Aprobat

 prin Hotărârea Guvernului

nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

**PLAN DE ACŢIUNI**

**pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării**

**managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acţiuni (măsuri)** | **Indicatori****de****monitorizare** | **Termen****de****realizare** | **Costuri estimate,****mii lei** | **Surse****de****finanţare** | **Autorităţi/instituţii responsabile** | **Parteneri** |
| **total** **2024 -2025** | **inclusiv pe anii:** |
| **2024** | **2025** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului** |
| 1.1. Actualizarea programelor de studii superioare în domeniul agricol prin modernizarea curriculumului şi a programelor de studii, corelându-le cu necesităţile pieţei muncii şi cu prevederile convenţiilor internaţionale şi a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2023 | Curriculumși două programe de studii modernizate | Trimestrul IV |  **30**  | 30 |  | Programede asistență externă | Ministerul Educației și CercetăriiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare  | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor | Programe de instruire elaborate;număr de instruiri planificate și organizate;cel puțin **200** de persoane instruite | decembrie | **20** | 10 | 10 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareAgenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Agenția„Moldsilva” |
| 1.3. Pregătirea specialiştilor în domeniile ştiinţelor solului, îmbunătăţirii funciare, protecţiei şi sporirii fertilităţii solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licenţă, masterat şi doctorat | Cel puțin **20** de specialiști cu studii superioare  | decembrie | **1200** | 600 | 600 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Educației și CercetăriiMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare  | Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea de Stat din Moldova |
| **Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025** |
| ***Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** |
| *2.1.1. Stimularea măsurilor de protecţie antierozională*  | **45 ha** de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite: | decembrie | **1120** | 530 | 590 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat  | Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareAgenția Națională de Îmbunătățiri FunciareAgenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Agenția„Moldsilva” |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 110 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** |
| 2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene  | **110 ha**cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative | decembrie | **2232** | 1188 | 1044 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareAgenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |  |
| ***Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 1035 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** |
| 2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fâșiilor forestiere de protecție |  **1000 ha** defâșii riverane de protecție a apelor pe terenuri agricole create | decembrie | **17000** | 17000 | **-** | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  | Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) |
| **35ha-** fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate | decembrie | **790** | 490 | 300  | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareAgenția Națională de Îmbunătățiri funciareAgenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură |  |
| **Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025** |
| ***Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025*** |
| *3.1.1.* Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) | Cel puțin **122 ha** desoluri amendate | decembrie | **1190** | 458 | 732 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareAgenția Națională de Îmbunătățiri FunciareAgenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |  |
| ***Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450  hectare până în anul 2*025** |
| 3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare pentru atenuarea secetei pedologice | majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin **1500 ha** a (sisteme centralizate de irigare). | decembrie | **207.900** | 98000 | 109900 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) |
|  | majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin **2950 ha  (**sisteme de irigare la scară mică). | decembrie | **164.653** | 49453 | 115200 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareAgenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură |
| **Obiectivul 4. Conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025** |
| 4.1. Stimularea măsurilor de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole (măsuri de prevenire a degradării și refacerii structurii solului) |  **301 ha** culturi siderale anual |  decembrie | **2258** | 1129 | 1129 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareAgenția Națională de Îmbunătățiri FunciareAgenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |  |
|  | **330 ha** culturi leguminoase anual | decembrie | **2410** | 1205 | 1205 | În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională de Îmbunătățiri FunciareAgenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură |  |
| 4.2. Evaluarea finală a Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2024-2025. |  | decembrie  | **30** | **30** |  | Programe de asistență externă | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  | Parteneride dezvoltare |
| **Total:** |  |  | **400833** | **170123** | **230710** |  |  |  |