Argumentarea necesității

cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova” şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia

A. Descrierea contractului de împrumut de stat extern

Informații generale: În vederea realizării Proiectului „Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova”, urmează a fi încheiat un contract de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în sumă de 200,0 mil. EUR. Proiectul respectiv este elaborat în contextul asigurării implementării Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 (PNERP) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 55/2023.

Proiectul Contractului de finanțare ce urmează a fi negociat constituie un contract interstatal.

Proiectul Contractului de finanțare în cauză este constituit din 12 articole care conțin clauze privind condițiile financiare ale împrumutului, angajamentele care și le asumă părțile contractante etc.

Informații privind conținutul contractului: Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții conține clauze privind termeni și condiții standard, finanțarea pe bază de grant, executarea proiectului, angajamentele financiare și operaționale, suspendarea și anularea, rambursarea, caracterul executoriu, soluționarea litigiilor, intrarea în vigoare, încetarea contractului.

Scopul contractului este finanțarea pe bază de împrumut oferit de Banca Europeană de Investiții a Proiectului „Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova”. Programul va sprijini investițiile pentru îmbunătățirea guvernanței și a cadrului de reglementare în domeniul forestier, consolidarea capacităților instituționale și tehnice, consolidarea capacității de producție a materialului forestier de reproducere și împădurirea, refacerea și reabilitarea a aproximativ 63 200 ha de terenuri și păduri degradate sau circa 44% din sarcina PNERP. Operațiunea va include, de asemenea, investiții în infrastructura, echipamentele și instrumentele necesare pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor din Moldova.

Proiectul urmărește să îmbunătățească sănătatea și creșterea pădurilor și să consolideze reziliența ecosistemelor forestiere. Aceasta promovează dezvoltarea aprovizionării locale cu produse forestiere durabile și servicii ecosistemice prin promovarea practicilor de gestionare durabilă a pădurilor (SFM). Proiectul va fi implementat în diferite regiuni ale Republicii Moldova.

Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova este structurat în trei componente majore cu șapte subcomponente:

| Componente | Subcomponente | Costul (mil. Euro) |
| --- | --- | --- |
| I. Guvernare, consolidarea capacităților și avansarea tehnologică | 1. Modernizarea guvernanței forestiere, fortificarea capacităților instituționale, amendarea cadrului de reglementare. | 12,9 |
|  | 2. Întărirea capacității de producție a materialului forestier de reproducere. | 17,4 |
|  | 3. Dezvoltarea infrastructurii forestiere și a pieței lemnului | 58,1 |
| II. Extinderea pădurii și restaurarea peisajului (63 200 ha) | 4. Extinderea pădurilor pe terenuri degradate, zone riverane și alte terenuri neagricole | 76,6 |
|  | 5. Reabilitarea pădurilor degradate și necorespunzătoare | 30,9 |
| III. Sistem integrat de management al proiectelor și raportare | 6. Sistem integrat de management și raportare a proiectelor. | 4,1 |
|  | 7. Asistență tehnică (UIP, IE, beneficiari) | 0 |
| Costuri totale (milioane euro) |  | 200 |

Perioada de implementare a proiectului este planificată pentru anii 2024-2028.

B. Analiza de impact

Aspectul politic, cultural și social:  Proiectul Contractului de finanțare, nu contravine politicii interne şi externe promovate de Republica Moldova. Investițiile în acțiunile de împădurire și modernizare a sectorului forestier național vor aduce aport la reziliența climatică pe termen lung, ce constituie un scop comun al tuturor statelor și va aduce beneficii întregii regiuni și nu doar Republicii Moldova. Activitatea respectivă corespunde angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova în domeniul protecției mediului (Acordul de la Paris, 2015; Acordul de la Glasgow, 2022 etc.).

Aspectul economic și de mediu: Proiectul Contractului de finanțare nu conține prevederi care ar avea repercusiuni negative asupra economiei și mediului Republicii Moldova, dar din contra va finanța necesitățile Republicii Moldova privind protecția mediului prin plantarea și reabilitarea a unei suprafețe cumulative de 63200 ha. Printre rezultatele importante se menționează că pădurile noi create și reabilitate (63200 ha) vor genera în următorii 30 de ani reduceri în cantitate de circa 12 milioane tone de dioxid de carbon (CO2). Conform situației curente pe piața creditelor de carbon valoarea estimativă a reducerilor respective constituie circa 180 milioane dolari SUA.

Un alt element important în cadrul proiectului îl reprezintă consolidarea infrastructurii forestiere pentru exploatări forestiere, transport material lemnos și depozite forestiere, precum și a drumurilor forestiere. Aceasta va facilita accesul populației la produsele lemnoase recoltate în procesul de management durabil al pădurilor. În același timp, implementarea acțiunilor respective va contribui la diminuarea decisivă a diferitor categorii de prejudicii aduse pădurilor prin starea precară a dotării tehnice curente la exploatările forestiere, transport, accesul liber al populației în păduri etc.

Concomitent, proiectul va avea o contribuție importantă la eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context – crearea de noi locuri de muncă, prioritar în zonele rurale, în procesul de împădurire și îngrijire a culturilor silvice (estimativ – 9,5 mii de locuri de muncă permanente sau temporare).

Aspectul normativ: Proiectul Contractului de finanțare în cauză este compatibil cu instrumentele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Carta ONU, legislația Uniunii Europene. Încheierea acestuia nu implică adoptarea și/sau modificarea legislației în vigoare.

Aspectul instituțional și organizatoric. Realizării prevederilor prezentului proiect de contract de finanțare nu necesită întreprinderea măsurilor suplimentare privind înființarea unor instituții noi sau reorganizarea celor existente. BEI și Ministerul Mediului au preconizat constituirea unei unități de implementare dedicate proiectului dat (UIP) în cadrul unei instituții deja existente (Oficiul Național de Implementare a Proiectelor de Mediu). UIP va include specialiști de înaltă calificare, care vor fi recrutați prin competitivitate pe plan național și chiar regional.

Aspectul financiar: Proiectul Contractului de împrumut ce urmează a fi încheiat între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții prevede contractarea unui împrumut în sumă de 200,0 mil. EUR. De asemenea se menționează că se prevede că BEI, în cadrul proiectului respectiv, va acorda un grant în valoare de 15,5 mln Euro, care va fi utilizat pentru scopurile proiectului. Perioada împrumutului este de maxim 30 ani, inclusiv perioada de grație de până la 8 ani. Rata dobânzii va fi o Rată fixă: 3,373% și o Rată variabilă: EURIBOR 6 luni + 65,4 bps.

Aspectul temporar: Contractul de finanțare va intra în vigoare după ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova și îndeplinirii tuturor condițiilor specificate în proiectul Contractului de finanțare.

C. Rezultatele negocierilor

Mandatul pentru negocieri: În vederea negocierii proiectului Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova”, va fi împuternicită delegația oficială în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova. Procesul Verbal al negocierilor va fi semnat în limba engleză, în două exemplare de către șefii delegației din ambele părți. Pentru semnarea Procesului-verbal al negocierilor şi a altor documente relevante negocierilor în cauză, se împuternicește dl Ion Gumene, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Din Delegația oficială a Republicii Moldova vor face parte reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cancelariei de Stat, IP Oficiului National de Implementare a Proiectelor in domeniul Mediului, Agenției „Moldsilva”

Procedura negocierilor: Negocierile asupra proiectului Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții în vederea realizării Proiectului „Programul de Dezvoltare a Pădurilor din Moldova” vor fi purtate de către delegația oficială de negociatori condusă de Ion Gumene, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Negocierile vor avea loc în limba engleză, în format online. Contractul invocat, va intra în vigoare după ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova, urmând să intre în efectivitate din momentul îndeplinirii tuturor condițiilor specificate în proiectul acestuia.

Totodată Ministerul Mediului în comun cu autoritățile publice interesare a purtat negocieri preliminare cu Banca Europeană de Investiții pe marginea redacției proiectului Contractului de finanțare.

Secretar de Stat				                        Aliona RUSNAC