Anexa nr. 1

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la încetarea dreptului de desfășurare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Ministerul Mediului

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

În temeiul art. 32 alin. (1) lit. a) din Codul subsolului nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), art. 9 alin. (1) al Legii nr. 1102/1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 1997, nr. 40, art. 337) și art. 5 pct. b), c), a Legii 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 252/2017 art. 412)

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Între Ministerul Mediului (concedent) și Compania „Frontera Resources International” LLC (concesionar) a fost semnat Contract de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare Nr. 245 din 02.01.2017. Menționăm faptul că, potrivit pct.5 al Hotărârii guvernului nr. 594 din 26 iulie 2017 „Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”, Ministerul Mediului a fost reorganizat, iar succesorul de drepturi și obligații a acestuia a devenit Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare MADRM). Ulterior, potrivit pct.4 al Hotărârii Guvernului nr. 117/2021 „cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”, se modifică denumirea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și se reorganizează prin dezmembrare (separare) și creare a Ministerului Mediului, preluând de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare domeniul protecția mediului și schimbări climaterice și domeniul resurse naturale, precum și devenind succesor de drepturi și obligații conexe domeniilor preluate. Respectiv, la data de 18.04.2024, prin scrisoarea nr. 315/05 Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (în continuare Agenție) a informat Ministerul precum că, pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 și 2024 de către Concesionar nu au fost prezentate planurile de acțiuni al lucrărilor și al bugetului planificat pentru fiecare activitate, inclusiv informația geologică obținută în procesul lucrărilor de cercetare a hidrocarburilor. De asemenea, se menționează că concesionarul nu a respectat condițiile de bază la folosirea sectorului de subsol pentru cercetarea geologică indicată în capitolul VI din contractul de concesiune. În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) al Codului subsolului nr. 3/2009 se interzice efectuarea lucrărilor de cercetare a subsolului fără înregistrarea acestora în Fondul de stat de informații privind subsolul din cadrul Agenției. Ulterior, prin scrisorile cu numerele 272/05 din 24.04.2018, 660/04 din 18.09.2019, 237/05 din 22.03.2021, 343/05 din 04.05.2022 și 224/05 din 27.02.2023, Agenția la fel a comunicat Ministerului despre neprezentarea planurilor de acțiuni ale lucrărilor și al bugetului planificat pentru fiecare activitate, inclusiv informațiile geologice obținute în procesul cercetării hidrocarburilor. Astfel, MADRM prin Notificarea cu nr. 01/01-2150 din 02.05.2018 adresată Companiei „Frontera Resources International" LLC, înaintată în adresa Dlui Igor Odobescu, reprezentant autorizat al Concesionarului prin procură (care a fost eliberată la 16.08.2016 fiind valabilă timp de 3 ani), a solicitat înlăturarea încălcărilor depistate expuse în notificare, în termen de 20 zile lucrătoare de la momentul recepționării. La data de 18.07.2018, la MADRM și Agenție, prin intermediul ACI Partners, din numele Concesionarului, au fost prezentate Planul de acțiuni și bugetul pentru anii 2017-2018 și Raportul cu informația geologică". Menționăm faptul că, prin scrisoarea nr. 425/05 din 02.08.2018, Agenția a informat Compania ,„Frontera Resources International" LLC precum că, informația prezentată la 18 iulie 2018, denumită Plan de acțiuni și bugetul pentru anii 2017-2018 și Raportul cu informație geologică, la capitolul Informație geologică conține doar informați preluate din Documentația standard la proiectul ,„Concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare" și din Studiul de fezabilitate pregătit înainte de demarare a procedurii de concesiune, doar că au fost traduse în limba engleză. Totodată, planul de acțiuni al lucrărilor trebuie să rezulte și din documentația de proiect de efectuare a lucrărilor de cercetare geologică, or pct. 6.1. din Contract prevede la litera b. că documentația de proiect pentru cercetare geologică trebuie să prevadă programul și modul de executare a lucrărilor. Cu referire la bugetele indicate în materialele prezentate prin intermediul ACI Partners, s-a atras atenția că acestea nu sunt descifrate pentru fiecare activitate precum prevede pct. 8.9, din Contract, ci sunt indicate în sumă totală, care coincide cu suma indicată in Anexa nr. 2 la Contract pentru primul şi respectiv al doilea an contractual. În contextul celor expuse, având în vedere că nu au fost înregistrate lucrările de cercetare geologică, nu a fost prezentată spre coordonare documentația de proiect pentru cercetarea geologică cu programul și modul de executare a lucrărilor, nu a fost prezentat bugetul pentru fiecare activitate, nu au fost prezentate informații geologice noi, se constată că, materialele prezentate MADRM şi Agenției la data de 18 iulie 2018 de către ACI Partners din numele Concesionarului, nu pot fi considerate conforme cu cerințele obligatorii prevăzute de Contract. Conform pct. 8.9. din contractul menționat, Concesionarul se obligă anual până în data de 15 februarie să prezinte Concedentului și Agenției, Planul de acțiuni al lucrărilor şi al bugetului planificat pentru fiecare activitate. Potrivit pct. 8.6. Concesionarul se obligă să prezinte Fondului de Stat de informații privind subsolul din cadrul Agenției până la data de 30 aprilie a anului următor celui de executare a lucrărilor, toată informația veridică, cu anexele respective (hărți, secțiuni geologice, scheme, profiluri etc.) și rezultatele încercărilor de laborator obținute în procesul lucrărilor de explorare. Totodată, pct. 8.10. prevede că Concesionarul, anual, în termen de până la 30 aprilie al perioadei următoare anului de gestiune, să prezinte concedentului situațiile financiare pentru anul de gestionare și raportul auditorului companiei internaționale de audit cu privire la veridicitatea situațiilor financiare ale întreprinderilor concesionale, inclusiv raportul privind investițiile efectuate. Conform, pct. 8.13. Concesionarul, în termen de până la 60 zile după semnarea Contractului, în calitate de fondator unic, urma să fondeze în Republica Moldova o societate comercială, în una din formele de organizare reglementate de legislația Republici Moldova, în scop de operare în calitate de întreprindere concesională, cu sediul în mun. Chișinău, care va prelua executarea lucrărilor ce constituie obiectul concesiunii. Ținând cont că, nu au fost prezentate planurile de acțiuni al lucrărilor și al bugetului planificat pentru fiecare activitate, inclusiv informația geologică obținută în procesul lucrărilor de cercetare a hidrocarburilor, MADRM a înaintat respectiv Notificarea cu nr. 18-07/1042 din 18.03.2019 în adresa Companiei „Frontera Resources International" LLC precum și reprezentantului acesteia prin procură dl Odobescu Igor, prin scrisori recomandate, privind înlăturarea încălcărilor depistate. Însă, pe parcurs, la data de 25.03.2019 plicul recomandat DS200511092AS cu Notificarea MADRM nr. 18-07/1042 din 18.03.2019 adresată dlui Igor Odobescu la adresa indicată în procură, mun. Chișinău, str. Valeriu Cupcea 72, bl. 1, a fost restituit de către factorul poștal, iar pe plic fiind indicat că destinatarul a plecat. La 19.04.2019, aceiași Notificare MADRM nr. 18-07/1042 din 18.03.2019, a fost înaintată în mod repetat reprezentantului Concesionarului, dlui Igor Odobescu, plicul fiind expediat recomandat DS2005113216AS. Însă, la 15.05.2019 plicul poștal respectiv la fel a fost restituit MADRM pe care era indicat că a expirat termenul de păstrare. De asemenea, la data de 09.07.2019, plicul poștal recomandat RR 050054253 MD cu Notificarea MADRM nr. 18-07/1042 din 18.03.2019 înaintată Companiei „Frontera Resources lnternational" LLC, cu sediul în SUA, la adresa juridică indicată in contractul de concesiune: 3040 Post Oak Boulevard, Suite 1100 Houston, Texas, 77056, Statele Unite ale Americi, a fost restituită MADRM, fiind indicat pe plic în limba engleză: returnat expeditorului, nerevendicat, în imposibilitatea de a transmite, procesat manual. La data de 22.05.2024, plicul poștal recomandat RL804974809MD cu Notificarea MM nr. 09-07/1239 din 03.05.2024 a fost înaintată Companiei „Frontera Resources lnternational" LLC, cu sediul în SUA, la adresa juridică indicată in contractul de concesiune: 3040 Post Oak Boulevard, Suite 1100 Houston, Texas, 77056, Statele Unite ale Americi, întru înlăturarea încălcărilor depistate, cu informarea Ministerului privind acțiunile întreprinse. Beneficiarul subsolului nu a recepționat notificarea, iar trimiterea poștală a fost înapoiată expeditorului (în cazul dat: Ministerului). La data de 18.09.2024, prin scrisoarea nr. 09-07/2659, Ministerul a solicitat publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, privind agentul economic „Frontera Resources International LLC”, în contextul nerecepționării notificării emisă de către Ministerul Mediului, în vederea înlăturării încălcărilor admise și executării efective a obligațiilor Concesionarului. La data de 18 octombrie 2024, în Monitorul Oficial (nr. 437-439 (9375-9377) a fost publicat avizul sus-menționat, întru recepționarea notificărilor, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru remedierea încălcărilor identificate, însă în termenul indicat beneficiarul subsolului nu s-a conformat. Luând în considerație faptul că, de către Concesionar până la momentul dat, nu au fost prezentate în modul corespunzător planurile de acțiuni al lucrărilor și al bugetului planificat pentru fiecare activitate, inclusiv informația geologică obținută în procesul lucrărilor de cercetare a hidrocarburilor, situațiile financiare pentru anul de gestionare și raportul auditorului companiei internaționale de audit cu privire la veridicitatea situațiilor financiare ale întreprinderilor concesionale, inclusiv raportul privind investițiile efectuate, nu a fost fondată în Republica Moldova societatea comercială, una din formele de organizare reglementate de legislația Republicii Moldova, în scop de operare în calitate de întreprindere concesională, cu sediul în mun. Chișinău, care să preia executarea lucrărilor ce constituie obiectul concesiunii În acest context, menționăm că conform prevederilor pct. 8.11. din contractul de concesiune, Concesionarul este responsabil să achite o penalitate de 200 dolari SUA pentru fiecare zi de întârziere, calculată după expirarea perioadei de remediere acordate. Totodată, vă informăm că, în corespundere cu pct. 13.1. lit. a și pct. 13.2. din Contractul de concesiune în cazul când Concesionarul nu-și respectă obligațiile asumate prin Contract și/sau Concesionarul prezintă informații care nu sunt veridice și/sau nu respectă Planul de acțiuni al lucrărilor și al bugetului planificat pentru fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 2 a Contractului și nu a remediat încălcările în termenul stabilit, Concedentul poate rezilia Contractul iar Concesionarul va despăgubi Concedentul pentru prejudiciul cauzat în legătură cu rezilierea anticipată a Contractului.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul prevede încetarea dreptului de executare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, transmis în folosință prin Contract de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare Nr. 245 din 02.01.2017, încheiat între Ministerul Mediului (concedent) și „Frontera Resources International” LLC (concesionar).

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Opțiuni alternative nu au fost analizate.

4. Analiza impactului de reglementare

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător nr. 235/2006, astfel decăzând necesitatea de a elabora analiza impactului de reglementare asupra proiectului dat, precum și necesitatea examinării acestuia în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.

4.1. Impactul asupra sectorului public

Nu este aplicabil

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare din buget.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil.

4.4. Impactul social 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Proiectul de hotărâre nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul și nota informativă urmează a fi plasate pe portalul www.particip.gov.md și pe pagina web a ministerului (www.mediu.gov.md), secțiunea – Transparența decizională.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice și expertizei anticorupție.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Nu a fost identificat cadrul normativ în vigoare necesar ajustării în conformitate cu proiectul propus.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Aprobarea proiectului de hotărâre nu implică realizarea unor măsuri adiționale pentru implementare.