Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Â R E nr._______ din ____________________________________2025 Chișinău

pentru aprobarea Programului

de dezvoltare a infrastructurii naționale de date spațiale

pe perioada 2026-2030

--------------------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 141 lit. b) din din Legea nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 887), cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 383-386, art. 900),

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Programul de dezvoltare a infrastructurii naționale de date spațiale pe anii 2026-2030 (se anexează).

2. Entitățile publice responsabile de seturile de date spațiale:

2.1. vor asigura realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii naționale de date spațiale pe anii 2026-2028;

2.2. vor prezenta Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru anual, până la data de 20 ianuarie, și semestrial până la data de 20 iulie, precum și la solicitare, rapoarte privind stadiul de realizare a acțiunilor incluse în Planul menționat.

3. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru va prezenta Guvernului anual, până la 31 martie, raportul de progres generalizat privind implementarea Programului nominalizat.

4. Finanțarea acțiunilor prevăzute în Programul menționat se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităților/instituțiilor publice implicate, precum și din alte surse, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.

PRIM-MINISTRU

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. ___ /2025

PROGRAM

de dezvoltare a infrastructurii naționale de date spațiale pe anii 2026-2030

# Capitolul I

# INTRODUCERE

Începând cu anul 2014, Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare –  Acord de Asociere), a modelat alinierea caracterului unitar al normelor de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale la nivelul Comunității Europene, stabilind principiile de gestionare și acces la date spațiale, și a stat la baza politicii de stat și documentelor de politici elaborate. Programul de dezvoltare a infrastructurii naționale de date spațiale pentru perioada 2026-2030 (în continuare – Program) este strâns legat de angajamentele asumate de către autorități în Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Secțiunea 1

Context

1. Datele spațiale reprezintă informații care descriu locația, forma și alte caracteristici ale obiectelor și fenomenelor de pe suprafața Pământului, utilizând coordonate geografice și atribute asociate. Datele spațiale pot fi definite ca orice date care sunt direct sau indirect legate de o anumită locație sau zonă geografică. Termenul de date spațiale este deseori folosit atunci când vorbim despre obiecte, evenimente sau alte caracteristici care au locație pe suprafața Pământului. De obicei, datele spațiale conțin informații despre locația precisă a unui obiect, exprimate prin coordonate geografice și caracteristici ale obiectului în cauză. Ele pot fi, de asemenea, prezentate în timp real și pot include date meteorologice, date despre recensământul populației, date despre sănătatea publică, etc. Vizualizarea lor pe hărți oferă o înțelegere mai clară a situației ce prezintă interes.

2. Însă nu doar coordonatele geografice asigură componenta spațială. Adresele, numerele cadastrale, bornele și marcajele rutiere, la fel constituie o legătură indirectă către locația în spațiu. Aplicațiile bazate pe date spațiale sunt utilizate de publicul larg în diferite situații, cum ar fi gestionarea siguranței publice și a dezastrelor naturale, sau managementul mediului înconjurător. Situațiile în care avem nevoie de date spațiale sunt nenumărate și, respectiv, este imperios să construim o infrastructură de date spațiale consolidate, bazată pe date veridice și actuale, care răspunde necesităților utilizatorilor.

3. În era digitalizării, importanța datelor spațiale a crescut exponențial, acestea devenind un instrument esențial pentru dezvoltarea economică, eficiența administrativă și protecția mediului. Deci, datele spațiale sunt fundamentale pentru o gamă largă de domenii, inclusiv urbanism, mediu, transport, agricultură și gestionarea riscurilor naturale, oferind suport decizional bazat pe informații precise și actualizate. Utilizarea eficientă a datelor spațiale contribuie la optimizarea proceselor decizionale, îmbunătățirea transparenței în guvernare și creșterea responsabilității autorităților publice.

4. În paralel cu evoluția datelor spațiale, societatea modernă trece printr-o transformare profundă sub influența digitalizării și a fluxului continuu de informații. Tehnologiile digitale au devenit parte integrantă a activităților zilnice, iar accesul rapid la informații a schimbat fundamental modul în care luăm decizii, gestionăm resurse și comunicăm. În acest context, utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi inteligența artificială, internetul lucrurilor (Internet of Things) și analiza datelor, stimulează procesele inovative și eficientizează interacțiunea dintre indivizi, instituții și mediul economic.

5. Această transformare digitală a generat o societate în care informația este cea mai valoroasă resursă, iar conectivitatea globală permite accesul nelimitat la cunoștințe și resurse. Totuși, această interdependență digitală vine la pachet cu provocări legate de securitatea informațională, accesul echitabil la tehnologie și adaptarea rapidă la noile realități tehnologice.

6. Într-un context global dominat de transformări digitale rapide, datele spațiale joacă un rol crucial în construcția unei societăți digitale și informaționale. Societatea digitală reprezintă un ecosistem complex în care informațiile, inclusiv cele spațiale, devin resurse strategice pentru inovare, dezvoltare și luarea deciziilor bazate pe date. În acest ecosistem, integrarea și interoperabilitatea datelor spațiale cu alte tipuri de date, alături de utilizarea unor tehnologii precum inteligența artificială, big data și Internet of Things (IoT), deschid noi orizonturi pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții.

7. Conceptul de societate digitală și informațională a fost introdus pentru a sublinia importanța creării unei societăți, care va folosi date spațiale digitale în toate domeniile vieții cetățenilor, la toate nivelurile de guvernare și în toate procesele de luare a deciziilor, pentru a stimula dezvoltarea economică și socială a societății per ansamblu.

Astfel, trecerea de la simpla colectare și utilizare a datelor spațiale la construirea unei infrastructuri digitale avansate reflectă o evoluție firească spre o societate care își bazează funcționarea pe accesul deschis la informații, transparență și conectivitate. Această tranziție permite dezvoltarea unor soluții inovatoare în diverse domenii, precum mobilitatea urbană inteligentă, planificarea sustenabilă a teritoriului și răspunsul rapid la crize și dezastre.

Societatea digitală și informațională reprezintă un stadiu avansat al dezvoltării umane, caracterizat prin utilizarea intensivă a tehnologiilor informaționale și de comunicații în toate domeniile vieții economice, sociale și culturale. Într-o astfel de societate, informația devine o resursă strategică, iar accesul rapid și eficient la aceasta este esențial pentru luarea deciziilor, inovare și competitivitate.

8. Progresul tehnologic a transformat modul în care oamenii interacționează, lucrează și accesează servicii, promovând conectivitatea globală, transparența și eficiența. Într-o societate informațională, educația, sănătatea, administrația publică și economia în general devin tot mai dependente de tehnologii digitale care optimizează procesele și îmbunătățesc calitatea vieții.

În acest context, digitalizarea accelerată oferă oportunități semnificative pentru dezvoltare, dar și provocări legate de securitatea cibernetică, protecția datelor personale și reducerea decalajului digital. Adoptarea unor politici integrate, care să favorizeze accesul echitabil la tehnologie și promovarea inovației, este esențială pentru o tranziție durabilă către o societate digitală și informațională.

9. Infrastructura națională de date spațiale (în continuare- INDS) reprezintă ansamblul tehnologiilor, standardelor, protocoalelor, sistemelor de acces și politicilor necesare pentru colectarea, stocarea, gestionarea, partajarea și utilizarea datelor spațiale. Datele spațiale constituie o resursă esențială în multiple domenii, având un rol strategic în susținerea proceselor decizionale, dezvoltarea economică, eficientizarea serviciilor publice și îmbunătățirea interacțiunilor dintre cetățeni și autorități.

10. În Republica Moldova, dezvoltarea și utilizarea eficientă a datelor spațiale necesită alinierea la standardele internaționale, adaptarea cadrului legal național și implementarea tehnologiilor avansate. INDS facilitează accesul la date spațiale standardizate și interoperabile, contribuind astfel la transformarea digitală a sectorului public și la integrarea în infrastructura europeană de date spațiale, în conformitate cu Directiva INSPIRE.

Programul reprezintă un angajament strategic al Republicii Moldova de a promova utilizarea eficientă a datelor spațiale pentru dezvoltarea durabilă și modernizarea administrației publice, în conformitate cu obiectivele stabilite în Acordul de Asociere. Acest Program este conceput pentru a sprijini colectarea, gestionarea și accesul la datele spațiale, în conformitate cu standardele internaționale și cerințele stabilite de Uniunea Europeană.

11. INDS constituie un mechanism de bază care facilitează dezvoltarea societății digitale și informaționale. Cu toate acestea, există o multitudine de provocări pentru Guvern și cetățeni care, odate soluționate, vor asigura abilitarea digitală a societății în viitor. Una dintre provocări este construirea unei infrastructuri dezvoltate de date spațiale ca element fundamental pentru realizarea obiectivelor societății informaționale. INDS va facilita partajarea datelor spațiale, va reduce costurile de producție a lor, va preveni dublarea acestor date și, mai ales, va sprijini cooperarea și parteneriatul între părțile interesate, pentru a atinge un obiectiv comun- dezvoltarea durabilă și bunăstarea țării.

12. Scopul prezentului Program este de a consolida infrastructura națională de date spațiale prin definirea etapelor și obiectivelor necesare, promovând utilizarea datelor spațiale ca instrument strategic pentru modernizarea serviciilor publice, creșterea competitivității economice și facilitarea integrării Republicii Moldova în cadrul european al datelor spațiale.

Totodată, Programul urmărește să asigure accesul facil la date spațiale pentru autoritățile publice, sectorul privat, mediul academic și cetățeni, încurajând interoperabilitatea și utilizarea eficientă a acestora.

13. Prin implementarea prezentului Program se mai urmărește promovarea utilizării datelor spațiale în luarea deciziilor și planificarea strategică, creșterea utilizării datelor spațiale în toate domeniile relevante, cum ar fi urbanismul, agricultura, protecția mediului, gestionarea dezastrelor și transportul, pentru a susține politici publice fundamentate pe informații actualizate și relevante.

14. Cocrearea și participarea activă a tuturor părților implicate în implementarea programului este esențială pentru:

14.1. identificarea rapidă și soluționarea timpurie a problemelor legate de utilizarea și accesibilitatea datelor spațiale;

14.2. creșterea calității deciziilor publice prin utilizarea datelor spațiale precise și actualizate;

12.3. creșterea responsabilității autorităților și altor părți interesate pentru gestionarea și utilizarea datelor;

14.4. generarea de noi idei, aplicații, priorități și inițiative bazate pe utilizarea inovativă a datelor spațiale;

14.5. obținerea sprijinului comunității și al sectorului privat pentru deciziile și proiectele bazate pe date spațiale;

14.6. creșterea transparenței și a încrederii publicului în activitățile administrației publice centrale și locale, bazate pe utilizarea deschisă a datelor spațiale.

15. Direcțiile prioritare de reformă din prezentul Program au fost aliniate la documentele de politici și la angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova la capitolul dezvoltării societății digitale și informaționale. Obiectivele și acțiunile din Program au fost structurate în trei obiective generale:

obiectivul general 1. Dezvoltarea și consolidarea unei platforme naționale integrate pentru gestionarea datelor spațiale, care să garanteze interoperabilitatea și standardizarea informațiilor;

obiectivul general 2. Eficientizarea accesului deschis și echitabil la date spațiale pentru toate părțile interesate: autorități publice, mediul academic, mediul de afaceri și cetățeni;

obiectivul general 3. Promovarea cooperării eficiente între toate părțile interesate ale INDS și a schimbului de bune practici pentru utilizarea optimă a datelor spațiale

## Secțiunea a 2-a

## Descrierea modului în care Programul va contribui la atingerea obiectivelor din

## documentele de politici publice și documentele de planificare

### Concordanța cu Strategia națională de dezvoltare

### ,,Moldova Europeană 2030”

16. Prezentul Program va contribui semnificativ la realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030” (SND), aprobată prin Legea nr. 315/2022, ce derivă inclusiv și din prevederile Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. Dezvoltarea și implementarea infrastructurii naționale de date spațiale se aliniază priorităților naționale și internaționale prin promovarea unei guvernări eficiente, transparente și centrate pe cetățean, utilizând tehnologii digitale avansate. Programul susține direct următoarele obiective generale și specifice din SND:

16.1. Obiectivul general 1. Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților

16.1.1. Creșterea accelerată a productivității muncii (obiectivul specific 1.1)

Prin oferirea accesului la date spațiale precise, INDS sprijină luarea deciziilor bazate pe date pentru dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, ceea ce conduce la creșterea eficienței activităților productive, iar utilizarea tehnologiilor spațiale, permite companiilor să îmbunătățească gestionarea resurselor, contribuind la sporirea productivității muncii.

16.1.2. Dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat (obiectivul specific 1.2)

INDS contribuie la stimularea inovației. Prin punerea la dispoziție a platformelor de date deschise, INDS facilitează inovarea în domenii precum agricultura, transporturile, urbanismul și turismul. Grație INDS, antreprenoriatul este susținut prin tehnologie. Accesul la date spațiale sporește oportunitățile pentru start-up-uri și IMM-uri de a dezvolta soluții inovative în diverse sectoare economice.

16.1.3. Ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale (obiectivul specific 1.3)

INDS sprijină procesul de elaborare de politici publice și proiecte care creează locuri de muncă formale, îmbunătățind condițiile de muncă.

Datele spațiale permit identificarea zonelor marginalizate și implementarea măsurilor de integrare economică și socială, fapt ce contribuie la reducerea inegalităților regionale.

16.2. Obiectivul general 2. Îmbunătățirea condițiilor de trai

16.2.1. Sporirea mobilității prin sisteme de transport eficiente, durabile și sigure (obiectivul specific 2.1)

INDS poate susține extinderea și modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv drumuri, căi ferate și transport public, prin prioritizarea investițiilor strategice.

Soluțiile inovatoare pentru monitorizarea traficului și prevenirea accidentelor sunt în sinergie cu obiectivul specific ce trasează mobilitatea și calitatea vieții cetățenilor și vizează îmbunătățirea siguranței și utilizării infrastructurii publice.

16.2.2. Asigurarea accesului universal la internet și la servicii electronice (obiectivul specific 2.2)

INDS contribuie la transformarea electronică a guvernării, societății și economiei. INDS poate sprijini implementarea proiectelor de digitalizare a administrației publice și a serviciilor pentru cetățeni.

Prin dezvoltarea platformelor de e-guvernare și educație online INDS asigură incluziunea digitală și reducerea disparităților în accesul la resurse. Programele de alfabetizare digitală adresate populației, în special persoanelor în etate, sunt esențiale pentru a garanta că nimeni nu este lăsat în urmă în procesul de digitalizare.

16.3. Obiectivul general 3. Garantarea educației corespunzătoare și de calitate pentru toți pe tot parcursul vieții

16.3.1. Dezvoltarea cuprinzătoare a copiilor în educația timpurie pentru învățarea și bunăstarea pe tot parcursul vieții (obiectivul specific 3.1)

Datele spațiale pot fi utilizate pentru a identifica localitățile cu acces deficitar la instituțiile de educație timpurie. Suportul oferit prin infrastructura de date spațiale permite planificarea strategică a dezvoltării infrastructurii educaționale, precum și identificarea zonelor vulnerabile care necesită intervenții rapide.

Parteneriatele educaționale, promovarea colaborării dintre instituțiile de învățământ și întreprinderi permite instruirea practică a cadrelor didactice, diversificând tematicile abordate în curriculum și contribuind la crearea unui sistem atractiv și performant.

16.3.2. Formarea unor competențe transformatoare în sistemul educațional, axate pe nevoile de cunoștințe și aptitudinile de viitor (obiectivul specific 3.2)

Platformele bazate pe date spațiale pot fi utilizate pentru dezvoltarea curriculei educaționale axate pe competențe digitale și tehnice. INDS susține utilizarea tehnologiilor moderne în educație (de exemplu, SIG - Sisteme Informaționale Geografice), oferind elevilor și studenților acces la instrumente inovative.

Integrarea datelor spațiale în educație încurajează învățarea bazată pe proiecte și dezvoltarea competențelor practice. Platformele bazate pe date spațiale facilitează învățarea activă și dezvoltarea competențelor interdisciplinare, inclusiv prin promovarea incluziunii digitale pentru grupuri vulnerabile și persoane cu nevoi speciale.

16.3.3. Dezvoltarea unui sistem accesibil, flexibil și relevant de educație continuă a adulților în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții (obiectivul specific 3.3)

Platformele permit crearea unor soluții de e-learning personalizate, care pot fi accesate de oriunde, facilitând educația continuă pentru adulți.

INDS sprijină dezvoltarea unor competențe interdisciplinare prin conectarea utilizatorilor cu resurse educaționale relevante. Hărțile și datele spațiale pot fi utilizate în diverse programe de instruire pentru profesioniști, inclusiv în domenii precum urbanism, mediu, agricultură, și gestionarea riscurilor naturale.

16.3.4. În consecință, Programul INDS sprijină implementarea Obiectivului general 3 din SND prin: optimizarea planificării educaționale bazate pe date spațiale; promovarea competențelor digitale și tehnice esențiale; facilitarea accesului echitabil la resurse educaționale; diversificarea și modernizarea ofertei educaționale pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.

16.4. Obiectivul general 4. Ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare, vizează creșterea nivelului de cultură și dezvoltare personală, punând accent pe extinderea accesului la activități culturale, valorizarea patrimoniului și promovarea dezvoltării personale și cetățeniei active. Programul de dezvoltare a INDS poate contribui la atingerea acestui obiectiv prin mai multe direcții relevante:

16.4.1. Extinderea accesului la oportunități și activități culturale (obiectivul specific 4.1)

Digitalizarea și dezvoltarea bazelor de date spațiale pot facilita accesul publicului la informații geografice despre patrimoniul cultural, localizarea instituțiilor culturale și evenimentele din regiuni. Oferirea de date precise și accesibile sprijină dezvoltarea aplicațiilor interactive care pot integra elemente educaționale și culturale, atrăgând atât localnicii, cât și turiștii.

16.4.2. Punerea în valoare a patrimoniului, tradițiilor și diversității culturale (obiectivul specific 4.2)

Programul permite înregistrarea și monitorizarea patrimoniului cultural imobil și mobil, contribuind la protejarea și promovarea acestuia prin utilizarea tehnologiilor spațiale. Cartografierea zonelor cu tradiții specifice sau monumente istorice ajută autoritățile locale și centrale să prioritizeze investițiile.

Impactul posibil al Programului constă în promovarea patrimoniului cultural prin utilizarea hărților interactive și a platformelor spațiale, îmbunătățirea atractivității turistice și poate facilita conservarea patrimoniului cultural.

16.4.3. Asigurarea oportunităților de dezvoltare personală și cetățenie activă (obiectivul specific 4.3)

Oferind acces la date deschise, INDS poate sprijini educația informală și participarea activă a cetățenilor. Datele spațiale pot fi utilizate pentru a dezvolta proiecte de educație civică bazate pe cunoștințe legate de spațiul local, infrastructura culturală și impactul acestora asupra comunității.

Impactul posibil ar fi reflectat prin faptul că, crearea de hărți educaționale interactive poate stimula implicarea cetățenilor în dezvoltarea locală și poate încuraja cetățenia activă, contribuind la crearea unui sentiment de apartenență și comunitate.

16.5. Obiectivul general 5. Îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației

Programul este în concordanță cu Obiectivul general 5 din SND, prin sprijinirea planificării și implementării serviciilor medicale eficiente, reducerea inechităților în sănătate și sporirea capacității sistemului de sănătate de a răspunde provocărilor. Utilizarea datelor spațiale poate accelera transformarea sistemului de sănătate într-unul mai modern și orientat spre nevoile populației.

16.5.1. Asigurarea acoperirii universale cu servicii medicale de înaltă calitate (obiectivul specific 5.1)

Programul INDS facilitează accesul la date spațiale actualizate și precise, care pot sprijini planificarea optimă a infrastructurii medicale (ex. amplasarea spitalelor, clinicilor mobile, unităților de intervenție în funcție de nevoile locale și punctelor de vaccinare în funcție de nevoile comunităților). Utilizarea datelor spațiale pentru alocarea resurselor în funcție de densitatea populației și distribuția bolilor va contribui la îmbunătățirea calității și accesului la servicii medicale.

### 16.5.2. Sporirea rezilienței sistemului de sănătate (obiectivul specific 5.3)

### Infrastructura națională de date spațiale permite o reacție rapidă în situații de urgență medicală, cum ar fi epidemii sau dezastre naturale, prin: (i) localizarea rapidă a resurselor medicale disponibile; (ii) monitorizarea în timp real a răspândirii bolilor; (iii) integrarea datelor spațiale în strategiile de pregătire și răspuns pentru îmbunătățirea rezilienței comunităților și instituțiilor medicale. Utilizarea INDS în domeniul sănătății publice va contribui la reducerea timpului de răspuns și creșterea eficienței în gestionarea situațiilor critice pentru sănătatea publică.

Sprijinirea dezvoltării unui sistem de sănătate modern, bazat pe date spațiale accelerează progresul către un sistem medical mai funcțional, accesibil și orientat spre nevoile populației.

16.6. Obiectivul general 6. Un sistem de protecție socială solid și incluziv

16.6.1. Consolidarea durabilității sistemului de asigurări sociale (obiectivul specific 6.2)

Utilizarea datelor spațiale pentru a evalua riscurile asociate cu factorii demografici și economici (ex. îmbătrânirea populației, migrația forței de muncă).

Planificarea sustenabilă a resurselor financiare necesare pentru pensii, indemnizații și alte plăți sociale.

Integrarea datelor climatice și spațiale pentru a preveni riscurile care afectează comunitățile vulnerabile (ex. secetă, inundații).

16.6.2. Asigurarea unui sistem de protecție a copilului care să răspundă prompt și eficient la nevoile fiecărui copil (obiectivul specific 6.3)

INDS poate fi utilizată la monitorizarea distribuției geografice a copiilor vulnerabili și a accesului acestora la servicii (ex. centre de plasament, școli, servicii medicale); identificarea zonelor cu risc crescut de abandon școlar, malnutriție sau abuz; facilitarea intervențiilor rapide în cazuri de urgență sau criză.

Asigurarea unui răspuns prompt și eficient la nevoile individuale ale fiecărui copil, reducând excluziunea socială.

Prin utilizarea INDS, sistemul de protecție socială devine mai eficient, mai incluziv și mai rezilient, răspunzând prompt nevoilor tuturor grupurilor vulnerabile din societate. Această abordare contribuie la reducerea sărăciei și la creșterea echității sociale pe termen lung.

16.7. Obiectivul general 7. Asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente

16.7.1. Edificarea unei administrații publice integre, responsabile, eficiente, transparente și deschise pentru participarea cetățenilor la procesele de luare a deciziilor (obiectivul specific 7.1)

INDS sprijină crearea unui sistem de administrație publică bazat pe accesul liber la date spațiale interoperabile prin platforme precum SIGSNL, Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale, care va permite autorităților administrației publice locale să stocheze și să asigure interoperabilitatea datelor spațiale cu alte sisteme informaționale geografice de stat prin servicii de rețea, fără dublarea datelor spațiale.

16.7.2. Centrarea serviciilor publice pe nevoile oamenilor (obiectivul specific 7.2)

Programul sprijină dezvoltarea unor servicii publice digitale personalizate, integrate cu date spațiale. Soluții precum e-Cadastru îmbunătățesc eficiența serviciilor cartografice și cadastrale, reducând birocrația și timpul de procesare. Totodată, utilizarea tehnologiilor spațiale în managementul infrastructurii publice permite identificarea optimă a locațiilor pentru centrele de servicii și alte resurse necesare comunității

16.7.3. Integrarea științei, a tehnologiilor și a datelor în procesul de guvernanță (obiectivul specific 7.3)

INDS creează o platformă comună pentru utilizarea datelor spațiale, integrând tehnologiile moderne de analiză și predicție, asigură interoperabilitatea între diferite baze de date guvernamentale și promovează schimbul de informații între instituții, reducând birocrația și sporind eficiența.

Utilizarea de geoportale tematice în procesele educaționale, de cercetare și luare a deciziilor contribuie la aplicarea unei guvernări bazate pe dovezi și analize avansate.

16.7.4. Asigurarea drepturilor și libertăților civile (obiectivul specific 7.4)

Programul promovează transparența și accesul cetățenilor la informații relevante prin intermediul hărților interactive și vizualizărilor spațiale. Instrumentele de consultare publică dezvoltate în cadrul INDS susțin luarea deciziilor participative și implicarea comunității.

16.7.5. Programul contribuie substanțial la atingerea Obiectivului general 7 din SND prin sprijinirea unei guvernări moderne, transparente și performante. Integrarea datelor spațiale în procesul de luare a deciziilor și furnizarea de servicii publice bazate pe tehnologii inovatoare este o componentă cheie pentru realizarea unei administrații publice orientate spre nevoile oamenilor și pentru respectarea principiilor bunei guvernări.

16.8. Obiectivul general 9. Promovarea unei societăți pașnice și sigure

16.8.1. Reducerea vulnerabilității în fața amenințărilor și a riscurilor de orice tip (obiectivul specific 9.2)

INDS facilitează identificarea și gestionarea riscurilor prin integrarea datelor privind dezastre naturale, infrastructuri critice și alte amenințări. Aceste informații pot fi utilizate pentru a dezvolta planuri de urgență și pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților.

Platformele geospațiale pot integra date despre riscuri seismice, inundații sau alte fenomene naturale pentru a sprijini măsurile de protecție civilă și prevenire a crizelor.

16.8.2. Sporirea securității în funcționarea infrastructurilor și a sistemelor critice (obiectivul specific 9.3)

INDS joacă un rol esențial în maparea și gestionarea infrastructurilor critice, cum ar fi rețelele de transport, comunicații și utilități publice. Programul permite monitorizarea stării acestor infrastructuri și anticiparea vulnerabilităților. Utilizarea datelor spațiale pentru detectarea timpurie a defecțiunilor în infrastructurile critice și intervenția rapidă poate preveni crize majore.

16.8.3. Programul contribuie semnificativ la realizarea Obiectivului general 9 din SND prin furnizarea de date și instrumente esențiale pentru reducerea riscurilor, sporirea securității și îmbunătățirea guvernanței. Integrarea acestei infrastructuri de date în procesele de guvernanță este o condiție prealabilă pentru o societate pașnică și sigură, în acord cu principiile dezvoltării durabile.

16.9. Obiectivului general 10. Asigurarea unui mediu sănătos și sigur

16.9.1. Îmbunătățirea calității apei, aerului și a solurilor (obiectivul specific 10.1)

INDS poate integra și analiza date spațiale despre calitatea aerului, apei și solului, oferind suport autorităților în monitorizarea poluării și în planificarea măsurilor de reducere a acesteia. Hărțile digitale care indică sursele de poluare și zonele afectate pot ajuta la dezvoltarea strategiilor locale și regionale de remediere a problemelor de mediu.

16.9.2. Creșterea durabilă a suprafeței pădurilor și ariilor protejate (obiectivul specific 10.2)

INDS poate fi utilizat pentru a identifica terenuri potrivite pentru împăduriri și extinderea ariilor protejate. Platforma INDS poate cartografia ariile defrișate și poate supraveghea, în timp real, extinderea suprafețelor împădurite.

16.9.3. Asigurarea unui consum responsabil al resurselor natural (obiectivul specific 10.3)

INDS contribuie la gestionarea eficientă a resurselor naturale, prin oferirea de informații precise despre exploatarea resurselor și impactul acesteia asupra mediului. Cartografierea resurselor naturale, cum ar fi zăcămintele de apă subterană sau depozitele de materii prime, poate sprijini deciziile pentru utilizarea durabilă a acestora.

16.9.4. Tranziția activă spre economia verde și circulară (obiectivul specific 10.4)

INDS sprijină planificarea și implementarea proiectelor de economie verde, cum ar fi identificarea locațiilor adecvate pentru infrastructuri de reciclare. Analiza datelor spațiale privind fluxurile de deșeuri poate contribui la dezvoltarea soluțiilor de gestionare integrată și circulară a deșeurilor.

Prin integrarea datelor spațiale în procesele de monitorizare, analiză și planificare, INDS sprijină tranziția către un mediu sănătos, gestionarea durabilă a resurselor naturale și implementarea unei economii verzi.

17. Acțiunile prezentului Program țintesc realizarea direcției de politici și intervenții prioritare stabilite în SND, și anume:

Transformarea electronică a guvernării, societății și economiei (subcapitolul 5.3)

17.1. Digitalizarea serviciilor publice reprezintă o prioritate esențială în realizarea unei guvernări eficiente, transparente și orientate către cetățeni și mediul de afaceri. În acest sens, prezentul Program promovează digitalizarea integrală a proceselor administrative și a serviciilor publice, astfel încât accesul la acestea să fie facilitat pentru toate categoriile de populație, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

17.2. Interconectarea și interoperabilitatea sistemelor informaționale sunt elemente centrale în transformarea digitală a Republicii Moldova. Programul își propune asigurarea interoperabilității tuturor sistemelor administrației publice, accesibilitatea surselor de date administrative pentru autorități, precum și eliminarea obligativității prezentării documentelor pe suport fizic de către cetățeni și antreprenori.

17.3. Transparența și trasabilitatea datelor deschise sunt promovate prin crearea unor mecanisme clare de gestionare a informațiilor oficiale și deschiderea acestora către public. Programul va dezvolta un mecanism electronic unificat pentru recepționarea petițiilor și solicitărilor de informații, facilitând astfel dialogul între autorități și cetățeni.

17.7. Implementarea principiului „o singură dată” în furnizarea datelor către autorități publice, precum și digitalizarea completă a proceselor administrative sunt măsuri menite să reducă birocrația și să îmbunătățească experiența cetățenilor și a antreprenorilor în raport cu administrația publică.

18. Pe lângă direcția prioritară de transformare electronică a guvernării, societății și economiei (subcapitolul 5.3), Programul sprijină și alte direcții stabilite în Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”:

18.1. Reforma administrației publice (subcapitolul 5.2)

18.1.1. Platforma INDS facilitează accesul la date spațiale deschise, promovând transparența și implicarea societății civile în procesul decisional, ceea ce conduce la îmbunătățirea mecanismelor de cooperare a statului cu societatea civilă.

18.1.2. Programul contribuie la dezvoltarea platformelor de comunicare și coordonare. Prin geoportalul INDS, autoritățile publice și cetățenii pot accesa și utiliza date spațiale actualizate, îmbunătățind comunicarea și coordonarea între diferite părți interesate.

18.2. Asigurarea unui mediu sănătos și sigur (subcapitolul 5.4)

18.2.1. Îmbunătățirea calității apei, aerului și a solurilor, întrucît datele spațiale permit monitorizarea și gestionarea rentabilă a resurselor naturale, contribuind la protecția mediului.

18.2.2. Creșterea durabilă a suprafeței pădurilor și ariilor protejate, INDS furnizează informații esențiale pentru planificarea și implementarea proiectelor de reîmpădurire și conservare a biodiversității.

18.3. Dezvoltarea regională și locală (subcapitolul 5.5)

18.3.1. Planificarea teritorială eficientă. INDS oferă suport în elaborarea planurilor urbanistice și de dezvoltare regională, asigurând o utilizare rațională a terenurilor și infrastructurii.

18.3.2. Accesul la servicii publice. Prin integrarea datelor spațiale, autoritățile pot identifica zonele cu acces limitat la servicii și pot planifica intervenții adecvate pentru îmbunătățirea acestora.

19. Deci, acțiunile incluse în Program se aliniază direcțiilor stabilite în SND și urmăresc să sprijine transformarea digitală a guvernării, societății și economiei, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și incluzivă a Republicii Moldova. Această corelare subliniază importanța transformării digitale în modernizarea guvernării, în sprijinirea unei economii bazate pe inovație și în crearea unei societăți mai conectate și eficace.

20. Îmbunătățirea colaborării dintre entitățile publice responsabile de gestionarea datelor spațiale este esențială pentru dezvoltarea INDS și utilizarea eficientă a datelor spațiale, de aceea este necesar dezvoltarea unui mecanism de armonizare a standardelor și protocoalelor pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor spațiale la nivel național.

21. În acest sens, creșterea capacității administrative a entităților publice responsabile de gestionarea datelor spațiale prin alocarea resurselor necesare și dezvoltarea capacităților, inclusiv prin organizarea de instruiri sunt două mecanisme care pot să faciliteze colaborarea și să permită entităților să-și atingă obiectivele.

22. Totodată, prevederile prezentului Program vor contribui la atingerea obiectivelor din SND prin:

22.1. detalierea obiectivelor generale și specifice;

22.2. dezvoltarea și elaborarea unui plan de acțiuni care să stabilească pașii și activitățile specifice pentru atingerea tuturor obiectivelor;

22.3. identificarea și alocarea resurselor necesare pentru buna implementare, precum resursa umană și resursa financiară;

22.4. stabilirea indicatorilor de performanță pentru a măsura progresul și gradul de realizare;

22.5. indicarea autorităților responsabile, prin atribuirea rolurilor și a responsabilităților clare pentru implementarea planului de acțiuni aferent;

22.6. monitorizarea și evaluarea progresului pe toată durata de implementare a documentului, cu efectuarea ajustărilor și modificărilor necesare;

22.7. comunicarea atât a problemelor și provocărilor, cât și a progresului și a rezultatelor părților interesate și publicului general, în scopul de a asigura un nivel înalt de susținere pentru implementarea prezentului Program.

### Concordanța cu Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030

### 23. Prezentul Program este aliniat cu principiile de bază ale Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, având la bază idei precum: utilizarea corectă și eficientă a datelor spațiale; acces echitabil la informații și tehnologii; dezvoltare durabilă prin integrarea datelor spațiale în procesele decizionale.

### Programul va contribui la realizarea prevederilor Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și astfel la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (în continuare – ODD).

### 24. ODD 9: Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării incluzive și durabile și încurajarea inovației

24.1. Dezvoltarea unei infrastructuri de calitate, fiabile, durabile și reziliente (ținta 9.1).

INDS joacă un rol important în planificarea și gestionarea infrastructurii naționale, oferind date esențiale pentru identificarea zonelor prioritare de dezvoltare și pentru prevenirea riscurilor de mediu. Aceasta contribuie la crearea unei infrastructuri reziliente care sprijină dezvoltarea durabilă pe termen lung.

24.2. Consolidarea cercetării științifice și îmbunătățirea capacităților tehnologice (ținta 9.5).

Implementarea INDS stimulează inovarea prin integrarea tehnologiilor moderne de colectare și analiză a datelor spațiale. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea capacităților tehnologice ale Republicii Moldova, promovând dezvoltarea durabilă și colaborarea intersectorială.

### 25. ODD 11: Orașe și comunități durabile

### 25.1. Creșterea urbanizării incluzive și durabile și capacitatea pentru planificarea participativă (ținta 11.3).

### INDS facilitează planificarea urbană durabilă, oferind date spațiale precise pentru dezvoltarea orașelor și comunităților. Datele integrate ajută autoritățile locale să identifice soluții funcționale pentru utilizarea terenurilor și să promoveze dezvoltarea armonioasă a zonelor urbane și rurale.

### 25.2. Reducerea impactului dezastrelor (ținta 11.5).

### Prin integrarea datelor spațiale despre riscurile naturale, INDS contribuie la reducerea vulnerabilității la dezastre și sprijină planificarea măsurilor de prevenire și răspuns rapid.

26. ODD 16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

26.1. Dezvoltarea eficienței, responsabilității și transparenței instituțiilor la toate nivelurile (ținta 16.6).

INDS sprijină eficiența instituțiilor prin furnizarea unei baze de date spațiale coerente și integrate, care facilitează procesul de luare a deciziilor pe baza informațiilor actualizate și precise. De asemenea, infrastructura națională de date spațiale promovează transparența, permițând accesul public la date relevante despre teritoriu, resurse și infrastructură, reducând astfel riscurile de corupție și sprijinind monitorizarea activităților guvernamentale.

26.2. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile (ținta 16.7).

INDS contribuie la procesul decizional participativ prin accesibilitatea datelor spațiale către toți actorii interesați, inclusiv societatea civilă, mediul academic și sectorul privat. Prin utilizarea acestei platforme, deciziile pot fi fundamentate pe informații spațiale clare și obiective, sprijinind astfel procese decizionale reprezentative și incluzive.

Pe lângă accesul liber la datele spațiale guvernamentale, dezvoltarea societății informaționale este susținută de furnizarea de către administrația guvernamentală a unui număr de e-servicii disponibile cetățenilor, de ex. un serviciu public de semnătură electronică, sau accesarea datelor spațiale prin serviciile de rețea.

27. ODD 17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

27.1. Creșterea capacității de colectare și utilizare a datelor (ținta 17.18).

Programul INDS îmbunătățește colectarea, analiza și diseminarea datelor spațiale, sprijinind astfel procesul de monitorizare și evaluare a progresului în implementarea Agendei 2030. Parteneriatele naționale și internaționale pentru implementarea INDS contribuie la consolidarea cooperării globale.

28. Astfel, Programul se aliniază în mod direct cu mai multe dintre ODD, sprijinind eficiența instituțională, planificarea sustenabilă și utilizarea inovativă a datelor în beneficiul societății.

### Concordanța cu Acordul de Asociere

29. Programul contribuie la realizarea angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul Acordului de Asociere, în special Titlul V (Capitolul 3, art. 84-87) și Titlul VI (Capitolul 10, art. 452), care includ:

29.1. Dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale

29.1.1. Prin implementarea Programului, Republica Moldova urmărește crearea unui sistem național interoperabil de date spațiale, în conformitate cu standardele europene și cu principiile stabilite de Directiva INSPIRE (2007/2/CE).

29.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul datelor spațiale

29.2.1. Programul promovează alinierea Republicii Moldova la rețelele europene de date spațiale, facilitând integrarea în proiecte regionale și internaționale.

29.3. Promovarea guvernării transparente și bazate pe date

29.3.1. Utilizarea datelor spațiale contribuie la fundamentarea deciziilor publice, ceea ce sprijină angajamentele Republicii Moldova de a asigura transparență și eficiență în administrația publică, așa cum sunt stipulate în Acord.

30. În conformitate cu art. 452 din Acordul de Asociere, Programul sprijină armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul datelor spațiale, ceea ce implică:

30.1. crearea unui cadru normativ și instituțional pentru managementul datelor spațiale, în concordanță cu Directiva INSPIRE.

30.2. promovarea accesului deschis la date spațiale și facilitarea schimbului de informații între instituțiile naționale și organizațiile internaționale.

31. Acordarea pentru Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană (la 23 iunie 2022) este un alt factor de mobilizare pentru integrarea țării în cadrul legal al Uniunii Europene și în piața unică digitală. În acest context, trebuie accelerate procesele transformaționale deja inițiate, aliniate măsurile strategice naționale la tendințele europene și globale și implementate noi politici, bazate pe cele mai recente priorități transversale ale Uniunii Europene, precum și pe necesitățile specifice ale Republicii Moldova.

32. Programul reflectă prioritățile stabilite în Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe data de 4 august 2022, având tangență cu Acțiunea 6.1.2. care vizează continuarea procesului de transformare a guvernării electronice prin digitalizarea serviciilor publice, cu accent pe furnizarea serviciilor publice în format electronic în mod implicit (digital-first) și pe primirea rezultatului furnizării serviciilor publice în format electronic (digital-by-default).

33. La etapa de elaborare a prezentului Program s-a ținut cont de prioritățile trasate în Programul de activitate al Guvernului ,,Moldova prosperă, sigură, europeană”, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2023. Această corelare se reflectă în mod direct prin obiectivele comune de transformare digitală, modernizare a serviciilor publice și creștere a eficienței guvernării, precum:

33.1. Obiectivul 7. Extinderea accesului la servicii electronice pentru cetățeni și antreprenori, promovarea digitalizării proceselor administrative din cadrul instituțiilor publice și a serviciilor publice.

Prin promovarea utilizării tehnologiilor moderne și implementarea soluțiilor de guvernare electronică, Programul INDS contribuie la digitalizarea serviciilor publice și asigurarea accesului facil al cetățenilor la acestea, în conformitate cu principiile digital-first și digital-by-default.

Prin dezvoltarea infrastructurii digitale și a soluțiilor partajate de e-Guvernare, Programul de dezvoltare a INDS sprijină mediul de afaceri, facilitează inovarea și atrage investiții în sectoarele IT și de tehnologie avansată.

33.2. Obiectivul 14. Avansarea reformei administrației publice la nivel central și local.

Programul INDS urmărește consolidarea proceselor decizionale bazate pe date și utilizarea platformelor digitale pentru creșterea transparenței, participării publice și responsabilității instituțiilor guvernamentale.

34. Prezentul Program răspunde inclusiv acțiunilor de reformă prevăzute în Planul national de dezvoltare pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2024. Сoncordanța se manifestă în special prin alinierea la Obictivul general 7. Asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente. În acest context, Programul contribuie la implementarea:

34.1. Acțiunea de reformă 69. Actualizarea și menținerea hărților digitale și a ortoimaginilor pentru Republica Moldova, asigurând o bază de date spațială modernă și accesibilă pentru utilizatori;

34.2. Acțiunea de reformă 76. Dezvoltarea de noi soluții guvernamentale partajate prin consolidarea ecosistemului de e-Guvernare, promovând inovarea și integrarea soluțiilor digitale în serviciile publice.

# 34.2.1. În subsidiar, proiectul de dezvoltare a acțiunii de reformă 76 „Geoportalul tematic al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru” (geodata.gov.md), indicat la poziția 211 din Partea operațională a planului național de dezvoltare pentru perioada 2025-2027, este un exemplu concret de implementare a acestor reforme, sprijinind modernizarea infrastructurii digitale și creșterea accesibilității datelor spațiale la nivel național.

35. Elaborarea prezentului Program este prevăzută în Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024 (Acțiunea nr. 6. Aprobarea Programului pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru perioada 2026-2030).

Trasabilitatea cu Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale

din Republica Moldova pentru anii 2023-2030

36. Domeniile de intervenție ale prezentului Program sunt aliniate și la prioritățile stabilite în Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.650/2023, ceea ce va asigura un nivel înalt de sinergie al politicilor publice din acest domeniu.

## 37. Obiectivul general 1. Dezvoltarea unei societăți digitale

## 37.1. Obiectivul general nr.1 al Strategiei se axează pe dezvoltarea unei societăți digitale, centrată pe cetățean, prin utilizarea pe scară largă a tehnologiilor și serviciilor digitale. Acesta include: 1) reducerea decalajului digital prin asigurarea accesului la internet de calitate, dispozitive inteligente și alfabetizare digitală; 2) incluziunea digitală ca metodă de combatere a inegalităților socio-economice; 3) promovarea competențelor digitale ca abilități fundamentale. Programul INDS are obiective și măsuri similare, cum ar fi crearea unui mediu favorabil pentru transformarea digitală, ceea ce indică o aliniere strategică.

## 38. Obiectivului general 2. Dezvoltarea unui sector TIC robust și competitiv

Programul INDS este o inițiativă strategică care contribuie la digitalizarea societății și la dezvoltarea unui sector TIC competitiv în Republica Moldova. Obiectivul general nr. 2 al Strategiei susține aceste eforturi printr-o abordare multidimensională a problemelor de infrastructură, competențe TIC, reglementări și dezvoltarea ecosistemului de afaceri, prin implementarea următoarelor direcții prioritare:

38.1. Dezvoltarea unor condiții favorabile pentru sectorul TIC și pentru comunitatea start-up-urilor. Dezvoltarea competențelor avansate și stimularea start-up-urilor contribuie direct la consolidarea ecosistemului TIC, în care platforma INDS poate juca un rol prin furnizarea de date și suport tehnologic.

38.2. Consolidarea arhitecturii digitale în sectorul public

Programele de interoperabilitate promovate de INDS susțin consolidarea serviciilor digitale prin integrarea datelor și utilizarea cloud-ului.

38.3. Utilizarea și reutilizarea în comun a datelor și serviciilor

INDS facilitează schimbul de date între instituții publice și private, contribuind la optimizarea serviciilor și inovația digitală.

38.4. Stimularea utilizării serviciilor digitale.

Prin modernizarea infrastructurii și simplificarea interacțiunilor digitale, INDS poate contribui la creșterea gradului de utilizare a serviciilor digitale.

38.5. Atragerea întreprinderilor digitale și a investițiilor străine în Republica Moldova

Legislația favorabilă și parcul IT virtual sunt fundamentale pentru a atrage investitori și companii. INDS poate fi folosit ca punct de sprijin pentru a facilita deciziile investiționale bazate pe date precise.

38.6. Promovarea la scară largă a serviciilor digitale și a utilizării identității electronice.

Promovarea identității electronice este în creștere, dar adoptarea pe scară largă necesită o educare a cetățenilor. INDS sprijină crearea unui cadru digital coeziv care facilitează utilizarea serviciilor electronice și promovarea identității digitale.

39. Obiectivul general 3. Crearea unei economii digitale inovatoare și reziliente.

39.1. Obiectivul general nr. 3 din Strategie subliniază dezvoltarea unei economii digitale inovatoare, iar INDS fiind un instrument esențial pentru susținerea unei economii digitale prin digitalizarea proceselor economice și administrative poate contribui în acest sens la:

39.1.1. Integrarea datelor și eficiența operațională: Digitalizarea și transformarea întreprinderilor, promovate prin obiectivul nr. 3, necesită utilizarea unor seturi de date spațiale pentru optimizarea lanțurilor de aprovizionare, distribuției sau gestiunii resurselor.

39.1.2. Creșterea accesului la date pentru sectorul public și privat: INDS oferă acces la date deschise și standardizate, facilitând implementarea soluțiilor tehnologice complexe menționate în obiectivul privind start-up-urile și industria IT.

39.1.3. Promovarea comerțului electronic: Infrastructura INDS poate sprijini digitalizarea logisticii prin integrarea datelor spațiale în rețelele de livrare și comerț.

39.2. Obiectivul general nr. 3 al Strategiei susține aceste eforturi printr-o abordare multidimensională a problemelor de infrastructură, competențe TIC, reglementări și dezvoltarea ecosistemului de afaceri, prin implementarea următoarelor direcții prioritare:

39.2.1. Transformarea digitală a întreprinderilor, deoarece utilizarea INDS poate susține digitalizarea ciclului operațional al companiilor, prin aplicarea unor soluții bazate pe localizare geografică pentru monitorizare, planificare și luarea deciziilor.

39.2.2. Dezvoltarea și promovarea serviciilor publice digitale esențiale pentru companii, întrucît integrarea datelor spațiale în serviciile publice digitale (ex: reglementarea utilizării terenurilor, înregistrarea proprietăților sau interacțiunile legate de autorizații) poate reduce constrângerile administrative.

39.2.3. Dezvoltarea în continuare a industriei locale IT și asimilarea produselor lor pe piața internă, așa cum accesul la date spațiale standardizate prin INDS poate stimula dezvoltarea de soluții software avansate, cu aplicabilitate locală și internațională.

39.2.4. Stimularea pieței serviciilor de plăți electronice, Serviciile INDS pot contribui indirect la optimizarea rețelelor de logistică, sprijinind astfel infrastructura necesară pentru comerț electronic.

39.2.5. Reducerea deficitului de forță de muncă din domeniul TIC în toate sectoarele economiei, întrucît crearea de soluții bazate pe date spațiale poate stimula cererea pentru specialiști TIC cu competențe avansate în procesarea și utilizarea datelor spațiale.

39.2.6. Promovarea cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării între subiecții de cercetare și inovare, sectorul public și cel privat, așa cum integrarea INDS cu Cloud-ul European pentru Știința Deschisă și alte inițiative europene va permite utilizarea eficientă a datelor spațiale pentru cercetare.

39.2.7. Dezvoltarea mediului de afaceri favorabil start-upurilor digitale, INDS poate deveni un suport esențial pentru start-up-uri, oferind acces la infrastructura necesară pentru dezvoltarea unor produse tehnologice competitive (de ex. GIS-based solutions, monitorizare și planificare urbană etc.).

40. Obiectivul general 4. Crearea unui stat digital eficient, inteligent și transparent.

40.1. Prin digitalizare, se urmărește eficientizarea serviciilor publice, creșterea transparenței și securitatea proceselor, eliminând barierele birocratice și reducând costurile administrative. Această viziune susține priorități europene precum interoperabilitatea, protecția datelor și accesul facil la servicii publice, aliniindu-se standardelor și practicilor internaționale.

40.1.1. Programul INDS are un rol central în implementarea direcțiilor prioritare ale obiectivului general 4. INDS asigură cadrul pentru schimbul operativ de date între instituții și registrele de stat. Utilizarea principiului „o singură dată” depinde de interoperabilitatea tehnică și semantică între sistemele informaționale.

40.1.2. Prin centralizarea datelor în geoportaluri tematice care pot fi interconectate, Programul INDS elimină redundanțele în colectarea datelor și simplifică procesele administrative.

40.1.3. INDS contribuie la standardizarea și automatizarea datelor spațiale deținute de către autoritățile publice, inclusiv prin atribuirea unui identificator unic.

40.1.4. Programul INDS sprijină implementarea principiilor „implicit digital” și „sigur prin design”, fundamentale pentru un stat digital. Contribuțiile includ securitate, așa cum stocarea datelor în cloudul guvernamental asigură protecție împotriva pierderii și accesului neautorizat.

40.2. Obiectivul promovează utilizarea tehnologiilor emergente și a cloud computingului, în care INDS poate servi ca platformă pentru analiza datelor spațiale și luarea deciziilor.

40.2.1. Planificarea utilizării terenurilor sau analiza infrastructurii poate beneficia de date spațiale precise gestionate prin INDS, ceea ce conduce la luarea de decizii mai bine informate în sectoare critice precum urbanism, transport și mediu.

41. Obiectivul general 5. Crearea unui mediu digital accesibil, sigur și incluziv

41.1. Programul INDS contribuie direct la crearea unui mediu digital accesibil, sigur și incluziv prin:

41.1.1. Accesibilitate digitală, întrucît dezvoltarea unei infrastructuri de date spațiale permite accesul larg la date spațiale relevante pentru cetățeni, autorități și mediul privat.

41.1.2. Securitate cibernetică, așa cum datele spațiale sunt un element critic al infrastructurii digitale și necesită protecție avansată împotriva amenințărilor cibernetice.

41.1.3. Incluziune, așa cum promovarea utilizării datelor spațiale prin platforme deschise și formate interoperabile sprijină implicarea tuturor actorilor societății în dezvoltarea digitală.

41.2. Programul are trasabilitate cu direcția prioritară și este importantă fortificarea conlucrării cu autoritatea competentă  în domeniul securității cibernetice la nivel național, așa cum INDS necesită să coordoneze securitatea cibernetică pentru infrastructura de date critice, inclusiv a datelor spațiale.

41.3. INDS este parte integrantă a infrastructurii critice digitale, iar documente precum Planul național de răspuns la incidente cibernetice și crize în domeniul securității cibernetice trebuie să includă măsuri specifice pentru protejarea datelor spațiale și a platformelor asociate.

Sinergia cu alte politici publice

42. Programul se corelează cu alte documente de politici publice conexe, precum:

42.1. Programul național de specializare inteligentă al Republicii Moldova pentru anii 2024-2027 „Smart Moldova”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 588/2024, care are drept obiectiv principal consolidarea colaborării dintre sectorul de afaceri și domeniile de cercetare și inovare, concentrându-se pe patru domenii prioritare: agricultura durabilă, sănătatea, energia și tehnologiile informaționale și de comunicații (TIC).

42.1.1. Concordanța dintre aceste două programe se manifestă în special în domeniul agriculturii durabile și al TIC. Programul „Smart Moldova” își propune crearea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inovare în aceste domenii, oferind mediului academic și sectorului privat posibilitatea de a participa la proiecte comune, inclusiv în ceea ce privește transferul tehnologic. Geoportalul INDS constituie punctul unic de acces pentru căutarea, vizualizarea și descărcarea datelor spațiale din diferite surse, descrise prin metadate. Una din funcțiile de bază ale Geoportalului INDS este posibilitatea de combinare și vizualizare a datelor produse de diferite entități publice.

42.1.2. Astfel, INDS sprijină implementarea obiectivelor „Smart Moldova” prin asigurarea accesului la date spațiale de înaltă calitate, facilitând dezvoltarea soluțiilor inovatoare în domeniile prioritare identificate.

42.2. Programul Național în Domeniile Cercetării și Inovării pentru anii 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1049/2023, care stabilește priorități strategice și obiective de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării, aliniate cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

42.2.1. Concordanța dintre Programul Național în Domeniile Cercetării și Inovării pentru anii 2024-2027 și Programul de dezvoltare a INDS se manifestă prin obiective comune de promovare a cercetării, inovării și digitalizării. Ambele programe urmăresc modernizarea infrastructurii de date și promovarea utilizării tehnologiilor avansate pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială a țării. De exemplu, integrarea Geoportalului INDS în Geoportalul UE INSPIRE facilitează accesul la date spațiale standardizate, esențiale pentru cercetare și inovare.

42.3. Concordanța dintre Program și Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale este evidentă, întrucât Programul INDS este fundamentat pe cadrul normativ stabilit prin această lege. Legea nr. 254/2016 oferă baza juridică și principiile pentru organizarea, dezvoltarea și funcționarea INDS, iar Programul INDS stabilește măsurile specifice și direcțiile de implementare pentru atingerea obiectivelor prevăzute de lege.

42.3.1. Programul INDS este un instrument de implementare a prevederilor Legii nr. 254/2016, fiind conceput pentru a transpune în practică cerințele legale și pentru a oferi soluții concrete la provocările de administrare a datelor spațiale în Republica Moldova. Sinergia este asigurată prin alinierea obiectivelor, principiilor și măsurilor propuse, contribuind astfel la dezvoltarea unei infrastructuri naționale moderne și eficiente de date spațiale.

43. În consecință, Programul INDS contribuie la integrarea Republicii Moldova în spațiul european al datelor spațiale, consolidând capacitățile naționale și creând premise pentru utilizarea inovativă a datelor în sprijinul dezvoltării economice, protecției mediului și planificării teritoriale eficiente.

44. Prezentul Program acoperă perioada anilor 2026-2030, iar implementarea acestuia este prevăzută pentru aceeași perioadă, asigurând o abordare coerentă și sustenabilă în dezvoltarea, gestionarea și utilizarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru sprijinirea proceselor decizionale și promovarea inovației în domeniul administrării datelor spațiale.

# Capitolul II

# ANALIZA SITUAȚIEI

45. La nivel global, conceptul modern de infrastructură a datelor spațiale a început să prindă contur în a doua jumătate a secolului XX, în special în statele occidentale. În SUA, primele inițiative privind utilizarea datelor spațiale în scopuri civile au apărut în anii ’60-’70, odată cu dezvoltarea primelor sisteme GIS și lansarea satelitului Landsat în 1972, care a permis colectarea de imagini satelitare pentru agricultură, mediu și urbanism.

46. De la începutul anilor 90 a fost înregistrat un progres impresionant în domeniul infrastructurilor de date spațiale regionale şi globale. Primele eforturi de creare a unor astfel de infrastructuri sunt legate de ordinul executiv al preşedintelui SUA– Bill Clinton “Coordinating Geographic Data Acquisition and Acces: The National Spatial Data Infrastructure (NSDI)” - “Coordonarea colectării datelor spaţiale şi a accesului la acestea: Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (INDS)”. Ordinul a presupus implementarea unei infrastructuri de date spaţiale naţionale în cooperare cu autorităţile publice la nivel de stat, locale şi sectorul privat, în scopul susţinerii utilizării datelor spaţiale de către sectorul public şi privat.

47. Ulterior, aceste demersuri inițiale au fost completate de o serie de inițiative regionale și globale ce au contribuit la dezvoltarea infrastructurilor de date spațiale la nivel internațional. Printre cele mai importante se numără: Inițiativa privind Infrastructura Globală de Date Spațiale (GSDI), susținută de organizații de referință precum Comitetul Federal pentru Date Geografice din SUA (FGDC), Organizația Europeană pentru Informație Geografică (EUROGI), Comitetul Permanent pentru GIS din Asia și Pacific (PCGIAP), Consiliul pentru Informație Spațială din Australia (ANZLIC) și altele.

48. Începând cu anul 1996, la Bonn (Germania), aceste organizații și-au consolidat cooperarea printr-o serie de conferințe internaționale GSDI, care au stimulat progresul în direcția creării unui acces global, durabil și coordonat la date spațiale, prin colaborarea activă între state și instituții. În Europa, agențiile naționale de cartografie și cadastru au început, în aceeași perioadă, să exploreze utilizarea acestor date pentru planificarea urbană și gestionarea teritoriului, însă accesul public la aceste informații rămânea încă limitat.

49. Istoria și evoluția infrastructurii naționale a datelor spațiale în Republica Moldova are o lungă și complexă perspectivă, care a fost influențată de mai mulți factori:

49.1. Perioada sovietică (până în 1991), Republica Sovietică Socialistă Moldovenească era parte a sistemului geodezic și cartografic centralizat al URSS, orientat preponderent către scopuri administrative și militare. Datele spațiale erau considerate informații de stat cu regim secret, iar accesul public la hărți și alte resurse cartografice era strict limitat. Activitățile de cartografiere, geodezie și inventariere a resurselor naturale erau realizate la nivel centralizat, iar produsele rezultate erau păstrate în Fondul Național Cartografic. Lipsa unor mecanisme de partajare a acestor date a limitat utilizarea acestor informații în dezvoltarea social- economică.

49.2. Tranziția post-sovietică și primele inițiative naționale (anii 90). Odată cu obținerea independenței în 1991, Republica Moldova a preluat responsabilitatea pentru administrarea datelor spațiale, moștenind infrastructura și datele din perioada sovietică. Au fost înființate instituții naționale de profil, precum Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC), iar primele inițiative vizau dezvoltarea sistemului cadastral național. Accesul la date spațiale a rămas limitat, iar dezvoltarea infrastructurii a fost îngreunată de resursele financiare și tehnice reduse.

49.3. Digitalizarea și modernizarea infrastructurii (anii 2000). Progresele tehnologice au favorizat implementarea sistemelor informatice pentru cadastru și urbanism, precum și dezvoltarea bazelor de date spațiale. Sistemele Informaționale Geografice au început să fie utilizate atât de instituțiile publice, cât și în sectorul privat, stimulând modernizarea serviciilor de geodezie și cartografie. Proiectele internaționale, inclusiv cele sprijinite de Banca Mondială, au contribuit la consolidarea infrastructurii și la dezvoltarea capacităților tehnice.

49.4. Alinierea la standardele europene și crearea infrastructurii naționale (2010- 2020). Adoptarea Legii nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale a marcat un moment de referință, aliniindu-se parțial la Directiva INSPIRE a Uniunii Europene. A fost creat Geoportalul INDS, oferind acces public la date spațiale, iar instituțiile au început să colaboreze pentru integrarea datelor spațiale din diverse sectoare. Participarea Moldovei la inițiative regionale și internaționale, precum INSPIRE și alte proiecte europene, a consolidat procesul de interoperabilitate și schimb de date.

49.5. Transformare digitală și integrare europeană (2020- prezent). Extinderea utilizării datelor spațiale în diverse sectoare: urbanism, agricultură, mediu, gestionarea calamităților naturale și a situațiilor de urgență, dezvoltarea economică și a mediului de afaceri, sănătatea și siguranța publică. Actualizarea legislației pentru o aliniere mai completă la cerințele Directivei INSPIRE, promovând accesul deschis la date spațiale.

50. Deci, infrastructura națională a datelor spațiale reprezintă un domeniu relativ nou în Republica Moldova, evoluând semnificativ în ultimele decenii. În ultimii ani, partenerii internaționali de dezvoltare și actorii naționali au desfășurat multiple analize și consultări pentru a evalua stadiul actual al INDS și impactul său asupra economiei și administrației publice. Aceste eforturi au evidențiat atât provocările existente, cât și oportunitățile de îmbunătățire, subliniind necesitatea unei abordări coordonate pentru consolidarea și extinderea infrastructurii datelor spațiale în Republica Moldova.

Descrierea problemelor din domeniul infrastructurii de date spațiale

și a cauzelor acestora

51. În conformitate cu Directiva INSPIRE (2007/2/EC) a Uniunii Europene și Ghidurile ONU privind Managementul Datelor Geospațiale, dezvoltarea și gestionarea infrastructurii naționale de date spațiale trebuie să respecte principii clare de guvernanță. Statul trebuie să asigure un cadru eficient, transparent și interoperabil pentru colectarea, partajarea și utilizarea datelor spațiale, în conformitate cu standardele internaționale.

52. Pentru o gestionare eficientă a INDS, este esențială delimitarea clară a competențelor între instituțiile responsabile de administrarea și utilizarea datelor spațiale, precum și definirea unor mecanisme funcționale de colaborare între autoritățile publice, sectorul privat și utilizatorii finali. Cadrul European pentru Guvernanța Datelor (Data Governance Act, 2022) subliniază necesitatea unor politici coerente pentru accesul și reutilizarea datelor, inclusiv în domeniul datelor spațiale.

53. În Republica Moldova, până în anul 2014, aproape toate lucrurile bune care s-au întâmplat în domenii legate de INDS s-au făcut ca rezultat al voluntariatului și entuziasmului specialiștilor, și de regulă, au fost realizate de una sau două persoane din instituțiile care efectuează lucrări topografo-geodezice şi cartografice. Nu exista o abordare sistematică privind consolidarea capacităților în domeniul infrastructurii de date spațiale. Republica Moldova nu a avut un geoportal național real din punct de vedere mai larg, adică un geoportal care ar acționa drept interfață pentru un catalog național de metadate, care permite utilizatorilor să caute și să găsească datele spațiale care există în țară, ce pot fi utilizate pentru scopurile lor, inclusiv nu existau geoportaluri tematice

54. Înainte de a introduce conceptul de INDS bazat pe principiile fundamentale ale INSPIRE, ARFC (actualmente- AGCC) a avut încheiate doar câteva acorduri bilaterale privind utilizarea datelor spațiale. Acordurile se axau în special pe schimbul de date între instituții. Au existat de asemenea careva eforturi de a apropia instituțiile și a le convinge să coopereze, însă acest lucru nu a fost făcut într-un mod oficial și coordonat. Gradul de cunoaștere și înțelegere a INDS în cadrul instituțiilor era destul de redus.

55. Datele spațiale de bază, așa ca ortofoto și hărțile de bază, precum și alte date spațiale, erau disponibile în format digital, însă nu au fost create în baza vreunui standard internațional. Respectiv, multe date se regăseau în formate inacceptabile pentru diseminare pe cale digitală.

56. Conceptul de descriere a datelor spațiale prin metadate nu era recunoscut sau utilizat pe larg. Metadate existau doar pentru câteva seturi de date spațiale disponibile. Dacă aceste metadate existau, ele aveau funcția de a îndeplini necesitățile interne ale instituțiilor. Nu exista nici un document care să definească utilizarea standardelor în domeniul datelor spațiale. Serviciile de rețea WMS și WFS pentru partajarea datelor erau disponibile, însă beneficiile utilizării serviciilor de rețea erau conștientizate doar în instituțiile care aveau legătură cu AGCC. Cu toate acestea, schimbul de date între instituții se realiza prin transferul datelor pe suport de CD/DVD, ceea ce limita accesibilitatea și actualizarea operativă a informațiilor.

57. În acest sens, se atestă doar două inițiative definite prin cadrul juridic, care servesc drept predecesori pentru instituirea INDS în Republica Moldova, și anume: crearea Fondului Național de Date Geospațiale și ideea unui Sistem Național de Informații Geografice.

57.1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1997, în scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării documentelor topografo-geodezice, aerocosmice şi cartografice, a fost creat, în cadrul aparatului central al AGCC Fondul Național de Date Geospațiale (FNDG) cu statut de serviciu.

57.1.2. Regulamentul cu privire la Fondul Naţional de Date Geospaţiale (F.N.D.G.), aprobat prin hotărârea prenotată, constituie un act normativ, executoriu pentru toate întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, indiferent de forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală, care efectuează lucrări topografo- geodezice şi cartografice sau utilizează materialele acestor lucrări.

57.1.2.3. Organizaţiile executoare de lucrări cartografo-geodezice pot fi doar proprietate a statului, precum şi producţia acestora constituie patrimoniu de stat şi prezintă o parte din Fodul Arhivistic de Stat al Republicii Moldova.

57.1.2.4. Organizaţiile nestatale pot îndeplini numai o parte din tipurile de lucrări geodezice (în special cele de prospecţiuni tehnico-geodezice şi unele tipuri de lucrări geodezice aplicate).

57.1.2.5. Fondul acumulează materialele topografo-geodezice și cartografice de pe întreg teritoriul țării, care prezintă interes etnic, științific, economic, istoric, social și cultural. Accesul la datele spațiale, de ex. hărți topografice scanate la scări diferite, rețele geodezice, hărți digitale, ortofoto etc., se oferă autorităților publice, sectorului privat și cetățenilor.

57.2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1298/2003 (actualmente abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 959/2023), în scopul realizării prevederilor Legii nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică, utilizării raţionale a resurselor financiare, de timp şi umane, precum şi pentru reglementarea procesului de realizare, utilizare şi întreţinere a sistemelor informaţionale bazate pe date geografice, a fost aprobată Concepţia Sistemului Informaţional Geografic Naţional, precum și lista instituţiilor responsabile pentru formarea sistemelor informaţionale geografice de ramură, ce urmează a fi integrate în Sistemul Informaţional Geografic Naţional.

57.2.1. Sistemul Informaţional Geografic Naţional (SIGN) reprezintă un complex de resurse informaţionale, integrate într-un sistem unic, create de instituţiile de ramură, reieşind din competenţa lor şi repartizarea ramurală a împuternicirilor.

57.2.1.2. Concepţia SIGN a inclus principiile de colectare de bază, acumulare, prelucrare, modelare şi analiză a datelor spaţiale; reprezentarea şi aducerea lor la utilizatori; exigenţele faţă de menţinerea funcţională a sistemului; aspectele integrării resurselor informaţionale; mijloacele tehnice şi infrastructura organizaţională a spaţiului informaţional.

57.3. Aceste acte normative au pus bazele dezvoltării infrastructurii de date spațiale în Republica Moldova, facilitând ulterior implementarea INDS conform standardelor europene.

58. În perioada 2014-2016, Republica Moldova a beneficiat de implementarea Proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru – Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere, inițiativă menită să sprijine Guvernul Republicii Moldova în modernizarea infrastructurii pentru gestionarea și utilizarea datelor spațiale.

59. Prin asistența oferită, Proiectul Twinning a stat la baza procesului de aliniere a Republicii Moldova la principiile europene privind infrastructura de date spațiale, promovate prin Directiva INSPIRE. Intervențiile realizate au avut drept scop îmbunătățirea sistemului de cartografiere în concordanță cu standardele UE și bunele practici internaționale de management al datelor geografice, prin facilitarea accesului la datele spațiale, optimizarea proceselor de colectare și gestionare a acestora, precum și crearea unui sistem integrat care să asigure schimbul de date între instituțiile publice și utilizatorii finali.

60. Acest scop a fost atins ca urmare a realizării următoarelor acțiuni:

− crearea permiselor de bază pentru instituirea INDS în conformitate cu Directiva INSPIRE 2007/2/CE și cele mai bune practici internaționale în domeniul managementului datelor geografice;

− dezvoltarea capacităților tehnice și administrative ale AGCC pentru a-și îndeplini una din sarcinile sale majore – a fi coordonator național al INDS;

− dezvoltarea capacităților AGCC și ale instituțiilor participante la proiect, atât tehnice, cât și administrative, în misiunea lor de furnizori ai datelor spațiale;

− îmbunătățirea înțelegerii conceptului de IDS și sporirea cooperării între autoritățile publice care au luat parte la proiect.

60.1. Introducerea INDS bazată pe principiile fundamentale ale INSPIRE a rezultat într-o modalitate standardizată de partajare și accesare facilă a datelor spațiale, necesare în scop de cartografiere, precum și pentru idei noi de combinare a datelor spațiale pentru diverse analize. Acest lucru a fost efectuat prin intermediul următoarelor activități:

− ridicarea gradului de informare despre INDS;

− elaborarea proiectului Legii privind INDS;

− crearea catalogului de metadate, în care datele spațiale sunt bine descrise;

− susținerea dezvoltării geoportalului național, unde pot fi găsite și evaluate datele spațiale;

− acordarea suportului în procesul de armonizare a datelor spațiale, bazat pe standarde comune;

− susținerea dezvoltării serviciilor de rețea standardizate pentru partajarea datelor spațiale;

− asigurarea cooperării între instituțiile participante la proiectul Twinning, adică autoritățile publice ce sunt parte a INDS;

− consolidarea capacităților în domeniul INDS.

60.1.2. A fost creat un geoportal național temporar al Republicii Moldova. Acesta oferă informații despre datele spațiale și serviciile puse la dispoziție de autoritățile publice participante la proiect. Acest portal oferă posibilitatea de a căuta, vizualiza și descărca date spațiale din diferite surse (autorități publice) și este considerat un element cheie al INDS în Republica Moldova.

61. Cea mai importantă sarcină a INDS este de a spori partajarea datelor spațiale între autoritățile publice, lucru necesar pentru activitățile de cartografiere. Totuși la acea etapă, sistemele de cartografiere din Republica Moldova necesitau o înțelegere sporită a conceptului IDNS, o coordonare corectă a acestei infrastructuri și o bună cooperare între participanții la INDS.

62. În pofida realizărilor obținute pe parcursul implementării Proiectului Twinning (unde au fost definite principalele roluri și responsabilități ale diferitor actori în cadrul societății INDS, a fost concepută structura de coordonare a INDS, iar scopurile și responsabilitățile diferitor actori în cadrul acestei infrastructuri au fost definite și descrise sarcinile și angajamentele), doar zece autorități publice la nivel central au fost implicate ca participanți (AGCC, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Agenția Moldsilva, Agenția “Apele Moldovei”, Agenția pentru Eficiență Energetică, Serviciul Protecție Civilă si Situații Excepționale, Institutul de Ecologie și Geografie, Biroul Național de Statistică, Î.S. Centrul Informațional Agricol).

63. În continuare (2017-2019), AGCC a rămas responsabilă de consolidarea INDS, extinzând comunicarea conceptului către alte autorități publice responsabile de date spațiale. Printre sarcinile asumate s-au numărat elaborarea regulilor de implementare pentru INDS, coordonarea activității de instituire și dezvoltare a INDS în Moldova, implicarea și instruirea personalului de la alte autorități publice responsabile de datele spațiale și desfășurarea activităților de informare la nivel național și local, pentru a spori gradul de conștientizare și utilizare a infrastructurii de date spațiale. În acest proces, AGCC a creat grupuri de lucru pentru diferite aspecte asociate INDS, în conformitate cu structura de coordonare stabilită.

64. Deci, fundamentul pentru instituirea unei INDS eficiente în Republica Moldova a fost alcătuit în conformitate cu principiile de bază ale Directivei INSPIRE 2007/2, ulterior fiind acoperite toate componentele principale ale unei INDS: cadrul juridic, cooperare, portal, metadata, date spațiale, servicii de date spațiale, competențe și standarde.

65. Cadrul normativ ce reglementează infrastructura națională de date spațiale în Republica Moldova este în mare parte adoptat, fiind structurat pe baza unui set de acte normative primare și subsecvente, care contribuie semnificativ la conturarea și funcționarea eficientă a infrastructurii naționale de date spațiale.

65.1. Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică care reglementează activitățile de geodezie, cartografie și geoinformatică, stabilind cerințele pentru crearea, gestionarea și utilizarea datelor spațiale la nivel national;

65.2. Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale constituie cadrul normativ de bază pentru INDS în Republica Moldova, asigurând conformitatea cu cerințele Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, prin transpunerea parțială a acesteia.

65.2.1. Legea nr. 254/2016 reglementează măsuri ce vizează schimbul, partajarea, accesul și utilizarea datelor și serviciilor spațiale interoperabile pentru toate autoritățile publice, stabilește cadrul normativ pentru colectarea, partajarea și utilizarea seturilor de date spațiale, pentru asigurarea accesului deschis la date. Deasemenea nominalizează autoritatea coordonatoare, Consiliul INDS, entitățile publice și atribuie responsabilitățile acestora privind categoriile tematice de date spațiale.

65.2.1.2. În conformitate cu Legea nr. 254/2016, datele spațiale sunt grupate în trei anexe și distribuite în 32 de categorii tematice, necesare pentru constituirea cu success a unui mecanism de gestionare a datelor spațiale la nivel national. Aceste date sunt administrate de către entitățile publice responsabile și utilizate, inclusive la realizarea sarcinilor publice.

65.3. Hotărârea Guvernului nr. 458/2017 pentru aprobarea responsabilităților entităților publice privind seturile de date spațiale, stabilește entitățile publice și seturile de date spațiale pentru care sunt responsabile.

65.3.1. Entitățile publice vizate participă la instituirea și promovarea infrastructurii naționale de date spațiale prin acordarea accesului la seturile și serviciile de date spațiale deținute, precum și prin asigurarea descrierii acestora; și asigură conținutul complet, calitatea și disponibilitatea datelor spațiale, a serviciilor de rețea și a metadatelor.

65.3.1.2. Metadatele pentru datele spațiale și serviciile de rețea sunt completate de către entitățile publice responsabile cu sprijinul operațional al personalului AGCC.

65.4. Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia, stabilește rolul acestuia ca organ de coordonare interinstituțională pentru implementarea INDS.

65.5. Hotărârea Guvernului nr. 737/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de creare a serviciilor de rețea și termenul de implementare a acestora.

65.6. Hotărârea Guvernului nr. 738/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale.

65.7. Hotărârea Guvernului nr. 254/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți.

65.8. Hotărârea Guvernului nr. 683/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare.

65.9. Hotărârea Guvernului nr. 212/2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul thematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional geographic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Geodeziei, Cartografie și Cadastru”.

65.10. Hotărârea Guvernului nr. 663/2023 cu privire la Sistemul informațional geografic de stat „Geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale”.

65.11. Hotărârea Guvernului nr. 36/2024 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale.

65.12. Hotărârea Guvernului nr. 739/2024 pentru aprobarea Listei seturilor de date spațiale și a periodicității de actualizare a acestora, a fost aprobată Lista seturilor de date spațiale și periodicitatea de actualizare a acestora, stabilind un cadru normativ clar pentru gestionarea și actualizarea datelor spațiale relevante pentru diferite domenii de activitate. Implementarea acestui cadru este esențială pentru asigurarea unei administrări rentabile a teritoriului, dezvoltarea infrastructurii critice, protecția mediului și dezvoltarea economică durabilă.

65.13. Hotărârea Guvernului nr. 766/2024 cu privire la aprobarea cerințelor de creare a sistemelor informaționale geografice de stat de către entitățile publice.

65.14. Ordinul nr. 23/2020 al Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la aprobarea mecanismului de monitorizare a implementării infrastructurii naționale de date spațiale.

65.15. Ordinul nr. 61/2023 al Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la crearea Grupurilor de lucru în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale.

65.16. Ordinul nr. 79/2023 al Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la aprobarea Ghidurilor în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale.

65.17. Ordinul nr. 54/2024 al Directorului general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru cu privire la aprobarea Acordurilor tip privind publicarea datelor spațiale pe sisteme informaționale geografice de stat.

66. Cooperarea. O infrastructură eficientă de date spațiale nu poate fi stabilită în lipsa unei cooperări dintre autoritățile publice responsabile de datele spațiale. Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale definește clar rolurile în cadrul constituirii INDS, obligațiile care reies din aceste roluri și cadrul organizatoric în general, precum și stabilește competențele autorității coordonatoare, organul consultativ, cine sunt debitorii actului și care sunt obligațiile acestora, la ce date spațiale se referă și care reprezintă geoportalul național. Atât entitățile publice responsabile pentru seturile de date spaţiale, cât și terții au atribuții similare să participe la elaborarea și implementarea politicii de stat privind infrastructura națională de date spațiale și să colaboreze şi conclucreze pe probleme ce țin de infrastructura națională de date spațiale.

66.1. Unul din elementele de bază al componentei Cooperarea îl prezintă cadrul organizatorico- instituțional.

66.1.2. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC), conform Legii nr. 254/2016, are are un rol central în toate procesele legate de instituirea și dezvoltarea INDS, de la elaborarea cadrului normativ pînă la crearea și administrarea geoportalului național de date spațiale, asigurarea compatibilității geoportalului cu geoportalul comunitar, formarea și conducerea grupurilor de lucru. Astfel, în cadrul INDS propriu-zise, AGCC îndeplinește trei funcții esențiale: organ central de specialitate în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale, creator de date spațiale și autoritate coordonatoare, responsabilă de dezvoltarea acesteia.

66.1.3. Consiliul INDS, conform Hotărârii Guvernului nr. 459/2017, are un rol consultativ în ceea ce privește direcțiile și prioritățile de dezvoltare a infrastructurii naţionale de date spaţiale, oferind recomandări grupurilor de lucru pentru realizarea sarcinililor stabilite.

66.1.3.1. Consiliul INDS este compus din câte un reprezentant de nivel decizional delegat de către entitățile publice, structurile reprezentative ale autorităţilor publice locale şi societatea civilă.

66.1.3.2. Principalele sale atribuții includ aprobarea planului anual al grupurilor de lucru, monitorizarea progresului acestuia, oferirea de consultanță autorității coordonatoare, entităților publice și terților la stabilirea conținutului și utilizarea seturilor de date spațiale, precum şi la stabilirea componenței și conținutului unor noi seturi de date spațiale. De asemenea, Consiliul recomandă standarde pentru interoperabilitatea datelor, condiții de acces și protecție a informațiilor clasificate, examinează raportul anual privind dezvoltarea INDS și contribuie la gestionarea surselor de date spațiale și a metadatelor.

66.1.3.3. Atribuțiile Consiliului INSD au fost recent actualizate (prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2023), modificările esențiale vizând introducerea obligației de a aproba anual planul grupurilor de lucru privind implementarea Programului de dezvoltare a INDS, precum și responsabilitatea de a examina și aproba raportul anual privind instituirea și dezvoltarea acestei infrastructuri.

66.1.4. Grupurile de lucru INDS. În conformitate cu Legea nr. 254/2016, autoritatea coordonatoare este obligată să instituie grupuri de lucru în vederea realizării Programului de dezvoltare a  INDS, care să se ocupe de problemele și cerințele identificate în domeniu. Aceste grupuri de lucru au rolul de a analiza aspectele tehnice, juridice și organizatorice relevante pentru infrastructura națională de date spațiale, propunând soluții concrete pentru optimizarea și dezvoltarea acesteia.

66.1.4.1. În prezent, prin Ordinul Directorului general al ARFC nr. 61/2023, au fost create trei grupuri de lucru în domeniul INDS:

1) Grupul de lucru pentru partajarea seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea

2) Grupul de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naționale de date spațiale

3) Grupul de lucru pentru ridicarea capacității în domeniul INDS.

66.1.4.2. De asemenea prin Ordinul nr. 61/2023, a fost aprobat Regulamentul privind activitatea Grupurilor de lucru pentru partajarea seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea, tehnic și pentru ridicarea capacității în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale, care stabilește cadrul de funcționare a acestora.

66.1.4.3. Ordinul ARFC nr. 61/2023 a fost elaborat pentru a aborda și remedia obiecțiile anterioare referitoare la funcționarea grupurilor de lucru în cadrul INDS. Acest ordin introduce măsuri specifice menite să îmbunătățească eficiența și claritatea activităților desfășurate de aceste grupuri.

66.1.4.4. Planificarea și raportarea activităților. Grupurile de lucru au obligația de a elabora anual planuri de implementare a Programului de dezvoltare a INDS, care sunt ulterior prezentate Consiliului INDS pentru aprobare. Această măsură asigură o direcție clară și obiective bine definite pentru fiecare grup. De asemenea, grupurile sunt responsabile de întocmirea rapoartelor anuale privind activitățile desfășurate, care sunt transmise autorității coordonatoare, promovând astfel transparența și evaluarea continuă a progresului.

66.1.4.5. Componența și conducerea grupurilor de lucru. Ordinul specifică faptul că grupurile de lucru sunt fomate din specialiști desemnați de entitățile publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 458/2017. Acești membri sunt experți în domeniile lor de activitate, asigurând astfel un nivel înalt de competență și expertiză în cadrul grupurilor. De asemenea, se prevede posibilitatea ca fiecare entitate să desemneze un reprezentant alternativ, garantând continuitatea participării. Conducerea fiecărui grup este asigurată de un președinte desemnat de autoritatea coordonatoare, responsabil de organizarea și desfășurarea productivă a ședințelor.

66.1.4.6. Deși nu este specificat un număr exact de membri pentru fiecare grup de lucru, se subliniază importanța unei componențe eficiente. Prin desemnarea de specialiști relevanți și prin posibilitatea numirii unor reprezentanți alternativi, se urmărește menținerea unei structuri operative care să faciliteze colaborarea și atingerea obiectivelor propuse, aspecte esențiale pentru asigurarea unei coordonări operative și a unei dezvoltări sustenabile a infrastructurii naționale de date spațiale în Republica Moldova.

Imaginea 1. Cadrul organizatoric general al INDS în Republica Moldova

66.2. Partajarea datelor este un alt element fundamental al componentei Cooperare, care asigură schimbul de informații între entitățile publice și terți, contribuind astfel la realizarea unei infrastructuri eficiente și interoperabile de date spațiale.

66.2.1. În cadrul INDS, partajarea datelor presupune colaborarea între diverse instituții publice și private, permițând accesul și utilizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor conexe. Aceasta nu doar că îmbunătățește coordonarea între instituții, dar și facilitează înțelegerea comună a datelor, promovând un cadru de transparență și colaborare interinstituțională.

66.2.2. Partajarea seturilor şi a serviciilor de date spaţiale trebuie să permită entităților publice să obţină accesul la acestea, să facă schimb şi să utilizeze seturile şi serviciile respective în scopul satisfacerii necesităţilor publice, precum şi al realizării infrastructurii naţionale de date spaţiale. În scopul realizării partajării seturilor de date spaţiale, entitățile publice încheie între ele acorduri de colaborare, asigurând astfel accesul coordonat și utilizarea eficientă a acestor resurse.

66.2.3. Regulamentul cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 254/2018, definește norme precise pentru procesul de partajare, asigurându-se că datele sunt accesibile și utilizabile într-un mod uniform și controlat de toate părțile implicate. Regulamentul se aplică numai datelor spațiale care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 4, alineatul (2) al Legii nr. 254/2016.

67. Geoportalul INDS prezintă calea de acces către datele spațiale din Internet. Este un portal web destinat căutării, găsirii și accesului la date spațiale și la serviciile de rețea asociate datelor spațiale prin intermediul Internetului. Geoportalul servește drept interfață unificată care permite utilizatorilor să identifice și să acceseze rapid date spațiale dintr-o varietate de surse. Datele spațiale nu sunt stocate direct în geoportal, ci sunt deținute de instituțiile responsabile și accesibile prin servicii de rețea.

67.1. Republica Moldova a dezvoltat geoportalul național INDS (http://geoportalinds.gov.md) și o serie de geoportaluri tematice. Toate aceste geoportaluri tematice au ca scop de a furniza date spațiale prin servicii de rețea, fie de la o singură instituție sau mai multe.

67.1.2. Geoportalul INDS. Inițial a fost creat un geoportal provizoriu de metadate INDS (http://geoportalinds.gov.md) în cadrul proiectului Twinning „Organizarea, Raționalizarea și Computerizarea procesului de Cartografiere în Republica Moldova” (2014-2016) pentru publicarea metadatelor pentru toate seturile de date spațiale și serviciile de rețea.

67.1.3. Cu suportul Proiectului Uniunii Europene Twinning „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” (2020-2023) și cu acoperire financiară din cadrul Proiectului de Înregistrare şi Evaluare Funciară a fost creat Geoportalul INDS. Metadatele pentru datele spațiale și serviciile de rețea sunt completate de către entitățile publice cu sprijinul operațional al personalului AGCC.

67.1.4. Începând cu 14 octombrie 2024, Geoportalul INDS a fost integrat în Geoportalul UE INSPIRE, ceea ce permite accesarea și schimbul eficient de metadate între nivelul național și cel european. Această integrare sporește interoperabilitatea sistemelor și facilitează accesul la date spațiale standardizate la nivel european.

67.1.5. Geoportalul INDS reprezintă punctul unic de acces către datele spațiale existente în Republica Moldova și oferă informații despre datele spațiale și serviciile de rețea ale uneia sau mai multor entități publice. Geoportalul INDS oferă, de asemenea, capacitatea de a căuta, vizualiza și descărca date spațiale din diverse surse, care sunt descrise prin metadate.

67.1.6. La situația din anul 2023, existau 178 seturi de date spațiale descrise prin metadate înregistrate și 87 servicii de rețea, validate și publicate pe Geoportalul INDS, din partea a 37 subiecți INDS.

Actualmente, există 346 seturi de date spațiale descrise prin metadate înregistrate și 155 servicii de rețea, din partea a 30 subiecți INDS. Este de remarcat că numărul de subiecți INDS a fost diminuat ca rezultat al procesului de migrare și transferare a metadatelor de pe vechiul geoportal pe cel actual, în cadrul căruia au fost identificate și eliminate situațiile de dublare a unor entități.

67.1.7. Totuși, Geoportalul INDS nu este completat în întregime cu metadate și este utilizat într-un mod limitat deoarece necesită fortificarea și implicarea tuturor părților interesate.

67.1.8. Pe lângă portalul Geoportalul INDS, autoritatea coordonatoare dezvoltă și menține pagina web INDS www.inds.gov.md care constituie sursa informațională principală din domeniu și gestionează platforma pe colaborare pentru toți participanții la infrastructură.

67.2. Responsabilitățile principale ale FNDG includ arhivarea și partajarea diferitor tipuri de date spațiale: topografo-geodezice, gravimetrice, măsurări de bază, nivelare, geodezice și topografice. FNDG gestionează, de asemenea, materiale asociate cu fotografiile aeriene, cartografierea teritoriului și sondajele de teledetecție utilizate în scopuri cartografice.

67.3. Geoportalul tematic ,,GEODATA” (https://geodata.gov.md) este cel mai nou geoportal din geoportalurile tematice de date spațiale și servicii de rețea deținute de AGCC, instituit în baza Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Geodeziei, Cartografie și Cadastru.

67.3.1. Geoportalul tematic ,,GEODATA” (https://geodata.gov.md) conține o mare varietate de date spațiale, permite vizualizarea compozițiilor tematice pregătite în prealabil, de exemplu date spațiale legate de cadastrul bunurilor imobile, topografie sau modelul digital al reliefului și alte date spațiale sau produse cartografice de care este responsabilă AGCC și nu doar. Geoportalul tematic ,,GEODATA” se bazează pe o combinație de software open source (MapStore, GeoServer, PostgreSQL+PostGIS) și software licențiat (Microsoft Windows Server).

67.4. Geoportal tematic cadastru (https://www.cadastru.md/ecadastru). Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, mai exact departamentul Cadastru, administrează geoportalul tematic care oferă date spațiale despre parcele, limite administrativ-teritoriale, clădiri, adrese, linii și puncte de adresă, evaluări de proprietăți, fiind actualizat zilnic.

67.4.1. Geoportalul tematic cadastru este stocat pe un server separat, de sine stătător, nu poate fi transferat cu ușurință pe M-Cloud datorită complexității și tehnologiei de creare.

67.4.1.2. Cu toate acestea, potrivit angajamentelor instituționale și obiectivelor incluse în Planul de activitate al AGCC pentru anul 2025, sunt în derulare acțiuni vizând integrarea treptată a tuturor sistemelor IT în M-Cloud, inclusiv a geoportalului tematic cadastru.

68. Geoportaluri tematice ale altor entități publice. Pe lângă geoportalurile tematice menționate ale AGCC, există o serie de alte geoportaluri tematice dezvoltate de entitățile publice pentru vizualizarea și partajarea datelor spațiale prin servicii de rețea.

68.1. Geoportal tematic de date spațiale (solul). Geoportalul tematic soluri al Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului State (IPOT), posesor al geoportalului tematic este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, constituie un geoportal tematic de stat stocat pe M-Cloud cu metadate publicate. Acest geoportal tematic este mai mult dedicat experților în domeniul pedologiei sau agriculturii.

68.2. Geoportalul tematic cu date spațiale (geologie). Geoportalul tematic www.geologie.gov.md a fost creat în 2020 cu harta de fundal de la OpenStreetMap. În întreținerea acestuia sunt implicați reprezentanții Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, geoportalul tematic fiind stocat pe platforma guvernamentală M-Cloud. Este construit pe sistemul GeoNode și conține datele spațiale ale Agenției Geologie și Resurse Minerale.

68.3. Geoportalul tematic privind drumurile naționale și regionale (https://harta.asd.md/). Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”, care se ocupă de reparația și întreținerea calitativă a rețelei de drumuri publice naționale (deciziile asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor de interes local ține de competența autorităților administrației publice locale) a lansat un portal care prezintă informații despre drumurile regionale și naționale și infrastructura rutieră asociată (poduri, intersecții, semafoare, etc.).

68.4. Geoportalul tematic al autorităților administrative publice locale (gislocal.md). Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale (SIGSNL) (instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 36/2024 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale) reprezintă totalitatea de resurse și tehnologii informaționale interdependente, de metode și de personal, destinată păstrării și furnizării de informații privind seturile de date spațiale aflate în responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Geoportalul tematic va permite autorităților administrației publice locale să stocheze și să asigure interoperabilitatea datelor spațiale cu alte sisteme informaționale geografice de stat prin servicii de rețea fără dublarea datelor spațiale.

69. Metadatele. O component importantă a INDS este capacitatea de a căuta și de a găsi date folosind metadate. Metadatele sunt un set de informații standardizate despre date, cum ar fi descrierea setului de date, rezoluția, sistemul de coordonate, dreptul de autor, cuvintele cheie aplicate acestuia, modul în care au fost colectate, conținutul setului de date (caracteristici intrinseci), modul în care datele pot fi accesate, termenii și condițiile aplicabile pentru utilizarea datelor, precum și instituția responsabilă.

69.1. În prezent, există 155 de servicii de rețea, care au metadate validate și publicate prin geoportalul INDS. Metadatele sunt introduse de către părțile interesate și cu sprijinul operațional al personalului AGCC. Aceste metadate au fost produse în mare măsură pentru a îndeplini responsabilitățile și sarcinile interne ale fiecărei autorități și conțin informații despre, de exemplu, cum sunt colectate datele, anumiți termeni și condiții de utilizare a datelor, accesul la informații etc.

70. Datele spațiale reprezintă orice date cu referință directă sau indirectă la o anumită locație sau zonă geografică. Datele spațiale de bază, cum ar fi planurile ortofoto, sunt disponibile în format electronic, dar multe date, cum ar fi hărțile tradiționale de hârtie negeoreferențiate, sunt încă în formate incompatibile pentru diseminarea electronică. În același timp, unele seturi de date spațiale pot fi deținute concomitent de mai multe autorități și instituții publice.

70.1. Fiind evaluate, în cadrul Proiectului TWINNING-1, s-a constatat creşterea volumului de date create şi stocate (dar deseori neorganizate adecvat). La fel, calitatea datelor este joasă, foarte multe date spațiale se regăsesc pe format de hârtie, autoritățile publice nu dispun de specificații tehnice, datele spațiale sunt în formate diferite. Este necesar ca datele spațiale să urmeze anumite standarde internaționale și să fie armonizate. De asemenea, trebuie de îmbunătățit situația legată de specificațiile privind datele spațiale.

70.2. Armonizarea datelor este un proces ce consumă multe resurse și timp, iar AGCC a lucrat în direcția îmbunătățirii cadrului tehnic și metodologic pentru alinierea datelor spațiale la standardele internaționale. În acest sens, AGCC a inițiat proiecte de digitalizare și georeferențiere a hărților tradiționale, facilitând conversia acestora în formate compatibile cu sistemele informatice moderne.

70.3. De asemenea, AGCC a elaborat specificații tehnice pentru standardizarea seturilor de date spațiale și a promovat utilizarea formatelor interoperabile, pentru a asigura integrarea și accesibilitatea acestora pe platformele naționale de date spațiale.

70.4. Cu toate acestea, procesul de armonizare este încă în desfășurare, iar principale provocări rămân lipsa resurselor financiare și umane.

70.5. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2017 pentru aprobarea responsabilităților entităților publice privind seturile de date spațiale, entitățile publice responsabile de seturile de date spațiale au obligația de a participa la instituirea și promovarea INSD prin acordarea accesului la seturile și serviciile de date spațiale deținute, precum și prin asigurarea descrierii acestora; precum și de a asigura conținutul complet, calitatea și disponibilitatea datelor spațiale, a serviciilor de rețea și a metadatelor.

71. Serviciile de rețea. Acestea reprezintă operații tehnice, ce pot fi executate cu invocarea unei aplicații de computer asupra datelor spațiale. Serviciile de rețea fac posibilă obținerea accesului la date de către utilizator.

71.1. Serviciile de rețea constituie un element esențial pentru asigurarea interoperabilității între seturile de date spațiale, reprezentând principala modalitate de acces și utilizare a acestora într-o INDS. În Republica Moldova, serviciile de rețea sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 737/2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de rețea și termenul limită pentru implementarea acestora. Legislația Republicii Moldova conține referințe la standardele ISO care asigură că protocoalele INDS publică servicii conform cerințelor tehnice recunoscute.

71.1.1. Adresele serviciilor web disponibile (WFS, WMS și altele) pot fi accesate pe geoportalul INDS ca informații din metadatele setului de date spațiale. Aceste servicii sunt utilizate pe scară largă de alte autorități și instituții. Serviciile de căutare și vizualizare sunt gratuite pentru toate scopurile și toți utilizatorii, în timp ce pentru serviciile de descărcare se poate percepe o taxă dacă furnizorul de date decide astfel.

Tabelul 1. Accesibilitatea metadatelor, datelor și serviciilor de rețea

și țintele pentru următorii ani

| An | Metadate pentru date spațiale | Metadate pentru servicii de rețea |  |  | Servicii de rețea |  |  |  |  |  |  | Formatul datelor spațiale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vizualizare | Descărcare | Transformare | Vizualizare |  |  | Descărcare |  |  | Transformare |  |  |
|  |  |  |  |  | WMS (vizualizare) | WCS | Tile Service | WFS | Descarea (file based download) | ATOM feed services | TNS (EPSG: 4026; 4326; 900913) | Raster | Vector |
| 2020 | 43 | 29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 49 |
| 2021 | 52 | 31 | 3 | 0 | 150 | 0 | 10 | 78 | 6 | 0 | 140 | 19 | 144 |
| 2022 | 61 | 41 | 3 | 0 | 163 | 0 | 12 | 99 | 6 | 0 | 150 | 16 | 137 |
| 2023 | 56 | 34 | 4 | 0 | 160 | 0 | 11 | 66 | 0 | 0 | 143 | 18 | 175 |
| 2024 | 56 | 34 | 4 | 0 | 160 | 0 | 11 | 66 | 0 | 2 | 143 | 18 | 175 |
| 2025 | 64 | 39 | 5 | 1 | 184 | 0 | 13 | 76 |  | 3 | 164 | 21 | 201 |
| 2026 | 73 | 45 | 6 | 2 | 211 | 0 | 15 | 87 | 10 | 4 | 188 | 24 | 231 |
| 2027 | 77 | 44 | 7 | 2 | 237 |  | 16 | 99 | 12 | 6 | 221 | 28 | 275 |
| 2028 | 77 | 46 | 8 | 2 | 259 |  | 18 | 99 | 12 | 8 | 246 | 30 | 300 |
| 2029 | 81 | 48 | 8 | 2 | 280 |  | 19 | 99 | 15 | 8 | 278 | 34 | 328 |
| 2030 | 85 | 50 | 9 | 2 | 302 |  | 20 | 110 | 15 | 10 | 300 | 36 | 350 |

71.2. Republica Moldova dispune de o platformă guvernamentală comună de tip Infrastructură ca Serviciu (IaaS), denumită M-Cloud. Aceasta, fiind deținută de stat, este utilizată în mod obligatoriu de autoritățile publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), și respectiv stă la baza implementării sistemelor acoperite de conceptul INDS. Platforma M-Cloud valorifică cheltuielile guvernamentale și consolidează centrele de date într-o formă de management comun. Astfel, costurile sunt reduse semnificativ, munca funcționarilor devine maiproductivă, ceea ce conduce la generarea de servicii publice de calitate.

72. Standarde. Institutul de Standardizare din Moldova impune anumite standarde generale, care includ și domeniul datelor spațiale, dar aceste standarde nu sunt utilizate într-un mod sistematic, ceea ce duce la rezultate diferite. Există o politică națională privind utilizarea standardelor de date spațiale și a seturilor de date spațiale. AGCC, în calitate de autoritate coordonatoare, recunoaște importanța standardelor pentru datele spațiale și contribuie la inițiative concrete de standardizare.

72.1 Specificațiile tehnice sunt elaborate și menținute în Republica Moldova și în mod implicit, acestea nu sunt disponibile online, dar nu sunt considerate proprietate intelectuală și, ca atare, sunt furnizate oricărei părți interesate la cerere. Seturile de date spațiale menținute în Republica Moldova, în general, sunt în conformitate cu specificațiile de date corespunzătoare.

72.2. În contextul activității “Utilizarea datelor existente în cadrul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale” a proiectului “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de către Uniunea Europeană în perioada 2020- 2023, AGCC în calitate de autoritate coordonatoare a INDS, a elaborat ghiduri și specificații tehnice privind crearea metadatelor pentru datele spațiale, modelelor de date spațiale și armonizarea acestora.

72.3. Prin Ordinul directorului general ARFC nr. 79/2023 cu privire la aprobarea Ghidurilor în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale, au fost aprobate:

Ghidul privind modelarea datelor spațiale

Ghidul privind georeferențierea datelor spațiale

Ghidul privind specificațiile de date spațiale

Ghidul privind modelarea datelor spațiale

Ghidul pentru armonizarea datelor între diferite seturi de date spațiale

72.3.1. Aceste ghiduri asigură un cadru metodologic unitar pentru gestionarea și integrarea datelor spațiale în geoportaluri tematice. Prin adoptarea acestor documente, s-au stabilit reguli clare privind crearea și utilizarea metadatelor, georeferențierea și armonizarea seturilor de date, contribuind astfel la creșterea interoperabilității și accesibilității informațiilor spațiale. Implementarea acestor ghiduri urmează să sprijine autoritățile publice și instituțiile implicate în procesul de modernizare a infrastructurii naționale de date spațiale, facilitând schimbul de date și reducerea fragmentării informaționale.

73. Competențe. Pentru a institui INDS, sunt necesare cunoștințe de specialitate legate de crearea, întreținerea, utilizarea, partajarea și integrarea datelor spațiale. În prezent, expertiza în gestionarea și partajarea datelor spațiale este limitată, deși s-au făcut eforturi considerabile pentru a îmbunătăți nivelul de calificare necesar. În cadrul activităților desfășurate au avut loc (i) instruiri pentru entitățile INDS care vizează aprofundarea cunoștințelor despre INDS; (ii) au fost create trei grupuri de lucru pentru consolidarea capacităților care se concentrează pe creșterea gradului de conștientizare și aplicare a domeniului INDS în Republica Moldova.

73.1. Acțiunile de creștere a nivelului de informare cu privire la INDS au fost inițiate în anul 2016, prin organizarea unor conferințe, ateliere și mese rotunde susținute de mecanismul TAIEX, precum și activitățile desfășurare în cadrul a două proiecte TWINNING ale UE. Pagina web oficială a INDS (https://inds.gov.md/ro/nsdi-homepage-ro/) are un rol important în diseminarea informațiilor despre INDS. Aceasta este, de asemenea, unul dintre instrumentele de conștientizare și promovare a INDS, conține informații despre cadrul legal, acorduri de cooperare între instituțiile care utilizează INDS și noutăți. Totodată site-ul oficial al AGCC, precum și profilul pe rețeaua de socializare a autorității constituie o platformă de informare inclusiv cu privire la evoluția INDS.

73.2. Având în vedere atribuția funcțională privind organizarea instruirilor, inclusiv seminare și conferințe tematice, în domeniile de competență deținute, AGCC desfășoară permanent activități privind seturile de date spațiale, cu implicarea entităților publice, asigurând actualizarea și gestionarea continuă a acestor date.

73.3. AGCC este autoritatea responsabilă de promovarea cunoștințelor și abilităților în domeniile geodeziei, cartografiei, topografiei, geoinformaticii și teledetecției, infrastructura de date spațiale, cadastrul bunurilor imobile, evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile  pentru ridicarea capacității instituționale a specialiștilor în domeniu. În acest scop, AGCC organizează periodic sesiuni de instruire, seminare și conferințe tematice pentru profesioniști din sectorul public și privat, asigurând actualizarea constantă a cunoștințelor privind cele mai recente tehnici și tehnologii. Printre subiectele abordate se numără metode avansate de cartografiere, utilizarea sistemelor SIG și strategii inovative de teledetecție. Totodată, AGCC coordonează inițiative pentru gestionarea infrastructurii naționale de date spațiale, facilitând interoperabilitatea și accesibilitatea datelor spațiale.

73.4. Cu toate acestea, domeniul infrastructurii de date spațiale se confruntă cu o lipsă acută de specialiști, ceea ce impune o intensificare a eforturilor de instruire și atragere a resursei umane calificate.

74. Problemele principale abordate în prezentul Program sunt: capacitatea limitată a infrastructurii naționale de date spațiale de a furniza informații actualizate, precise și interoperabile, ceea ce afectează procesele decizionale și eficiența administrației publice, precum și finanțarea insuficientă și fragmentată a acestui domeniu, care împiedică dezvoltarea durabilă a sistemelor de gestionare a datelor spațiale.

75. Aceste probleme includ două dimensiuni specifice. Pe de o parte, infrastructura națională de date spațiale nu este pe deplin dezvoltată și operațională, existând lacune în standardizare, integrare și interoperabilitate între diferite baze de date gestionate de instituții publice și private. Aceasta reduce eficiența utilizării datelor spațiale în planificarea teritorială, protecția mediului, transport, agricultură și alte sectoare strategice. Pe de altă parte, utilizarea și accesul la date spațiale sunt îngreunate de lipsa respectării și implementării unitare a cadrului normativ existent, precum și de absența unor politici coerente care să sprijine partajarea și valorificarea eficientă a acestor date.

76. De asemenea, cea mai mare barieră în valorificarea datelor spațiale o constituie lipsa deschiderii la nivel de autorități publice centrale, ceea ce afectează negativ colaborarea cu mediul academic și sectorul privat și limitează dezvoltarea unor soluții inovatoare.

77. Prezentul Program abordează ambele dimensiuni ale problemei. Fără soluționarea eficientă a tuturor cauzelor, rezultatele obținute vor fi nesatisfăcătoare, menținând un sistem fragmentat și ineficient. Acest lucru va duce la progrese suboptime, fără impact real asupra capacității administrației publice de a utiliza datele spațiale pentru luarea deciziilor și dezvoltarea durabilă a infrastructurii critice.

78. Problemele asociate dezvoltării și implementării INDS derivă din următoarele considerente:

- lipsa unui program național coerent privind gestionarea și utilizarea datelor spațiale în conformitate cu Directiva INSPIRE;

- lipsa unor obiective clare pentru dezvoltarea INDS, corelate cu nevoile administrației publice și ale sectorului privat;

- politica fragmentată de colectare și partajare a datelor spațiale, ceea ce limitează eficiența utilizării acestora;

- implementarea deficitară a reglementărilor existente, ceea ce împiedică accesul liber și transparent la datele spațiale;

- alocări bugetare pentru acest domeniu limitate.

79. Provocările respective sunt cauzate de mai mulți factori, grupați în trei categorii:

79.1. Deficiențe tehnice și de infrastructură:

Lipsa unui sistem unitar și integrat de gestionare a datelor spațiale.

Standardizarea insuficientă a formatelor și metodelor de colectare a datelor.

Capacități tehnologice limitate pentru actualizarea și întreținerea bazelor de date.

79.2. Probleme instituționale:

Aplicarea limitată a mecanismelor existente de partajare a datelor între instituții, determinată de lipsa de deschidere și cooperare interinstituțională..

Colaborare limitată între sectorul public, privat și mediul academic.

79.3. Finanțare și resurse umane:

Finanțare insuficientă pentru dezvoltarea infrastructurii de date spațiale.

Lipsa unor programe de formare și perfecționare a specialiștilor în domeniu.

Investiții reduse în soluții inovatoare și tehnologii emergente pentru prelucrarea datelor spațiale.

80. Programul propus urmărește să răspundă acestor provocări prin măsuri specifice menite să asigure o infrastructură națională de date spațiale modernă, interoperabilă și eficientă.

81. Cauzele care au condus la apariția și persistența problemelor menționate sunt multiple și complexe, fiind determinate de factori instituționali, financiari și tehnici, precum și de lipsa unei culturi consolidate privind valorificarea datelor spațiale în procesele decizionale, și sunt enumerate mai jos.

82. Cauza 1. Interoperabilitatea datelor spațiale deținute existente între autoritățile publice și instituții este minimă sau absentă.

Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea și funcționarea eficientă a INDS este lipsa unui mecanism instituțional clar și coerent care să asigure coordonarea între entitățile implicate în colectarea, gestionarea și partajarea datelor spațiale. Deși cadrul legal prevede anumite norme privind schimbul de date, în practică persistă dificultăți care împiedică accesul uniform și transparent la aceste informații.

83. Un factor esențial care contribuie la această disonanță este lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile publice. În prezent, fiecare autoritate gestionează propriile seturi de date spațiale conform unor proceduri interne, fără o strategie unificată de interoperabilitate și standardizare. Această fragmentare determină incoerență în structura datelor, dificultăți în corelarea informațiilor din diferite surse și, implicit, un acces limitat pentru utilizatorii finali, inclusiv pentru sectorul privat și societatea civilă.

84. Diferențele de format, metodologii și lipsa unor protocoale standardizate de acces îngreunează colaborarea interinstituțională, afectând procesele decizionale bazate pedate spațiale. Utilizarea unor formate diferite de colectare a datelor determină dificultăți semnificative în schimbul de informații între instituții.

85. Deși reutilizarea datelor spațiale este reglementată prin Legea nr. 254/2016, în practică persistă lacune privind aplicabilitatea și claritatea condițiilor tehnice, procedurale și instituționale, ceea ce creează bariere administrative și juridice în accesarea și valorificarea acestor date. În mod particular, lipsa unor mecanisme clare pentru interoperabilitate, schimb automatizat de date între entități și condiții unitare de reutilizare limitează eficiența colaborării interinstituționale și accesul publicului larg.

86. Totodată, cooperarea insuficientă între autorități publice, mediul academic și sectorul privat împiedică dezvoltarea de parteneriate și soluții inovatoare pentru colectarea și utilizarea datelor spațiale.

87. Reieșind din calitatea sa de posesor al  geoportalului tematic pentru seturile de date spațiale (geodata.gov.md), AGCC s-a îngrijit să asigure condițiile juridice și organizatorice pentru administrarea și dezvoltarea acestuia, prin emiterea Ordinului nr. 54/2024 cu privire la aprobarea Acordurilor tip privind publicarea datelor spațiale pe sisteme informaționale geografice de stat și Ordinului nr. 131/2024 cu privire la aprobarea Acordului tip privind solicitarea de transmitere a Sistemului Informațional Geografic de Stat în administrare și integrarea acestuia pe geoportalul tematic al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (geodata.gov.md).

88. În acest sens, Ordinul nr. 54/2024 aprobă două acorduri tip: (i) Acordul pentru publicarea datelor spațiale pe Sistemul Informațional Geografic de Stat "Geodata" care stabilește procedurile prin care entitățile publice responsabile de datele spațiale și terții solicită publicarea datelor lor spațiale pe platforma națională "Geodata", asigurând standardizarea și accesibilitatea acestor date la nivel national; (ii) Acordul pentru publicarea datelor spațiale pe Sistemul Informațional Geografic de Stat la Nivel Local (SIGSNL) care oferă un cadru pentru autoritățile publice locale care doresc să-și publice datele spațiale pe platforme geografice locale, facilitând astfel gestionarea și accesul la date la nivel local.

89. Este îmbucurător faptul să subliniem că procesul de publicare a datelor spațiale avansează, reflectând un interes crescut din partea instituțiilor publice pentru transparență și accesibilitate. Până în prezent, au fost deja încheiate 4 acorduri pentru publicarea datelor spațiale pe Sistemul Informațional Geografic de Stat „Geodata” și 26 de acorduri pentru publicarea datelor spațiale pe Sistemul Informațional Geografic de Stat la Nivel Local (SIGSNL).

90. În același context, Ordinul directorului general AGCC nr. 131/2024 detaliază pașii și condițiile prin care diferite sisteme informaționale geografice pot fi integrate pe platforma națională, promovând centralizarea și accesul unificat la datele spațiale.

91. În ciuda măsurilor întreprinse prin aprobarea ambelor ordine, care urmăresc să standardizeze și să faciliteze procesul de publicare și integrare a datelor spațiale, implementarea unui sistem național eficient de gestionare și partajare a datelor spațiale rămâne o provocare semnificativă. Unul dintre principalele obstacole este că, deși aceste acorduri tip stabilesc proceduri clare pentru publicarea și transmiterea datelor pe platformele naționale și locale, multe autorități publice, în special cele locale, se confruntă cu resurse limitate și cu o capacitate tehnică insuficientă pentru a implementa aceste proceduri. În multe cazuri, există o lipsă de personal calificat în domeniul tehnologiilor informaționale, iar infrastructura necesară pentru a susține integrarea datelor este adesea învechită sau insuficientă.

92. De asemenea, există o dificultate semnificativă în asigurarea unui flux continuu și coordonat de date între instituțiile publice și autoritățile locale. Chiar și cu reglementările stabilite prin Ordinul 54/2024, cooperarea interinstituțională continuă să fie fragmentată. Multe instituții nu au încă capacitatea de a schimba și publica datele într-un mod standardizat, ceea ce face ca procesul de integrare a datelor în platformele naționale și locale să fie ineficient și de lungă durată. Acest lucru poate conduce la întârzieri și ineficiențe administrative care afectează grav domenii precum planificarea urbană, gestionarea resurselor naturale și intervențiile rapide în caz de urgență.

93. Astfel, în pofida progreselor realizate prin reglementările recente, rămân necesare măsuri suplimentare pentru a asigura o implementare completă și eficientă a infrastructurii naționale de date spațiale. Este nevoie de investiții suplimentare în capacitatea tehnică a instituțiilor publice și autorităților locale, de formare continuă a personalului și de o mai bună coordonare între toate părțile implicate.

94. În plus, trebuie să se dezvolte și un mecanism de monitorizare și evaluare a implementării acestor acorduri, pentru a asigura că datele publicate sunt relevante, actualizate și ușor accesibile pentru toți utilizatorii.

95. Cauza 2. Lipsa unei descrieri complete și standardizate a metadatelor pentru datele spațiale.

Din perspectivă tehnică, datele spațiale existente sunt adesea incomplete, neactualizate și nu sunt descrise prin metadate conforme standardelor internaționale, ceea ce reduce considerabil posibilitatea utilizării lor eficiente. În plus, calitatea datelor (Data Quality Management - DQM) rămâne o provocare, întrucât lipsesc proceduri clare și resurse adecvate pentru asigurarea acurateței și fiabilității acestora. Lipsa unei descrieri complete și standardizate a metadatelor pentru datele spațiale îngreunează identificarea și accesibilitatea acestora pentru utilizatori. În absența unor metadate detaliate, potențialii utilizatori întâmpină dificultăți în determinarea disponibilității și evaluarea calității datelor, ceea ce afectează utilizarea eficientă a acestora în procesul decizional.

96. Deși unele seturi de date sunt disponibile în format electronic, altele, precum hărțile tradiționale de hârtie negeoreferențiate, nu pot fi utilizate direct în aplicații digitale fără prelucrare suplimentară. În plus, datele spațiale sunt deținute concomitent de mai multe autorități și instituții publice, ceea ce duce la fragmentare și dificultăți în accesarea și utilizarea eficientă a acestora.

96.1. Această cauză, la rândul său, este generată de un șir de subcauze, după cum urmează.

Subcauza 2.1. Incompatibilitatea formatelor de date. Multe date sunt încă în formate negeoreferențiate sau neuniforme, ceea ce îngreunează utilizarea acestora în aplicații SIG (Geographic Information System).

Subcauza 2.2. Acces restricționat la seturile de date. Deși infrastructura națională de date spațiale prevede accesibilitatea acestora, în practică, există bariere administrative și tehnice în obținerea datelor relevante.

Subcauza 2.3. Lipsa standardizării și a actualizării periodice. Datele spațiale nu sunt actualizate în mod constant, ceea ce afectează precizia informațiilor utilizate pentru planificare și decizii strategice.

Subcauza 2.4. Lipsa unor instrumente moderne de analiză și vizualizare a datelor spațiale, fapt ce limitează capacitatea autorităților publice, a instituțiilor și a altor utilizatori de a interpreta și utiliza eficient datele spațiale. În absența unor soluții avansate de prelucrare, datele disponibile nu sunt valorificate la adevăratul lor potențial, ceea ce afectează luarea deciziilor bazate pe evidențe.

97. Un aspect critic al acestei probleme este utilizarea unor soluții tehnice cu funcționalități limitate, care nu permit analiza avansată a datelor, modelarea scenariilor sau integrarea eficientă a diverselor  surse de date spațiale. De asemenea, multe instituții nu dispun de capacități tehnice adecvate pentru procesarea volumelor mari de date, ceea ce face dificilă generarea de hărți interactive, analize spațiale predictive sau simulări complexe necesare în domenii precum urbanismul, gestionarea riscurilor de dezastre sau protecția mediului.

98. Această lipsă de instrumente moderne contribuie la o utilizare ineficientă a datelor, împiedică interoperabilitatea între diferite platforme și reduce transparența și accesibilitatea informațiilor pentru factorii de decizie și publicul larg. În plus, fără tehnologii adecvate, nu este posibilă integrarea cu sistemele bazate pe inteligență artificială sau big data, ceea ce limitează inovarea și dezvoltarea unor soluții digitale performante în gestionarea datelor spațiale.

99. Cauza 3. Nivelul scăzut de înțelegere a INDS. Gradul redus de conștientizare privind importanța și beneficiile utilizării datelor spațiale

Dezvoltarea unei infrastructuri naționale eficiente de date spațiale este influențată și de percepția actorilor instituționali asupra rolului și utilității acestor date. În multe cazuri, utilizarea datelor spațiale nu este percepută ca o prioritate, iar decidenții nu sunt pe deplin conștienți de avantajele pe care le oferă un sistem bine structurat și interoperabil de informații spațiale. Această lipsă de conștientizare duce la o utilizare fragmentată și ineficientă a datelor spațiale. În lipsa unei culturi organizaționale bazate pe utilizarea datelor spațiale, inițiativele pentru dezvoltarea INDS sunt adesea tratate ca fiind secundare în raport cu alte priorități instituționale.

100. Deasemenea, se atestă un nivel scăzut de înțelegere a conceptului, beneficiilor și mecanismelor INDS în rândul instituțiilor publice, autorităților locale și chiar al unor actori din sectorul privat. Această lipsă de înțelegere se manifestă în mai multe moduri și generează multiple consecințe negative.

100.1. Subcauza 3.1. Percepția limitată asupra importanței INDS. Multe instituții și autorități consideră datele spațiale ca fiind doar un instrument intern, destinat strict propriilor nevoi operaționale, fără a conștientiza valoarea acestora într-un cadru mai larg, interinstituțional. Acest lucru determină o reticență în partajarea datelor și o abordare izolată, ceea ce împiedică crearea unui ecosistem integrat de informații spațiale.

100.2. Subcauza 3.2. Lipsa unei culturi instituționale privind utilizarea datelor spațiale. În multe cazuri, datele spațiale sunt subutilizate sau utilizate doar de specialiști TIC și SIG fără ca factorii de decizie sau alte departamente să fie implicați activ în valorificarea acestora. Astfel, potențialul INDS nu este pe deplin exploatat, iar procesele de luare a deciziilor bazate pe dovezi rămân limitate.

100.3. Subcauza 3.3. Slaba integrare a INDS în strategiile de dezvoltare și politici publice. Deși INDS poate contribui semnificativ la eficientizarea administrației publice, dezvoltarea urbană, protecția mediului sau gestionarea riscurilor de dezastre, aceasta nu este întotdeauna inclusă în strategiile sectoriale. Lipsa de conștientizare a avantajelor INDS determină o integrare deficitară a acesteia în politicile publice și o subfinanțare a inițiativelor legate de datele spațiale

100.4. Subcauza 3.4. Lipsa spiritului inovativ și a inițiativei în utilizarea datelor spațiale de către actorii din sectoarele strategice. În domenii precum ocrotirea sănătății, dezvoltarea urbană, protecția mediului și gestionarea riscurilor de dezastre, utilizarea datelor spațiale ar putea contribui semnificativ la luarea deciziilor informate, optimizarea resurselor și creșterea eficienței serviciilor publice. Cu toate acestea, factorii de decizie nu manifestă suficient entuziasm și inițiativă în adoptarea acestor soluții inovatoare, fie din lipsă de conștientizare a beneficiilor, fie din reticență față de schimbare.

100.4.1. La caz, evidențiem eventuala concordanță a INDS cu obiectivul general 5 din SND „Îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a populației”, prin posibilitatea de a sprijini planificarea și implementarea serviciilor medicale de calitate, sporirea capacității sistemului de sănătate de a răspunde provocărilor. Utilizarea datelor spațiale poate accelera transformarea sistemului de sănătate într-unul mai modern și orientat spre nevoile populației.

100.4.2. Programul INDS ar facilita accesul la date spațiale actualizate și precise, care pot sprijini planificarea optimă a infrastructurii medicale (ex. amplasarea spitalelor, clinicilor mobile, unităților de intervenție în funcție de nevoile locale și punctelor de vaccinare în funcție de nevoile comunităților). Utilizarea datelor spațiale pentru alocarea resurselor în funcție de densitatea populației și distribuția bolilor va contribui la îmbunătățirea calității și accesului la servicii medicale (Asigurarea acoperirii universale cu servicii medicale de înaltă calitate (obiectivul specific 5.1 din SND)).

100.5. Subcauza 3.5. Deficiențe în educație și formare profesională. Nivelul scăzut de înțelegere a INDS este amplificat și de lipsa unor programe de instruire specializate destinate factorilor de decizie și personalului tehnic. De multe ori, funcționarii publici și specialiștii care lucrează cu date spațiale nu au acces la cursuri de formare continuă, ceea ce limitează dezvoltarea competențelor necesare pentru utilizarea, partajarea și integrarea datelor spațiale.

100.6. Subcauza 3.6. Rezistența la schimbare și lipsa unei viziuni unitare. În unele instituții, schimbările legate de digitalizare și adoptarea unui sistem deschis de date sunt percepute ca provocări birocratice suplimentare, iar unele structuri administrative sunt reticente în a adopta noi mecanisme de gestionare a datelor. Această atitudine contribuie la o implementare fragmentată și ineficientă a INDS.

101. Nivelul scăzut de înțelegere a INDS rămâne un obstacol semnificativ în dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de date spațiale, iar soluțiile propuse trebuie să vizeze nu doar componenta tehnică, ci și schimbarea mentalităților și a culturii instituționale privind utilizarea datelor spațiale.

102. Cauza 4. Lipsa resurselor umane specializate în autoritățile publice, instituții și mediul academic

Implementarea și gestionarea eficientă a INDS necesită expertiză avansată în geodezie, cartografie, SIG și tehnologii de date spațiale. Cu toate acestea, administrația publică, instituțiile de cercetare și mediul academic se confruntă cu un deficit major de specialiști, ceea ce limitează capacitatea de a colecta, analiza și partaja date spațiale într-un mod performant. Lipsa personalului calificat duce la luarea unor decizii fără fundament tehnic adecvat, crește dependența de consultanți externi și generează costuri ridicate.

103. De asemenea, subutilizarea tehnologiilor moderne și absența unor standarde clare de management al datelor afectează interoperabilitatea și accesibilitatea acestora, încetinind modernizarea sistemelor geoinformaționale. În acest context, dezvoltarea infrastructurii de date spațiale riscă să nu țină pasul cu cerințele economiei și administrației publice.

104. Deficitul de specialiști în domeniul IDS ca de altfel și în domeniul disciplinelor conexe (geodezie, cartografie, SIG, teledetecție, cadastru) poate fi atribuit mai multor subcauze, precum:

Subcauza 4.1. Lipsa programelor educaționale specializate, întrucît oferta educațională în universitățile din Republica Moldova este limitată în ceea ce privește programele actualizate și adaptate cerințelor din domeniul IDS.

104.1. Deși Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) oferă programe de studii în domenii conexe, precum geodezia, cartografia și SIG, acestea nu sunt întotdeauna aliniate cu cerințele actuale ale pieței muncii și cu tendințele tehnologice internaționale. Curriculumul necesită o actualizare constantă, iar accesul la echipamente moderne și software specializat este limitat. Această discrepanță între cerințele angajatorilor și competențele absolvenților face ca mulți dintre aceștia să nu fie pe deplin pregătiți pentru provocările practice ale domeniului IDS.

104.2. UTM menține statutul de centru academic și științific de referință la nivel național și international, se bucură de o recunoaștere internațională notabilă, ocupând poziția 103 în clasamentul QS Europe University Rankings - Europa de Est 2025. De asemenea, în 2024, UTM s-a clasat pe locul 921 în clasamentul RUR World University Rankings, evaluând performanța a peste 1.200 de instituții de învățământ superior la nivel global. Mai mult, UTM este singura universitate din Republica Moldova inclusă în Times Higher Education Impact Ranking 2024, reflectând angajamentul său față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. Cu toate acestea, în domeniul IDS, se constată o lipsă de programe educaționale specializate care să pregătească studenții pentru cerințele specifice ale acestui sector.

105. Subcauza 4.2. Finanțare insuficientă pentru cercetare și dezvoltare. Lipsa unor investiții constante în domeniul geospațial limitează atât atragerea de noi specialiști, cât și dezvoltarea competențelor celor existenți. Iar faptul că сercetarea în domeniul geospațial este subfinanțată descurajează tinerii specialiști să se orienteze către acest domeniu. Multe universități nu au acces la infrastructură modernă și software SIG actualizat, ceea ce afectează calitatea formării specialiștilor.

106. Subcauza 4.3. Interes scăzut din partea tinerilor. Profesiile legate de geoinformație și infrastructura de date spațiale nu sunt suficient promovate, ceea ce face ca un număr redus de studenți să aleagă acest domeniu pentru carieră.

107. Subcauza 4.4. Adoptarea lentă a noilor tehnologii. În unele instituții publice și private, integrarea tehnologiilor moderne SIG și teledetecție este realizată cu întârziere, ceea ce reduce atractivitatea domeniului pentru specialiștii tineri care preferă un mediu dinamic și inovator.

108. Subcauza 4.5. Migrarea creierelor. Succesul în domeniul datelor spațiale atrage profesioniști talentați în mediul privat, care adesea oferă salarii mai mari și condiții de muncă mai bune decât cele disponibile în sectorul public. Această migrare duce la o concentrare insuficientă de specialiști în autoritățile publice.

109. Subcauza 4.6. Exodul forței de muncă. Chiar și în condițiile în care unii absolvenți ai UTM obțin competențe solide în domeniul IDS, mulți dintre aceștia aleg să emigreze, atrași de oportunități profesionale mai avantajoase din punct de vedere financiar și al dezvoltării carierei. Salariile competitive, infrastructura tehnologică avansată și posibilitățile extinse de cercetare și inovare din alte țări determină specialiștii să emigreze către țări care investesc activ în acest sector. Acest fenomen agravează deficitul de specialiști din Republica Moldova și creează un cerc vicios în care lipsa resurselor umane calificate împiedică dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale.

110. Pe lângă lipsa specialiștilor, capacitatea instituțională de a dezvolta și administra un sistem național de date spațiale este limitată din cauza nivelului redus de formare profesională continuă și a lipsei unor programe dedicate pentru dezvoltarea competențelor necesare în acest domeniu. Deși există inițiative de instruire organizate de AGCC și alte instituții, acestea nu sunt suficient de frecvente și cuprinzătoare pentru a asigura o dezvoltare profesională continuă adaptată cerințelor pieței.

111. În plus, colaborarea dintre mediul academic și autoritățile publice pentru dezvoltarea programelor de formare specializate este deficitară. Oferirea unor cursuri de formare continuă și specializări în geoinformatică și analiza datelor spațiale este esențială pentru a pregăti profesioniști capabili să răspundă nevoilor actuale.

112. Pentru a aborda aceste provocări, este necesară o strategie integrată care să includă actualizarea curriculei universitare, stimularea cercetării, dezvoltarea unor programe educaționale adaptate cerințelor pieței muncii în domeniul IDS, crearea de parteneriate internaționale și promovarea activă a profesiilor din domeniul geospatial, precum și implementarea unor politici eficace care să rețină talentele în țară.

113. Cauza nr.5. Caracterul formal al Consiliului INDS

Un alt factor important îl reprezintă sprijinul insuficient acordat Consiliului INDS. Acesta nu este perceput ca o autoritate de coordonare cu atribuții bine definite de către toate entitățile implicate, fapt ce reduce coerența eforturilor de dezvoltare a INDS și limitează colaborarea interinstituțională.

114. Este de remarcat faptul că atribuțiile Consiliului INDS au fost recent actualizate prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2023, fiind extinse pentru a consolida rolul său strategic în coordonarea și monitorizarea dezvoltării infrastructurii naționale de date spațiale. Modificările esențiale includ introducerea obligației de a aproba anual planul grupurilor de lucru pentru implementarea Programului de dezvoltare a INDS, precum și responsabilitatea de a examina și aproba raportul anual privind instituirea și evoluția acestei infrastructuri.

115. Cu toate acestea, organizarea și funcționarea Consiliului INDS prezintă anumite deficiențe care limitează eficiența acestuia în coordonarea și implementarea politicilor din domeniu, precum rolul predominant consultativ fără atribuții decizionale, lipsa unei structuri clar definite a membrilor Consiliului, lipsa planificării activității și a unui mecanism de raportare și asigurare a transparenței, frecvența redusă a ședințelor, lipsa unui sistem flexibil de participare la ședințe, lipsa unui mecanism de motivare a membrilor.

115.1. Deși Consiliul este compus din reprezentanți de nivel decizional din diverse instituții, rolul său rămâne preponderent consultativ, fără o capacitate reală de luare a deciziilor cu impact direct asupra dezvoltării infrastructurii naționale de date spațiale.

115.2. Componența Consiliului este stabilită printr-o listă de instituții (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 459/2017), fără a specifica pozițiile exacte ale reprezentanților, ceea ce poate conduce la variații în nivelul de expertiză și influență al membrilor. În vederea consolidării capacității de decizie și reprezentativității Consiliului, se recomandă desemnarea unor membri cu funcții clar definite, preferabil de nivel înalt.

115.3. Pentru asigurarea unei mai bune coordonări între activitățile Consiliului și obiectivele generale ale dezvoltării infrastructurii de date spațiale, ar fi oportună alinierea activităților Consiliului cu Planul de acțiuni pentru INDS.

116. Această lipsă de conștientizare și claritate asupra atribuțiilor și beneficiilor pe care le poate aduce Consiliul INDS determină un sprijin insuficient din partea actorilor relevanți, ceea ce afectează integrarea eficientă a datelor spațiale în strategiile sectoriale și politicile publice, fapt ce conduce la:

(i) implicare redusă a instituțiilor-cheie în inițiativele INDS, ceea ce limitează colaborarea interinstituțională;

(ii) lipsa unei viziuni comune privind dezvoltarea și utilizarea datelor spațiale;

(iii) dificultăți în asigurarea resurselor necesare pentru implementarea inițiativelor INDS, din cauza unei susțineri insuficiente la nivel politic și administrativ.

117. Fără o recunoaștere clară a rolului său și fără un sprijin adecvat, Consiliul INDS nu își poate exercita pe deplin funcția de coordonare, ceea ce perpetuează o integrare deficitară a datelor spațiale în politicile publice.

Posibilele consecințe în cazul neintervenției în soluționarea problemelor

118. În cazul neintervenției pentru soluționarea problemelor și tergiversarea implementării INDS în Republica Moldova se anticipează numeroase consecințe negative care ar afecta diverse domenii socio-economice și de mediu, precum:

1) Planificare urbană și dezvoltare teritorială deficitară

Fără o infrastructură de date spațiale dezvoltată și actualizată, planificarea urbană și dezvoltarea teritorială ar putea fi realizate ineficient. Acest lucru poate duce la o utilizare necorespunzătoare a terenurilor, dezvoltarea haotică a orașelor și lipsa unor planuri coerente de dezvoltare urbană și rurală.

2) Cheltuieli suplimentare pentru implementarea proiectelor de infrastructură și colectarea datelor

Fără date spațiale precise și actualizate, implementarea proiectelor de infrastructură (cum ar fi drumuri, poduri, rețele de utilități) poate fi întârziată sau realizată cu erori, ceea ce crește costurile și timpul de realizare a acestor proiecte. De asemenea, colectarea și gestionarea datelor spațiale implică costuri umane și financiare considerabile. Lipsa unei abordări naționale privind dezvoltarea INDS va rezulta în continuare la dublarea costurilor pentru crearea și actualizarea seturilor de date de către diferite entități în conformitate cu temele INSPIRE.

3) Ineficiența în administrarea publică

O administrație publică modernă se bazează pe date precise și accesibile. Neimplementarea IDS poate duce la ineficiențe în colectarea impozitelor, gestionarea proprietăților publice. Lipsa unui sistem integrat de date spațiale va continua să afecteze procesul decizional în administrația publică, limitând capacitatea de a elabora politici bazate pe date exacte și actualizate și generînd decizii administrative și investiționale ineficiente. Acest lucru va duce la alocarea neperformantă a resurselor și la întârzieri în dezvoltarea proiectelor strategice.

4) Pierderea oportunităților economice

Mediul de afaceri și investitorii se bazează pe date spațiale pentru a lua decizii informate. Lipsa unei astfel de infrastructuri sau accesul limitat al companiilor private la datele spațiale esențiale pentru planificarea și desfășurarea activităților economice va descuraja investițiile și poate duce la pierderea unor oportunități economice importante, în special în sectoare precum agricultura, turismul și dezvoltarea imobiliară, ceea ce va afecta competitivitatea țării.

5) Eficiență scăzută în gestionarea situațiilor de urgență

În absența unor date spațiale precise și ușor accesibile, instituțiile responsabile cu managementul riscurilor și al dezastrelor naturale vor avea dificultăți în prevenirea și intervenția rapidă în cazuri de inundații, alunecări de teren, incendii sau alte situații critice.

6) Impact negativ asupra mediului și gestionării resurselor naturale

Lipsa unor date spațiale fiabile va împiedica monitorizarea eficientă a mediului, a zonelor protejate și a resurselor naturale, favorizând degradarea acestora și dificultăți în aplicarea măsurilor de protecție și conservare.

7) Lipsa integrării cu inițiativele regionale și internaționale

Republica Moldova riscă să rămână izolată în ceea ce privește inițiativele regionale și internaționale legate de schimbul de date spațiale și interoperabilitate. Acest lucru poate afecta cooperarea transfrontalieră, gestionarea resurselor comune, implementarea proiectelor de dezvoltare regională și celor de cercetare pan-europene urmare a procesului de integrare.

8) Probleme în cercetare și educație

Accesul oamenilor de știință, profesorilor și studenților la date spațiale veridice și sctuale este primordială într-o eră a digitalizării. Cercetarea științifică și educația în domeniile geografie, geologie, urbanism și alte domenii conexe pot fi afectate negativ fără acces la date spațiale ceea ce poate limita dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor în aceste domenii fundamentale.

9) Transparență decizională

Limitarea accesului la date spațiale, esențiale pentru asigurarea transparenței decizionale, ceea ce ar împiedica furnizarea unei baze de informații clare, accesibile și ușor de vizualizat pentru toate părțile interesate din cadrul INDS.

Afectarea transparenței decizionale prin lipsa unei baze de date spațiale clare, accesibile și vizualizabile, esențiale pentru fundamentarea deciziilor și informarea tuturor părților interesate din cadrul INDS.

10) Fragmentare instituțională continuă

Lipsa unei strategii coerente pentru gestionarea și utilizarea datelor spațiale va perpetua problema bazelor de date izolate, administrate fără interoperabilitate între instituții, ceea ce va crește costurile și va reduce eficiența administrației publice.

11) Dificultăți în dezvoltarea soluțiilor smart și inovative

Sectorul tehnologic, incluzând dezvoltatorii de soluții SIG inteligență artificială și orașe inteligente, va fi afectat de accesul limitat la date spațiale de calitate, încetinind astfel digitalizarea și inovarea în multiple domenii.

12) Îngrădirea accesului la fonduri europene și internaționale

Neimplementarea INDS va limita conformitatea Republicii Moldova cu standardele UE, inclusiv cu Directiva INSPIRE, reducând astfel șansele de atragere a finanțărilor externe pentru modernizarea infrastructurii de date spațiale.

119. În concluzie, neimplementarea la timp a INDS ar perpetua deficiențele existente, ar limita progresul tehnologic și economic al țării și ar afecta capacitatea administrației publice de a răspunde provocărilor contemporane.

Descrierea grupurilor vulnerabile (LNOB)

120. Principiul „a nu lăsa pe nimeni în urmă” este o parte esențială a angajamentului statelor semnatare ale Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. Acest principiu stă la baza eforturilor depuse de către fiecare stat în scopul de a eradica sărăcia în toate formele ei, de a elimina discriminarea și de a reduce inegalitățile și vulnerabilitățile caracteristice unor grupuri sociale, care astfel subminează capacitatea fiecărei persoane în atingerea potențialului său. Implementarea Programului de dezvoltare a INDS este esențială pentru reducerea inegalităților și facilitarea accesului echitabil la date spațiale . În cazul neintervenției, principalele grupuri vulnerabile vor fi afectate disproporționat, ceea ce va accentua excluziunea socială și economică.

121. În contextul dezvoltării INDS, grupurile vulnerabile includ:

- persoane din mediul rural - acces limitat la informații și servicii esențiale din cauza lipsei de infrastructură digitală;

- persoane în vârstă - acces dificil la date digitale din cauza barierei tehnologice. Lipsa infrastructurii de date spațiale eficiente împiedică dezvoltarea serviciilor publice adaptate nevoilor acestor grupuri, cum ar fi accesibilitatea transportului public sau a serviciilor medicale. 65% dintre vârstnici depind de infrastructura publică pentru acces la servicii esențiale, conform BNS;

- persoane cu statut socioeconomic (venituri și nivelul de trai redus). Lipsa de acces la informații spațiale afectează posibilitatea de a beneficia de proiecte de dezvoltare urbană, servicii publice și măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale. Circa 30% din gospodăriile cu venituri reduse nu au acces la infrastructură de bază, conform studiilor Ministerului Dezvoltării economice și Digitalizării;

- persoane cu dizabilități – dificultăți în accesarea resurselor digitale și a serviciilor publice bazate pe date spațiale;

- grupuri etnice minoritare și imigranți – bariere lingvistice și acces redus la informații despre resursele locale și infrastructura disponibilă.

122. Implementarea prezentului Program va genera beneficii semnificative pentru grupurile vulnerabile prin:

122.1. Îmbunătățirea accesului la servicii publice. Digitalizarea datelor spațiale va permite o mai bună planificare a infrastructurii publice (ex.: drumuri, școli, spitale), facilitând accesul grupurilor vulnerabile la servicii esențiale. Crearea unor hărți interactive accesibile va ajuta persoanele cu mobilitate redusă să identifice trasee sigure și infrastructură adaptată nevoilor lor.

122.2. Reducerea decalajului digital. Implementarea unor platforme intuitive, ușor de utilizat, va sprijini persoanele cu competențe digitale reduse în accesarea datelor spațiale relevante. Organizarea de instruiri privind utilizarea datelor spațiale va ajuta grupurile vulnerabile să beneficieze de resursele disponibile.

122.3. Creșterea incluziunii economice și sociale. Accesul la date precise despre terenuri și resurse naturale va permite agricultorilor din mediul rural să își îmbunătățească productivitatea și să acceseze programe de sprijin. Datele actualizate despre zonele afectate de dezastre naturale vor facilita intervențiile rapide și ajutorul pentru comunitățile vulnerabile.

122.4. Transparență și participare crescută. Oferirea de date spațiale deschise va permite societății civile și grupurilor de advocacy să monitorizeze politicile publice și să susțină drepturile grupurilor vulnerabile. Persoanele din zone defavorizate vor putea accesa informații clare despre proprietăți, infrastructură și resurse, reducând astfel riscurile de marginalizare.

123. Evidențe utilizate în analiză. Impactul Programului de dezvoltare a INDS asupra grupurilor vulnerabile este susținut de date din multiple surse, inclusiv:

- surse primare: studii de teren, interviuri cu reprezentanți ai comunităților vulnerabile, chestionare aplicate în mediul rural.

- surse secundare:

Rapoarte guvernamentale privind accesul la infrastructură și servicii publice.

Studii realizate de organizații internaționale (ex.: ONU, Banca Mondială) privind digitalizarea și incluziunea socială.

Date statistice oficiale privind distribuția geografică a populației vulnerabile și accesul la servicii esențiale.

124. Prin digitalizarea și standardizarea datelor spațiale, Programul de dezvoltare a INDS va contribui semnificativ la reducerea inegalităților sociale și economice. Accesul îmbunătățit la date spațiale va permite grupurilor vulnerabile să participe activ la dezvoltarea comunităților lor, să beneficieze de servicii mai bune și să își îmbunătățească condițiile de viață.

Analiza celor mai bune practici internaționale

125. Pentru a depăși aceste obstacole, este esențială adoptarea unor practici internaționale de succes, aplicabile în condițiile naționale. Printre exemplele relevante se numără:

125.1. Modelul INSPIRE (UE) – Directiva INSPIRE stabilește un cadru coerent pentru infrastructura de date spațiale în Uniunea Europeană, promovând interoperabilitatea, standardizarea și accesul deschis la datele spațiale. Implementarea unor principii similare ar facilita integrarea datelor naționale în context european și internațional.

125.2. US National Spatial Data Infrastructure (NSDI) – În SUA, NSDI oferă un cadru eficient pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor spațiale, implicând atât sectorul public, cât și cel privat. Un astfel de model ar putea contribui la dezvoltarea parteneriatelor și la optimizarea resurselor.

125.3. Modele de guvernanță descentralizată – Țările nordice au implementat cu succes modele de gestionare descentralizată a datelor spațiale, bazate pe partajarea responsabilităților între diferite niveluri administrative și promovarea colaborării interinstituționale.

125.4. Utilizarea standardelor OGC (Open Geospatial Consortium) – Aplicarea standardelor deschise promovate de OGC facilitează interoperabilitatea și schimbul de date între diferite platforme și sisteme.

126. Pentru a îmbunătăți INDS din Republica Moldova și a prelua bune practici internaționale, au fost analizate experiențele Croației, Poloniei și Țărilor de Jos. Aceste state nu doar că au implementat reforme semnificative în domeniul infrastructurii de date spațiale, dar au fost și partenere într-un consorțiu dedicat proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” (2020- 2023), finanțat de Uniunea Europeană.

127. Croația a întâmpinat dificultăți de interoperabilitate între instituții, deoarece fiecare folosea standarde proprii. Pentru a remedia această problemă, a fost creat un geoportal național unic (Geoportal DGU), gestionat centralizat. În plus, un program național de digitalizare și implementarea tehnologiilor GNSS au accelerat actualizarea datelor. Finanțarea a fost asigurată în principal prin fonduri europene, dar menținerea sistemului după finalizarea proiectelor rămâne o provocare.

128. Polonia dispune de o infrastructură avansată (PZGiK), dar accesibilitatea datelor a fost limitată de reglementări restrictive. Pentru a facilita reutilizarea acestora, a fost introdus un cadru de date deschise. De asemenea, gestionarea fragmentată a fost unificată printr-un sistem standardizat, iar integrarea datelor spațiale în procesele administrative a îmbunătățit eficiența decizională.

129. Țările de Jos au dezvoltat un model de interoperabilitate avansat prin platforma PDOK, adoptând standarde OGC). Spre deosebire de alte state dependente de fonduri europene, finanțarea sistemului se bazează pe o combinație de surse guvernamentale și taxe pentru utilizatorii comerciali. Totodată, utilizarea datelor spațiale este obligatorie în administrația publică pentru urbanism, infrastructură și protecția mediului.

130. Pentru Republica Moldova, aceste experiențe arată importanța unui geoportal național, a unui cadru clar de acces la date, a standardizării gestionării acestora și a unui model de finanțare sustenabil (tabelul 2.).

Tabelul 2.

| Problema identificată | Soluții aplicabile |
| --- | --- |
| Interoperabilitate limitată | Standardizarea metadatelor și unificarea gestionării datelor (Croația, Țările de Jos). |
| Actualizarea lentă a datelor | Digitalizarea hărților și utilizarea tehnologiilor GNSS (Croația, Polonia) |
| Accesibilitate redusă la date | Adoptarea unui cadru clar de date deschise și simplificarea licențierii (Polonia, Țările de Jos). |
| Finanțare insuficientă și fragmentată | Crearea unui model mixt de finanțare, combinând fonduri guvernamentale, europene și parteneriate public-private (Țările de Jos). |
| Utilizare limitată a datelor în administrația publică | Integrarea datelor spațiale în e-Guvernare și procesele administrative, obligația de utilizare a datelor spațiale în procesul decizional (Polonia, Țările de Jos). |

131. Sinteza observațiilor cu privire la starea curentă a infrastructurii naționale de date spațiale este prezentată în analiza SWOT de mai jos (tabelul 3), care evidențiază punctele forte și slabe, oportunitățile și amenințările cu care se confruntă infrastructura națională de date spațiale. În urma acestei analize, se identifică problema centrală ce limitează dezvoltarea productivă a INDS și se propun măsuri strategice pentru optimizarea utilizării datelor spațiale. Această evaluare constituie fundamentul pentru formularea obiectivelor și acțiunilor concretizate în cadrul programului, asigurând o abordare orientată spre rezultate pe termen lung.

Tabelul 3. Analiza SWOT a domeniului INDS în Republica Moldova

| Puncte forte | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - sprijin pentru implementarea unui INDS cu aranjamente instituționale clar definite (Legea nr. 254 din 2016 privind infrastructura națională de date spațiale); - existența unui cadru pentru monitorizarea implementării INDS reglementat de Ordinul AGCC nr. 23/2020; - 32 de părți interesate care furnizează seturi de date spațiale (458/2017); - colaborare cu diverși donatori internaționali; - Moldova are o infrastructură TIC foarte bine dezvoltată, care va facilita implementarea de mai departe a INDS; - implementarea standardelor în Moldova se bazează pe Legea 254/2016 care conformă Directivei UE INSPIRE; - AGCC îndeplinește bine rolul de coordonator în domeniu; - datele în principal sunt conforme cu temele fundamentale recomandate UN-GGIM; - 3 Grupuri de lucru stabilite în domeniul INDS: 1) Partajarea datelor; 2) Tehnic; 3) Consolidarea capacității; - Geoportalul funcțional și cunoscut părților interesate. | - rolul Consiliului INDS nu este perceput, înțeles și prin urmare sprijinit de toate entitățile implicate în proces; - lipsa finanțării pentru dezvoltarea INDS în cadrul entităților publice și sectorului academic; - lipsa unui program strategic ce ar stabili o cale eficientă privind actualizarea gestionarea și schimbul de date spațiale la nivel naţional şi local; - lipsa de înțelegere la nivel APC a beneficiilor pe care INDS l-ar putea oferi; - calitatea datelor (Data Quality Management (DQM)) și posibilități limitate de aprovizionare cu date spațiale actualizate; - număr scăzut de parteneriate public-private (PPP-uri) de succes) și implicare slabă a cetățenilor; - datele spațiale existente nu sunt descrise prin metadate; - cadrul normativ pentru reutilizarea datelor nu este stabilit. |
| Oportunități | Provocări |
| - implementarea și utilizarea datelor și informațiilor Programului Copernicus; -diversificarea ofertei de cursuri concepute pentru a dezvolta competențele și abilitățile de gestionare a date spațiale cerute de sectorul real; - necesarul de pregătire tehnică și profesională, învățare continuă, oportunități de dezvoltare prin stagiu în managementul informațiilor gestionării datelor spațiale; - nivelul de transparență a administrației publice crește odată cu sporirea disponibilității datelor spațiale; - Republica Moldova va deveni parte a infrastructurii Europene și mondiale prin implementarea standardelor și protocoalelor cunoscute; -furnizarea datelor spațiale integrate și bazate pe locație pentru crearea de noi cunoștințe. | - slaba implicarea părților interesate; - lipsa strategiilor de comunicare pentru diferite părți interesate; - lipsa reglementărilor publicate privind acordarea de licențe/termeni de utilizare a datelor spațiale; - părțile interesate nu au termeni de referință definiți, care să specifice responsabilitățile individuale ale acestora; - lipsa unei înțelegeri coerente și consecvente a modului în care implementarea INDS va continua să fie finanțată; - un număr foarte limitat de furnizori de date/servicii au competențele și resursele necesare pentru a crea și actualiza datele spațiale; - necesitatea elaborării unei strategii de implicare a părților interesate și nevoile acestora. |

Capitolul III

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE

132. Viziunea Programului constă în dezvoltarea și consolidarea unei INDS modernă, rezilientă și eficientă, care sprijină dezvoltarea sustenabilă prin utilizarea inovativă a datelor spațiale și tehnologiilor, asigurând acces echitabil la informație și contribuind la politici publice bazate pe dovezi. Ne propunem să consolidăm capacitatea instituțională și să creăm un ecosistem digital interconectat, în care datele sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și pentru a stimula progresul economic și social.

133. Dezvoltarea componentelor INDS cu ajutorul obiectivelor generale este de o importanță majoră în realizarea viziunii Programului INDS. Programul specifică ce trebuie realizat prin detalierea și concretizarea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în domeniul INDS pentru atingerea obiectivelor și direcțiilor prioritare stabilite. Obiectivele se regăsesc detaliate în planul de acțiuni privind implementarea Programului pentru dezvoltarea INDS pentru anii 2026 - 2028.

134. Pentru realizarea Programului au fost stabilite următoarele obiective generale.

135. Obiectivul general 1. Dezvoltarea și consolidarea unei platforme naționale integrate pentru gestionarea datelor spațiale, care să garanteze interoperabilitatea și standardizarea informațiilor

Acest obiectiv vizează consolidarea și optimizarea utilizării platformei naționale existente pentru gestionarea datelor spațiale, Geoportalul INDS (geoportalinds.gov.md), prin îmbunătățirea interoperabilității și standardizării informațiilor între instituțiile publice și sectoarele relevante. Deși platforma oferă acces la diverse baze de date și sisteme utilizate de autoritățile administrației publice centrale și locale, persistă provocări legate de fragmentarea informațiilor, lipsa unor proceduri clare de actualizare și dificultăți în corelarea datelor din surse multiple.

136. Pentru a asigura un schimb de date eficient și securizat, este necesară consolidarea statutului instituțional al platformei și integrarea sa ca instrument principal în procesul decizional. În acest sens, se impune identificarea și eliminarea barierelor tehnice, administrative și legislative care împiedică interoperabilitatea, precum și promovarea unor politici unitare de gestionare a datelor spațiale. Acest obiectiv propune dezvoltarea unei infrastructuri digitale unificate pentru gestionarea eficientă a datelor spațiale, asigurând compatibilitatea între diferite sisteme și instituții. O astfel de platformă va facilita colectarea, actualizarea și partajarea datelor spațiale în conformitate cu standardele internaționale și naționale. Implementarea acesteia va permite o mai bună coordonare între autoritățile publice, mediul academic, sectorul privat și cetățeni, sprijinind luarea deciziilor bazate pe date exacte și actualizate.

137. Obiectivul specific 1.1 Revizuirea și actualizarea cadrului normativ național privind infrastructura datelor spațiale pentru alinierea la noile cerințe europene.

În contextul alinierii infrastructurii naționale de date spațiale la cerințele Directivei INSPIRE, este esențială identificarea și clasificarea seturilor de date spațiale cu valoare ridicată. Aceste seturi de date joacă un rol strategic în sprijinirea procesului decizional, dezvoltarea durabilă, inovarea tehnologică și furnizarea de servicii publice performante. În acest sens, este necesară revizuirea și actualizarea cadrului normativ național pentru a include reglementări clare referitoare la clasificarea, publicarea și interoperabilitatea seturilor de date spațiale, ceea ce va asigura accesibilitatea și reutilizarea acestora.

138. Pentru o gestionare eficientă a infrastructurii naționale de date spațiale, este esențial să existe mecanisme clare de colectare, actualizare și diseminare a datelor spațiale. Standardizarea acestor procese va contribui la îmbunătățirea accesului la date spațiale, reducerea redundanței informațiilor și creșterea interoperabilității între instituțiile responsabile.

138.1. Totodată, este imperios stabilirea unor norme clare pentru furnizarea și actualizarea datelor, precum și a mecanismelor de supraveghere și control asupra utilizării acestora.

139. În acest context, este necesară modificarea Legii nr. 254/2016 prin introducerea unor dispoziții specifice referitoare la criteriile de identificare a seturilor de date cu valoare ridicată, la gestionarea acestora și la accesul instituțiilor publice, sectorului privat și cetățenilor. Această acțiune va contribui la îmbunătățirea interoperabilității datelor spațiale și va crea oportunități pentru dezvoltarea unor parteneriate public-private, stimulând totodată inovarea și digitalizarea serviciilor publice.

140. Un element esențial pentru asigurarea interoperabilității și eficienței infrastructurii naționale de date spațiale este adoptarea unor modele de date standardizate. Uniformizarea acestor modele va facilita integrarea și utilizarea datelor de către administrația publică, sectorul privat și mediul academic, permițând dezvoltarea unor soluții inovatoare bazate pe date spațiale fiabile și actualizate.

141. În vederea stimulării dezvoltării serviciilor cu valoare adăugată de către terţi, în beneficiul atât al autorităţilor publice, cât şi al publicului, este necesar să se faciliteze accesul la datele spaţiale/ la seturi de date interoperabile care depăşesc graniţele administrative sau naţionale. În acest sens, AGCC în calitate de autoritate coordonatoare a INDS, are un rol esențial în:

coordonarea entităților responsabile de gestionarea seturilor de date spațiale, inclusiv entitățile publice care colectează și administrează date spațiale;

identificarea seturilor de date esențiale pentru utilizatorii din sectorul public, privat și academic, astfel încât acestea să fie standardizate și accesibile;

corelarea cerințelor utilizatorilor cu standardele tehnice și legislative în vigoare, asigurând conformitatea cu Directiva INSPIRE și cu bunele practici europene;

facilitarea comunicării și schimbului de date între instituțiile naționale și structurile europene pentru interoperabilitatea infrastructurii naționale de date spațiale;

promovarea celor mai bune practici în colectarea, gestionarea și utilizarea datelor spațiale, inclusiv prin implicarea sectorului privat în dezvoltarea de servicii cu valoare adăugată.

142. Acțiuni prioritare:

1) modificarea Legii nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale pentru integrarea și reglementarea seturilor de date cu valoare ridicată.

2) elaborarea hotărârii de Guvern privind mecanismele de raportare a datelor spațiale pentru consolidarea procesului de colectare, actualizare și diseminare a date spațiale.

3) aprobarea modelelor de date utilizate în infrastructura națională de date spațiale.

Tabelul 4

Indicatorii- cheie pentru obiectivul specific 1.1

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de aliniere a Legii nr. 254/2016 și a actelor subsecvente cu cerințele UE privind datele spațiale (Directiva (UE) 2019/1024 și Regulamentul (UE) 2023/138). | 90 % | 100% | 100% | 100% |
| Numărul de seturi de date cu valoare ridicată (HVD) integrate în infrastructura națională de date spațiale, disponibile publicului și reutilizabile. | N/a | 3 | 10 | 15 |
| Gradul de interoperabilitate al datelor spațiale naționale cu cele europene, măsurat prin respectarea standardelor INSPIRE | 40% | 50% | 60% | 80% |
| Rata aplicațiilor, studiilor și inițiativelor economice bazate pe utilizarea seturilor de date cu valoare ridicată. | N/a | 2 | 6 | 10 |

143. Obiectivul specific 1.2. Crearea seturilor de date spațiale de către entitățile publice responsabile, în conformitate cu specificațiile tehnice naționale și europene.

Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale, entitățile publice urmau să creeze metadatele pentru seturile de date spațiale (care sunt grupate în 3 anexe la lege și distribuite în 32 de categorii tematice), din data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.738/2017, conform următorului program: a) pentru seturile de date de la anexa nr. 1 – în termen de 2 ani; b) pentru seturile de date de la anexa nr. 2 – în termen de 3 ani; c) pentru seturile de date de la anexa nr. 3 – în termen de 4 ani.

144. Având în vedere că aceste termene au expirat, este oportun să evaluăm gradul de implementare a acestor obligații de către entitățile publice responsabile și să impulsionăm crearea metadatelor pentru seturile de date spațiale unde acestea nu au fost încă generate. De asemenea, este necesar să asigurăm actualizarea constantă a metadatelor deja existente, astfel încât să reflecte în mod corect și complet modificările survenite în seturile de date, respectând cerințele de standardizare și interoperabilitate la nivel internațional.

145. În prezent, infrastructura națională de date spațiale include un număr limitat de seturi complet dezvoltate și standardizate. Analiza datelor scoate în evidență un decalaj semnificativ între obligațiile legale și situația practică:

145.1. Seturi cu metadate și date complete (seturi existente): (i) Sisteme de coordonate de referință, (ii) Sisteme de caroiaj geografic, (iii) Unități administrativ-teritoriale, (iv) Adrese, (v) Terenuri, (vi) Rețele de transport, (vii) Elevație, (viii) Acoperire terestră, (ix) Ortoimagini, (x) Geologie, (xi) Clădiri, (xii) Soluri (parțial învechite), (xiii) Repartizarea populației, (ix) Resurse minerale. Aceste seturi pot fi considerate „existente” și utilizabile, dar necesită întreținere periodică și actualizare a metadatelor pentru a reflecta schimbările din teren.

145.2. Seturi cu metadate, dar fără date pentru utilizare și reutilizare: (i) Hidrografie, (ii) Instalații de monitorizare a mediului, (iii) Condiții atmosferice, (iv) Caracteristici meteorologice, (v) Zone de risc natural (asigurare cu metadata doar pe anumite domenii), (vi) Resurse energetice (asigurare cu metadata doar pe anumite domenii). Acestea reflectă un progres parțial: există o bază de metadate, dar nu există date accesibile/utilizabile, ceea ce limitează interoperabilitatea reală.

145.3. Set cu date, dar fără metadate- Categorii de terenuri. Situație problematică, deși există informații de fond, lipsa metadatelor standardizate le face greu de descoperit și integrat în infrastructura INDS.

145.4. Seturi fără metadate și fără date (seturi neexistente): (i) Denumiri geografice, (ii) Arii naturale protejate și zone de protecție, (iii) Unități statistice, (iv) Sănătate și siguranță umană, (v) Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice, (vi) Instalaţii de producţie şi industriale, (vii) Instalaţii agricole şi pentru acvacultură, (viii) Zone de administrare/ reglementare şi unităţi de raportare, (ix) Regiuni biogeografice, (x) Habitate, (xi) Arealul speciilor. Aceste seturi sunt critice pentru funcționalitatea INDS, dar nu au fost deloc implementate, necesitând un efort prioritar de creare.

146. În cazul a 15 seturi de date spațiale existente, acestea pot fi supuse unui audit tehnic detaliat, care va evalua calitatea, plenitudinea și corectitudinea datelor, precum și conformitatea elementelor de metadate existente cu standardele naționale și europene. Auditul va permite identificarea eventualelor deficiențe și propunerea de măsuri pentru remedierea lor, asigurând astfel interoperabilitatea și reutilizarea eficientă a datelor existente.

147. În același timp, atestăm 17 seturi de date spațiale care nu au fost încă create. Lipsa acestor date sau existența lor parțială limitează capacitatea entităților publice de a asigura interoperabilitatea, actualizarea și reutilizarea datelor spațiale la standarde naționale și europene. Crearea acestor seturi presupune un proces complex, care include colectarea datelor, digitizarea atunci când este necesar, definirea structurii seturilor, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare. Aceasta va permite completarea infrastructurii naționale de date spațiale și asigurarea accesului public și interoperabilității la nivel național și european.

148. Realizarea acestui obiectiv specific urmărește consolidarea capacităților instituționale și tehnice ale entităților publice în vederea asigurării unei infrastructuri de date spațiale interoperabile și aliniate la standardele europene INSPIRE. Procesul presupune atât formarea și instruirea specialiștilor implicați, cât și dezvoltarea unui cadru metodologic și operațional unitar pentru crearea și validarea seturilor de date.

149. Prin consultări tematice cu furnizorii și utilizatorii de date se vor identifica domeniile prioritare și se vor corela necesitățile reale ale beneficiarilor cu obligațiile instituționale. În acest context, elaborarea unor instrumente practice de sprijin, precum ghiduri de validare, va contribui la uniformizarea și creșterea calității datelor produse.

150. Activitatea principală constă în dezvoltarea efectivă a seturilor de date spațiale lipsă, acoperind întregul ciclu de procesare – de la colectarea și digitizarea datelor, până la validarea tehnică și semantică și pregătirea pentru publicare. Rolul de coordonare și verificare revine Agenției de Geodezie, Cartografie și Cadastru, care va asigura respectarea specificațiilor tehnice și omogenitatea rezultatelor. Implementarea obiectivului va permite nu doar completarea infrastructurii naționale de date spațiale, ci și creșterea gradului de accesibilitate, transparență și utilitate a datelor pentru mediul public, privat și academic.

151. Acțiuni prioritare:

1) organizarea de sesiuni de instruire pentru specialiști privind crearea seturilor de date spațiale conforme INSPIRE.

2). organizarea consultărilor tematice cu furnizorii și utilizatorii de date (autorități publice, instituții de cercetare, sector privat) pentru identificarea seturilor de date spațiale prioritare și înțelegerea nevoilor reale ale beneficiarilor.

3) crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setulurilor de date.

4) verificarea tehnică a seturilor de date spațiale nou create, de către AGCC, în calitate de autoritate coordonatoare

Tabelul 5

Indicatorii-cheie pentru obiectivul specific 1.2

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de seturi de date structurate și publicate pe geoportalul tematic | N/a | 3 | 14 |  |
| Numărul de entități publice consultate în procesul de creare a seturilor de date. |  | 7 | 7 | 10 |
| Numărul de sesiuni de instruire organizate și numărul de participanți instruiți. |  | 1sesiune/10 participanți | 2 sesiuni /20 participanți |  |
| Numărul de rapoarte de conformitate întocmite |  | 2 rapoarte | 9 rapoarte |  |

152. Obiectivul specific 1.3. Asigurarea unui cadru funcțional pentru crearea și actualizarea continuă a metadatelor pentru seturile de date spațiale de către toate entitățile publice responsabile

Metadatele reprezintă coloana vertebrală a infrastructurii naționale de date spațiale, oferind informațiile esențiale despre sursa, structura, calitatea și actualitatea seturilor de date și a serviciilor de rețea. Fără un sistem coerent și actualizat de metadate, utilizatorii nu pot evalua relevanța și fiabilitatea datelor, iar interoperabilitatea dintre instituții și platforme digitale devine dificil de realizat.

153. În Republica Moldova, situația actuală relevă existența unor seturi de date spațiale utilizabile, dar în multe cazuri acestea nu sunt descrise prin metadate conforme sau actualizate. Această lipsă generează dificultăți în accesarea și integrarea datelor la nivel interinstituțional și reduce valoarea lor pentru reutilizare în scopuri economice, academice sau administrative. Prin urmare, este necesară instituirea unui cadru funcțional care să permită crearea, menținerea și armonizarea permanentă a metadatelor.

154. Un astfel de cadru presupune atât mecanisme clare de evaluare a calității și conformității metadatelor existente, cât și instrumente pentru auditarea și monitorizarea continuă a progresului fiecărei entități publice responsabile de date spațiale. În paralel, capacitatea entităților publice responsabile trebuie consolidată prin instruirea specialiștilor în aplicarea standardelor internaționale (ISO, OGC, INSPIRE) și în utilizarea instrumentelor tehnice de validare și actualizare.

155. Asigurarea unui proces durabil de creare și actualizare a metadatelor va contribui la creșterea transparenței și a încrederii în datele spațiale publice, va facilita interoperabilitatea acestora la nivel național și european și va permite integrarea infrastructurii naționale în rețelele regionale și internaționale. Totodată, menținerea metadatelor la standarde înalte va sprijini atât autoritățile publice, cât și mediul privat, academic și societatea civilă în luarea deciziilor bazate pe date de calitate.

156. Realizarea unui cadru funcțional pentru gestionarea metadatelor constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale. Metadatele asigură nu doar descrierea corectă și uniformă a seturilor și serviciilor de date, dar și accesibilitatea, interoperabilitatea și reutilizarea acestora, conform cerințelor cadrului normativ național și european.

157. Analiza situației actuale, conform datelor colectate, arată că următoarele 15 seturi de date spațiale sunt efectiv disponibile pentru utilizare și reutilizare și, prin urmare, pot fi incluse în procedurile de audit: Sisteme de coordonate de referință, Sisteme de caroiaj geografic, Unități administrativ-teritoriale, Adrese, Terenuri, Rețele de transport, Elevație, Acoperire terestră, Ortoimagini, Geologie, Clădiri, Soluri, Categorii de terenuri, Repartizarea populației și Resurse minerale.

158. Este important de menționat că prezența datelor pentru utilizare și reutilizare constituie criteriul esențial pentru includerea unui set în procesul de audit, chiar dacă pentru unele dintre acestea metadatele nu sunt încă complet generate sau actualizate. Prin verificarea acestor seturi existente, se va putea evalua calitatea și conformitatea datelor, precum și gradul de completitudine a metadatelor asociate, stabilind măsuri pentru remedierea eventualelor deficiențe și actualizarea permanentă a acestora.

159. Auditul tehnic al acestor seturi va permite entităților publice responsabile să identifice lacunele în crearea și actualizarea metadatelor, să consolideze conformitatea cu standardele tehnice naționale și europene și să asigure interoperabilitatea și reutilizarea datelor spațiale în cadrul infrastructurii naționale de date spațiale. În acest mod, Programul asigură un cadru funcțional pentru gestionarea eficientă și standardizată a date spațiale, facilitând utilizarea lor în procesele decizionale și în sprijinul politicilor publice.

160. Acțiuni prioritare:

1) stabilirea mecanismului de evaluare a calității și conformității seturilor de date spațiale și a metadatelor existente.

2) efectuarea analizei privind starea și calitatea seturilor de date și generalizarea într-un raport, cu stabilirea măsurilor pentru înlăturarea deficiențelor.

3) organizarea instruirilor pentru personalul entităților publice responsabile privind specificațiile tehnice și procedurile de creare și actualizare a metadatelor.

Tabelul 6

Indicatorii- cheie pentru obiectivul specific 1.3

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Existența și aprobarea cadrului metodologic de evaluare (da/nu) | N/a | Da |  |  |
| Număr de seturi de date spațiale evaluate (din total 15) | N/a | 10 | 15 |  |
| Procent (%) de seturi de date verificate din totalul existent. | N/a | 80% | 90% | 100% |
| Număr de analize întocmite |  | 10 | 12 | 15 |
| Procent (%) de deficiențe soluționate în urma recomandărilor | N/a | 20% | 80% | 100% |
| Număr de sesiuni de instruire organizate | N/a | 3 | n/a | n/a |
| Număr de participanți instruiți | n/a | 30 | n/a | n/a |
| Gradul de satisfacție al participanților (%) pe baza chestionarelor | N/a | 90 |  |  |

161. Obiectiv general 2. Eficientizarea accesului deschis și echitabil la date spațiale pentru toți actorii interesați: autorități publice, mediul academic, mediul de afaceri și cetățeni

Acest obiectiv urmărește facilitarea accesului liber și echitabil la datele spațiale pentru toate părțile interesate, inclusiv autoritățile publice, mediul academic, sectorul privat și cetățenii. În prezent, accesul la aceste date este adesea fragmentat și inegal, ceea ce limitează utilizarea lor eficientă în procesele decizionale, cercetare, dezvoltare economică și participare civică.

162. Pentru a atinge acest obiectiv, este esențială dezvoltarea unei infrastructuri naționale de date spațiale care să asigure colectarea, stocarea și distribuirea standardizată a acestor date. Aceasta implică colaborarea între diferite instituții și organizații pentru a elimina barierele tehnice și administrative care împiedică accesul deschis la date spațiale.

163. De asemenea, este importantă promovarea culturii de partajare a datelor și educarea utilizatorilor cu privire la beneficiile accesului deschis la date spațiale. Acest lucru poate fi realizat prin organizarea de workshopuri, seminare și campanii de informare destinate diferitelor categorii de utilizatori.

164. Pentru a asigura sustenabilitatea și actualitatea datelor, este necesară implementarea unor mecanisme de actualizare periodică și de asigurare a calității acestora. În plus, trebuie stabilite politici clare privind protecția datelor sensibile și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

165. Prin asigurarea accesului deschis și echitabil la date spațiale, se va facilita inovarea, se vor sprijini deciziile informate și se va încuraja participarea activă a cetățenilor în procesele de planificare și dezvoltare comunitară.

166. Obiectiv specific 2.1. Revizuirea și armonizarea metadatelor existente pentru asigurarea calității și interoperabilității, precum și completarea profilului de metadate pentru seturile de date spațiale nou-create.

Metadatele reprezintă elementul central al infrastructurii naționale de date spațiale, asigurând descrierea, identificarea, localizarea și accesul la seturile de date. În prezent, o parte din seturile de date spațiale dispune de metadate incomplete, neactualizate sau nearmonizate cu standardele tehnice naționale și europene, ceea ce limitează interoperabilitatea și reduce valoarea practică a acestor resurse. În același timp, seturile de date nou-create nu pot fi integrate și utilizate productiv fără un profil de metadate complet și standardizat.

167. Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente reprezintă etapa ulterioară auditului realizat asupra seturilor de date spațiale, prin care se corectează eventualele neconformități, se aliniază descrierile la cerințele standardelor naționale și europene și se asigură consistența informațiilor între diferite seturi de date. Totodată, revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente urmărește eliminarea discrepanțelor, creșterea acurateței și asigurarea compatibilității cu cerințele europene (INSPIRE), ceea ce va facilita integrarea acestora în infrastructura națională și schimbul de date la nivel internațional.

168. Concomitent, completarea profilurilor de metadate se aplică seturilor de date spațiale nou-create, imediat după elaborarea acestora, pentru a garanta documentarea completă a caracteristicilor, facilitând astfel integrarea lor în infrastructura națională de date spațiale și asigurând accesul uniform al utilizatorilor. Completarea profilului de metadate pentru seturile de date spațiale nou-create reprezintă un pas esențial pentru garantarea transparenței, trasabilității și accesului deschis, oferind utilizatorilor informațiile necesare pentru localizarea și utilizarea eficientă a datelor.

169. Implementarea acestui obiectiv presupune depășirea unor provocări precum: inventarierea și analiza critică a metadatelor existente, pentru identificarea lacunelor și a neconformităților; armonizarea descrierilor și a terminologiei, în raport cu standardele INSPIRE și specificațiile naționale; resurse umane specializate, capabile să asigure atât partea tehnică, cât și cea semantică a procesului de actualizare; menținerea metadatelor la zi, prin stabilirea unor mecanisme clare de actualizare periodică.

170. Astfel, prin acțiunile propuse – revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor aferente seturilor de date existente, respectiv completarea profilurilor de metadate pentru cele nou-create – se va asigura fundamentul unei infrastructuri naționale de date spațiale deschise, interoperabile și conforme cu cerințele europene.

171. Acțiuni prioritare:

1) revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente seturilor de date spațiale;

2) completarea profilurilor de metadate pentru seturile de date spațiale nou-create.

Tabelul 7

Indicatorii- cheie pentru obiectivul specific 2.1

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul seturilor de date spațiale pentru care au fost revizuite și actualizate metadatele | N/a | 15 | 15 |  |
| Procentul metadatelor existente armonizate cu specificațiile tehnice naționale și europene | 30% | 60% | 90% | 100% |
| Gradul de conformitate (%) al metadatelor cu standardele de interoperabilitate (INSPIRE/ISO). | 30% | 70% | 90% | 100% |
| Numărul profilurilor de metadate elaborate pentru seturile de date nou-create | N/a | 2 | 15 |  |

172. Obiectiv specific 2.2. Implementarea unui mecanism sistematizat pentru identificarea seturilor de date spațiale existente în format analogic și conversia acestora în format digital interoperabil, georeferențiat și armonizat cu standardele tehnice.

În prezent, o mare parte a datelor spațiale relevante sunt disponibile doar în format analogic, sub formă de hărți tipărite, planuri cadastrale sau documente arhivate, ceea ce limitează accesul și reutilizarea acestora în cadrul sistemelor moderne de analiză spațială. Conversia acestora în format digital, alături de georeferențierea lor conform unui sistem standardizat, va permite integrarea acestor date în infrastructurile digitale existente și utilizarea lor în aplicațiiSIG, monitorizare teritorială și planificare urbanistică.

173. Implementarea unui sistem standardizat de conversie și georeferențiere contribuie la îmbunătățirea calității și fiabilității datelor spațiale, sprijinind dezvoltarea unor politici publice eficiente bazate pe date spațiale corecte. De asemenea, acest proces permite alinierea la cerințele europene privind gestionarea și utilizarea datelor spațiale, facilitând schimbul de informații între diferite instituții și state membre ale UE.

173.1. Conversia și georeferențierea datelor spațiale analogice sprijină și inițiativele de guvernare deschisă, oferind acces extins la date spațiale și stimulând inovarea în domeniul soluțiilor digitale bazate pe date spațiale.

174. Procesul de conversie și georeferențiere implică numeroase provocări tehnice, administrative și financiare, printre care:

- inventarierea și clasificarea datelor existente, deoarece identificarea seturilor de date analogice relevante și stabilirea criteriilor pentru conversia acestora într-un format digital standardizat necesită o coordonare eficientă între diferite instituții și deținători de date;

- asigurarea unei acurateți ridicate a georeferențierii, așa cum transformarea datelor analogice în informații digitale georeferențiate trebuie să respecte standarde riguroase pentru a evita erori de poziționare care ar putea compromite utilizarea lor ulterioară;

- resurse financiare și logistice, întrucât procesul de digitizare și georeferențiere presupune investiții semnificative în infrastructura IT, software specializat și resurse umane calificate;

- necesitatea unor specificații tehnice clare, or definirea unor standarde unitare pentru conversia și validarea datelor este esențială pentru asigurarea interoperabilității și a integrării funcționale în sistemele digitale existente;

- actualizarea și validarea periodică a datelor, mentenanța seturilor de date convertite este un aspect esențial pentru menținerea relevanței și acurateței acestora în timp.

175. Implementarea unui sistem standardizat de conversie și georeferențiere a datelor spațiale analogice contribuie la modernizarea infrastructurii naționale de date spațiale. Acest proces permite integrarea informațiilor istorice și analogice în sistemele digitale actuale, facilitând accesul și utilizarea acestora în diverse domenii, de la urbanism și mediu, până la securitate națională și cercetare. Depășirea provocărilor identificate necesită o abordare strategică, colaborare interinstituțională și alocarea unor resurse adecvate pentru a asigura succesul acestei inițiative.

176. Astfel, se preconizează implementarea unui mecanism sistematizat de conversie a seturilor de date spațiale existente în format analogic în format digital interoperabil, georeferențiat și armonizat cu standardele tehnice naționale și europene. Chiar dacă numărul seturilor analogice identificate este redus (ex. Hidrografie, Instalații de monitorizare a mediului), digitalizarea acestora asigură accesul deschis, utilizarea și reutilizarea completă a datelor spațiale, consolidând calitatea și interoperabilitatea infrastructurii naționale de date spațiale. Acțiunile vor include inventarierea seturilor analogice, stabilirea priorităților de conversie, aplicarea procedurilor de digitizare și georeferențiere, armonizarea specificațiilor tehnice și publicarea seturilor digitalizate pe geoportalurile oficiale sau tematice.

177. Acțiuni prioritare:

1) inventarierea seturilor de date spațiale analog existente;

2) efectuarea conversiei în format digital a serurilor de date spațiale în format analogic;

3) armonizarea specificațiilor tehnice pentru seturile de date spațiale dezvoltate;

4) publicarea seturilor de date convertite pe geoportalurile oficiale sau tematice.

Tabelul 8

Indicatorii-cheie pentru obiectivul specific 2.2

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de seturi de date spațiale identificate și incluse în catalog | N/a | 2 | 2 |  |
| Procentul de date convertite în format digital și georeferențiate |  | 30 | 70 | 95 |
| Numărul de entități publice implicate în procesul de digitalizare |  | 3 | 5 | 7 |
| Gradul de conformitate a datelor digitalizate cu standardele internaționale |  | 35% | 70 % | 85% |

178. Obiectiv specific 2.3. Armonizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale prin alinierea seturilor de date și serviciilor de rețea la standarde.

Armonizarea INDS cu standardele europene reprezintă un pas important pentru integrarea eficientă a Republicii Moldova în ecosistemul digital european și pentru optimizarea utilizării datelor spațiale în procesele decizionale. Directiva UE INSPIRE stabilește un cadru unitar pentru interoperabilitatea și accesibilitatea seturilor de date spațiale la nivel european, reducând astfel fragmentarea și costurile asociate schimbului de date între instituții.

179. În plus, utilizarea standardelor internaționale general acceptate (precum cele dezvoltate de Organizația Internațională pentru Standardizare - ISO și Open Geospatial Consortium - OGC) facilitează integrarea datelor în diverse aplicații SIG, sporind astfel eficiența utilizatorilor din sectorul public și privat.

180. Metadatele joacă un rol esențial în asigurarea transparenței și accesibilității datelor, permițând utilizatorilor să evalueze corect sursa, actualitatea și calitatea seturilor de date. Geoportalul INDS reprezintă principalul instrument pentru gestionarea și diseminarea acestor date, iar menținerea sa la standarde înalte este esențială pentru atingerea obiectivelor strategice în domeniul geospațial.

181. Armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea în conformitate cu Directiva UE INSPIRE, precum și actualizarea conformității elementelor de metadate pe Geoportalul INDS, reprezintă un proces esențial pentru integrarea infrastructurii naționale de date spațiale în rețeaua europeană. Acest demers contribuie la creșterea interoperabilității între instituțiile publice și private care utilizează date spațiale, asigură o structură standardizată a acestora și facilitează integrarea lor în sistemele europene și internaționale, sporind totodată transparența și accesibilitatea prin metadate structurate.

182. Cu toate acestea, implementarea acestor măsuri presupune provocări semnificative, precum necesitatea unei actualizări continue a conformității datelor și serviciilor pentru a menține alinierea la standardele europene și internaționale, ceea ce implică alocarea unor resurse financiare și umane adecvate, precum și dezvoltarea unei capacități instituționale care să susțină acest proces pe termen lung.

#### 183. Crearea serviciilor de rețea pentru vizualizarea și descărcarea seturilor de date spațiale prin intermediul Geoportalului INDS constituie un pas esențial în asigurarea unui acces facil și standardizat la datele spațiale. Implementarea serviciilor conforme cu standardele OGC Web Services (OWS) permite utilizatorilor din diverse domenii, precum urbanism, transport, protecția mediului și siguranța publică, să utilizeze eficient datele spațiale în procesele decizionale. Prin dezvoltarea acestor servicii, se îmbunătățește accesibilitatea la date atât pentru instituții, cât și pentru cetățeni, se optimizează utilizarea resurselor prin eliminarea redundanțelor și se reduce necesitatea stocării locale a volumelor mari de informații.

#### 184. Acest proces implică provocări semnificative, printre care necesitatea dezvoltării unei infrastructuri IT robuste care să susțină volumul mare de date și cerințele de interoperabilitate, precum și implementarea unor mecanisme de securizare pentru protejarea informațiilor cu acces restricționat, prevenind utilizările neautorizate și asigurând respectarea reglementărilor privind protecția datelor.

#### 185. Publicarea seturilor de date armonizate și crearea serviciilor de rețea contribuie la consolidarea guvernării deschise și la stimularea inovației în sectorul privat, facilitând utilizarea extinsă a datelor spațiale. Prin această măsură, transparența instituțională este îmbunătățită, iar datele devin un instrument valoros pentru dezvoltarea unor soluții SIG avansate și pentru fundamentarea strategiilor de planificare și management teritorial.

#### 185.1. Totodată, accesibilitatea crescută la date spațiale sprijină atât autoritățile publice, cât și mediul de afaceri și societatea civilă în luarea deciziilor bazate pe date obiective. Implementarea acestui proces necesită, însă, elaborarea unor politici clare privind publicarea și utilizarea datelor, precum și dezvoltarea unor mecanisme riguroase de control al calității, menite să asigure exactitatea și actualizarea constantă a informațiilor furnizate.

#### 186. Elaborarea unui mecanism care să garanteze accesul la date în formate deschise și standardizate reprezintă aspectul esențial pentru alinierea la cerințele europene privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. Facilitarea descărcării și integrării acestor date în diverse aplicații SIG nu doar că sprijină dezvoltarea de soluții digitale inovatoare, dar și contribuie la extinderea interoperabilității dintre infrastructurile naționale și cele europene de date spațiale.

#### 186.1.În același timp, un astfel de sistem oferă oportunități sporite pentru mediul academic și sectorul privat de a valorifica datele spațiale în scopuri analitice și operaționale.

#### 186.2. Cu toate acestea, este necesară asigurarea compatibilității între formatele deschise și aplicațiile software utilizate, precum și definirea unor politici clare de gestionare a datelor pentru protejarea informațiilor sensibile.

#### 187. Stabilirea unui sistem de autentificare și monitorizare a utilizatorilor pentru serviciile cu acces restricționat sau cu caracter sensibil este esențială pentru protejarea informațiilor critice și menținerea securității datelor. Un astfel de mecanism previne accesul neautorizat la date strategice, asigură conformitatea cu reglementările în vigoare și oferă posibilitatea de a analiza utilizarea serviciilor de rețea pentru îmbunătățirea acestora.

#### 187.1. Totuși, este necesară o abordare echilibrată care să permită un sistem de autentificare robust, fără a limita accesibilitatea pentru utilizatorii autorizați, precum și o gestionare eficientă a drepturilor de acces în funcție de nivelul de responsabilitate și necesitățile fiecărei categorii de utilizatori.

188. Realizarea Obiectivului specific 2.3 este crucială pentru modernizarea și eficientizarea utilizării datelor spațiale în Republica Moldova. Prin alinierea seturilor de date și a serviciilor de rețea la standardele europene, Republica Moldova își poate îmbunătăți capacitatea de a partaja date spațiale la nivel național și internațional, reducând în același timp costurile asociate duplicării și incompatibilității acestora.

189. Acțiuni prioritare:

1) armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea în conformitate cu Directiva UE INSPIRE și actualizarea conformității elementelor de metadate pe Geoportalul INDS;

2) сrearea serviciilor de rețea pentru vizualizare și descărcare prin intermediul Geoportalului INDS pentru seturi de date spațiale proprii/deținute și descrise prin metadata;

3) instituționalizarea mecanismului de publicare a seturilor de date spațiale armonizate prin servicii de rețea conforme cu standardele INSPIRE;

4) elaborarea unui instrument tehnic pentru asigurarea accesului la date în formate deschise și standardizate pentru descărcare și integrare în diverse aplicații SIG

5) implementarea unui sistem de autentificare și monitorizare a utilizatorilor pentru servicii cu acces restricționat sau cu caracter sensibil.

Tabelul 9

Indicatorii-cheie pentru obiectivul specific 2.3

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de seturi și servicii de date spațiale armonizate disponibile pe Geoportalul INDS și descrise prin metadate | N/A | 100% |  |  |
| Numărul de servicii de rețea pentru vizualizare și descărcare (WMS/WFS/WCS) create și descrise prin metadate | 80 | 110 | 130 | 150 |
| Numărul de seturi de date publicate în format deschis și standardizat (descărcabile) | 85 | 150 | 200 | 25 |
| Numărul de utilizatori activi pe Geoportalul INDS | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Numărul de utilizatori înregistrați în sistemul de autentificare pentru acces la date cu acces restricționat |  | 100 | 500 | 1000 |
| Existența unui cadru tehnic aprobat pentru accesul la date în formate deschise și standardizate (Da/Nu) |  |  |  | Da |

190. Obiectivul general 3. Promovarea cooperării eficiente între toate părțile interesate ale INDS și a schimbului de bune practici pentru utilizarea optimă a datelor spațiale.

Un sistem eficient de infrastructură a datelor spațiale necesită o cooperare strânsă între toate părțile implicate – autorități publice, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă. Îmbunătățirea colaborării nu doar în ceea ce privește partajarea datelor spațiale, ci și a costurilor asociate colectării acestora, va permite o utilizare mai rentabilă și sustenabilă a resurselor existente.

191. AGCC, în calitate de autoritate coordonatoare a INDS, are un rol esențial în facilitarea colaborării prin: (i) stabilirea unor modele unitare de acorduri pentru partajarea datelor spațiale între entitățile publice; (ii) elaborarea de protocoale tehnice care să standardizeze procesul de schimb și interoperabilitate a datelor; (iii) definirea unui model clar de cooperare, incluzând părțile implicate, responsabilitățile acestora, aspectele financiare și modalitățile concrete de implementare.

192. În prezent, cooperarea între instituțiile publice, inclusiv cele din mediul academic, este bine conturată și a contribuit la reducerea duplicării datelor și a costurilor aferente furnizării serviciilor. Cu toate acestea, parteneriatele se află într-un stadiu incipient, necesitând măsuri suplimentare pentru a le stimula și eficientiza.

193. De asemenea, implicarea societății civile în gestionarea datelor spațiale este încă limitată, însă există exemple de bune practici care pot fi preluate și extinse. Reprezentanții părților interesate sunt activ implicați în grupurile de lucru INDS, participând la evenimente precum ateliere, conferințe, mese rotunde și sesiuni de instruire.

194. În plus, Moldova a inițiat și consolidat mai multe colaborări internaționale relevante, având parteneriate în cadrul unor organizații precum EuroGeographics, FIG, EUREF și EUPOS. Aceste inițiative contribuie la integrarea țării în rețelele europene de date spațiale și la alinierea la standardele INSPIRE.

195. Prin consolidarea acestor colaborări și extinderea parteneriatelor, infrastructura națională de date spațiale va deveni un instrument strategic esențial pentru dezvoltarea durabilă și inovarea în multiple sectoare economice și administrative.

196. Obiectiv specific 3.1. Facilitarea schimbului de date spațiale între entitățile publice responsabile și asigurarea evitării duplicării acestora

O colaborare mai eficientă între instituțiile publice și alte părți interesate va reduce fragmentarea informațiilor, îmbunătăți interoperabilitatea și asigura o utilizare optimizată a resurselor digitale. În prezent, numeroase entități publice colectează, stochează și utilizează date spațiale, însă lipsa unui mecanism funcțional de partajare și standardizare duce la duplicarea informațiilor, costuri suplimentare și ineficiență administrativă. Iar pentru evitarea duplicării informațiilor este necesară o optimizare a procesului de colectare și actualizare a datelor.

197. Acest obiectiv urmărește să faciliteze schimbul de date spațiale, evitând redundanța și promovând utilizarea unor formate comune, standardizate și accesibile. Formalizarea colaborării prin acorduri și protocoale va reglementa modalitatea de partajare a datelor și responsabilitățile fiecărei entități.

198. Pentru a facilita schimbul de bune practici, accesul la resurse tehnice și oportunitățile de formare se atrage o atenție deosebită activităților ce vizează consolidarea relațiilor cu United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). Colaborarea cu UN-GGIM contribuie direct la dezvoltarea capacităților instituționale ale entităților publice responsabile de datele spațiale. Sprijinul tehnic și schimbul de bune practici vor permite optimizarea proceselor și standardizarea infrastructurii de date spațiale conform normelor internaționale. Implicarea activă în inițiativele UN-GGIM poate facilita finanțarea unor proiecte de dezvoltare a INDS și creșterea expertizei naționale în acest domeniu.

199. Acțiuni prioritare:

1) încheierea de acorduri bilaterale și protocoale tehnice pentru partajarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea între entitățile publice responsabile de datele spațiale și alte părți interesate;

2) încheierea de acorduri unilaterale și protocoale tehnice pentru partajarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea între entitățile publice și alte părți interesate privind furnizarea de date spațiale de care sunt responsabili;

3) elaborarea instrucțiunii pentru gestionarea și standardizarea schimbului de date spațiale, formatele de date interoperabile și mecanisme de validare a informațiilor partajate;

4) elaborarea unui mecanism de colaborare pentru colectarea coordonată a datelor;

5) extinderea colaborării continue cu United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) și implicarea altor entități publice responsabile de datele spațiale.

Tabelul 10

Indicatorii-cheie pentru obiectivul specific 3.1

| Indicatorul | Valoarea de referință 2024 | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de acorduri bilaterale și protocoale tehnice pentru partajarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea între entitățile publice responsabile de datele spațiale și alte părți interesate semnate |  | 5 | 10 | 15 |
| Numărul de acorduri unilaterale și protocoale tehnice pentru partajarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea între entitățile publice și alte părți interesate, privind furnizarea de date spațiale de care sunt responsabili semnate |  | 5 | 10 | 15 |
| Numărul de protocoale tehnice aprobate pentru standardizarea schimbului de date spațiale |  | 2 | 4 | 5 |
| Procentul agenților economici participanți în cadrul acordurilor de partajare a datelor spațiale |  | 5 | 10 | 15 |
| Procentul instituțiilor din mediul academic participante în cadrul acordurilor de partajare a datelor spațiale |  | 5 | 10 | 15 |
| Numărul de inițiative UN-GGIM privind digitalizarea și integrarea datelor spațiale la care s-a asigurat participarea | N/A | 2 | 3 | 4 |

200. Obiectiv specific 3.2. Creșterea nivelului de conștientizare a factorilor de decizie și a publicului larg privind importanța și beneficiile utilizării datelor spațiale în procesul decizional și în promovarea dezvoltării durabile.

Pentru a maximiza impactul utilizării datelor spațiale, este esențială creșterea gradului de conștientizare în rândul instituțiilor, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și publicului larg. Mediatizarea beneficiilor și aplicabilității acestor date poate încuraja o utilizare mai extinsă și inovativă în diverse domenii, de la protecția mediului și urbanism până la gestionarea situațiilor de urgență și dezvoltarea infrastructurii.

201. Pentru a facilita o integrare mai largă a INDS în procesele administrative și de planificare strategică, este esențială o campanie susținută de informare și sensibilizare. Aceasta trebuie să vizeze nu doar funcționarii publici și specialiștii tehnici, ci și factorii de decizie, actorii din sectorul privat și societatea civilă, astfel încât datele geospațiale să fie percepute ca un instrument esențial pentru elaborarea politicilor publice și pentru optimizarea resurselor.

202. O mai bună vizibilitate a avantajelor utilizării datelor spațiale poate stimula colaborarea interinstituțională, favorizând schimbul de informații și utilizarea optimizată a resurselor disponibile. Campaniile de promovare vor contribui la crearea unei culturi organizaționale în care datele spațiale să fie integrate în mod firesc în strategiile de dezvoltare economică, planificarea urbană, protecția mediului sau gestionarea riscurilor de dezastre.

203. Totodată, inițiativele de conștientizare trebuie completate de activități de formare profesională și dezvoltare de competențe, pentru a asigura că utilizatorii, indiferent de domeniul de activitate, dispun de cunoștințele necesare pentru interpretarea și valorificarea acestor date. Adoptarea unor bune practici internaționale și colaborarea cu experți în domeniu vor facilita acest proces și vor accelera tranziția către un model decizional bazat pe dovezi și pe tehnologii avansate.

204. Astfel, promovarea și mediatizarea rolului datelor spațiale vor contribui nu doar la creșterea gradului de utilizare a acestora, ci și la consolidarea unui cadru instituțional mai robust, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare prin soluții inovatoare și sustenabile.

205. În subsidiar, în procesul de promovare a rolului datelor spațiale, se va pune accent pe responsabilizarea factorilor de decizie. În acest sens, responsabilizarea reprezintă integrarea datelor spațiale în procesele administrative și strategice ca instrument fundamental pentru formularea unor politici eficiente și bazate pe dovezi. Prin promovarea unei abordări proactive, liderii instituționali trebuie să fie încurajați să sprijine utilizarea și partajarea datelor spațiale, să aloce resurse adecvate și să prioritizeze inițiativele legate de INDS.

206. Acest lucru poate fi realizat prin mecanisme de raportare clar definite, prin includerea utilizării datelor spațiale în indicatorii de performanță instituțională și prin stimularea colaborării interinstituționale. Consolidarea unei culturi organizaționale care valorifică datele spațiale va permite o planificare optimizată, o alocare optimă a resurselor și o mai bună adaptare la provocările actuale și viitoare.

207. Acțiuni prioritare:

1) organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind rolul și beneficiile datelor spațiale pentru factorii de decizie și publicul larg;

2) dezvoltarea unor programe de formare și ateliere dedicate autorităților publice și altor actori relevanți pentru utilizarea eficientă a datelor spațiale;

3) crearea și promovarea unor ghiduri și materiale informative accesibile despre aplicabilitatea datelor spațiale în diverse sectoare;

4) dezvoltarea unei platforme online pentru diseminarea bunelor practici și facilitarea schimbului de experiență între instituții și utilizatori;

5) organizarea de evenimente tematice (conferințe, mese rotunde, workshopuri) pentru a stimula dialogul interinstituțional și colaborarea în domeniul datelor spațiale;

6) implementarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a gradului de conștientizare și a impactului inițiativelor de promovare a INDS.

Tabelul 11

Indicatorii-cheie pentru obiectivul specific 3.2

| Indicatorul | Valoarea de referință (2024) | Ținta 2026 | Ținta 2027 | Ținta 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de materiale informative și educaționale (broșuri, infografice, tutoriale video, module interactive) elaborate și distribuite/difuzate anual | 3 | 16 | 20 | 24 |
| Numărul de campanii de informare desfășurate pentru promovarea beneficiilor datelor spațiale. | - | 5 | 8 | 10 |
| Numărul de sesiuni de instruire și informare organizate pentru funcționarii publici și ale grupuri țintă | 1 | 10 | 15 | 20 |
| Numărul de funcționari și actori relevanți instruiți/ informați privind utilizarea eficientă a datelor spațiale | 20 | 200 | 400 | 500 |
| Număr de conferințe și evenimente tematice organizate | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Număr de sondaje realizate privind nivelul de conștientizare și utilizare a datelor spațiale | 1 |  | 2 | 3 |
| Gradul de participare la evenimentele de promovare (procent de instituții și actori relevanți implicați). | - | 80 | 90 | 95 |
| Numărul de ședințe ale Consiliului INDS organizate anual | 2 | 4 | 6 | 7 |

# Capitolul IV

# IMPACTUL PROGRAMULUI

208. Implementarea Programului va genera efecte pozitive semnificative pe termen mediu, contribuind direct la atingerea indicatorilor de rezultat și de impact prevăzuți în program. Aceste efecte vor influența pozitiv activitatea entităților publice, a mediului academic, a utilizatorilor de date spațiale și, în mod extins, a societății în ansamblu.

209. Un prim impact major va consta în consolidarea cadrului normativ privind gestionarea și utilizarea datelor spațiale, prin alinierea acestuia la politica Uniunii Europene. Această corelare va crea premisele pentru integrarea datelor spațiale ale Republicii Moldova în geoportalul european INSPIRE, contribuind la interoperabilitatea la nivel internațional și la recunoașterea internațională a INDS. În același timp, această armonizare va garanta că normele elaborate sunt echilibrate, protejând interesele societății precum confidențialitatea, securitatea și integritatea, în paralel cu asigurarea unui acces deschis și facil pentru utilizatori.

210. Prin crearea și consolidarea unei structuri funcționale de cooperare între părțile interesate, inclusiv autorități publice, instituții de învățământ și furnizori de date, Programul INDS va susține o colaborare interinstituțională durabilă. Această colaborare va permite dezvoltarea unui model organizațional clar, bazat pe responsabilități definite și mecanisme de cooperare funcționale, asigurând astfel sustenabilitatea pe termen lung a infrastructurii de date spațiale.

211. Un alt efect semnificativ al implementării programului constă în asigurarea accesului la date spațiale transparente, de înaltă calitate, partajate între instituții și disponibile pentru activitatea administrației publice centrale și locale. Această accesibilitate va conduce la eficientizarea proceselor decizionale, va reduce costurile legate de colectarea și gestionarea datelor, precum și la prevenirea duplicării informațiilor. În plus, utilizarea standardelor internaționale (ISO, OGC) va spori interoperabilitatea și va încuraja inovația în dezvoltarea de noi aplicații și servicii.

212. Programul contribuie de asemenea la accelerarea transformării digitale a sectorului public, prin utilizarea extinsă a tehnologiilor informaționale și a datelor geospațiale, stimulând astfel dezvoltarea societății informaționale. Această transformare se reflectă și în domeniul educației, prin adaptarea curriculei universitare pentru a include competențe relevante în domeniul datelor spațiale, asigurând astfel formarea unei noi generații de specialiști capabili să contribuie la menținerea și dezvoltarea infrastructurii.

213. Pe termen mediu, efectele implementării Programului de dezvoltare al INDS se vor manifesta prin îmbunătățirea calității guvernării, creșterea eficienței instituțiilor publice, reducerea costurilor operaționale și stimularea inovației în sectorul public și privat. Impacturile preconizate pe termen mediu al implementării prezentului Program rezidă în următoarele:

1) accesul la date spațiale se va îmbunătăți, deoarece extinderea și optimizarea geoportalului național și a geoportalelor tematice va facilita accesul rapid la informații relevante, sprijinind procesele decizionale la nivel central și local;

2) creșterea eficienței și interoperabilității infrastructurii de date spațiale, întrucît adoptarea standardelor comune și stimularea utilizării catalogului de metadate din cadrul Geoportalului national, precum și a serviciilor oferite prin geoportalul tematic geodata.gov.md, vor permite schimbul operativ de informații între entitățile publice și private;

3) consolidarea capacităților instituționale prin stabilirea, în cadrul entităților publice responsabile, a necesității ca atribuțiile legate de infrastructura de date spațiale să fie repartizate unui specialist sau consultant dedicat, fie printr-un act administrativ intern, fie prin includerea acestora în fișa postului;

4) alocarea resurselor necesare în cadrul entităților publice vor contribui la o mai bună coordonare și implementare a politicilor în domeniu;

5) creșterea transparenței și participării în procesul decizional datorită utilizării soluțiilor digitale și a platformelor colaborative va

6) îmbunătățirea comunicării între instituții și stimularea factorilor interesați, inclusiv a sectorului privat și a societății civile de a utiliza datele spațiale, serviciile de rețea.

7) reducerea barierelor administrative și tehnice, simplificarea proceselor de acces la date și utilizarea tehnologiilor moderne (cloud, API-uri, platforme SIG avansate) vor diminua obstacolele birocratice și vor stimula inovația în domeniul datelor spațiale.

214. De asemenea, prin semnarea acordurilor de colaborare internațională, Republica Moldova va beneficia de recunoaștere în domeniul infrastructurilor de date spațiale, sporindu-și vizibilitatea și contribuția în inițiativele europene de interoperabilitate și guvernare digitală. Extinderea colaborării cu inițiative globale, precum UN-GGIM, și implicarea altor entități publice responsabile de date spațiale vor alinia infrastructura națională la standardele internaționale.

215. Prin aceste efecte, Programul de dezvoltare a INDS contribuie direct la atingerea obiectivelor strategice naționale privind digitalizarea administrației publice, eficientizarea proceselor decizionale, creșterea transparenței și promovarea unei guvernări participative și incluzive.

Tabelul 12

Indicatorii de monitorizare a impactului

| Obiectivul general | Indicatorul de impact | Valoarea de referință | Ținta 2030 | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezvoltarea și consolidarea unei platforme naționale integrate pentru gestionarea datelor spațiale, care să garanteze interoperabilitatea și standardizarea informațiilor; | Gradul de interoperabilitate și standardizare a datelor spațiale între instituțiile publice (conform evaluării INSPIRE sau evaluării interne bazate pe criterii de interoperabilitate: metadate, servicii web, utilizarea standardelor OGC etc.) | 2/5 (2024 – evaluare internă calitativă, neuniformă între instituții) |  | Indicator proxy, relevant pentru măsurarea progresului în interoperabilitate. Evaluarea se va realiza anual, prin implicarea entităților din rețeaua INDS, utilizând o grilă comună de autoevaluare și audit extern simplificat. Acest indicator va reflecta capacitatea infrastructurii de a funcționa ca sistem unitar și deschis între instituții. |
| Îmbunătățirea accesului la date spațiale pentru toți actorii interesați: autorități publice, mediul academic, mediul de afaceri și cetățeni | Gradul de deschidere și utilizare a datelor spațiale (numărul de seturi de date spațiale deschise și accesate public, numărul de utilizatori activi ai geoportalului național și al geoportalului tematic, numărul de interogări API) | 75 seturi de date deschise, 10.000 utilizatori/an, 20.000 interogări API/an (2023) | 150 seturi de date deschise, 25.000 utilizatori/an, 60.000 interogări API/an | Indicator compus, care reflectă atât creșterea cantitativă a datelor disponibile public, cât și nivelul de utilizare efectivă de către diferite categorii de actori. Va fi monitorizat de autoritatea responsabilă de coordonarea INDS, cu raportare anuală. Creșterea accesului va sprijini inclusiv participarea informată a cetățenilor în procesele decizionale. |
| Promovarea cooperării între toate părțile interesate ale INDS și a schimbului de bune practici pentru utilizarea eficientă a datelor spațiale. | Numărul de inițiative comune, evenimente, parteneriate sau protocoale de colaborare (memorandumuri, acorduri interinstituționale etc.) privind utilizarea și schimbul de date spațiale între entități publice, mediul academic, sectorul privat și organizații ale societății civile | 50 inițiative | 200 inițiative | Indicator direct care reflectă gradul de colaborare între actorii-cheie ai INDS. Inițiativele pot include mese rotunde, platforme comune, proiecte pilot, protocoale de interoperabilitate, parteneriate public-private, forumuri tematice etc. Creșterea acestor colaborări indică o utilizare mai eficientă și integrată a datelor spațiale. |

# Capitolul V

COSTURILE PROGRAMULUI

216. Din perspectiva finanțării, prezentul Program este bazat pe principiile de sinergie și complementaritate dintre resursele financiare bugetare și cele atrase de la partenerii de dezvoltare. Estimarea generală a costurilor pentru implementarea și realizarea prezentului Program a fost efectuată în baza priorităților și activităților identificate. Costurile financiare aferente fiecărui obiectiv specific sunt prevăzute în Planul de acțiuni al prezentului Program. În plus, față de costurile directe de implementare, vor exista costuri indirecte acoperite nemijlocit de către întreprinderile cu capital de stat și alte autorități ale administrației publice centrale implicate, după caz, în procesul de implementare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni al prezentului Program.

216.1. O parte dintre obiectivele și acțiunile propuse pentru realizarea prezentului Program vor fi acoperite din sursele financiare planificate în cadrul bugetar pe termen mediu 2025-2027 ale AGCC și ale altor autorități publice centrale, precum și din contul și în limitele alocațiilor prevăzute în aceste scopuri în bugetele autorităților și instituțiilor responsabile de implementarea Programului, precum și din sursele externe.

217. În general, costurile pentru dezvoltarea INDS sunt la nivelul producătorilor de date spațiale și al părților interesate, în timp ce majoritatea utilizatorilor obțin beneficii. Părțile interesate ale INDS vor avea în mare parte beneficii sub formă de câștiguri de eficiență, de exemplu, economisirea de zile lucrătoare pentru întreținerea datelor spațiale și partajarea acestora. Sectorul de afaceri și cetățenii vor beneficia de un acces mai bun la informație despre date spațiale, servicii de rețea, etc.

218. Nu există reguli cu privire la modul de realizare a analizei cost-beneficiu pentru INDS, dar cercetările anterioare din Uniunea Europeană sugerează că beneficiile sunt duble în raport cu costurile. Oricum, multe țări din UE în rapoartele lor și fișele de țară pentru Comisia Europeană afirmă că beneficiile sunt vizibile, dar foarte greu de măsurat.

219. Costurile includ toate elementele necesare înființării INDS pentru pregătirea și crearea metadatelor, transformarea seturilor de date pentru conformitatea cu specificațiile de date spațiale ale Directivei (INSPIRE) și punerea la dispoziție a datelor spațiale și a serviciilor de rețea prin intermediul Geoportalului INDS: servicii de căutare, vizualizare și descărcare.

220. Autoritatea coordonatoare asigură elaborarea de acorduri standard și termenilor de utilizare a seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea, pentru stabilirea și dezvoltarea legăturilor cu politicile de e-Guvernare, pentru implementarea specificațiilor tehnice și asigurarea suportului în gestionarea datelor spațiale.

221. De asemenea, sunt luate în calcul dezvoltarea funcțiilor Geoportalului INDS și îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor persoanelor care lucrează cu INDS, coordonarea și managementul dezvoltării INDS.

222. Valoarea estimativă a resurselor financiare necesare pentru implementarea prezentului Program constituie circa 16 345.15 mii de lei. Costurile aferente prezentului Program sunt planificate din contul mijloacelor alocate în bugetul de stat pentru autoritatea coordonatoare/ AGCC în volum de 3 933,25  mii de lei, dintre care 1 334,25 mii de lei din Subprogramul 6901 „Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului” și 2 599,00 mii lei din Subprogramul 6905 „Geodezie, cartografie și geoinformatica”, autoritățile administrației publice implicate, în volum de 6 911,90 mii de lei, precum și 5 500,00 mii de lei sunt costuri neacoperite (urmează a fi identificate din asistența externă).

Tabelul 13

| Obiective | Anul 2026 | Anul 2027 | Anul 2028 | Total per obiectiv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific 1.1 | 266.90 | - | 100,00 | 366.90 |
| Obiectivul specific 1.2 | 5010.00 | 1900.0 | - | 6910.00 |
| Obiectivul specific 1.3 | 760.25 | - | - | 760.25 |
| Obiectivul specific 2.1 | - | 2420.00 | - | 2420.00 |
| Obiectivul specific 2.2 | - | 331.00 | - | 331.00 |
| Obiectivul specific 2.3 | - | - | 380.00 | 380.00 |
| Obiectivul specific 3.1 | 561.00 | 556.00 | 556.00 | 1673.00 |
| Obiectivul specific 3.2 | 715.00 | 1180.00 | 1609.00 | 3504.00 |
| TOTAL | 7381.12 | 5657.00 | 2645.00 | 16 345.15 |

Costurile pentru implementarea Programului (mii lei)

223. Costurile estimative ale acțiunilor vor fi ajustate în perioada implementării Planului de acțiuni, în baza volumelor alocațiilor disponibile în bugetul de stat și a negocierilor cu partenerii de dezvoltare.

Mijloacele financiare repartizate pe surse de finanțare pe ani constituie:

mii lei

|  | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mijloace bugetare planificate | 5068.15 | 4421.00 | 1356.00 | 10 845.15 |
| Mijloace bugetare neplanificate |  |  |  |  |
| Mijloace din surse externe identificate |  |  |  |  |
| Mijloace din surse externe neidentificate | 2245.00 | 1966.00 | 1289.00 | 5 500.00 |
| Mijloace financiare în afara CBTM 2025-2027 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 16 345,15 |

224. Acțiunile care prevăd elaborarea de studii, desfășurarea evenimentelor de informare sau organizarea activităților de promovare și propagare a beneficiilor accesului la INDS vor fi susținute de surse de finanțare externă.

225. Pentru realizarea obiectivelor prezentului Program, autoritățile responsabile vor asigura planificarea resurselor financiare în Cadrul bugetar pe termen mediu și în proiectul legii bugetului de stat pentru anii respectivi.

Capitolul VI

SURSE DE FINANȚARE

226. Implementarea prezentului Program se va realiza cu suportul financiar de la bugetul de stat, precum și cu suportul partenerilor de dezvoltare și al donatorilor (din surse financiare externe).

227. Obiectivele generale vor fi corelate cu programe/subprograme bugetare pentru o mai bună aliniere între prioritățile de politici și resursele financiare. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru va utiliza Planul de acțiuni și indicatorii stabiliți pentru o mobilizare a resurselor.

228. Astfel, activitățile planificate în Programul INDS vor fi ajustate la Programul bugetar 69 „Geodezie, Cartografie şi Cadastru”, subprogramul 6905 „Geodezie, cartografie şi geoinformatică”, acțiunile căruia sunt în concordanță directă cu scopul propus al Programului și subprogramul 6901 „Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului”. Pentru activitățile aferente dezvoltării infrastructurii naționale de date spațiale pentru perioada 2026-2027 au fost estimate costuri în sumă de 10 097,7 mii lei (conform CBTM), în scopul asigurării cu date spațiale de referință actuale, servicii de rețea disponibile și interoperabile; armonizate și descrise prin metadate, accesibile și partajate eficient.

229. Totodată, entitățile responsabile (conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 458/2017 pentru aprobarea responsabilităților entităților publice privind seturile de date spaţiale ), participă la instituirea şi la promovarea infrastructurii naționale de date spațiale prin acordarea accesului la seturile şi la serviciile de date spaţiale deţinute, precum şi prin asigurarea descrierii acestora, cu asigurarea conținutului complet, calitatea și disponibilitatea datelor spațiale, a serviciilor de rețea și a metadatelor în limita bugetului alocat sau din alte surse legale.

230. Tabelul 14 oferă o prezentare sintetică a principalelor acțiuni și măsuri de politică din sector, care beneficiază e acoperire financiară în cadrul liniei de bază, defalcate pe programe/ subprograme și bugete dedicate dezvoltării INDS pentru perioada 2026–2028.

Tabelul 14.

Prezentare generală a principalelor acțiuni/măsuri de politica din sector

care au acoperire financiară pentru anii 2026-2027 (mii lei)

| Indicatorii | Aprobat bugetul 2025 | CBTM 2026-2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Infrastructura națională de date spațiale (Fotografierea aeriana, crearea ortofotoimaginilor) | 200,0 | 7920 | 6600 | 5940 |
| 2. Verificarea datelor spațiale create de către entitățile publice | - | 300 | 200 | 200 |
| 3. Mentenanța Sistemului informațional geografic de stat ,,Geoportalul tematic pentru datele spațiale ale AGCC,, (https://geodata.gov.md) | 500,2 | 510 | 310 | 310 |
| 4. Mentenanța Sistemului informational geografic de stat Geoportalul INDS (https://geoportalinds.gov.md) | 318,0 | 200 | 155 | 155 |
| 2.3. Mentenanța Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale (https://sigsnl.gov.md) | 840,0 | 1400 | 1600 | 1600 |

231. Alocările bugetare exacte vor fi stabilite anual, în funcție de prioritățile identificate și de disponibilitatea resurselor financiare.

232. Pe lângă finanțarea de la bugetul de stat, Programul INDS va beneficia de sprijin financiar din partea partenerilor de dezvoltare și a donatorilor internaționali:

232.1. Programul Europa Digitală al Uniunii Europene, unde Republica Moldova poate beneficia de fonduri pentru digitalizare, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii de date spațiale;

232.2. Programe de cooperare bilaterală, proiecte comune cu țări precum România, Polonia și Țările de Jos, axate pe îmbunătățirea serviciilor de date spațiale conform standardelor UE;

232.3. Alte inițiative internaționale, Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru va participa la programe și proiecte finanțate de organizații internaționale care susțin dezvoltarea infrastructurii de date spațiale.

233. La fel, AGCC va utiliza Planul de acțiuni și indicatorii stabiliți pentru o mobilizare a resurselor necesare implementării Programului prin (i) identificarea și accesarea oportunităților de finanțare externe, (ii) colaborarea cu partenerii de dezvoltare pentru cofinanțarea proiectelor, (iii) alinierea obiectivelor Programului cu prioritățile strategice naționale și europene pentru a asigura coerența și eficiența utilizării resurselor.

### 234. Estimări financiare pentru perioada care excede CBTM. Pentru perioada 2029–2030, estimările preliminare se vor baza pe proiecțiile aferente acțiunilor deja planificate, cu ajustări în funcție de dinamica necesităților tehnologice și prioritățile Guvernului. Estimativ, menținerea activităților de bază ale INDS ar necesita o alocare anuală similară cu media perioadei 2026–2028, adică aproximativ 3 615,0 mii lei/an, rezultând un necesar total estimat de 7 200,0 mii lei pentru perioada 2029–2030.

235. Se va urmări activ valorificarea oportunităților de finanțare din partea Uniunii Europene și a altor donatori internaționali, în special pentru activități precum: armonizarea datelor spațiale conform Directivei INSPIRE, dezvoltarea funcționalităților Geoportalului INDS, instruirea personalului, digitalizarea și partajarea datelor spațiale cu autorități locale și centrale.

### 236. Costuri neacoperite și necesarul estimat suplimentar. În contextul evoluției cerințelor privind interoperabilitatea datelor și integrarea cu politicile de e-Guvernare, se estimează necesitatea unei alocări suplimentare pentru: dezvoltarea de module avansate în Geoportalul INDS (ex: aplicații tematice pentru administrația publică), mentenanța extinsă și actualizarea permanentă a seturilor de date spațiale. Valoarea totală a costurilor neacoperite urmează a fi determinată în funcție de extinderea Programului, însă, estimativ, acestea pot atinge aproximativ 2,5 – 3 milioane lei până în 2030.

# Capitolul VII

## RISCURI DE IMPLEMENTARE

## 237. Implementarea prezentului Program poate fi afectată de următoarele riscuri descrise în tabelul 13, fiind indicate măsurile de atenuare a impactului și de reducere a probabilității apariției acestor riscuri.

Tabelul 15

Descrierea riscurilor și măsurilor de diminuare

| Riscul | Impactul (mare, mediu, mic) | Probabilitatea (înaltă, medie, mică) | Măsurile de diminuare a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscuri externe: Situația regională și globală incertă. Continuarea și intensificarea conflictului din Ucraina poate avea un impact semnificativ asupra procesului de dezvoltare a infrastructurii de date spațiale, prin perturbarea fluxurilor de finanțare, creșterea incertitudinii economice și destabilizarea regiunii. Acest risc poate duce la întârzieri în implementarea proiectelor sau la revizuirea priorităților de investiții în domeniul tehnologic. | Mediu | Mediu | - Monitorizarea continuă a situației; - cooperarea activă cu partenerii de dezvoltare pentru susținerea în atenuarea șocurilor externe; |
| Risc politic: Lipsa sprijinului politic pentru dezvoltarea și consolidarea INDS, inclusiv neacordarea priorității politice necesare pentru integrarea datelor spațiale în procesele de guvernare și planificare. | Mediu | Înaltă | Promovarea beneficiilor dezvoltării INDS pentru modernizarea administrației publice, sprijinirea dezvoltării economice și eficientizarea procesului decizional; Sensibilizarea factorilor politici cu privire la importanța strategică a datelor spațiale pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi; Implicarea activă a societății civile, mediului academic și a sectorului privat în promovarea utilizării și valorificării datelor spațiale; Valorificarea sprijinului partenerilor de dezvoltare pentru a întări angajamentul politic în favoarea implementării coerente a Programului INDS. |
| Lipsa finanțării pentru dezvoltarea INDS în cadrul entităților publice responsabile și în sectorul academic | Mare | Medie | -Identificarea surselor alternative de finanțare (granturi, parteneriate internaționale); - Integrarea priorităților INDS în documentele strategice naționale. |
| Lipsa resurselor umane și a cunoștințelor specifice în domeniul INDS | Mare | Înaltă | -Dezvoltarea de programe de formare profesională și cursuri de perfecționare; - Reprofilarea specialiștilor din domenii conexe; - Colaborare cu universitățile pentru integrarea tematicii INDS în curricula. |
| Nivel scăzut de conștientizare a importanței INDS în rândul autorităților și factorilor de decizie | Mediu | Înaltă | -Organizarea de workshopuri, seminare și campanii de informare; - Publicarea și promovarea studiilor de caz și a exemplelor de succes; - Includerea INDS pe agenda guvernamentală prin acțiuni de advocacy. |
| Date spațiale incomplete sau cu acoperire geografică și calitativă redusă | Mediu | Medie | Integrarea colectării și actualizării datelor în proiectele curente ale autorităților publice; - Implementarea standardelor comune de calitate și interoperabilitate a datelor. |
| Diferențe semnificative între nivelul național și cel local în accesul la datele spațiale | Mediu | Medie | - Implicarea activă a APL-urilor în proiecte pilot și platforme tematice; - Sprijinirea procesului de digitalizare a administrației locale. |
| Lipsa metadatelor aferente seturilor de date spațiale existente | Mediu | Medie | - Organizarea de sesiuni de instruire privind importanța metadatelor; - Monitorizarea actualizării metadatelor de către entitățile deținătoare de date. |
| Lipsa de angajament și sprijin din partea factorilor de decizie și a funcționarilor publici, mediului academic, în implementarea Programului, inclusiv schimbarea de priorități care pot afecta direcția și resursele alocate Programului | Mediu | Înaltă | - asigurarea unei vizibilități înalte a tuturor acțiunilor planificate în acest document; - comunicarea clară a beneficiilor INDS pentru modernizarea administrației publice; - consolidarea rolului AGCC pentru coordonarea implementării tuturor acțiunilor; Consolidarea dialogului interinstituțional și prezentarea periodică a progreselor și rezultatelor concrete ale Programului; |
| Lipsa de abilități și resurse necesare pentru o implicare productivă în procesele decizionale | Mare | Medie | - planificarea resurselor bugetare în Cadrul bugetar pe termen mediu; - organizarea instruirilor comune cu autoritățile publice pentru îmbunătățirea capacităților; - dezvoltarea surselor alternative de finanțare, inclusiv majorarea alocărilor din programele bugetare; - promovarea colaborării și a schimbului de cunoștințe între mediul academic și autoritățile publice. - implicarea donatorilor pentru susținerea plenară a obiectivelor Programului |
| Rolul mediului academic este ignorat de autoritățile publice | Mare | Medie | - stabilirea unor mecanisme de comunicare permanente dintre mediul academic și entitățile responsabile; - consolidarea rolului Consiliului INDS pentru monitorizarea instrumentelor și mecanismelor de comunicare și cooperare dintre mediul academic și entitățile responsabile |
| Interes redus al actorilor politici față de domeniul date spațiale | Înaltă | Înalt | - comunicarea mai activă a executivului cu mediul politic; - abilitarea mass-mediei, a organizațiilor societății civile, precum și implicarea mediului academic în promovarea unei agende publice informate și bazate pe exemple și practici reușite |

Capitolul VIII

AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE RESPONSABILE

238. Responsabilitatea principală pentru implementarea documentului aparține Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru. Totodată, acțiunile din Planul de implementare vor fi partajate și cu alte autorități centrale, instituții publice și întreprinderi de stat care au responsabilități pentru date spațiale, potrivit art. 5 din Legea nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale.

Alte părți implicate în implementarea prezentului Program:

1) Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

2) Ministerul Afacerilor Interne

3) Ministerul Mediului

4) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

5) Ministerul Sănătății;

6) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

7) Ministerul Educației și Cercetării;

8) Ministerul Culturii;

9) Biroul Național de Statistică;

10) Agenția „Moldsilva

11) Agenția de Mediu

12) Agenția Națională și Îmbunătățiri Funciare

13) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,

14) IP Cadastrul Bunurilor Imobile

15) Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului”

16) Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”

17) Autoritățile administraţiei publice locale,

18) Operatorii de servicii și utilități publice

Capitolul IX

PROCEDURI DE RAPORTARE

239. Programul de dezvoltare a INDS pentru perioada 2026-2030 urmează să fie implementat prin Planurile de acțiuni în perioada 2026-2028 și ulterior pentru perioada 2029-2030. Procesul de monitorizare și evaluare va asigura că toate acțiunile planificate sunt realizate, iar realizarea acestora duce la atingerea tuturor obiectivelor stabilite.

240. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru va coordona implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în prezentul Program. Procesul de raportare va permite atât urmărirea progresului și măsurarea impactului, cât și identificarea cauzelor nerealizării în termen a acțiunilor planificate, precum și întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului de implementare.

241. Monitorizarea: rapoartele de monitorizare vor fi elaborate semestrial și se vor prezenta Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru până la 20 ianuarie (începând cu anul 2027) și 20 iulie a anului în curs, cu publicarea concomitentă a acestora pe site-urile web oficiale ale autorităților. Acestea vor descrie gradul de realizare a activităților, resursele utilizate și produsele obținute. Documentul va compara rezultatele obținute în procesul de implementare a prezentului Program cu cele planificate la etapa inițială. Aceste rezultate vor permite actorilor implicați să ajusteze procesul curent de implementare a documentului de politici.

241.1. Rezultatele monitorizării vor fi incluse în rapoartele anuale de progres privind implementarea Programului, elaborate de către Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru în baza informațiilor prezentate de către autoritățile/instituțiile responsabile de implementare și plasate pe pagina web oficială a Agenției.

241.2. Anual, până pe data de 1 mai a anului următor celui de raportare Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru va întocmi și va publica pe site-ul său web oficial rapoartele anuale privind nivelul de implementare a prezentului Program. Principalele realizări și restanțe înregistrate pe parcursul implementării prezentului Program vor fi menționate și în raportul Guvernului privind instituirea și dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale, elaborat și prezentat în conformitate cu prevederile art. 141  lit.d) din Legea nr. 254/2016.

242. Evaluarea intermediară se va realiza în anul 2029 și rezultatele acesteia vor fi utilizate pentru ajustarea, după caz, a prevederilor prezentului Program și vor fi luate în considerare în următorul program.

243. Evaluarea finală se va realiza la finalizarea perioadei de implementare a prezentului Program (2031), cu elaborarea Raportului de evaluare finală. Documentul va descrie gradul și modul de realizare a obiectivelor, va analiza cauzele schimbărilor obținute și va stabili oportunitatea elaborării unor noi intervenții în acest domeniu.

244. Asigurarea transparenței. Progresul dezvoltării INDS va fi publicat în mod regulat pe pagina web oficială a INDS (https://inds.gov.md/ro/nsdi-homepage-ro/) prin actualizarea informațiilor despre INDS. Progresul dezvoltării INDS va fi prezentat la conferințe de presă și alte evenimente relevante organizate în acest scop. Toate aceste măsuri vor contribui la asigurarea transparenței în procesul de implementare a acțiunilor de dezvoltare a INDS, prin care entităților publice interesate ale INDS li se va oferi posibilitatea de a se implica și de a participa la procesul decizional.

245. Programul INDS va servi drept document cheie pentru coordonarea activității tuturor entităților cu competențe în domeniul dezvoltării INDS, iar implementarea se va realiza prin implicarea entităților publice interesate, dar și cu participarea activă a mediului academic, mediului de afaceri și a societății civile, în etape distincte. Prima etapă vizează punerea bazelor, care vor evidenția problemele organizatorice ce reies din cadrul normativ armonizat. A doua etapă se va axa pe dezvoltarea unei INDS durabile, în care datele spațiale vor fi intens create și partajate prin intermediul serviciilor de rețea. A treia etapă, este marcată de acceptarea INDS și se va baza pe conștientizarea beneficiilor și cunoștințelor oferite sistemului de învățământ, mediul academic și publicului larg.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

În sensul prezentului document de politici publice, noțiunea „entitate publică” se utilizează conform definiției de la art. 2 din Legea nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale, și desemnează:

a) autorități ale administrației publice centrale sau locale, alte autorități administrative centrale (inclusiv autorități administrative din subordine, servicii publice desconcentrate sau aflate în subordine, instituții publice în care o autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) responsabile pentru seturile de date spațiale;

b) instituții publice autonome sau persoane juridice de drept privat care, în limitele competențelor prevăzute de lege, prestează servicii publice ce includ activități și servicii specifice legate de datele spațiale;

c) operatori de servicii și utilități publice sau de rețele edilitare care dețin rețele edilitare și competențe pentru operarea acestora, confirmate prin licență eliberată de autoritatea de reglementare din Republica Moldova în scopul prestării serviciilor comunale și necomunale, și care sunt responsabili de exploatarea, întreținerea, modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea pe termen lung a acestor rețele.

https://geoportalinds.gov.md/ro/geoportal-ro/

HG nr. 212/2022

Planul de activitate al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru pentru anul 2025, aprobat prin ordinul directorului general al AGCC (disponibil la: https://www.agcc.gov.md), prevede ca indicator instituțional „Ponderea sistemelor IT ale autorității plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud” – cu ținta de 100% pentru anul 2025.