Capitolul X

# PLANUL DE ACȚIUNI

# pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2026-2028

| Nr. crt. | Acțiuni unice identificabile | Indicatori de monitorizare | Costul total (mii lei) | Cod program/ subprogram bugetar | Costul total repartizat pe surse de finanțare (mii lei) |  |  | Costul total divizat pe ani (mii lei) |  |  | Termene de realizare | Autoritate/ instituție responsabila | Autoritate/ instituție co-responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | buget stat | asistenta externa | costuri neacoperite | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Obiectivul general 1. Dezvoltarea și consolidarea unei platforme naționale integrate pentru gestionarea datelor spațiale, care să garanteze interoperabilitatea și standardizarea informațiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Revizuirea și actualizarea cadrului normativ național privind infrastructura datelor spațiale, pentru alinierea completă la cerințele europene și la standardele INSPIRE, astfel încât 100% din seturile de date spațiale să respecte cadrul legal revizuit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale | Proiect de lege aprobat de Guvern | 129,0 | 6901 | 129,0 |  |  | 129,0 |  |  | Trimestrul I, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 1.1.2. | Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind mecanismele de monitorizare și raportare pentru consolidarea procesului de colectare, actualizare și diseminare a datelor spațiale | Hotărâre de Guvern adoptată | 87,9 | 6905 | 87,9 |  |  | 87,9 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 1.1.3. | Stabilirea cerințelor tehnice și de conținut pentru modelele de date spațiale | Modele de date elaborate | 50,0 | 6905 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | Trimestrul IV, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Grupul tehnic, Consiliul INDS |
| 1.1.4. | Analiza și evaluarea cadrului normativ național privind infrastructura datelor spațiale, raportat la cerințele legislației Uniunii Europene | Raport de analiză întocmit | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Trimestrul III, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 1.1. |  |  | 366,9 |  | 266,9 | 100,0 |  | 266,9 |  | 100,0 |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.2. Crearea și validarea tehnică, până în anul 2027, a 17 seturi de date spațiale inexistente, în scopul asigurării unei acoperiri de 100% din seturile de date spațiale prevăzute de cadrul normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Organizarea de sesiuni de instruire pentru specialiști privind crearea seturilor de date spațiale conforme INSPIRE | Cel puțin 3 sesiuni organizate, 30 specialiști, cu respectarea criteriului de gen, instruiți | 135,0 | 6901 | 135,0 |  |  | 135,0 |  |  | Trimestrul II, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Grupul de lucru pentru consolidarea capacităților |
| 1.2.2. | Organizarea consultărilor tematice cu furnizorii si utilizatorii de date (instituții de cercetare, sector privat) pentru identificarea seturilor de date spațiale prioritare și înțelegerea nevoilor reale ale beneficiarilor | 3 consultări organizate, Raport privind prioritățile identificate întocmit | 75,0 | 6901 | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  | Trimestrul II, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entitățile publice responsabile de crearea seturilor de date spațiale |
| 1.2.3. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Denumiri geografice” | Setul de date „Denumiri geografice” structurat și publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 6901 | 400,0 |  |  | 100,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”, Ministerul Culturii |
|  |  |  |  | Î.S. „INGEOCAD” |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8501 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Hidrografie” | Setul de date „Hidrografie” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 7004 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Mediului | Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” |
| 1.2.5. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date „Arii naturale protejate de stat și zone de protecție” | Setul de date „Arii naturale protejate de stat și zone de protecție” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5404 | 200,0 | 200,0 |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva”, Ministerul Culturii, Agenția Națională Arheologică, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Agenția de Mediu |
| 1.2.6. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Unități statistice” | Setul de date „Unități statistice” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 1201 | 200,0 | 200,0 |  | 400,0 |  |  | Trimestrul II, 2027 | Biroul Național de Statistică |  |
| 1.2.7. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Sănătate și siguranță umană” | Setul de date spațiale „Sănătate și siguranță umană” structurat și publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 8001 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Sănătății | Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 1.2.8. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Servicii de utilități publice şi alte servicii publice” | Setul de date „Servicii de utilități publice şi alte servicii publice” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 6901 | 100,0 | 300,0 |  |  | 400,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie si Cadastru | Autoritățile administrației publice locale, operatorii de servicii si utilități publice |
| 1.2.9. | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Instalații de monitorizare a mediului” | Setul de date „Instalații de monitorizare a mediului” structurat și publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5010 | 100,0 | 300,0 |  |  | 400,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Mediului | Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția de Mediu |
| 1.2.10 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Instalaţii de producţie şi industriale” | Setul de date „Instalaţii de producţie şi industriale” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5011 | 200,0 |  |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Ministerul Mediului, Agenția de Mediu |
|  |  |  |  | 7001 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Instalaţii agricole şi pentru acvacultură” | Setul de date „Instalaţii agricole şi pentru acvacultură” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5101 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare |  |
| 1.2.12 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale spațiale „Zone de administrare / reglementare şi unităţi de raportare” | Setul de date spațiale „Zone de administrare / reglementare şi unităţi de raportare” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 7010 | 200,0 | 200,0 |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Mediului |  |
| 1.2.13 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Zone de risc natural” - Inclusiv, Incendiile forestiere | Setul de date „Zone de risc natural” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 3501 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Ministerul Mediului Ministerul Afacerilor Interne | Serviciul Hidrometeorologic de Stat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |
|  |  |  |  | 3505 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Condiții atmosferice” | Setul de date spațiale „Condiții atmosferice” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5010 | 200,0 | 200,0 |  |  | 400,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Mediului | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
| 1.2.15 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Caracteristici geografice meteorologice” | Setul de date spațiale „Caracteristici geografice meteorologice” structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5010 | 200,0 | 200,0 |  |  | 400,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Mediului | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
| 1.2.16 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Regiuni biogeografice” | Setul de date „Regiuni biogeografice” creat, structurat si publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 7005 | 200,0 | 200,0 |  |  | 400,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Mediului | Instituția Publică Institutul de Ecologie si Geografie al Universității de Stat din Moldova |
| 1.2.17 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Habitate” | Setul de date „Habitate” creat, structurat și publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 7005 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva” |
| 1.2.18 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date „Arealul speciilor” | Setul de date spațiale „Arealul speciilor” structurat și publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 7005 | 200,0 | 200,0 |  |  | 400,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva” |
| 1.2.19 | Crearea (colectarea datelor, digitizarea, dacă e cazul, definirea structurii, validarea tehnică și semantică, testarea și pregătirea pentru publicare) setului de date spațiale „Resurse energetice” | Setul de date „Resurse energetice” structurat și publicat pe geoportalul oficial/tematic | 400,0 | 5801 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | Trimestrul II, 2026 | Ministerul Energiei | Instituția Publică Centrul Național de Energie Durabilă |
| 1.2.20 | Verificarea tehnică a seturilor de date spațiale nou create, de către AGCC în calitate de autoritate coordonatoare | 17 seturi de date validate/ Raport de conformitate | 100,0 | 6901 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Trimestrul IV, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Grupul tehnic |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 1.2. |  |  | 7 260,0 |  | 5 260,0 |  |  | 4360,0 | 2900,0 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.3. Instituirea, până la sfârșitul anului 2026, a unui cadru funcțional pentru evaluarea calității și actualizarea continuă a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale, în vederea asigurării conformității INSPIRE și interoperabilității la nivel național |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Stabilirea mecanismului de evaluare a calității și conformității seturilor de date spațiale și a metadatelor existente | Mecanism instituționalizat și funcțional | 65,25 | 6901 | 65,25 |  |  | 65,25 |  |  | Trimestrul I, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 1.3.2. | Efectuarea analizei privind starea și calitatea seturilor de date și generalizarea într-un raport, cu stabilirea măsurilor pentru înlăturarea deficiențelor | Raport elaborat; măsuri și termene de realizare stabilite | 95,0 | 6905 | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | Trimestrul III, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Grupurile de lucru, Consiliul INDS |
| 1.3.3. | Organizarea instruirilor privind specificațiile tehnice si procedurile de creare și actualizare a metadatelor pentru personalul entităților publice responsabile | 30 de angajați instruiți | 600,0 | 6901 | 100,0 | 500,0 |  | 600,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 1.3. |  |  | 760,25 |  | 260,25 | 500,0 |  | 760,25 |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 2. Eficientizarea accesului deschis și echitabil la date spațiale pentru toate părțile interesate: autorități publice, mediul academic, mediul de afaceri și cetățeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Obiectiv specific 2.1. Până în anul 2027, armonizarea metadatelor a 18 seturi de date spațiale existente și completarea profilurilor de metadate pentru 17 seturi de date spațiale nou-create, în vederea asigurării calității, interoperabilității și publicării acestora pe Geoportalul INDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date spațiale „Adrese”, pentru asigurarea interoperabilității si a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 6901 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile |
| 2.1.2. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date spațiale „Unități administrative- teritoriale”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 6901 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile |
| 2.1.3. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date spațiale „Terenuri”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 6901 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile |
| 2.1.4. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Sisteme de coordonate de referință”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 6901 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
|  |  |  |  | I.S. „INGEOCAD” |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Sisteme de caroiaj geografic”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 6901 | 20,0 |  | 60,0 |  | 20,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
|  |  |  |  | Î.S. „INGEOCAD” |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Hidrografie”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 7004 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția ,,Apele Moldovei” |
| 2.1.7. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Retele de transport”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80,0 | 6101 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | S.A. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Î.S. „MoldATSA”, Î.S.„Moldelectrica” |
| 2.1.8. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Elevație”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 6901 Î.S. „INGEOCAD” | 20.00 |  | 60.00 |  | 80.00 |  | Trimestrul I, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
| 2.1.9. | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Geologie”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 5902 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale |
| 2.1.10 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Acoperire terestra”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 5402 | 80.00 |  |  |  | 20.00 60.00 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva” |
|  |  |  |  | 5401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Ortoimagini”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 6901 Î.S. „INGEOCAD” | 30.00 |  | 50.00 |  | 80.00 |  | Trimestrul II, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” |
| 2.1.12 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Clădiri”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 6901 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul II, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | IP Cadastrul Bunurilor Imobile |
| 2.1.13 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Solul”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate actualizate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 6903 Î.S. IPOT | 50.00 |  | 30.00 |  | 50,0 30,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare | Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” |
| 2.1.14 | Revizuirea, actualizarea si armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Repartizarea populației, demografie”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate completate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 1201 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul IV, 2026 | Biroul Național de Statistică |  |
| 2.1.15 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Instalații de monitorizarea mediului”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate completate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 5010 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Mediului | Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția de Mediu |
| 2.1.16 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date spațiale „Conditii atmosferice”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate completate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 7001 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Mediului | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
|  |  |  |  | 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Caracteristici geografice meteorologice”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate completate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 7001 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Mediului | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
|  |  |  |  | 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Revizuirea, actualizarea și armonizarea metadatelor existente aferente setului de date „Resurse minerale”, pentru asigurarea interoperabilității și a calității | Metadate completate și publicate pe Geoportalul INDS | 80.00 | 5902 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale |
| 2.1.19 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Denumiri geografice” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70.00 | 6901 | 35,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”, Ministerul Culturii |
|  |  |  |  | 8501 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Resurse energetice” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 5801 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul I, 2027 | Ministerul Energiei | Instituția Publică Centrul Național de Energie Durabilă |
| 2.1.21 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spatiale „Habitate” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 7005 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva” |
| 2.1.22 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Sănătate și siguranța umană” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 8001 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Sănătății | Agenția Națională pentru Sănătate Publică |
| 2.1.23 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Zone de risc natural” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 3501 | 35,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Afacerilor Interne | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
|  |  |  |  | 3505 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date „Instalații agricole și pentru acvacultura” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 5101 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  |
| 2.1.25 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date „Instalații de producție și industriale” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 5011 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Ministerul Mediului, Agenția de Mediu |
|  |  |  |  | 7001 | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date „Servicii de utilități publice și alte servicii” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 6901 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul III, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie si Cadastru | Autoritățile administrației publice locale, operatorii de servicii și utilități publice |
| 2.1.27 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date „Arii naturale protejate de stat și zone de protecție” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 5404 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva”, Ministerul Culturii, Agenția Națională Arheologică, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor |
| 2.1.28 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Zone de administrare/reglementare și unități de raportare” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 7010 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Mediului |  |
| 2.1.29 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Regiuni biogeografice” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 7005 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul III, 2027 | Ministerul Mediului | Institutul de Ecologie si Geografie, Universitatea de Stat din Moldova |
| 2.1.30 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date „Arealul speciilor” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 7005 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul IV, 2027 | Ministerul Mediului | Agenția „Moldsilva” |
| 2.1.31 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date spațiale „Categorii de terenuri” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 6904 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| 2.1.32 | Completarea profilului de metadate pentru setul de date „Unități statistice” | Profil de metadate completat și publicat pe Geoportalul INDS | 70,0 | 1201 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | Trimestrul IV, 2027 | Biroul Național de Statistică |  |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 2.1. |  |  | 2 420,0 |  | 2 180,0 |  | 240,0 |  | 2420,0 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.2. Implementarea, până în 2027, a unui mecanism sistematizat pentru identificarea tuturor seturilor de date spațiale existente în format analogic și conversia acestora în format digital interoperabil, georeferențiat și armonizat cu standardele tehnice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Inventarierea seturilor de date spațiale existente în format analogic în cadrul entităților publice | Raport de inventariere elaborat | 52,0 |  |  | 52,0 |  |  | 52,0 |  | Trimestrul II, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entitățile responsabile de seturi de date spațiale |
| 2.2.2. | Conversia în format digital a seturilor de date spațiale în format analogic, identificate prioritare, cu aplicarea procedurilor de georeferențiere | 10 seturi de date spațiale convertite și georeferențiate anual din numărul total de seturi spațiale disponibile | 90,0 | 6901 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | Trimestrul III, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entitățile publice responsabile de seturi si servicii de date spațiale, Grup de lucru tehnic |
| 2.2.3. | Elaborarea specificațiilor tehnice pentru seturile de date spațiale tematice | 10 specificații tehnice elaborate | 104,0 |  |  | 104,0 |  |  | 104,0 |  | Trimestrul III, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entități publice responsabile de seturi si servicii de date spațiale, Grup de lucru tehnic |
| 2.2.4. | Publicarea seturilor de date convertite pe geoportalurile oficiale sau tematice, cu respectarea principiilor de acces deschis și interoperabilitate | 10 seturi de date publicate | 85,0 | 6901 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  | Trimestrul IV, 2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entități publice responsabile de seturi si servicii de date spațiale, Grup de lucru tehnic |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 2.2. |  |  | 331,0 |  | 175,0 | 156,0 |  |  | 331,0 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.3. Armonizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale prin alinierea tuturor seturilor de date și serviciilor de rețea la standardele tehnice naționale și europene, până în 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Armonizarea seturilor de date spațiale și a serviciilor de rețea în conformitate cu Directiva UE INSPIRE | 10 de seturi și servicii de date spațiale armonizate disponibile pe un geoportal tematic si descrise prin metadate pe geoportalul INDS | 200,0 | 6905 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | Trimestrul I, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entități publice responsabile de seturi și servicii de date spațiale |
| 2.3.2. | Crearea serviciilor de rețea de vizualizare și descărcare pentru seturi de date spațiale proprii/deținute și descrise prin metadate | 10 servicii de rețea pentru vizualizare și descărcare create | 120,0 | 6905 | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 | Trimestrul II, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Entități publice responsabile de seturi și servicii de date spațiale |
| 2.3.3. | Elaborarea procedurii de publicare a seturilor de date spațiale armonizate prin servicii de rețea conforme cu standardele INSPIRE | Procedura de publicare aprobată | 60,0 | 6901 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 | Trimestrul III, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 2.3. |  |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |
| Obiectivul general 3. Promovarea cooperării eficiente între toate părțile interesate ale INDS și a schimbului de bune practici pentru utilizarea optimă a datelor spațiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Facilitarea, până în anul 2028, a schimbului de date spațiale între entitățile publice responsabile și alte părți interesate, prin instituirea unui cadru de partajare bazat pe acorduri și protocoale tehnice, în vederea reducerii duplicării seturilor de date și alinierii la bunele practici internaționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Încheierea de acorduri unilaterale și protocoale tehnice pentru partajarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea între entitățile publice și alte părți interesate, privind furnizarea de date spațiale de care sunt responsabili | 10 acorduri si protocoale tehnice încheiate | 165,0 | 6905 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  | Trimestrul IV, 2026 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.1.2. | Continuarea colaborării cu United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) inclusiv prin participarea activă la grupurile de lucru și inițiativele internaționale | Mecanism de colaborare stabilit | 456,0 | 6905 | 456,0 |  |  | 152,0 | 152,0 | 152,0 | Trimestrul IV, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.1.3. | Organizarea de sesiuni de instruire și consultare pentru specialiștii din administrația publică privind bunele practici internaționale și tendințele globale în managementul datelor spațiale, pentru promovarea adoptării standardelor UN-GGIM | Cel puțin 3 evenimente organizate; 50 persoane instruite | 732,0 | 6905 | 732,0 |  |  | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 2026-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.1.4. | Participarea la inițiativele UN-GGIM privind digitalizarea și integrarea datelor spațiale pentru a atrage sprijin tehnic și financiar | Cel puțin 3 inițiative la care s-a asigurat participarea anual; Cel puțin 3 forme de sprijin obținute | 320,0 | 6905 | 320,0 |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 2027-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 3.1. |  |  | 1 673,0 |  | 1673,0 |  |  | 561,0 | 556,0 | 556,0 |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.2. Creșterea cu cel puțin 30%, până în 2028, a gradului de conștientizare a factorilor de decizie și a publicului larg asupra importanței și beneficiilor datelor spațiale, în scopul utilizării eficiente a infrastructurii naționale de date spațiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Dezvoltarea și difuzarea de materiale informative și de sensibilizare (broșuri, info-grafice, videoclipuri educaționale) despre beneficiile utilizării datelor spațiale | Cel puțin 12 pliante, broșuri; cel puțin 4 videoclipuri educaționale despre utilizarea datelor spațiale | 450,0 |  |  | 450,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2026-2027 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.2. | Desfășurarea campaniilor de informare (spoturi TV, radio, articole în presa scrisa și online) pentru promovarea beneficiilor infrastructurii naționale de date spațiale | Cel puțin 12 articole, postări, mențiuni în mass-media | 285,0 |  |  | 285,0 |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 2026-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | Televiziunea publică |
| 3.2.3 | Crearea secțiunilor dedicate pe pagina web inds.gov.md și pe paginile oficiale ale entităților publice, unde să fie publicate exemple de bune practici și studii de caz privind utilizarea datelor spațiale | 1 secțiune creată pe inds.gov.md + secțiuni active pe paginile a cel puțin 5 entități publice responsabile de date spațiale | 150,0 | 6905 | 150,0 |  |  |  | 90,0 | 60,0 | 2027-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.4. | Organizarea de sesiuni de informare pentru reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, sectorului privat si societății civile | Minimum 6 sesiuni cu participarea reprezentanților din toate cele trei sectoare | 360,0 | 6905 | 360,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 2026-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.5. | Activități de lobby și advocacy | Cel puțin 3 evenimente organizate | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | 2027-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.6. | Organizarea de sesiuni de instruire pentru funcționarii publici, axate pe utilizarea platformelor SIG si a altor instrumente digitale relevante | Cel puțin 3 sesiuni de instruire organizate, 60 persoane instruite | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  | 120,0 | 120,0 | 2027-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru | UTM |
| 3.2.7. | Efectuarea și publicarea studiilor de caz privind impactul pozitiv al utilizării datelor spațiale în gestionarea resurselor și luarea deciziilor informate | Cel puțin 2 studii publicate | 250,0 | 6901 | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 | Trimestrul III, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.8. | Crearea unor tutoriale video și a unor module interactive care să explice utilizarea instrumentelor SIG pentru începători | Cel puțin 2 tutoriale și 2 module create | 179,0 |  |  | 179,0 |  |  |  | 179,0 | Trimestrul I, 2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.9 | Organizarea de evenimente tematice (conferințe, mese rotunde, work-shopuri) pentru a stimula dialogul interinstituțional și colaborarea în domeniul datelor spațiale, precum și pentru a facilita întâlnirile dintre autoritățile publice și companiile private care dezvoltă soluții bazate pe date spațiale | Cel puțin 6 evenimente organizate | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  | 225,0 | 225,0 | 2027-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.10 | Organizarea de conferințe anuale privind dezvoltarea și utilizarea datelor spațiale în Republica Moldova | Cel puțin 1 conferință anual organizată | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2026-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| 3.2.11 | Organizarea Consiliului INDS cu participarea factorilor de decizie, experților și reprezentanților mediului privat pentru discutarea provocărilor și soluțiilor în implementarea INDS | Cel puțin 2 mese rotunde organizate anual | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2026-2028 | Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru |  |
| Resursele financiare necesare pentru implementarea obiectivului specific 3.2. |  |  | 3 504,0 |  | 760,0 | 2744,0 |  | 665,0 | 1220,0 | 1619,0 |  |  |  |
| Costul total al Programului |  |  | 16 695, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |