Proiect

H O T Ă R Î R E

cu privire la unele măsuri privind procedura planului pentru

Societatea pe Acţiuni „Termocom”

nr.          din        2012

În temeiul prevederilor lit. e) alin. (1) art. 6 al Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, lit. a), b) şi f) art. 4 al Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 164, 189-199 ale Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1082), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

- Se prelungeşte pînă la 31 mai 2013 termenul procedurii planului pentru Societatea pe Acţiuni “Termocom”.

- Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2011 “Cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (se anexează).

- Instituţiile responsabile prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2011 vor asigura executarea, în termenele stabilite, a Planului de Acţiuni pentru implementarea Conceptului privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău.

- Se recomandă Primăriei mun. Chişinău şi Consiliului Municipal Chişinău să participe activ la elaborarea şi implementarea măsurilor stipulate în Anexa nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2011.

- Grupul de lucru responsabil de realizarea Conceptului, instituit prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 37 din 23 martie 2012, va actualiza, în termeni rezonabili, Planul detaliat de acţiuni necesar implementării Conceptului privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău.

- Ministerul Economiei va antrena toată asistenţa tehnică oferită de partenerii de dezvoltare în scopul implementării prevederilor Conceptului şi Planului de Acţiuni privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău.

Prim-ministru						VLADIMIR FILAT

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei					Valeriu LAZĂR

Ministrul finanţelor					Veaceslav NEGRUŢĂ

Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr. _____

din ____ _____________ 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE

ce se operează în Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului

nr. 983 din 22 decembrie 2011

Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2011 “Cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 233-236, art. 1075), se modifică şi se completează după cum urmează:

- în Anexa nr. 1:

1) în punctul 14.2.1 sintagma „2011-2012” se substituie cu sintagma „2012-2013”;

2) în punctul 14.3.2 sintagma ”trimestrul I – trimestrul III 2012” se substituie cu sintagma „trimestrul I – trimestrul III 2012”

- în Anexa nr. 2:

- în poziţia 1 „Optimizarea legislativă a funcţionării SACETC”:

  - linia l, în coloana 5 “Termenul limită de realizare”, sintagma “Trimestrul IV 2011” se substituie cu sintagma “Trimestrul IV 2012”;

  - linia 2, în coloana 5 “Termenul limită de realizare”, sintagma “Trimestrul IV 2011” se substituie cu sintagma “Trimestrul IV 2012”;

- în poziţia 2 “Reorganizarea prin fuziune a SA “CET-1”, SA “CET-2” şi SA “Termocom” şi crearea unei noi întreprinderi în baza activelor celor trei întreprinderi”, în coloana 5 “Termenul limită de realizare”:

a) linia 1, sintagma “Trimestrul I – trimestrul III 2012” se substituie cu sintagma “Trimestrul IV 2012 – trimenstrul III 2013”

b) linia 2, sintagma “Trimestrul III 2012” se substituie cu sintagma “Trimestrul II 2013”;

c) linia 3, sintagma “Trimestrul III 2012” se substituie cu sintagma “Trimestrul III 2013”;

    - linia 4, sintagma “Trimestrul I 2013” se substituie cu sintagma “Trimestrul III 2013”;

- în poziţia 3 “Finalizarea procedurii Planului SA “Termocom”, în coloana 5 “Termenul limită de realizare”, sintagma “Trimestrul III 2012” se substituie cu sintagma “Trimestrul II 2013”;

- în poziţia 4 “Reglementarea datoriilor întreprinderii nou-create faţă de furnizorii de gaze naturale”, în coloana 5 “Termenul limită de realizare”:

a) linia 1, sintagma “Trimestrul IV 2012 – trimestrul I 2013” se substituie cu sintagma “Trimestrul IV 2012 – trimenstrul III 2013”;

b) linia 2, sintagma “2012-2013” se substituie cu sintagma “2013”;

c) linia 3, sintagma “ Trimestrul IV 2012-2013” se substituie cu sintagma “Trimestrul III 2013– trimenstrul I 2013”.