CP D.02.24:2018 Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor

În procesul de exploatare a drumului un rol deosebit au lucrările de reparație și întreținere, clasificarea cărorora este o necisitate stringentă.

Prezentul Cod practic reglementează în mod unitar activitățile de întreținere și reparare a drumurilor publice.

Prezentul Cod practic are ca scop:

-	stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a tipurilor de lucrări şi servicii pentru fiecare dinactivităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor şi podurilor de şosea, a construcţiilor şiamenajărilor aferente lor;

-	 reglementarea organizării, planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii, în mod sistematic şi la timp, pentru a asigura desfăşurarea traficului rutier în condiţii desiguranţă şi confort şi conservarea patrimoniului rutier

Prezentul Cod nu se aplică lucrărilor de reconstrucție, reabilitări și construcții noi de drumuri (acestea executîndu-se în conformitate cu legislația lucrărilor de construcții); drumurilor comunale; străzilor (altele de cît cele menționate la pct.1.2 lit. c); drumurilor de folosință limitată.

Prezentul Cod practic este pus în aplicare de către autorităţile publice în domeniul rutier, persoane fizice şi juridice cu activităţi în domeniul drumurilor dar şi de către instituţiile de proiectare, ştiinţifice şi de învăţămînt din domeniul rutier. Codul este destinat pentru planificarea și executarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice, inclusiv prin contracte bazate pe criterii de performanță.