**PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI**

**PENTRU ANII 2021-2022**

| **Obiective** | **Acțiuni** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Instituția responsabilă** | **Referințe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMARE DIGITALĂ ***Indicatori de produs/rezultat:***   * *Creșterea veniturilor de la prestarea serviciilor TI cu 10%;* * *Creșterea volumul exportului produselor și serviciilor TI cu circa 20%;* * *Nr. companiilor TI nou create înregistrate în „Moldova IT park” în creștere cu 10%;* * *Nr. total de companii rezidente „Moldova IT park” în creștere cu 10%;* * *Creșterea numărului angajaților companiilor TI cu 10%;* * *Creșterea numărului absolvenților la specialitățile TI cu 5%;* * *Creșterea cu 10% a numărului platformelor de comerț electronic locale;* * *Creșterea cu 10% a valorii plăților efectuate cu cardurile emise în Republica Moldova pe platforme de e-comerț locale;* * *Cel puțin nr.X servicii electronice guvernamentale noi instituite;* * *Modernizarea a cel puțin 100 cele mai populare servicii publice;* * *Creșterea numărului de deținători ai identității electronice cu 20%* * *Penetrare acces Internet la puncte fixe – 30% din numărul populației sau circa 75% din numărul gospodării;* * *Penetrare acces Internet la puncte mobile – 92%;* * *Micșorarea cu cel puțin 30% a tariful maxim pentru utilizatorii serviciului de roaming care călătoresc în statele Parteneriatului Estic;* * *Lipsa perturbațiilor în banda 700 MHz și 3,6 GHz din partea Ucrainei;* * *Asigurarea menținerii furnizării serviciului poștal universal a 100% din populația Republicii Moldova;* * *Asigurarea prestării gratuite a serviciilor poștale a 100% din nevăzătorii și prizonierii de război* | | | | | |
| 1. **OBIECTIVE IMEDIATE** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar pentru implementarea prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 | Octombrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.41/2020, Art. II;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.16 |
| Asigurarea cadrului normativ pentru reducerea tarifelor în roaming de care vor beneficia cetățenii care efectuează călătorii/vizite de scurtă durată în statele din cadrul Parteneriatului Estic | Elaborarea și aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova „Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind serviciile de roaming internațional în reglementarea rețelelor de comunicații publice mobile în Țările Parteneriatului Estic | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Declarația Reuniunii Ministeriale privind Economia Digitală a Parteneriatului Estic (or. Tallinn, 04-05.10.2017);  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.21 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului „Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului regional privind spectrul de frecvențe referitor la condițiile tehnice armonizate între administrațiile țărilor din Parteneriatul Estic pentru rețelele de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvență 694-790 MHz și 3,4-3,8 GHz” | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Declarația Reuniunii Ministeriale privind Economia Digitală a Parteneriatului Estic (or. Tallinn, 04-05.10.2017);  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.21 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea semnării proiectului Acordului regional privind spectrul de frecvențe referitor la condițiile tehnice armonizate între administrațiile țărilor din Parteneriatul Estic pentru rețelele de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvență 694-790 MHz și 3,4-3,8 GHz”. | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Declarația Reuniunii Ministeriale privind Economia Digitală a Parteneriatului Estic (or. Tallinn, 04-05.10.2017);  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.21 |
| Finalizarea tranziției la televiziunea digitală terestră | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acord Geneva 2006, ratificat prin Legea nr. 69/2008 |
| 1. **OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Implementarea unui cadru eficient de securitate cibernetică pe modelul statelor cu experiență în acest domeniu | Promovarea proiectului legii privind securitatea rețelelor și sistemelor informaționale | Octombrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;  Agenția de Guvernare Electronică | PAG, Cap. VI/ Transformare digitală/ alin. 22  Propunerea AGE |
| Creșterea accesului la internet de bandă largă | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.629/2018;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.18 |
| Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Transpune:  Regulamentul (UE) 2018/644;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.16 |
| Elaborarea proiectelor de legi privind ratificarea actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la cel de-al 27-lea Congres al Uniunii Poștale Universale din Abidjan la 27 august 2021 | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr. 36/2016;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.16 |
| Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar în conformitate cu actele Uniunii Poștale Universale, aprobate la cel de-al 27-lea Congres al Uniunii Poștale Universale din Abidjan la 27 august 2021 | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr. 36/2016;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.16 |

|  |
| --- |
| INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ **Indicatori de produs/rezultat:**   * 26 de proiecte de infrastructură implementate; * 38 de localități din țară beneficiare de proiecte; * 20300 de cetățeni cu acces la sistemul de apă/canalizare construit/reabilitat; * 65 mii cetățeni cu acces îmbunătățit la infrastructura drumurilor naționale; * 9 instituții publice renovate sub aspecte de eficiență energetică; * - 20% anexe naționale la eurocoduri aprobate. |
| 1. **OBIECTIVE IMEDIATE** |
| *Proiecte de documente de politici publice* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definitivarea și aprobarea noului document de politici publice în domeniul dezvoltării regionale pentru anii 2022-2028 |  | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională/ Viziune |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Implementarea lucrărilor proiectelor de infrastructură | Adoptarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern prind aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022-2024 | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată |  |
| Dezvoltarea drumurilor publice și conectarea acestora la rețelele internaționale | Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între localitățile Cosăuți (Republica Moldova) și Yampil (Ucraina) | Septembrie  2021 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, Cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională, alin.8 |
| Reabilitarea tronsonului de cale ferată Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești | Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste rîul Prut, între localităţile Ungheni (Republica Moldova) şi Ungheni (România) | Decembrie  2021 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, Cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională/ alin.8 |
| Inițierea negocierilor, semnarea și ratificarea Amendamentelor la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare și Acordul dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară  și parcul de material rulant ale Republicii Moldova | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr. 22/2015; Legea nr. 298/2016 |
| Dezvoltarea și promovarea politicilor în domeniul transportului aerian | Elaborarea și aprobarea Programului național de facilitare a transporturilor aeriene | Octombrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Anexa 19, (Organizația Aviației Civile Internaționale) OACI |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind Managementul spațiului aerian și aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.2150/2005 |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor excepționale sau de urgență generate de producerea unui accident aeronautic pe teritoriul Republicii  Moldova | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Anexa 12, (Organizația Aviației Civile Internaționale) OACI |
| Ajustarea și consolidarea cadrului normativ secundar în domeniul transporturilor rutiere | Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.140/2018 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de modificare a Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.257/2017 | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.181/2020 |
| Ajustarea cadrului normativ în vederea eficientizării administrării rețelei drumurilor publice | Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Legii drumurilor nr. 509/1995, în vederea majorării responsabilității de administrare a drumurilor publice | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Codul fiscal nr.1163/1997 |
| Îmbunătățirea guvernanței și asigurarea continuității perfecționării cadrului normativ pentru domeniul planificarea spațială (amenajarea teritoriului) | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii fondului rutier nr. 720/1996, în vederea responsabilizării și stabilirii unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr. 827/2013 |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru al Planului de amenajare a teritoriului național | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Art.18 alin.(1) a Legii nr.835/1996 |
| Asigurarea cadrului normativ privind eliminarea barierelor birocratice la obținerea actelor permisive în construcții | Elaborarea amendamentelor la cadrul normativ în domeniu | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și Dezvoltare Regională/ alin. 27;  Propunerea 19 a Consiliului economic pe lângă PM |
| Modificarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții (Hotărârea Guvernului nr.329/2009) | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.27 |
| Elaborarea amendamentelor la proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor, înregistrat în Parlament, și promovarea acestora în cadrul consultărilor cu comisiile parlamentare. | Promovarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor | Decembrie  2021 | Cod adoptat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 27;  Propunerea 20 a Consiliului economic pe lîngă PM |
| Lansarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (MEEP) | Promovarea și aprobarea proiectului hotătârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor Contractului de Finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului MEEP | Octombrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 32;  Legea nr. 139/2018 |
| Promovarea și aprobarea proiectului hotătârii Guvernului cu privire la semnarea Contractului de Finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului MEEP | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 32;  Legea nr. 139/2018 |
| Promovarea și aprobarea proiectului hotătârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului investițional de grant Finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului MEEP | Noiembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 32;  Legea nr. 139/2018 |
| Promovarea și aprobarea proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Cooperare dintre MIDR şi Banca Europeană de Investiții privind asistența tehnică oferită în scopul pregătirii și implementării proiectului MEEP | Octombrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 32;  Legea nr. 139/2018 |
| Promovarea și aprobarea proiectul Hotărârii Guvernului privind semnarea Acordului de Cooperare dintre MIDR şi Banca Europeană de Investiții privind asistența tehnică oferită în scopul pregătirii și implementării proiectului MEEP | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 32;  Legea nr. 139/2018 |
| Asigurarea cadrului normativ atractiv pentru crearea condițiilor propice pentru dezvoltarea piețelor energetice competitive (cu rezultate de eficiență energetică | Aprobarea Hotătârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile pînă în anul 2025 | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin. 32;  Legea nr. 10/2016 |
| *Acțiuni de reformă* | | | | | |
| Asigurarea accesului cetățenilor la servicii și utilități publice calitative | Implementarea proiectelor regionale de aprovizionare cu apă și canalizare | Decembrie  2021 | 12 proiecte implementate;  4 localități cu acces la sistemul aprovizionare cu apă construit/reabilitat;  4 localități cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat;  20300 de cetățeni cu acces la sistemul de apă/canalizare construit/reabilitat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională |  |
| Asigurarea accesului cetățenilor la infrastructură de drumuri regională și locală | Implementarea proiectelor regionale de reabilitarea a drumurilor regionale și locale | Decembrie  2021 | 3 proiecte implementate;  36,5 km de infrastructură de drum construite/reabilitate;  13 localități cu acces la drumuri;  65 mii cetățeni cu acces îmbunătățit la infrastructura drumurilor naționale | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională |  |
| Dezvoltarea infrastructurii de suport a afacerilor | Implementarea proiectelor de stimulare a creșterii economice | Decembrie  2021 | 3 proiecte implementate;  11 rezidenți beneficiari | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională |  |
| Sporirea atractivității turistice | Implementarea proiectelor de dezvoltare a turismului | Decembrie  2021 | 2 proiecte implementate;  2 obiective turistice renovate/  construite;  2 obiective turistice incluse în circuitul traseelor turistice;  consolidate capacitățile a 25 meșteri populari | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională |  |
| Eficientizarea energetică a clădirilor publice | Implementarea proiectelor de eficiență energetică | Decembrie  2021 | 9 proiecte implementate;  9 obiective publice (1 Centru medical, 8 instituții de învățământ gimnazial și liceal) renovate prin măsuri de eficiență energetică;  6500 persoane beneficiare de serviciu îmbunătățit | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională |  |
| Consolidarea capacităților instituționale în domeniul administrării drumurilor | Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la crearea Agenției Naționale a Drumurilor | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Partenerii externi |  |
| Asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova după 1 octombrie 2021 |  | Octombrie  2021 | Contract semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr. 108/2016 |
| Asigurarea îmbunătățirii calității serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică (continuarea proiectelor SACET Chișinău și SACET Bălți) | Asigurarea funcționalității sectorului termoenergetic pentru perioada rece a anului | Decembrie  2021 | 100% din consumatorii conectaţi la sistemul centralizat de încălzire asiguraţi cu energie termică | Agenția Proprietății Publice;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.31;  Lege nr. 92/2014;  Propunerea MIDR |
| Asigurarea securității aprovizionării cu energie: urgentarea realizării proiectului de construcție a LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău și a stației de tip nou care va asigura interconectarea asincronă între Sistemul Electroenergetic al Republicii Moldova şi Sistemul Electroenergetic al României şi modernizarea stației existente Chișinău | Implementarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Î.S. „Moldelectrica” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea reţelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, faza I”(construcţia staţiei back-to-back de la Vulcănești) | Decembrie  2021 | Licitaţie lansată (staţia back-to-back);  Debursări efectuate (10% din valoarea totală a proiectului) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Art.77 lit.(d);  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030;  PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.30 |
| 1. **OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Proiecte de documente de politici publice* | | | | | |
| Trasarea liniilor directorii pentru o dezvoltare strategică a rețelei drumurilor publice care să asigure condiții de siguranță și confort utilizatorilor | Elaborarea documentului de politici publice privind dezvoltare strategică pentru domeniile transport şi infrastructura drumurilor | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor;  Parteneri externi | Propunerea MIDR |
| Dezvoltarea ramurii construcțiilor | Elaborarea și aprobarea unui document de politici în domeniul dezvoltării construcțiilor | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.27, 28 |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Modernizarea tronsonului de cale ferată Ungheni-Chișinău (construcția ecartamentului european) | Inițierea negocierilor asupra Acordului bilateral dintre Republica Moldova și Republica Franceză privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Ungheni-Chișinău | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.7;  Scrisoarea de intenție |
| Asigurarea unei conexiuni feroviare sigure cu Ucraina | Inițierea negocierilor, semnarea și ratificarea Acordului bilateral dintre Republica Moldova și Ucraina privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Basarabeasca-Berezyne | Noiembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.21 |
| Implementarea angajamentelor de transpunere a legislației UE, inclusiv a angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale  Implementarea angajamentelor de transpunere a legislației UE, inclusiv a angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale | Promovarea proiectului de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi | Martie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere,  Art. 80 și 81, Anexa X, Anexa XXVII-D.  Transpune:  1. Directiva UE/2016/798;  2. Directiva 2009/18/CE;  3. Regulamentul UE/996/2010. |
| Semnarea Acordului privind transportul aerian între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii. | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr. 123/2021 |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității feroviare | Mai  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Directiva (UE) 2016/798 (2018) |
| Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.191/2019 |
| Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern de implementare și aprobare a normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară conectată și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigației interioară | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenția Navală | Transpune directiva UE 2016/1629 din 14.09.2016 de stabilire a cerințelor tehnice a navelor de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar | Septembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Regulamentul (CE) nr.1371/2007 (2018) |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind alocarea capacității de infrastructură | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Directiva 2012/34/UE, care a abrogat Directiva 91/440/CE şi Directiva 2001/14/CE (2018) |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de călători | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Regulamentul (CE) nr.1370/2007 (2020) |
| Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Lege nr. 599/1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, Lege nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova ș.a.) | Octombrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | AA Anexa XXVIII-D |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere,  Art. 80 și 81, Anexa X, Anexa XXVII-D.  Transpune:  1. Directiva UE/2016/798;  2. Directiva 2009/18/CE;  3. Regulamentul UE/996/2010. |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind înregistrarea vehiculelor feroviare și a entităților responsabile de întreținere | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Directiva (UE) 2016/798 (2018) |
| Elaborarea și aprobarea proiectului contractului multianual pentru întreținerea infrastructurii feroviare | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Directiva 2012/34/UE, care a abrogat Directiva 91/440/CE şi Directiva 2001/14/CE (2018) |
| Implementarea angajamentelor de transpunere a legislației UE, asumate în baza Acordului privind Spațiul Aerian Comun, inclusiv angajamentelor asumate în calitate de stat membru al Organizației Internaționale a Aviației Civile | Elaborarea și aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe. | Februarie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.25;  Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.1048/2018; |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor de operare a aeronavelor fără pilot la bord de aeronave fără pilot la bord | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.25;  Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.945/2019;  Regulamentul (UE) nr.947/2019 |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor pentru furnizorii de management al traficului aerian | Mai  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.25;  Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.373/2017 |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon provenite din aviația civilă. | Septembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Anexa 16, Vol. IV, OACI |
| Dezvoltarea și promovarea politicilor în domeniul transportului rutier | Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele stabilite | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Prevederea art. 3 lit. e) al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 | Septembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Prevederea art. 3 lit. g) al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 |
| Asigurarea îmbunătățirii siguranței rutiere pe drumurile publice | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.1214/2010;  Legea nr.131/2007 |
| Ajustarea cadrului normativ privind înregistrarea navelor maritime, mixte și de navigație interioară | Elaborarea și aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime, mixte și de navigație interioară | Aprilie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | Legea nr. 599/199,  Legea nr.176/2013 |
| Îmbunătățirea guvernanței și asigurarea continuității perfecționării cadrului normativ pentru domeniul planificarea spațială (amenajarea teritoriului) | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a Planului regional de amenajare a teritoriului și Planului local de amenajare a teritoriului | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Art.18 alin.(1) a Legii nr.835/1996 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului | Februarie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr. 117/2021 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 835/1996 | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1350/2000 | Noiembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 499/2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism. | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| Îmbunătățirea cadrului normativ în vederea excluderii riscurilor și incoerențelor în achiziționarea serviciilor de proiectare pentru domeniul arhitecturii, amenajării teritoriului, urbanismului și de elaborare a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism, prin concurs de soluții, și asigurarea calității acestora | Elaborarea și aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea concursurilor de soluții arhitecturale | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr. 131/2015, art. 58. |
| Stabilirea liniilor directoare ale organizării și dezvoltării durabile a teritoriului țării | Elaborarea și aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Art.8 alin.(1) Legea 835/1996 |
| Armonizarea reglementărilor tehnice și a standardelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația și standardele europene | Modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții | Februarie  2022 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.28;  Legea nr. 721/1996 Hotărârea Guvernului nr.936/2006 |
| Aprobarea Reglementării tehnice de stabilire a cerințelor minime pentru anumite produse de construcție | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.28 |
| Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.28 |
| Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și promovarea reformei de gestionare a fondului locativ | Promovarea Legii condominiului nr. 276/2018 | Martie  2022 | Lege publicată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| Elaborarea și aprobarea modificărilor la Conceptul sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, aprobat prin HG133/2014 | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Agenția Relații Funciare şi Cadastru;  Agenția Servicii Publice;  Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | Legea nr.240/2018*,* Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară  Propunerea Agenției Servicii Publice |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosire, exploatare și administrarea locuințelor | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a cotelor-părți în condominiu | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| Implementarea angajamentelor de transpunere a legislaţiei UE, asumate în baza acordurilor bilaterale, prin elaborarea și aprobarea proiectelor de acte normative relevante | Transpunerea Pachetului normativ al UE privind energia curată („Clean Energy for All Europeans”) aferente sectorului energetic ([Legea nr.107/2016](file:///C:\Users\denis%20tumuruc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9DJOWHQ4\TEXT=LPLP20160527107), [Legea nr.128/2014](file:///C:\Users\denis%20tumuruc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9DJOWHQ4\TEXT=LPLP20140711128), [Legea nr.139/2018](file:///C:\Users\denis%20tumuruc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9DJOWHQ4\TEXT=LPLP20180719139), [Legea nr.10/2016](file:///C:\Users\denis%20tumuruc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9DJOWHQ4\TEXT=LPLP2016022610), [Legea nr.92/2014](file:///C:\Users\denis%20tumuruc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\9DJOWHQ4\TEXT=LPLP2014052992) etc.) | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere;  Tratatul Comunităţii Energetice;  Deciziile Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice;  PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.32 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.32;  Legea nr. 107/2016 |
| Elaborarea proiectului de lege privind crearea şi menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa VIII;  Tratatul Comunităţii Energetice,  Transpune:  Directiva 2009/119/CE |
| Alinierea cadrului juridic primar naţional cu privire la gazele naturale la *acquis*-ul comunitar | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere;  Tratatul Comunităţii Energetice,  Transpune:  Directiva (UE) 2019/692, care modifică Directiva 2009/73/CE |
| Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa VIII;  Termen de implementare:  Directiva 92/42/CEE (2017)  PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.32 |
| Îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al investițiilor în proiectele de valorificare a energiei regenerabile | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Tratatul Comunităţii Energetice;  Legea nr. 10/2016;  PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.32 |
| *Acțiuni de reformă* | | | | | |
| Eficientizarea activității operatorilor de transport feroviar | Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni cu subdiviziuni interne, separate funcțional | Septembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Proprietății Publice | Acordul de Asociere, Art. 81 lit. (e);  Hotărârea Guvernului nr. 1042/2017 |
| Îmbunătăţirea sistemului de colectare, monitorizare şi control al taxei pentru folosirea drumurilor de către vehiculele neînmatriculate în Republica Moldova | Aprobarea Sistemului informaţional automatizat de stat „Vinieta” | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată;  Sistem implementat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Propunerea MIDR |
| Excluderea operatorilor aerieni naționali din Lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii Europene | Implementarea Planului de măsuri corective | Martie  2022 | Operatorii aerieni naționali excluși din Lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul UE | Autoritatea Aeronautică Civilă;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.26 |
| Examinarea fezabilității reabilitării aeroporturilor regionale Bălți-Leadoveni și Mărculești | Elaborarea și prezentarea studiului de prefezabilitate | Octombrie  2022 | Studiu finalizat și prezentat Guvernului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.15 |
| Sporirea securităţii energetice a țării, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de transport a energiei electrice și a gazelor naturale | Actualizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul investiţional privind construcţia LEA 400 kV Bălţi (RM) – Suceava (RO) şi a  staţiei back-to-back aferente (inclusiv componenta ESIA) | Martie  2022 | Studiu de fezabilitate actualizat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.30;  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030 |
| Implementarea Acordurilor de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic  (construcţia LEA 400 kV Vulcăneşti-Chişinău) | Decembrie  2022 | Debursări efectuate (10% din valoarea totală a proiectului) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Art.77 lit.(d);  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030;  PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.30 |
| Implementarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (SA Termoelectrica) | Decembrie  2022 | Licitații lansate;  Contracte de procurări/ servicii semnate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.31;  Legea nr. 92/2014 |
| Lansarea celui de-al doilea proiect de îmbunătățire a performanței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Bălți (SA CET Nord) | Iulie  2022 | Studiu de fezabilitate aprobat,  Acord de finanțare ratificat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.31;  Legea nr. 92/2014 |
| Asigurarea activității (operaționale) a gazoductului Iași (RO) - Ungheni – Chişinău | Decembrie  2022 | Gazoduct operational;  Infrastrcutură aferentă pe partea RO construită;  Volume de gaze naturale importat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Art.77 lit.(d);  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030 |
| Asigurarea cadrului normativ atractiv pentru crearea condiţiilor propice pentru dezvoltarea pieţelor energetice competitive | Asigurarea realizării procedurii de separare juridică și funcțională a operatorilor sistemului de transport din sectorul gazelor naturale | Decembrie  2022 | Certificarea operatorilor sistemului de transport (SRL „Moldovatransgaz”, SRL „Vestmoldtransgaz”) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr. 108/2016 |
| Crearea condiţiilor prielnice pentru dezvoltarea industriei serviciilor energetice în sectorul public (inclusiv segmentul utilităţilor) şi rezidenţial | Octombrie  2022 | 2 proiecte de metodologii aprobate;  2 contracte-model de performanță energetică aprobate;  Foaie de parcurs aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Agenţia pentru Eficienţă Energetică | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.32;  Legea nr. 139/2018 |
| Crearea cadrului juridic pentru dezvoltarea industriei serviciilor de auditare energetică, evaluare a performanţei energetice a clădirilor, inspectării sistemelor de încălzire şi climatizare, instalatorilor de sisteme mici de valorificare a energiei regenerabile etc. | Decembrie  2022 | 2 hotărâri de Guvern aprobate;  Registre ale specialiştilor calificaţi şi înregistraţi create şi actualizate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.32;  Legea nr. 139/2018; Legea nr. 128/2014 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AUTONOMIE LOCALĂ **Indicatori de produs/rezultat:**   * 100% funcționari publici de conducere de nivel superior instruiți; * 100% proiecte de decizii consultate cu autoritățile publice locale; * 100% aleși locali instruiți în domeniul gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public; * Sistem informațional Registrul de stat al actelor locale funcțional. | | | | | |
| **B. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Negocierea cu Uniunea Europeană a unui fond de susținere a proiectelor în localitățile țării în valoare de 2 mild. lei anual |  | Iulie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Finanțelor;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/administrație publică și autonomie locală/alin.5 |
| Creșterea independenței financiare a administrației publice de nivelul I | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ necesar pentru sporirea autonomiei financiare a administrației publice locale de nivelul I | Octombrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Finanțelor;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/administrație publică și autonomie locală/alin.7 |
| *Acțiuni de reformă* | | | | | |
| Dezvoltarea proiectelor de infrastructură în localitățile țării | Crearea Fondului de susținere a contribuțiilor APL, pentru proiectele de infrastructura finanțate din surse externe | Martie  2022 | Fond creat;  Proiecte de infrastructură finanțate;  Proiecte realizate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Administrație publică și autonomie locală/ alin.5 |
| Elaborarea și pilotarea conceptului de *municipalitate inteligentă* în parteneriat cu autorități locale |  | Noiembrie  2022 | Concept elaborat și pilotat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Cancelaria de Stat;  Agenția de Guvernare Electronică | PAG, Cap. VI/administrație publică și autonomie locală/alin.12 |
| EDUCAȚIE ȘI CERCETARE **Indicatori de produs/rezultat:**   * Catalog școlar electronic implementat în 450 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal; * 50 de grupuri sanitare și 20 de cantine școlare din instituțiile de învățământ general renovate; * Formulă de finanțare în bază de cost standard per copil pilotată în circa 100 de instituții de educație timpurie; * 10 % din locurile bugetare din comanda de stat pentru programele din învățământul profesional tehnic asigurate pentru învățământul dual; * Cel puțin 60% din absolvenții învățământului superior angajați în câmpul muncii conform profilului după absolvire; * Cadrul Național al Calificărilor aprobat prin hotărâre de Guvern | | | | | |
| 1. **OBIECTIVE IMEDIATE** | | | | | |
| *Proiecte de documente de politici publice* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Republicii Moldova |  | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Educației și Cercetării;  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Sănătății;  Ministerul Economiei | Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1472/2016  Măsura de implementare SL2,  art. 129 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLITICĂ EXTERNĂ ***Indicatori de produs/ rezultat: [URMEAZĂ A FI REVĂZUȚI INTEGRAL!]***   * Intensificarea dialogului și cooperării cu statele-membre ale Uniunii Europene în vederea dinamizării reformelor sectoriale interne, inclusiv prin prisma atingerii unui grad înalt de realizare a implementării noii Agende de Asociere RM – UE pentru anii 2021 – 2027 și a Planului Național de Acțiuni privind Implementarea Acordului de Asociere. * Impulsionarea relațiilor bilaterale și cooperării multilaterale, promovarea raporturilor de bună vecinătate și consolidarea bunei cooperării cu Ucraina, România, Federația Rusă și Statele Unite ale Americii prin intensificarea vizitelor bilaterale la nivel înalt, consultărilor, negocierilor și întreținerii unui dialog politic activ pe toate subiectele de interes. * Valorificarea plenară a potențialului de cooperare bilaterală pe domeniile de interes cu Marea Britanie, Canada, Confederația Elvețiană, Norvegia, Statul Israel, Japonia, Republica Turcia, Republica Populară Chineză, India, Republica Coreea, țările arabe, precum și alte state partenere prin intermediul menținerii unui dialog politic activ, valorificării acordurilor de colaborare existente, încheierii unor noi acorduri, atragerii investițiilor, etc. * Consolidarea cooperării multilaterale în cadrul organizațiilor internaționale, regionale și subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, NATO, GUAM, OCEMN, SEECP, etc.), în vederea promovării și apărării intereselor naționale, asigurării sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a țării, dar în același timp și pentru a contribui efectiv în cadrul sistemului relațiilor internaționale. * Promovarea unei diplomații economice active, prin extinderea rețelei de birouri comercial-economice (instituirea a 4 birouri comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în or. New York, regiunea Benelux, or. Shanghai (China) și Tokyo), stabilirea de parteneriate comercial-economice, participarea activă la evenimentele internaționale cu pondere economică, atragerea de investiții și asistență externă, etc. * Protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor Republicii Moldova peste hotare, prin extinderea spectrului de servicii consulare acordate și facilitarea accesului la servicii consulare acordate (posibilitatea cetățeanului din străinătate să obțină semnătura electronică prin MDOC), promovarea mecanismelor de protecție socială a lucrătorilor migranți moldoveni, sprijinirea asociațiilor culturale și asigurarea unui dialog constant cu cetățenii RM aflați peste hotare în vederea oferirii asistenței informaționale. | | | | | |
| 1. **OBIECTIVE IMEDIATE** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Consolidarea relațiilor diplomatice, economice, facilitarea cooperării investiționale dintre Republica Moldova și SUA | Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian | Decembrie  2021 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, cap. VI/Afaceri Externe/Cooperare bilaterală, alin. 4 |
| Lansarea dialogului la nivel înalt pe chestiuni de securitate, justiție și energie în vederea consolidării rezilienței democratice, economice, climatice, energetice și de securitate | Identificarea poziției UE privind fezabilitatea și parametrii dialogurilor la nivel înalt | Octombrie  2021 | Poziția UE identificată | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,  Ministerul Justiției;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap. VI/Afaceri Externe/Integrarea europeană, alin. 5 |
| Inițierea acțiunilor corespunzătoare în dependență de rezultatul discuțiilor cu UE | Noiembrie  2021 | Demersurile privind lansarea dialogurilor transmise în adresa UE |
| 1. **OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Acțiuni de reformă* | | | | | |
| Utilizarea eficientă a mecanismelor de integrațiune bilaterală existente, valorificarea acordurilor de cooperare existente și încheierea unor noi acorduri în vederea promovării exportului de bunuri moldovenești, atragerea investițiilor și protejării agenților economici moldoveni | Renegocierea contingentelor tarifare în cadrul Acordului de comerț liber între Republica Moldova şi Republica Turcia și extinderea scopului Acordului pe domeniul comerțului cu servicii | Decembrie  2022 | Protocol/Anexă privind comerțul cu servicii negociat;  Contingente tarifare renegociate;  Runde de negocieri desfășurate | Ministerul Economiei;  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Banca Națională | PAG, cap. VI/ Politică externă/ alin 11;  Acordului de comerț liber între Republica Moldova şi Republica Turcia |
| Semnarea unui Acord de comerț liber între Republica Moldova și statele-membre EFTA (AELS) – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția | Iunie  2022 | Acord de comerț liber semnat;  Runde de negocieri desfășurate | Ministerul Economiei;  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Banca Națională | PAG, cap. VI/ Politică Externă/ alin 11;  Decretului Președintelui nr. 673-VIII din 04.04.2018 |
| Promovarea și aprofundarea dialogului strategic consistent și eficient cu SUA și extinderea domeniilor de cooperare bilaterală | Asigurarea și impulsionarea activității grupurilor comune de lucru privind consolidarea statului de drept, cooperarea comercial-economică, precum și securitate și apărare, securitate energetică | Decembrie  2022 | Număr de ședințe desfășurate;  Foaie de parcurs aprobată | Ministerul Justiției;  Ministerul Economiei;  Ministerul Apărării;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, cap. VI/Afaceri Externe/Cooperare bilaterală, alin. 4 |
| AFACERI INTERNE **Indicatori de produs/rezultat:**   * Reducerea cu 4% a infracțiunilor contra vieții și sănătății omului, a violurilor și hărțuirii sexuale și a violenței pe bază de gen, a accidentelor, înecurilor, incendiilor și intoxicațiilor; * Nivelul de încredere a populației în Poliție în creștere cu 2 p.p. până la finele anului 2022, cu menținerea tendinței de creștere până în anul 2025; * Rata criminalității raportat la 1000 de locuitori în descreștere cu 1-2% la finele anului 2021; * Rata cazurilor de decese raportate la numărul accidentelor rutiere în scădere; cu 1,5 p.p. anual; * Timpul mediu de intervenție al Poliției la apelurile cetățenilor în descreștere cu 5 minute, până la finele anului 2022; * Răspuns prompt și eficient al specialiștilor la cazurile de violență în familie și violență față de femei; * Dimensiunea egalității de gen integrată în politicile sectoriale; * Majorarea cu 5 % a numărului victimelor infracțiunilor reabilitate, urmare a acordării serviciilor de suport | | | | | |
| 1. **OBIECTIVE IMEDIATE** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Asigurarea elaborării și îmbunătățirii cadrului normativ funcțional și interoperabil pentru prevenirea și combaterea fenomenelor care atentează la viața, sănătatea sau bunurile omului | Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/Afaceri Interne/Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
| 1. **OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Managementul integrat în domeniul ordinii publice, frontieră și intervenții de urgență pentru asigurarea serviciilor de calitate și siguranței oamenilor | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalității informatice | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Economiei | Implementarea Convenției privind criminalitatea informatică (Budapesta, 2001), ratificată prin Legea nr. 6/2009. |
| SECURITATE ȘI APĂRARE **Indicatori de produs/rezultat 2021-2022:**   * Pachetul social al militarilor îmbunătățit cu cel puțin 30% comparativ cu anul 2020; * Două documente de politici în domeniul apărării revizuite și aprobate; * Un contingent militar detașat în misiune internațională sub egida ONU; * Un parteneriat public-privat de creare a fondului locativ pentru militarii Armatei Naționale inițiat; * Registrul de stat al resurselor de apărare instituit și operațional la nivel național | | | | | |
| 1. **OBIECTIVE PE TERMEN SCURT** | | | | | |
| *Proiecte de acte normative* | | | | | |
| Eficientizarea utilizării capacităților comune regionale de control și apărare a spațiului aerian național; ajustarea cadrului legal privind controlul și apărarea spațiului aerian național | Revizuirea cadrului normativ în vederea ajustării normelor legale privind controlul spațiului aerian al Republicii Moldova | Septembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Apărării;  Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI / Securitate și apărare, alin. 10 |
| Ajustarea cadrului legal privind protecția socială a militarilor și familiilor acestora, a veteranilor Forțelor Armate și a participanților la conflictele militare. Asigurarea măsurilor de creștere a calității și de îmbunătățire a condițiilor de serviciu în cadrul sistemului de securitate și apărare națională | Elaborarea și aprobarea modificărilor cadrului normativ pentru asigurarea accesului militarilor prin contract la fonduri locative sau garanții cu scopul beneficierii de spațiu locativ | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Apărării;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI / Securitate și apărare, alin. 13 |
| Elaborarea și aprobarea proiectului de act normativ cu privire la inițierea și dezvoltarea proiectelor de parteneriate publice-private în vederea creării fondului locativ de serviciu pentru efectivul Ministerului Apărării | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobate | Ministerul Apărării;  Ministerul Economiei  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |