**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**Propuneri la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022**

**Compartimentul „INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ”**

1. **INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII**

**1.1 Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat;**

**1.2 Dezvoltarea și sporirea accesibilității la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză și servicii conexe;**

**1.3 Creșterea accesului la servicii TV digitale terestre și de radiodifuziune**

1. **TRANSPORT**

**2.1 Dezvoltarea transportului feroviar;**

**2.2 Dezvoltarea transportului aerian;**

**2.3 Dezvoltarea transportului naval;**

**2.4 Dezvoltarea transportului rutier și a infrastructurii drumurilor.**

1. **CONSTRUCȚII**

**3.1 Dezvoltarea domeniului amenajarea teritoriului și al urbanismului;**

**3.2 Asigurarea sistemului calității în construcții;**

**3.3 Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne.**

1. **ENERGETICA**

**4.1 Dezvoltarea sectorului electroenergetic;**

**4.2 Dezvoltarea sectorului termoenergetic;**

**4.3 Dezvoltarea sectorului gazelor naturale și al produselor petroliere;**

**4.4 Promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă.**

1. **DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ**

**5.1 Dezvoltarea cadrului normativ;**

**5.2 Creșterea competitivității regiunilor;**

**5.3 Implementarea politicii de dezvoltare urbană;**

**5.4 Dezvoltarea infrastructurii regionale;**

**5.5 Reabilitarea infrastructurii sociale.**

| **Obiective** | **Acțiuni** | **Termen de realizare** | **Indicatori de monitorizare** | **Instituția responsabilă** | **Referințe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII**   **Obiectivul cheie** al domeniului constă în dezvoltarea infrastructurii de comunicații pentru a asigura accesibilitatea, calitatea și fiabilitatea serviciilor digitale. Politicile promovate, în perioada următoare, în domeniu se vor axa pe următoarele obiective:   1. ***Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat;*** 2. ***Dezvoltarea și sporirea accesibilității la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză și servicii conexe;*** 3. ***Creșterea accesului la servicii TV digitale terestre și de radiodifuziune***   Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: crearea condițiilor de acces pe piață a tuturor operatorilor din domeniul poștal; reducerea barierelor la prestarea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete; semnarea acordurilor regionale în vederea reducerii tarifelor la serviciile de roaming internațional cu România și statele Parteneriatului Estic; evitarea eventualelor perturbații în rețelele de radiocomunicații mobile terestre; anularea „taxei de lux” pentru serviciile de telefonie mobilă; eliminarea barierelor administrative în dezvoltarea TV digitală terestră; asigurarea accesului gratuit la televiziunea digitală a familiilor beneficiare de ajutor social etc.  **Indicatori de produs/rezultat:**   * *Penetrare acces Internet la puncte fixe de la 73 % la 77% din numărul gospodăriilor;* * *Penetrare acces Internet la puncte mobile de la 97,2% la 98%;* * *Micșorarea cu cel puțin 30% a tarifului maxim pentru utilizatorii serviciului de roaming care călătoresc în statele Parteneriatului Estic;* * *Micșorarea cu cel puțin 30% a tarifelor la roaming pentru cel puțin o țară din Uniunea Europeană;* * *Majorarea acoperirii populației de la 97,7% până la 99% cu semnal de TV digitală terestră;* * *Asigurarea menținerii furnizării serviciului poștal universal a 100% din populația țării.* | | | | | |
| **1.1 Dezvoltarea serviciilor poștale și de curierat** | 1.1.1. Elaborarea și aprobarea Hotărîrii de Guvern pentru implementarea prevederilor Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016, întru asigurarea condițiilor echitabile de acces pe piață a tuturor operatorilor din domeniul poștal | Octombrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Art. II, Legea nr.41/2020 pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.16 |
| 1.1.2. Ratificarea actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la cel de-al 27-lea Congres al Uniunii Poștale Universale din Abidjan la 27 august 2021 (4 acte) - aplicare univocă, pe teritoriul statelor membre, a prevederilor în domeniul poștal care facilitează dezvoltarea domeniului | Iunie  2022 | 4 proiecte de lege aprobate de Guvern și remise Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.16 |
| 1.1.3. Modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016, în vederea reducerii barierelor pe care le întâmpină consumatorii și comercianţii on-line la prestarea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, asigurarea transparenței prețurilor și a condițiilor de livrare, monitorizarea pieței pentru evaluarea tarifelor nejustificat de mari | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Transpune:  Regulamentul (UE) 2018/644 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.16 |
| 1.1.4. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, în scopul implementării actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la cel de-al 27-lea Congres al Uniunii Poștale Universale din Abidjan la 27 august 2021, pentru aplicarea univocă, pe teritoriul statelor membre, a prevederilor în domeniul poștal ce facilitează dezvoltarea domeniului | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.16 |
| **1.2 Dezvoltarea și sporirea accesibilității la servicii de telefonie fixă, mobilă, internet de mare viteză și servicii conexe** | 1.2.1. Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului regional privind spectrul de frecvențe referitor la condițiile tehnice armonizate între administrațiile din statele Parteneriatului Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) pentru rețelele de radiocomunicații mobile terestre în benzile de frecvență 694-790 MHz și 3,4-3,8 GHz”, care va duce la excluderea eventualelor perturbații | Decembrie  2021 | 2 hotărâri de Guvern  aprobate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Declarația Reuniunii Ministeriale privind Economia Digitală a Parteneriatului Estic (or. Tallinn, 04-05.10.2017);  PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.21 |
| 1.2.2 Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind serviciile de roaming internațional în reglementarea rețelelor de comunicații publice mobile în statele Parteneriatului Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) | Decembrie  2021 | Decret prezentat spre semnare Președintelui RM | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Declarația Reuniunii Ministeriale privind Economia Digitală a Parteneriatului Estic (or. Tallinn, 04-05.10.2017);    PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.21 |
| 1.2.3 Anularea „taxei de lux” pentru serviciile de telefonie mobilă prin operarea modificărilor la Legea Fondului de susținere a populației nr.827/2000 | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Finanțelor;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr. 904/2018 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei  informaţiei şi a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023  şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (acțiunea 3.5) |
| 1.2.4. Elaborarea Regulamentului sanitar privind protecția populației de acțiunea câmpurilor electromagnetice generate de obiectivele radiotehnice de emisie | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.987/2020 cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe  radio pentru anii 2021-2025 şi a valorilor minime de expunere a blocurilor  generice de frecvenţă pentru alocare prin procedura  de selectare competitivă;  PAG, cap.VI/ Transformare digitală, acț.18 |
| 1.2.5. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea comunicațiilor electronice nr.241/2017, Legea nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale, Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Codul fiscal nr. 1163/1997, Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008), în scopul oferirii accesului furnizorilor de comunicații electronice la informația despre infrastructura disponibilă; stabilirii obligației de efectuare coordonată a lucrărilor civile; simplificării procedurii de autorizare pentru construcția rețelelor de comunicații electronice etc. | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.629/2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru realizarea acestuia;  Hotărârea Guvernului nr.987/2020 cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2021-2025 şi a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvenţă pentru alocare prin procedura de selectare competitivă (acțiunea 3.1 din Planul de acțiuni);  PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ alin.18 |
| 1.2.6. Inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de reducere a tarifelor pentru serviciile de roaming internațional cu România | Decembrie  2022 | Decret prezentat spre semnare Președintelui RM | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Declarația comună a Guvernului României și a Guvernului Republicii Moldova privind eliminarea unor tarife de roaming (or. București, 22.11.2018) |
| **1.3 Creșterea accesului la servicii TV digitale terestre și de radiodifuziune** | 1.3.1. Modificarea unor acte normative (Legea comunicațiilor electronice nr.241/2017, Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018, Hotărârea Parlamentului nr.433/2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului), în vederea excluderii barierelor administrative în calea dezvoltării TV digitale terestră și reglementării modalității de utilizare a capacității disponibile a multiplexelor (simplificarea procedurii de eliberare a actelor permisive) | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat  de Guvern și remis  Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, adoptat la Geneva la 16 iunie 2006, ratificat prin Legea nr.69/2008 |
| 1.3.2. Asigurarea funcționalității infrastructurii de TV digitală terestră | Decembrie  2022 | 99 % din populație asigurată cu semnal de TV digitală terestră | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărîrea Guvernului nr.240/2015 pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră |
| 1.3.3. Dotarea cu convertoare a familiilor beneficiare de ajutor social, în vederea asigurării accesului gratuit la televiziunea digitală | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern elaborată și aprobată;  Număr de familii beneficiare de convertoare gratuite | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Hotărîrea Guvernului nr.240/2015 pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră |
| **II. TRANSPORT**  **Obiectivul cheie** al domeniului constă în asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți. Politicile promovate în perioada următoare în domeniu se vor axa pe următoarele obiective:   1. ***Dezvoltarea transportului feroviar;*** 2. ***Dezvoltarea transportului aerian;*** 3. ***Dezvoltarea transportului naval;*** 4. ***Dezvoltarea transportului rutier și a infrastructurii drumurilor.***   Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: ridicarea nivelului de siguranță în transporturi; reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și instituirea Autorității feroviare; creșterea eficienței managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană; deschiderea pieței serviciilor aeriene din RM și diversificarea destinațiilor din Aeroportul Internațional Chișinău; excluderea operatorilor aerieni naționali din Lista de interdicție a operatorilor (“lista neagră”); perfecționarea mecanismului de înregistrare a navelor; implementarea cerințelor internaționale de siguranță și securitate în transportul naval; stabilirea unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice; majorarea responsabilității de administrare a drumurilor publice; eficientizarea și transparentizarea condițiilor de eliberare şi utilizare a autorizaţiilor de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri; asigurareaunui sistem de transport rutier durabil şi eficient, care va conduce la o dezvoltare echilibrată în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu etc.  **Indicatori de produs/rezultat:**   * *Creșterea traficului feroviar de mărfuri către finele anului 2022 cu 51% față de anul 2020 sau cu 5,4% față de anul 2019 (la un nivel de 4500 mii tone pentru anul 2022, cu 1651 mii tone mai mult decât în anul 2020 sau cu 229 mii tone mai mult față de 2019);* * *Creșterea nivelului de siguranță a zborurilor prin crearea cadrului normativ și regulatoriu racordat la standardele și regulamentele internaționale (10 regulamente din 32 regulamente netranspuse);* * *Atragerea unei companii low-cost pe piața aeronautică din Republica Moldova;* * *Debirocratizarea și eliminarea barierelor administrative la intrarea/ieșirea navelor în Complexul portuar Giurgiulești;* * *Creșterea cu 5% a volumului de mărfuri transportate pe cale rutieră (de la 13,4 mil. tone de mărfuri pînă la 14 mil. tone);* * *Creșterea cu 7% a drumurilor naționale îmbunătățite și transferate la categoria de drumuri în stare bună și foarte bună, de la 2400 km la 2820 km, ceea ce reprezintă cca. 50% din totalul drumurilor naționale de 5902 km;* * *Reducerea cu 8% (20 persoane) a numărului deceselor cauzate de accidente rutiere (în anul 2020 - înregistrate 250 decese), prin implementarea proiectelor de siguranță rutiere pe toată rețeaua de drumuri naționale.* | | | | | |
|  | 2.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, în scopul ridicării nivelului de siguranță în transport aerian, naval, feroviar | Decembrie  2021 | Proiect de lege adoptat în Parlament | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere,  Art. 80 și 81, Anexa X, Anexa XXVII-D.  Transpune:  1. Directiva UE/2016/798;  2. Directiva 2009/18/CE;  3. Regulamentul UE/996/2010 |
| 2.2. Elaborarea și aprobareaRegulamentului privind organizarea și  funcționareaa Biroului de Investigare a  Accidentelor și Incidentelor în  Transporturi | Noiembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere,  Art. 80 și 81, Anexa X, Anexa XXVII-D.  Transpune:  1. Directiva UE/2016/798;  2. Directiva 2009/18/CE;  3. Regulamentul UE/996/2010 |
| 2.3. Elaborarea Programului de dezvoltare strategică a domeniilor transport şi infrastructura drumurilor (strategia de mobilitate) | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis  Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor;  Parteneri externi | Proiectul Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală pînă în anul 2030 |
| **2.1. Dezvoltarea transportului feroviar** | 2.1.1. Inițierea negocierilor, semnarea și ratificarea Amendamentelor la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare, și Acordul dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de material rulant ale Republicii Moldova (tronsonul de cale ferată Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești) | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.22/2015 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca  Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării  Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare  a infrastructurii feroviare;  Legea nr.298/2016 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova  şi Banca Europeană de Investiţii privind infrastructura feroviară  şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova |
| 2.1.2. Inițierea negocierilor, semnarea și ratificarea Acordului bilateral dintre Republica Moldova și Ucraina privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Basarabeasca - Berezyne | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată,  Proiect de lege remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.21 |
| 2.1.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității feroviare - autoritate administrativă din subordinea MIDR cu funcții de emitere a actelor permisive și control | Iunie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Directiva (UE) 2016/798 (2018)  Codul feroviar |
| 2.1.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de călători pentru susținerea transportului feroviar național de pasageri | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Regulamentul (CE) nr.1370/2007 (2020) |
| 2.1.5. Inițierea negocierilor asupra Acordului bilateral dintre Republica Moldova și Republica Franceză privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Ungheni-Chișinău | Decembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.7;  Scrisoarea de intenție |
| 2.1.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile călătorilor în transportul feroviar, care va duce la îmbunătățirea standardelor de calitate a serviciilor prestate în transportul feroviar | Decembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Regulamentul (CE) nr.1371/2007 (2018);  Codul feroviar |
| 2.1.7. Elaborarea și aprobarea proiectului contractului multianual pentru întreținerea infrastructurii feroviare, ce va prevedea creșterea competitivității transportului feroviar | Decembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa X, Transpune: Directiva 2012/34/UE, care a abrogat Directiva 91/440/CE şi Directiva 2001/14/CE (2018) |
| 2.1.8. Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni cu subdiviziuni interne, separate funcțional | Decembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Proprietății Publice | Acordul de Asociere, Art. 81 lit. (e);  Hotărârea Guvernului nr. 1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar  și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 |
| **2.2. Dezvoltarea transportului aerian** | 2.2.1. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind Managementul spațiului aerian și aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian,  în vederea creșterii eficienței managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană | Octombrie  2021 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.2150/2005 |
| 2.2.2. Elaborarea și aprobarea  Regulamentului privind gestionarea  situațiilor excepționale sau de urgență  generate de producerea unui accident  aeronautic pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul înlăturării efectelor situațiilor de urgență | Decembrie  2021 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Anexa 12, OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale) |
| 2.2.3. Revizuirea componenței Comisiei de monitorizare a concesiunii Aeroportului Internațional Chișinău și de privatizare a Companiei Aeriene „Air Moldova”; impulsionarea funcționalității și ridicarea transparenței activității acesteia | Decembrie  2021 | Ordinul APP aprobat;  Reprezentantul MIDR inclus în componența Comisiei | Agenția Proprietății Publice;  Ministerul Economiei;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Justiției |  |
| 2.2.4. Elaborarea și aprobarea Programului național de facilitare a transporturilor aeriene întru simplificarea procedurilor/ formalităților necesare pentru degajarea aeronavelor, pasagerilor și a mărfurilor | Ianuarie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Anexa 19, (Organizația Aviației Civile Internaționale) OACI |
| 2.2.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe - în scopul îmbunătățirii managementului traficului aerian | Februarie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.25;  Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.1048/2018 |
| 2.2.6. Semnarea Acordului privind transportul aerian între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii, ce vizează deschiderea pieței serviciilor aeriene din RM și diversificarea destinațiilor din Aeroportul Internațional Chișinău | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr. 123/2021 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian |
| 2.2.7. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și a procedurilor de operare a aeronavelor fără pilot la bord - va institui principiile de bază pentru asigurarea siguranței aeronautice și a securității vieții pasagerilor | Martie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.25;  Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.945/2019;  Regulamentul (UE) nr.947/2019 |
| 2.2.8. Implementarea Planului de măsuri corective în vederea excluderii operatorilor aerieni naționali din Lista comunitară a transportatorilor aerieni, care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii Europene | Martie  2022 | Operatorii aerieni naționali excluși din Lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul UE | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Autoritatea Aeronautică Civilă | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.26 |
| 2.2.9. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor pentru furnizorii de management al traficului aerian - se vor notifica noi condiții de certificare a furnizorilor de servicii de trafic aerian | Mai  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.25;  Acordul privind Spațiul Aerian Comun, Anexa III  Transpune: Regulamentul (UE) nr.373/2017 |
| 2.2.10. Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene întru asigurarea continuității desfășurării serviciilor aeriene dintre cele două state, urmare ieșirii Marii Britanii din UE | Iunie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.191/2019 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia |
| 2.2.11. Identificarea soluțiilor/ crearea condițiilor atractive în vederea atragerii companiilor low-cost pe piața aeronautică din Republica Moldova | Iunie  2022 | Negocieri cu operatorii companiilor low-cost desfășurate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Autoritatea Aeronautică Civilă |  |
| 2.2.12. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon provenite din aviația civilă - va fi instituit un sistem de compensare pentru reducerea emisiilor de CO2 pentru zborurilor internaționale | Septembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Anexa 16, Vol. IV, OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale) |
| 2.2.13. Elaborarea studiului de prefezabilitate  privind reabilitarea aeroporturilor regionale | Octombrie  2022 | Studiu finalizat și prezentat Guvernului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.15 |
| **2.3. Dezvoltarea sectorului naval** | 2.3.1. Elaborarea și aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime, mixte și de navigație interioară, ce va conduce la transparentizarea si eficientizarea procedurilor de înregistrare a navelor în Republica Moldova | Aprilie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999;  Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova |
| 2.3.2. Elaborarea și aprobarea hotărârii Guvernului privind implementarea și aprobarea normelor și a standardelor vizînd examinarea tehnică a navelor de navigație interioară conectată și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigației interioară , ce va permite exploatarea în siguranță a navelor de navigație interioară înregistrate sub pavilion național | Iunie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | Transpune directiva UE 2016/1629 din 14.09.2016 de stabilire a cerințelor tehnice a navelor de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE |
| 2.3.3. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codului navigației maritime comerciale al Republicii nr.599/1999, Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova ș.a.), în scopul perfecționării mecanismului de înregistrare/ notificare a navelor | Octombrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | AA Anexa XXVIII-D - armonizarea cu Directivele UE |
| 2.3.4. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în/și/sau la plecarea din porturile RM - va asigura eliminarea barierelor administrative și va îmbunătăți procedurile respective conform principiului „Ghișeului unic” | Noiembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | AA Anexa XXVIII-D  Transpune Regulamentul UE 2019/1239 de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și Convenția de facilitare a traficului maritim internațional din 09.04.1965 |
| 2.3.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind consolidarea securității portuare și a securității la bordul navelor maritime - se vor implementa cerințele privind securitatea portuară și a navelor împotriva acțiunilor ilicite | Noiembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Navală | AA Anexa XXVIII-D  Transpune Directiva 2005/65 CE privind consolidarea securității portuare și Regulamentul CE 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare |
| **2.4. Dezvoltarea transportului rutier și infrastructura drumurilor** | 2.4.1. Modificarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.257/2017, pentru instituirea unor noi prevederi ce vor eficientiza și transparentiza condițiile de eliberare şi utilizare a autorizațiilor de transport rutier în traficul internațional de mărfuri | Octombrie  2021 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Codul transporturilor rutiere nr.150/2014 |
| 2.4.2. Elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto – entitate investită cu funcții de emitere a actelor permisive și control | Decembrie  2021 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.140/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (acțiuni de reformă a APC) |
| 2.4.3. Modificarea Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător prin ajustarea costurilor la actele permisive | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor; | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
| 2.4.4. Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între localitățile Cosăuți (Republica Moldova) și Yampil (Ucraina) | Decembrie  2021 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională, acț.8 |
| 2.4.5. Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste rîul Prut, între localităţile Ungheni (Republica Moldova) şi Ungheni (România) | Decembrie  2021 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională, acț.8 |
| 2.4.6. Implementarea proiectelor regionale de reabilitare a drumurilor regionale și locale | Decembrie  2021 | 1 proiect implementat (rl Strășeni-Voinova;  19,25 km de drum construit/reabilitat;  5 localități cu acces la drum construit;  14 mii de cetățeni beneficiari | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 2.4.7. Aprobarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022 | Ianuarie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor | PAG, Cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională, alin.8 |
| 2.4.8. Aprobarea și implementarea Sistemului informațional automatizat de stat „Vinieta”,în vederea îmbunătățirii sistemului de colectare, monitorizare și control a acesteia | Martie  2022 | Sistem implementat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| 2.4.9. Elaborarea Conceptului tehnic privind sistemului de cântărire în mișcare a mijloacelor de transport incluse în circulația pe drumurile publice | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| 2.4.10. Creșterea eficienței utilizării mijloacelor Fondului rutier alocate pentru drumurile naționale, prin reorganizarea Î.S. „Administrației de Stat a Drumurilor”, inclusiv creșterea capacităților de absorbție a mijloacelor financiare alocate din surse externe | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția Proprietății Publice  Partenerii externi |  |
| 2.4.11. Evaluarea implementării contractului parteneriatului public – privat privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto | Martie  2022 | Raport elaborat | Agenția Proprietății Publice;  Ministerul Economiei;    Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Parlamentului nr. 14 din 13.02.2020, privind raportul Comisiei de anchetă pentru evaluarea modului de pregătire și desfășurare a parteneriatului public – privat privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto |
| 2.4.12. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, pentru majorarea nivelului de siguranță a drumurilor existente și nou construite | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Hotărârea Guvernului nr.1214/2010;  Legea nr.131/2007 |
| 2.4.13. Modificare Legii fondului rutier nr.720/1996, în vederea stabilirii unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice, inclusiv a unui sistem de monitorizare și control al utilizării mijloacelor alocate | Iulie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis  Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor | Hotărîrea Guvernului nr. 827/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică  pe anii 2013-2022 |
| 2.4.14. Modificarea Legii drumurilor nr.509/1995, în vederea majorării responsabilității de administrare a drumurilor publice, inclusiv a utilizatorilor terenurilor din zonele drumurilor din intravilanul localităților | Iulie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis  Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Codul fiscal nr.1163/1997 |
| 2.4.15. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele stabilite - se va institui un sistem eficient de reglementare și supraveghere administrativă a transporturilor rutiere | Iulie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Prevederea art. 3 lit. e) al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 |
| 2.4.16. Semnarea Acordului cadru de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor naționale incluse în rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) | Iulie  2022 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, Cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională, alin.8 |
| 2.4.17. Semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială (AID) în sumă de circa 120 mil. Euro pentru continuarea Proiectului de îmbunătățire a drumurilor locale | August  2022 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, Cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională, alin.8 |
| 2.4.18. Modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 în scopul implementării Cărții Calității CEMT, eficientizării serviciilor regulate de transport rutier, revizuirii politicii tarifare pentru serviciile de transport persoane și activități conexe, combaterii transporturilor ilicite etc. | Septembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
| 2.4.19. Elaborarea și promovarea a minim 3 proiecte investiționale pentru finanțarea construcției, modernizarea şi reabilitareadrumurilor naționale | Septembrie  2022 | 3 proiecte investiționale elaborate și promovate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor | Hotărîrea Guvernului nr.827/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022 |
| 2.4.20. Elaborarea Programului național de reînnoire a parcului de autobuze/ autocare antrenate la deservirea serviciilor regulate în trafic național | Octombrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Mediului;  Ministerul Finanțelor;  Parteneri externi | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.21. Digitalizarea serviciilor publice prestate de Agenția Națională Transport Auto prin implementarea sistemului informațional „e-autorizație transport rutier” prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport” | Noiembrie  2022 | Servicii digitalizate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Finanțelor | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.22. Inițierea negocierilor privind semnarea Acordurilor interguvernamentale în domeniul transportului rutier internațional de mărfuri și persoane între Republica Moldova și Luxemburg, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania, Norvegia, Suedia, Monaco, Siria, Mongolia și China | Decembrie  2022 | Acorduri negociate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.23. Semnarea Acordului între Guvernul Turkmenistanului și Guvernul Republicii Moldova privind transportul rutier internațional | Decembrie  2022 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.24. Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan în domeniul transportului rutier internațional de mărfuri și persoane | Decembrie  2022 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.25. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea activităților stațiilor de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.26. Elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern pentru implementarea SI „Registrul rutelor” - va institui SI | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.27. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la autogări – va reglementa modul de organizare și funcționare a autogărilor | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.28. Elaborarea și aprobarea unui nou Regulament al transporturilor rutiere de persoane și bagaje – va reglementa drepturile și obligațiile părților participante la acest tip de transport | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.29. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea subsistemului informațional  „Monitorizare GPS” | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.30. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea subsistemului informațional  „e-Bilet ” | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.31. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional „Autotest” | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
|  | 2.4.32. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Consultările/demersurile asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier |
| **III. CONSTRUCȚII**  **Obiectivul cheie** în domeniul construcțiilor constă în aprobarea cadrului normativ unitar pentru amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea și executarea lucrărilor de construcție, asigurarea calității construcțiilor, care va favoriza evoluția armonioasă a societății. Politicile promovate în următoarea perioadă în domeniu se vor axa pe următoarele obiective:  ***1. Dezvoltarea domeniului amenajarea teritoriului și al urbanismului;***  ***2. Asigurarea sistemului calității în construcții;***  ***3. Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne.***  Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: aprobarea cadrului normativ pentru domeniile urbanism, planificarea teritorială, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și a produselor pentru construcții; stabilirea liniilor directoare ale organizării și dezvoltării durabile a teritoriului țării; reglementarea raporturilor juridice de proprietate în condominiu, modului de administrare și funcționare corespunzătoare a condominiului; continuarea implementării proiectului de construcție a locuințelor sociale; eficientizarea procesului de obținere a actelor permisive în construcții, elaborarea cadrului normativ și de reglementare în construcții, armonizat la legislația și standardele europene etc.  **Indicatori de produs/rezultat:**   * *Aprobarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului;* * *Simplificarea procedurilor de eliberare a actelor permisive în executarea lucrărilor de construcție și reducerea numărului acestora de la 21 la 9 pentru a spori atractivitatea investițională;* * *100% anexe naționale la eurocoduri aprobate (17 spre aprobare, 21 spre calibrare) și 45 normative în construcții inițiate;* * *Creșterea calității administrării fondului locativ multietajat prin crearea asociațiilor în condominiu de la 30% la 40%.* | | | | | |
| **3.1. Dezvoltarea domeniului amenajarea teritoriului și al urbanismului** | 3.1.1. Adoptarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor, ce va stabili cadrul legal unitar pentru urbanism, planificarea teritorială, autorizarea şi executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcţii | Decembrie  2021 | Proiect de lege adoptat de Parlament | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.27 |
| 3.1.2. Modificarea Conceptului sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.133/2014 | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;  Agenția Relații Funciare şi Cadastru;  Agenția Servicii Publice; | Legea nr.240/2018pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară |
| 3.1.3. Elaborarea, aprobarea și promovarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, care va stabili liniile directoare ale organizării și dezvoltării durabile a teritoriului țării | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului;  Lege adoptată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Art.8 alin.(1) Legea 835/1996 Legea 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului |
| **3.2. Asigurarea sistemului calității în construcții** | 3.2.1. Instituirea Agenției Naționale în Construcții, prin reorganizarea unor întreprinderi de stat în domeniul respectiv, în scopul fortificări instituționale a domeniului construcțiilor | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.27 |
| 3.2.2. Modificarea Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, în vederea majorării termenului de garanție post recepție, în funcție de categoria de importanță a construcției, precum și gestionarea deplină a surselor financiare speciale pentru dezvoltarea bazei normative | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Administrația de Stat a Drumurilor;  Ministerul Finanțelor |  |
| 3.2.3. Modificarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329/2009, în scopul asigurării unor proceduri transparente și predictibile privind cerințele ce necesită a fi respectate de specialiști | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.27 |
| 3.2.4. Elaborarea și aprobarea Planului de activitate pentru anul 2022 și organizarea periodică a ședințelor tripartite ale Comisiei de ramură de consultări și negocieri colective în construcții | Decembrie  2021 | Plan aprobat;  2 ședințe organizate în 2021;  4 ședințe organizate în 2022 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regional | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.27 |
| 3.2.5. Încheierea acordului de modificare a Convenției Colective în Ramura Construcțiilor în sensul sporirii salariului mediu în domeniu | Decembrie 2021 | Acord semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.27 |
| 3.2.6. Modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.936/2006, în scopul stabilirii unor proceduri comprehensibile și predictibile | Februarie  2022 | Hotărâre de Guvern  aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.28;  Legea 721/1996 privind calitatea în construcții |
| 3.2.7. Ajustarea cadrului normativ secundar în domeniul construcțiilor urmare intrării în vigoare a Codului urbanismului | Martie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și Dezvoltare Regională/ alin. 27 |
| Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.l469/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrurilor de construcție | Aprilie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| 3.2.8. Aprobarea Reglementării  tehnice de stabilire a cerințelor  minime pentru anumite produse de  construcție – pentru domeniile nereglementate, care să asigure menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor | Iunie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.28 |
| 3.2.9. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții – În scopul transpunerii Regulamentului (UE) nr.305/2011 care va prevedea cerințe privind siguranța clădirilor și a altor construcții | Iunie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.28 |
| 3.2.10. Elaborarea și promovarea a 17 anexe naționale la Eurocoduri, cu calibrarea celor existente, care va permite efectuarea proiectării structurilor, bazate pe cerințe de performanță | Iunie  2022 | Anexe naționale aprobate prin Hotărârea ISM | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Institutul de Standardizare din Moldova | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.28 |
| 3.2.11. Stabilirea modului de emitere a datelor și a condițiilor pentru elaborarea documentației de urbanism, urmare intrării în vigoare a Codului urbanismului, întru eficientizarea procesului de obținere a actelor permisive în construcții | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și Dezvoltare Regională/ alin. 27 |
| 3.2.12. Stabilirea modului de expertizare și avizare a documentației de urbanism, urmare intrării în vigoare a Codului urbanismului, întru eficientizarea procesului de obținere a actelor permisive în construcții | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și Dezvoltare Regională/ alin. 27 |
| 3.2.13. Stabilirea modului de elaborare și emitere a avizelor tehnice de conectare la infrastructura tehnico-edilitară a construcțiilor, urmare intrării în vigoare a Codului urbanismului, întru eficientizarea procesului de obținere a actelor permisive în construcții | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap. VI/ Infrastructură și Dezvoltare Regională/ alin. 27 |
| 3.2.14. Dezvoltarea sistemului național de documente normative în construcții, conform Planului tematic pentru anul 2022 aprobat și inițierea procedurii de elaborare a 45 documente normative în construcții | Decembrie  2022 | Plan tematic aprobat;  45 documente normative în construcții elaborate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.28 |
| 3.2.15. Modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prin instituirea normelor ce vizează adjudecarea rezultatelor licitației ținând cont de noțiunea „cel mai mic preț” șomiterea noțiunii de „oferta anormal de scăzută” etc | Aprilie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Finanțelor  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| **3.3. Administrarea și asigurarea accesului la locuințe sigure, accesibile și conectate la utilități moderne** | 3.3.1. Promovarea Legii condominiului nr.276/2018, care va crea un mediu economico-social mai eficient de exploatare și întreținere a fondului locativ pe întreg teritoriul țării | Decembrie  2021 | Lege publicată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.29 |
| 3.3.2. Inițierea și aprobarea semnării Acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru lansarea fazei III a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile | Aprilie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| 3.3.3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a cotelor-părți în condominiu, prin instituirea unui mecanism de stabilire a cotelor-părți ale proprietarilor de apartamente asupra bunurilor comune din condominiu ce va îmbunătăți sistemul de întreținere a sectorului locativ | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| 3.3.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosire, exploatare și administrare a locuințelor, în vederea perfecționării și transparentizării procesului de administrare și exploatare a blocurilor locative | Iunie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| 3.3.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind transmiterea terenului aferent condominiului, ce va asigura realizarea dreptului de proprietate al proprietarilor din condominiu asupra terenului aferent în limitele hotarelor stabilite și evitarea ocupării abuzive al terenurile de către alte persoane | Septembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| 3.3.6. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de creare și administrare a Fondului de reparație și dezvoltare și modul de calcul al contribuțiilor la Fond, ce va asigura gestiunea transparentă și eficientă a mijloacelor financiare ale Asociației de proprietari în condominiu | Septembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| 3.3.7. Desfășurarea Campaniei de promovare a impactului implementării Legii condominiului în administrarea fondului locativ | Septembrie – Decembrie 2022 | Campanie de mediatizare desfășurată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| 3.3.8. Modificarea Legii cu privire la locuințe nr 75/2015, în scopul ajustării prevederilor ce țin de administrarea locuințelor | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, Cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională/ alin.29 |
| **IV. ENERGETICA**  **Obiectivul cheie** în domeniul energetic constă în crearea unui sector energetic eficient, durabil și competitiv care să asigure securitatea aprovizionării cu energie a țării. Politicile promovate, în următoarea perioadă, în domeniu se vor axa pe următoarele obiective:  ***1. Dezvoltarea sectorului electroenergetic;***  ***2. Dezvoltarea sectorului termoenergetic;***  ***3. Dezvoltarea sectorului gazelor naturale și al produselor petroliere;***  ***4. Promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă.***  Activitățile planificate pentru atingerea obiectivelor vizează: inițierea lucrărilor aferente construcției LEA de 400 kV pe direcția Vulcănești – Chișinău și a staţiei back-to-back Vulcănești; îmbunătățirea eficienței sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău și mun. Bălți; facilitarea tranzitului de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova; îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al investițiilor în proiecte de valorificare a energiei regenerabile; lansarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”; dezvoltarea sectorului biomasă etc.  **Indicatori de produs/rezultat:**   * *Diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie electrică a Republicii Moldova;* * *Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova;* * *Numărul de consumatori finali racordaţi la reţelele de gaze naturale şi nivelul actual de acces al localităților din Republica Moldova la rețelele de gaze naturale în creștere cu 1% către anul 2022 (61,6 % - 2021);* * *Consumatori conectați/reconectați la SACET: 30 clădiri publice conectate la SACET; 10 blocuri de locuit conectate la SACET; restabilirea serviciului de livrare a apei calde menajere în 150 blocuri de locuit;* * *Reabilitarea energetică a 12% din suprafața încălzită a clădirilor publice (5 milioane m2);* * *Ponderea resurselor regenerabile în consumul final de energie electrică de 4% către anul 2022 (1.95%- 2016).* | | | | | |
| **4.1. Dezvoltarea sectorului electroenergetic** | 4.1.1 Declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, ce va permite inițierea lucrărilor de construcție a LEA 400 kV | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| 4.1.2. Inițierea lucrărilor aferente construcției staţiei back-to-back Vulcănești (proiectul de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România), care drept scop consolidarea sistemului electroenergetic național și conectarea la ENTSO-E | Decembrie  2021 | Caiet de Sarcini elaborat,  Licitație inițiată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Art.77 lit.(d)  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030;  PAG, Energetică pct. 3.8.3 |
| 4.1.3. Alinierea cadrului juridic primar național cu privire la energia electrică la acquis-ul comunitar prin modificarea Legii 107/2016 cu privire la energia electrică, care are drept scop transpunerea prevederilor UE privind integritatea și transparența pieței angro de energie, precum și înlăturarea mai multor constrângeri semnalate de participanții la piața energiei electrice | Martie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere;  Tratatul Comunităţii Energetice,  Transpune:  Directiva (UE) 2019/944, care modifică Directiva 2009/72/CE |
| 4.1.4. Actualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul investiţional privind construcţia LEA 400 kV Bălţi (RM) – Suceava (RO) şi a staţiei back-to-back aferente (inclusiv componenta ESIA), care are drept scop confirmarea fezabilității interconexiunii Bălţi (RM) – Suceava (RO) şi a staţiei back-to-back aferente | Martie  2022 | Studiu de fezabilitate actualizat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.30;  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030 |
| 4.1.5. Modernizarea stației electrice Chișinău 330 kV și modernizarea sistemului de monitorizare și control, finanțate de Banca Mondială, ce va consolida sistemul electroenergetic național | Aprilie  2022 | Contract semnat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Art.77 lit.(d)  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030;  PAG, Energetică pct. 3.8.2 |
| 4.1.6. Inițierea construcției LEA de 400 kV pe direcția Vulcănești – Chișinău (proiectul de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România), care va spori securitatea energetică a țării prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu energie electrică | Decembrie  2022 | Contract semnat;  Debursări efectuate (10% din valoarea totală a proiectului) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Art.77 lit.(d);  Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030;  PAG, Energetică pct. 3.8.1 |
| **4.2. Dezvoltarea sectorului termoenergetic** | 4.2.1. Lansarea celui de-al doilea proiect de îmbunătățire a performanței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Bălți (S.A. CET Nord), care include mai multe componente „tehnice” precum: instalarea punctelor termice individuale (la nivel de bloc); modernizarea sistemului de distribuție a agentului termic din interiorul blocurilor locative pe orizontală; instalarea unui rezervor de acumulare a energiei termice (la nivel de SACET); modernizarea instalațiilor de tratare a apei etc. | Iulie  2022 | Studiu de fezabilitate aprobat;  Acord de finanțare ratificat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.31  Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării |
| 4.2.2. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.191/2002, în scopul stabilirii procedurilor și a condițiilor de deconectare de la SACET, de măsurare și facturare a energiei termice consumatorilor din blocurile locative cu distribuția pe orizontală și a locurilor de uz comun a celor conectați și deconectați de la SACET | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| 4.2.3. Implementarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (S.A. Termoelectrica), care are ca scop optimizarea procesului de generare a energiei termice și electrice, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței și securității aprovizionării cu energie electrică și termică a consumatorilor mun. Chișinău | Decembrie  2022 | Licitații lansate,  Contracte de procurări/ servicii semnate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.31  Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării |
| **4.3. Dezvoltarea sectorului gazelor naturale și al produselor petroliere** | 4.3.1. Facilitarea semnării contractului cu SAP „Gazprom„ în condiții avantajoase pentru Republica Moldova, conform competențelor legale | Octombrie  2021 | Rezultatul negocierilor dintre SA “Moldovagaz” şi SAP “Gazprom” asupra contractului de furnizare gaze naturale | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale |
| 4.3.2. Facilitarea tranzitului de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova, prin stabilirea formalităților vamale la transportarea gazelor naturale prin conductele magistrale (regim backhaul; conturi operaționale de echilibrare) | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Finanţelor;  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale;  Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 |
| 4.3.3. Alinierea cadrului juridic primar naţional cu privire la gazele naturale la acquis-ul comunitar, cît și în scopul facilitării gazificării localităților din Republica Moldova, prin modificarea Legii nr.108/2016 cu privire la gazele naturale | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere;  Tratatul Comunităţii Energetice,  Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie |
| 4.3.4. Elaborarea proiectului de lege privind crearea şi menținerea nivelului minim al stocurilor de produse petroliere, în scopul stabilirii cadrului juridic necesar pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranță în aprovizionarea economiei naționale și a întregii societăți cu produse petroliere prin intermediul unor mecanisme viabile, transparente, nediscriminatorii și cu respectarea normelor de concurență | Iunie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Tratatul Comunităţii Energetice,  Transpune: Directiva 2009/119/CE privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere |
| 4.3.5. Elaborarea unui studiu privind fezabilitatea construcției depozitelor subterane pentru înmagazinarea gazelor naturale pe teritoriului Republicii Moldova | Decembrie  2022 | Studiu elaborat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 |
| **4.4. Promovarea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă** | 4.4.1. Lansarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (MEEP), prin inițierea negocierilor și aprobarea semnării: Contractului de Finanțare cu BEI; Acordului investițional de grant Finanțare cu BEI; Acordului de Cooperare dintre MIDR şi BEI privind asistența tehnică oferită pentru pregătirea și implementarea proiectului MEEP; Acordului de împrumut cu BERD | Decembrie  2021 | 7 Hotărâri de Guvern aprobate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.32;  Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică |
| 4.4.2. Aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile pînă în anul 2025, - ajustarea la condițiile actuale a cadrului juridic de aplicare/ implementare a schemelor de suport prevăzute la art. 34 al Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, și anume preț fix și tarif fix | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.32;  Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizări energiei din surse regenerabile |
| 4.4.3. Modificarea Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, în scopul alinierii cadrului juridic de reglementare care se aplică produselor cu impact energetic introduse pe piață sau puse în funcțiune, ca va asigura etichetarea energetică a produselor respective și furnizarea unor informații standard privind eficiența lor energetică, | Martie  2022 | Proiect de lege adoptat de Parlament | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere;  Tratatul Comunităţii Energetice;  Regulamentul (UE) 2017/1369 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE |
| 4.4.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă, ce va actualiza condițiile de dezvoltare tehnologică actuale, a cerințelor tehnice aplicabile instalațiilor pentru încălzirea incintelor şi instalațiilor de încălzire cu funcție dublă (centrale termice și centrale termice cu funcția de preparare a apei calde menajere) plasate pe piața Republicii Moldova | Martie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere, Anexa VIII, Termen de implementare:  Directiva 92/42/CEE (2017);  PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.32 |
| 4.4.5. Îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al investițiilor în proiecte de valorificare a energiei regenerabile (modificarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile) | Iunie  2022 | Proiect de lege adoptat de Parlament | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Tratatul Comunităţii Energetice;  PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.32 |
| 4.4.6. Elaborarea proiectului programului naţional care vizează dezvoltarea sectorului biomasei, pentru identificarea soluțiilor durabile de valorificare a potențialului energetic al biomasei solide, | Noiembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Strategia Energetică Republicii Moldova până în anul 2030;  Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizări energiei din surse regenerabile |
| 4.4.7. Transpunerea parţială a Pachetului normativ al UE privind energia curată („Clean Energy for All Europeans”) aferente sectorului energetic (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr.128/2014 cu privire la performanța energetică a clădirilor, Legea nr.139/2018 privind eficiența energetică, Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării), - consolidarea și alinierea cadrului normativ la ultimele rigori comunitare în materie de concurență și liberalizare a pieței energiei electrice | Decembrie  2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Acordul de Asociere;  Tratatul Comunităţii Energetice, Deciziile Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice;  PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.32 |
| 4.4.8. Elaborarea și aprobarea Planului Național de Energie și Climă – document unic de politici pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice, care va stabili, până în anul 2030, țintele și obiectivele statului în domeniul decarbonizării, eficienței energetice și surselor regenerabile de energie | Decembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Ministerul Mediului | Tratatul de Constituire a Comunității Energetice/ |
| 4.4.9. Crearea cadrului juridic pentru dezvoltarea industriei serviciilor de auditare energetică, evaluare a performanţei energetice a clădirilor, inspectării sistemelor de încălzire şi climatizare, instalatorilor de sisteme mici de valorificare a energiei regenerabile, management energetic în clădirile publice etc. | Decembrie  2022 | 2 hotărâri de Guvern aprobate;  Registre ale specialiştilor calificaţi şi înregistraţi create şi actualizate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția pentru Eficiență Energetică | PAG cap.VI/Infrastructură și dezvoltare regională, acț.32;  Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică;  Legea nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor |
|  | 4.4.10. Abrogarea actelor normative desuete care nu corespund cadrului normativ primar din domeniul energetic (HG nr. 434/1998, HG nr. 725/2016, HG nr. 267/3003 etc.) | Decembrie  2022 | Hotărîre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |
| 1. **DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ**   Scopul politicii de dezvoltare constă în sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor.  Acest scop urmează să fie atins prin intermediul unui set de obiective strategice pe termen scurt :   1. ***Dezvoltarea cadrului normativ pentru implementarea politicii de dezvoltare regională;*** 2. ***Creșterea competitivității /dezvoltarea economică a regiunilor;*** 3. ***Dezvoltarea infrastructurii regionale;*** 4. ***Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele – poli de creștere);*** 5. ***Reabilitarea infrastructurii locale.***   **Indicatori de rezultat:**   * *Creșterea calității infrastructurii la nivel național (conform Raportului Competitivității Globale) de la 66 % în 2019 până la 68% în 2022;* * *Creșterea PIB produs în afara municipiului Chișinău de la 42% (2020) la 44 % în 2022;* * *Creșterea ratei de conectare a populației la rețeaua publică de alimentare cu apă de la 72% în 2020 până la 75% în 2022;* * *Creșterea ratei de conectare a populației la rețeaua publică de canalizare de la 33% în 2020 până la 37% în 2022;* * *Dezvoltarea rețelei orașelor – poli de creștere și sporirea gradului de dotare cu infrastructură tehnico-edilitară;* * *Creșterea numărului de localități beneficiare de infrastructură publică îmbunătățită (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 mii locuitori).* | | | | | |
| **5.1. Dezvoltarea cadrului normativ pentru implementarea politicii de dezvoltare regională** | 5.1.1. Definitivarea și aprobarea noii Strategii Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028 | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională, viziune;  Politica de Coeziune a UE 2021-2027 |
| 5.1.2. Adoptarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, în vederea alinierii cadrului legislativ la noua paradigmă de dezvoltare regională, bazată pe competitivitatea regiunilor și implicarea autorităților publice locale și centrale în dezvoltarea economică locală | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Decizia Consiliului Național de  Coordonare a Dezvoltării Regionale  nr. 4/20 din 13.02.2020;  PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.1.3. Aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022-2024 – care va reglementa modul de alocare a mijloacelor din FNDR pentru proiectele selectate de dezvoltare regională | Decembrie  2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.1.4 Aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte (interconectarea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă din România cu localitățile din raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești) | Decembrie  2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.1.5 Desfășurarea unei analize funcționale a instituțiilor subordonate cu activitate conexă în domeniul dezvoltării regionale | Decembrie  2021 | Analiza funcțională finalizată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.1.6. Elaborarea mecanismului de  susținere a contribuțiilor APL, pentru proiectele de infrastructură finanțate din surse externe | Martie  2022 | Mecanism identificat;  Proiecte de infrastructură finanțate;  Proiecte realizate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG, cap.VI/Administrație publică și autonomie locală, acț.5 |
| 5.1.7 Dezvoltarea Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională | Decembrie  2022 | Sistem informațional funcțional | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția pentru Guvernare Electronică | PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.1.8 Aprobarea Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională | Decembrie  2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția pentru Guvernare Electronică | PAG cap.VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
| **5.2. Creșterea competitivității /dezvoltarea economică a regiunilor** | 5.2.1. Implementarea proiectelor de stimulare a creșterii economice a regiunilor | Decembrie  2021 | 2 proiecte implementate (Bălți, Rîșcani);  10 rezidenți beneficiari (Bălți, Rîșcani) | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.2.2. Implementarea proiectelor de dezvoltare a turismului | Decembrie  2021 | 2 proiecte implementate (Ocnița-Călărășeuca, raioanele Ungheni, Nisporeni, Hâncești, Călărași);  2 obiective turistice renovate/ construite;  2 obiective turistice incluse în circuitul traseelor turistice;  consolidate capacitățile a 25 meșteri populari | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională;  Ministerul Culturii;    Agenția de Investiții | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.2.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente a regiunilor (transformarea economică a regiunilor în baza prioritizării, identificării și concentrării resurselor pe domenii/nișe cheie de dezvoltare, în care regiunea are un avantaj competitiv) | Iunie  2022 | Studiu privind specializarea inteligentă a regiunilor elaborat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională;  SNDR |
| 5.2.4. Implementarea proiectelor din DUP privind valorificarea infrastructurii de afaceri în regiunile de dezvoltare | Decembrie  2022 | Proiecte inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  ADR-uri | DUP 2022-2024 |
| 5.2.5. Implementarea proiectelor regionale din DUP de sprijin și dezvoltarea mediului antreprenorial | Decembrie  2022 | Proiecte inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  ADR-uri | DUP 2022-2024 |
| 5.2.6. Implementarea proiectelor pentru sporirea atractivității turistice în regiunile de dezvoltare | Decembrie  2022 | Proiecte inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  ADR-uri | DUP 2022-2024 |
| **5.3. Dezvoltarea infrastructurii regionale** | 5.3.1. Implementarea proiectelor de eficiență energetică | Decembrie  2021 | 8 proiecte implementate (Bălți, Sîngere-Flămînzeni, Dubăsari-Holercani, Ungheni, Strășeni, Basarabeasca, Leova, Comrat);  8 obiective publice (1 Centru medical, 7 instituții de învățămînt gimnazial și liceal) renovate prin măsuri de eficiență energetică;  6500 persoane beneficiare de serviciu îmbunătățit | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.3.2. Implementarea proiectelor regionale de aprovizionare cu apă și canalizare finanțate din FNDR și UE | Septembrie  2022 | 11 proiecte implementate (Drochia, Fălești, Călărași, Ungheni, Leova, rnul Leova - Iargara, Filipeni, Romanovca, Sîrma Tochile-Răducani, Cupcui, Hîncești - Sofia, Căușeni);  14 localități cu acces la sistemul aprovizionare cu apă și canalizare construit;  212,18 km apeduct;  33,42 km canalizare;  1 stație de epurare a apelor uzate;  67838 de cetățeni cu acces la sistemul de apă/canalizare | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agențiile de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.3.3 Implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare prevăzute în DUP | Decembrie  2022 | Proiecte inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| **5.4. Implementarea politicii de dezvoltarea urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)** | 5.4.1. Implementarea proiectelor de revitalizare urbană (reabilitarea zonelor degradate a centrelor urbane) | Decembrie  2021 | 8 proiecte de revitalizare urbană implementate;  22 Planuri de revitalizare urbană elaborate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională;  Parteneri de dezvoltare | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.4.2. Elaborarea Programului Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți ca pol de dezvoltare | Decembrie  2022 | Program elaborat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională;  SNDR |
| 5.4.3. Crearea Unităților de Implementare a proiectelor pentru implementarea Programului Național privind orașele -poli de creștere | Decembrie  2022 | 6 Unități de Implementare a proiectelor create în cadrul orașelor poli de creștere | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională;  APL poli de creștere;  Parteneri de dezvoltare | Hotărîrea Guvernului nr.916/2020 privind aprobarea Programul Național de dezvoltare orașelor poli de creștere |
| 5.4.4. Implementarea proiectelor de conectivitate și mobilitate urbană (transport public urban modern, transport alternativ) | Decembrie  2022 | Proiecte de conectivitate și mobilitate incluse în DUP și inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională;  APL poli de creștere;  Parteneri de dezvoltare | DUP 2022-2024;  Programul național privind dezvoltarea orașelor poli de creștere |
| 5.4.5. Implementarea proiectelor de dezvoltare economică în orașele poli de creștere | Decembrie  2022 | Proiecte de dezvoltare economică inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională;  APL poli de creștere;  Parteneri de dezvoltare | DUP 2022-2024;  Programul național privind dezvoltarea orașelor poli de creștere |
| 5.4.6. Implementarea proiectelor în domeniul revitalizării urbane și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice | Decembrie  2022 | Proiecte de revitalizare inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,  Agenția de Dezvoltare Regională;  APL poli de creștere;  Parteneri de dezvoltare | DUP 2022-2024;  Programul național privind dezvoltarea orașelor poli de creștere |
| 5.4.7. Implementarea proiectelor pentru modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice în orașele poli de creștere | Decembrie  2022 | Proiecte de modernizare inițiate | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională;  APL poli de creștere;  Parteneri de dezvoltare | DUP 2022-2024;  Programul național privind dezvoltarea orașelor poli de creștere |
| **5.5. Reabilitarea infrastructurii locală** | 5.5.1 Elaborarea Regulamentului pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii locale | Decembrie  2021 | Regulament privind desfășurarea propunerilor de proiecte elaborat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |
| 5.5.2 Desfășurarea apelurilor de propuneri de proiecte pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii locale | Martie  2022 | Apel de propuneri de proiecte desfășurat | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;  Agenția de Dezvoltare Regională | PAG cap.VI/Infrastructura și dezvoltarea regională |