Propunerile GL 15 „Energie” pentru Planul național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană șiprivind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027

| Prevederile criteriului de aderare la UE | Prevederile Acordului de Asociere, inclusiv ale anexelor (cu indicarea articolului, alineatului, literei) | Prevederile Agendei de Asociere 2021-2027 | Măsurile de implementare | Indicator de performanţă | Instituţiile responsabile | Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA și/sau AgA | Legătura cu alte documente de planificare |  | Costuri estimative/ Sursa de acoperire a cheltuielilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: Punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet energetic în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, abordarea separării și instituirea unor mecanisme de echilibrare sunt priorități importante pentru Moldova. De asemenea, Moldova trebuie să instituie sisteme de licitație pentru energiile regenerabile pentru a-și exploata capacitatea de energie regenerabilă într-un mod rentabil și transparent, în deplină conformitate cu acquis-ul UE. |  | 15. Energie Securitatea energetică: „Îmbunătățirea securității energetice printr-o mai mare diversificare a rutelor și surselor de aprovizionare a transportatorilor de energie, cum ar fi dezvoltarea în continuare a surselor regenerabile de energie la nivel local, precum și finalizarea și consolidarea interconexiunilor energetice cu UE.” | LT. Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică transpune versiunea adaptată a: - Regulamentului UE nr. 347/2013; - Regulamentului (UE) 2018/1999. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. III 2023 | PAG 2023 (pct. 11.2.) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „În ceea ce privește piața internă a energiei, Moldova s-a aliniat la cel de-al treilea pachet energetic al UE, în primul rând prin legea privind energia electrică, legea privind gazele naturale și legea privind energia. Cu toate acestea, nivelul de punere în aplicare a acquis-ului UE rămâne limitat.” „În ceea ce privește autoritatea de reglementare în domeniul energiei, în octombrie 2021, Moldova a adoptat o lege care aduce noi motive de demitere a membrilor consiliului de administrație, inclusiv "îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor", ceea ce nu este în conformitate cu acquis-ul UE. Autoritatea de reglementare nu dispune de suficiente drepturi de sancționare și competențe în ceea ce privește Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) în sectorul energiei electrice.” | Anexa VIII la Capitolul 14 „Cooperarea în sectorul energetic” din Titlul IV | 15. Energie Integrarea piețelor energiei: „ - creșterea treptată a gradului de apropiere a legislației Republicii Moldova în domeniul energiei de legislația UE, în conformitate cu anexa VIII (revizuită) la acordul de asociere și cu obligațiile care decurg din Tratatul de instituire a Comunității Energiei;” „ – creșterea transparenței în sectorul energiei electrice pentru a dezvolta un climat de investiții atractiv și stabil prin abordarea condițiilor instituționale, juridice, fiscale și de altă natură.” | LT. Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică transpune: - Directiva (UE) 2019/944; - Regulamentul (UE) nr. 1227/2011; - Regulamentul (UE) 2019/943; - Regulamentul (UE) 2019/942; - Regulamentul (UE) 2015/1222. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 | PAG 2023 (pct. 11.3) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „Sectorul energiei electrice din Moldova depinde, de regulă, de o singură sursă, o centrală termică din regiunea Transnistria, dar a diversificat aprovizionarea în conformitate cu legislația UE și cumpără energie electrică din surse alternative. Legea nr. 20/03.02.2022 de modificare a Legii energiei electrice prevede obligativitatea a două surse de alimentare externă cu energie electrică. Moldova se bazează aproape exclusiv pe importurile de gaze din Rusia pentru aprovizionarea sa cu gaze naturale.” |  | 15. Energie Securitatea energetică: „ - finalizarea interconectării cu sistemul de energie electrică din România în vederea diversificării aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova;” | I - Construcția liniei electrice aeriene 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău în scopul creșterii securității aprovizionării cu energie electrică a țării | Gradul de valorificare a contractului – 100% (cumulativ) | Ministerul Energiei; Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii. | Tr. II 2025 | PAG 2023 (pct. 11.30) |  |  |
|  |  |  | I - Modernizarea stației electrice Chișinău 330 kV (Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Moldova/PDSE) | Gradul de valorificare a contractului – 100% (cumulativ) | Ministerul Energiei; Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii. | Tr. IV 2024 | PAG 2023 (pct. 11.31) |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „În sectorul energiei electrice, normele de piață au intrat în vigoare la 1 iunie 2022, oferind baza pentru dezvoltarea pieței energiei electrice, comerțul transfrontalier și diversificarea aprovizionării. Un mecanism de echilibrare a fost elaborat și prevăzut în normele de piață, dar nu este aplicat și nu există piețe spot organizate sau acces la astfel de piețe în Ucraina și/sau România.” |  | 15. Energie Integrarea piețelor energiei: „ - punerea în aplicare Punerea în aplicare deplină a celui de al treilea pachet privind energia. Finalizarea separării în sectoarele de energie electrică și gaze cât mai curând posibil, în conformitate cu angajamentele din Tratatul Comunității Energiei și în strânsă consultare cu secretariatul Comunității Energiei, pentru a progresa în liberalizarea pieței, pentru a permite accesul și piața reală a terților. deschiderea și asigurarea independenței, precum și a răspunderii autorității naționale de reglementare pentru a asigura un mediu de reglementare transparent și stabil. | SLT – Stimularea concurenței pe piața energiei electrice și inițierea pregătirii pentru lansarea piețelor organizate prin desemnarea operatorului comercial al pieței energiei electrice (NEMO) | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 | Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „În ceea ce privește piața internă a energiei, Moldova s-a aliniat la cel de-al treilea pachet energetic al UE, în primul rând prin legea privind energia electrică, legea privind gazele naturale și legea privind energia. Cu toate acestea, nivelul de punere în aplicare a acquis-ului UE rămâne limitat. Separarea operatorilor de sisteme de transport de energie electrică este în curs de desfășurare. Operatorul sistemului de transport, SRL Moldovatransgaz, nu este încă certificat, În cazul inacțiunii operatorului istoric de a se separa, Legea privind gazele naturale, modificată în iulie 2022, împuternicește autoritatea de reglementare să retragă licența, să desemneze provizoriu un nou titular de licență în calitate de operator al sistemului de transport și să solicite certificarea acestuia în conformitate cu modelul operatorului de sistem independent.” |  | 15. Energie Integrarea piețelor energiei: „Punerea în aplicare deplină a celui de al treilea pachet privind energia. Finalizarea separării în sectoarele de energie electrică și gaze cât mai curând posibil, în conformitate cu angajamentele din Tratatul Comunității Energiei și în strânsă consultare cu secretariatul Comunității Energiei, pentru a progresa în liberalizarea pieței, pentru a permite accesul și piața reală a terților. deschiderea și asigurarea independenței, precum și a răspunderii autorității naționale de reglementare pentru a asigura un mediu de reglementare transparent și stabil.” | I - certificarea operatorului sistemului de transport a energiei electrice Î.S. „Moldelectrica” conform modelului „Operatorului de sistem independent”. | Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE intrată în vigoare | Ministerul Energiei; Agenția Națională Pentru Reglementare în Energetică. | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | I - certificare operatorului sistemului de transport a gazelor naturale a SRL „Moldovatransgaz” | Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE intrată în vigoare | Ministerul Energiei; Agenția Națională Pentru Reglementare în Energetică. | Tr. IV 2023 |  |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „În ceea ce privește securitatea aprovizionării, Moldova nu s-a aliniat la directiva care impune obligația de a menține în legislația națională stocuri minime de țiței și/sau de produse petroliere.” | Anexa VIII la Capitolul 14 „Cooperarea în sectorul energetic” din Titlul IV | 15. Energie Integrarea piețelor energiei: „ - creșterea treptată a gradului de apropiere a legislației Republicii Moldova în domeniul energiei de legislația UE, în conformitate cu anexa VIII (revizuită) la acordul de asociere și cu obligațiile care decurg din Tratatul de instituire a Comunității Energiei;„ | LTAA. – Act nou Proiectul de lege cu privire la crearea și menținerea nivelului minim al stocurilor de produse petroliere transpune: - Directiva 2009/119/CE. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. II 2024 | PAG 2023 (pct. 11.5) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
|  |  |  | SLT – Act nou Elaborarea unei analize a riscurilor în sectorul gazelor naturale și actualizarea Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019 transpune: - Regulamentul (UE) 2017/1938. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 | PAG -11.20 Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
|  |  |  | SLT- Act nou Elaborarea unei analize a riscurilor în sectorul electroenergetic și actualizarea Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 149/2019, transpune: - Regulamentul (UE) 2019/941. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 | PAG 2023 (pct. 11.22) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
|  |  |  | LT- Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, în scopul alinierii cadrului juridic de reglementare care se aplică produselor cu impact energetic, introduse pe piață sau puse în funcțiune transpune - Regulamentul (UE) 2017/1369. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. I 2024 | PAG 2023 (pct. 11.6) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
|  |  |  | SLT- Act de modificare Proiectul Hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 750/2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic transpune: - Regulamentul (UE) 2019/1782; - Regulamentul (UE) 2019/2020; - Regulamentul (UE) 2019/1781; - Regulamentul (UE) 2019/2019; - Regulamentul (UE) 2019/2021; - Regulamentul (UE) 2019/2023; - Regulamentul (UE) 2019/2022 | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2024 | Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
|  |  |  | SLT- Act de modificare Proiectul Hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic transpune: - Regulamentul delegat (UE) 2019/2016; - Regulamentul delegat (UE) 2019/2013; - Regulamentul delegat (UE) 2019/2015; - Regulamentul delegat (UE) 2019/2017; - Regulamentul delegat (UE) 2019/2014. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. II 2024 | Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
|  |  |  | SLT- Act de modificare Proiectul Hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 685/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor transpune: - Regulamentul (UE) 2020/740. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. II 2024 | Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „În ceea ce privește eficiența energetică, Moldova este pe deplin aliniată la acquis-ul UE anterior pachetului privind energia curată, cu excepția Directivei privind performanța energetică a clădirilor.” |  | 15. Energie Integrarea piețelor energiei: „ - Creșterea treptată a gradului de apropiere a legislației Republicii Moldova în domeniul energiei de legislația UE, în conformitate cu anexa VIII (revizuită) la acordul de asociere și cu obligațiile care decurg din Tratatul de instituire a Comunității Energiei;” | LT – Act de modificare Proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor, transpune - Directiva (UE) 2018/844. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 | PAG 2023 (pct. 11.8) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „Principalele provocări ale Republicii Moldova includ lipsa de finanțare pentru măsurile de eficiență energetică în sectorul rezidențial (inclusiv în blocurile cu mai multe apartamente), întârzieri în introducerea obligațiilor de audit energetic pentru marile companii, aprobarea unei strategii de finanțare pe termen lung a stocului de clădiri și punerea în aplicare a acesteia, precum și punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică în sectorul transporturilor.” |  | 15. Energie Eficiența energetică, energia din surse regenerabile – tranziția către neutralitatea climatică „ - îmbunătățirea eficienței energetice în general, dar cu prioritate în sectorul construcțiilor;” | L – Act nou Proiectul de lege cu privire la Fondul pentru eficiență energetică în clădiri rezidențiale | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. I 2024 | PAG 2023 (pct. 11.9) |  |  |
|  |  |  | SLT – Act nou Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei Sectoriale pe Termen Lung privind reabilitarea fondului rezidențial național. -Legea 139/2018 privind eficiența energetică Transpune Directiva (UE) 2018/2002 | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. II 2024 |  |  |  |
|  |  |  | SLT – Act nou Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea regulamentului privind auditul energetic în întreprinderile mari. -Legea 139/2018 privind eficiența energetică Transpune Directiva (UE) 2018/2002 | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. II 2024 |  | PAG 2023 (pct. 11.32) |  |
|  | Anexa VIII la Capitolul 14 „Cooperarea în sectorul energetic” din Titlul IV | 15. Energie Integrarea piețelor energiei: „ - Creșterea treptată a gradului de apropiere a legislației Republicii Moldova în domeniul energiei de legislația UE, în conformitate cu anexa VIII (revizuită) la acordul de asociere și cu obligațiile care decurg din Tratatul de instituire a Comunității Energiei; - îmbunătățirea eficienței energetice în general, dar cu prioritate în sectorul construcțiilor;” | LTA – Act nou Proiectul de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic transpune: - Directiva 2009/33/CE. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Mediului Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Tr. IV 2025 |  |  |  |
|  |  |  | LTAA – Act nou Proiectul de lege privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor. transpune - Directiva 94/22/CE. | Lege intrată în vigoare | Ministerul Mediului Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Tr. IV 2024 |  |  |  |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 15: „În domeniul energiei regenerabile, Moldova s-a aliniat pe deplin la Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Directiva 2009/28/CE), dar alinierea la Directiva privind energia regenerabilă (Directiva 2018/2001) este în curs de realizare. În 2020, capacitatea instalată a Republicii Moldova în domeniul SER se ridica la 65 MW, în principal din energie eoliană și hidroelectrică. Moldova este una dintre cele trei părți contractante din Comunitatea Energiei care și-a atins obiectivul privind energiile regenerabile pentru 2020. Legea privind energia regenerabilă din 2018 stabilește baza juridică pentru schemele de sprijin pentru energia regenerabilă. Aceasta prevede tarife de alimentare stabilite pe cale administrativă pentru micii producători. Cu toate acestea, Moldova nu dispune de sisteme de licitație care să contribuie la utilizarea rentabilă și transparentă a capacității de energie regenerabilă a țării. Pregătirea unui mecanism de sprijin bazat pe piață, alinierea la legislația UE privind durabilitatea biocombustibililor și punerea în aplicare a unui sistem electronic pentru garanțiile de origine sunt priorități importante pentru Moldova în domeniul energiei regenerabile.” |  | Capitolul 15 Eficiența energetică, energia din surse regenerabile – tranziția către neutralitatea climatică „ - creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în sectorul energetic, asigurându-se totodată faptul că aprovizionarea cu energie rămâne sigură și accesibilă pentru consumatori și întreprinderi. În acest scop, este esențial ca piața energiei să fie pe deplin integrată, interconectată și digitalizată treptat; creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în sectorul energetic, asigurându-se totodată faptul că aprovizionarea cu energie rămâne sigură și accesibilă pentru consumatori și întreprinderi. În acest scop, este esențial ca piața energiei să fie pe deplin integrată, interconectată și digitalizată treptat; pe baza Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, dezvoltarea de scheme de sprijin, de norme administrative și de alte măsuri pentru a încuraja utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile de energie, asigurându-se totodată faptul că aprovizionarea cu energie rămâne sigură și accesibilă pentru consumatori și întreprinderi; — crearea unui cadru de investiții favorabil și stabil, bazat pe piață, în vederea creșterii investițiilor în energia din surse regenerabile, utilizând bunele practici ale UE; | LT- Act de modificare Proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în vederea facilitării lansării licitațiilor pentru proiectele investiționale în domeniul generării energiei electrice din surse regenerabile de capacități mari, precum și îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al investițiilor în proiecte de valorificare a energiei regenerabile Transpune - Directiva (UE) 2018/2001 | Lege intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 |  |  |  |
|  |  |  | SLT – Act de modificare Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Energiei | Tr. IV 2023 | PAG-11.33 |  |  |
|  |  | - asigurarea decarbonizării la cel mai mic cost posibil prin integrarea inteligentă a surselor regenerabile de energie, a eficienței energetice și a altor soluții durabile în toate sectoarele.” | I - Aprobarea Planului național integrat privind energia și clima – document unic de politici pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice, care va stabili, până în anul 2030, țintele și obiectivele statului în domeniul decarbonizării, eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Energiei | Tr. II 2024 | PAG 2023 (pct. 11.12) |  |  |