Planul național de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și

privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru anii 2023 – 2027

| Prevederile criteriului de aderare la UE | Prevederile Acordului de Asociere, inclusiv ale anexelor (cu indicarea articolului, alineatului, literei) | Prevederile Agendei de Asociere 2021-2027 | Măsurile de implementare | Indicator de performanţă | Instituţiile responsabile | Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA și/sau AgA | Legătura cu alte documente de planificare | Costuri estimative (mii lei)/ Sursa de acoperire a cheltuielilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteriul economic Capitolul 21 „Rețele transeuropene” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sunt necesare eforturi semnificative pentru punerea în aplicare a strategiei pentru o mobilitate inteligentă și durabilă. | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.a) | Cooperarea cu Republica Moldova pentru elaborarea și punerea în aplicare a unui nou document de politică națională în domeniul transportului (mobilității), inclusiv a unui document de politică națională în domeniul maritim | SL.1 Act nou Aprobarea Strategiei de mobilitate până în anul 2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 | SND, Direcția de intervenție 5.18, p. 1); PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.1; PAG 2023, acțiunea 10.1. | Costul: 103,3 Sursa: Buget (subprogram 6402) Altele: Asistență tehnică Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -143 |
| Legăturile rutiere și feroviare dintre UE și Moldova rămân insuficiente și subdezvoltate. Peste jumătate din drumurile din Moldova se află într-o stare proastă sau foarte proastă (aceasta se referă la cei 6 000 km din rețeaua rutieră națională, nu la cei 807 km de autostrăzi care fac parte din hărțile indicative TEN-T). Din cauza posibilităților limitate de finanțare, numai unele tronsoane aflate într-o stare nesatisfăcătoare vor fi supuse întreținerii. În ceea ce privește căile navigabile interioare, investițiile în porturi, infrastructură și echipamente se situează sub nivelul-țintă din cauza resurselor financiare insuficiente pentru dragare pentru a asigura siguranța navigației interioare. | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 | Punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură identificate prin extinderea rețelei centrale orientative TEN-T și incluse în planul indicativ de acțiune pentru investiții în TEN-T al Comisiei din ianuarie 2019. Punerea în aplicare a proiectelor prioritare identificate în planul de acțiune ar trebui să conducă la finalizarea extinderii orientative a rețelei centrale TEN-T până în 2030, având drept rezultat legături de transport mai bune, mai eficiente și mai sigure între UE și Republica Moldova. Luarea în considerare a dezvoltării în continuare a rolului de punte al bazinului Mării Negre în ceea ce privește conectivitatea | SLT.2 Act nou Aprobarea Mecanismului pentru interconectarea Europei | Proiect de Lege transmis către Parlament | MIDR | Trimestrul II, 2023 |  | Costul: 35,4 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -45 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.85 |  | SLT. 3 Act nou Aprobarea măsurilor de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T) Transpune: -Directiva (UE) 2021/1187 | Hotărîre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 |  | Costul: 32,4 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -29 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(1) |  | I.4 Semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială în sumă de circa 100 mil. euro pentru continuarea Proiectului de îmbunătățire a drumurilor locale | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | SND, Direcția de intervenție 5.19, p. 2); PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.9; PAG 2023, acțiunea 10.7. | Costul: 23,1 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -37 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(2), lit.b) |  | LT.5 Act de modificare Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legii fondului rutier nr. 720/1996, Legii drumurilor nr. 509/1995, Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121/2007,etc.), în scopul eficientizării modului de administrare a drumurilor Transpune: -Directiva 96/53/CE | Proiect de Lege transmis către Parlament | MIDR | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.9 PAG 2023, acțiunea 10.5; | Costul: 32,4 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -29 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(2), lit.b) |  | SLT.6 Act nou Semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Moldova drumuri IV” Transpune: Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | SND, Direcția de intervenție 5.19, p. 2); PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.10; PAG 2023, acțiunea 10.8; | Costul: 23,1 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -29 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(2), lit.b) |  | SLT.7 Act nou Semnarea Acordurilor dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind reabilitarea/consolidarea și construirea podurilor rutiere de frontieră peste râul Prut (Leușeni, Sculeni și Cahul) Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul III, 2023 | SND, Direcția de intervenție 5.19, p.6); PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.2; PAG 2023, acțiunea 10.9; | Costul: 23,1 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -29 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(2), lit.b) |  | I.8 Realizarea măsurilor necesare pentru lansarea lucrărilor prevăzute în cadrul Programului „Mecanismul pentru interconectarea Europei (Connecting Europe Facility)”, în vederea dezvoltării infrastructurii transfrontaliere Ungheni (RO) - Ungheni (MD) și Albița (RO) - Leușeni (MD) | Proiecte lansate | Direcţia politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcţia politici în domeniul întreţinerii drumurilor | Trimestrul III, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.52; (UE) Programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility)”; Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 |  |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(2), lit.b) |  | SLT.9 Act nou Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între localitățile Cosăuți (Republica Moldova) și Yampil (Ucraina) Transpune: -Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 | Hotărâre de Guvern aprobată | MIDR | Trimestrul IV, 2023 | PND, OS 2.1; PAG 2023, acțiunea 10.10; | Costul: 23,1 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 0 *Zile petrecute pe activitate -29 |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | I.10 Întreținerea/repararea drumurilor naționale și locale de interes raional (municipal), conform standardelor de performanță | Diminuarea cu 10% a drumurilor publice „rele” și „foarte rele”, în raport cu datele din anul 2022 | MIDR Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”; autoritățile publice locale de nivelul al doilea | Trimestrul IV, 2025 | PND acțiunea 2.1.9 | Costul: 13 600 000 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 13 600 000 *PND |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.82, alin.(2), lit.b) |  | LT11 Aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, pentru majorarea nivelului de siguranță a drumurilor existente și nou-construite, inclusiv pe rețeaua TNT Transpune : Directiva 2008/96/CE | Proiect de lege transmis către Parlament | MIDR | Trimestrul III, 2023 | PAG acțiunea 10,4 PND, OS 2.1, acțiunea 2.1.11 |  |
|  | Acordul de Asociere RM-UE, art.81, lit.c) |  | I.12 Reabilitarea/construirea drumurilor publice naționale | Creșterea cu 8% a drumurilor naționale îmbunătățite și transferate la categoria de drumuri în stare „bună” și „foarte bună” (aproximativ 480 km), în raport cu datele din anul 2022 | MIDR Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor | Trimestrul IV, 2025 | Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, O 11.2; PND acțiunea 2.1.10 | Costul: 8 981 142 Sursa: Buget (subprogram 6402) Deficit: 8 981 142 *PND |