Proiect

Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRÎRE № _____

din _____________ 2013

Chişinău

privind crearea sistemului de statistică energetică

la nivel de ţară

***

În scopul creării unui sistem de statistică energetică eficient la nivel de ţară şi în baza angajamentului Republicii Moldova de a transpune Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 privind statistica energetică şi  Directiva 2008/92/CE privind  procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie, ambele din 22 octombrie 2008, aprobat prin decizia Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice D/2012/02/MC-EnC din 18 octombrie 2012 la Budva (Muntenegru), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică la nivel de ţară (2013 –2015), conform anexei.

2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, implicate în realizarea măsurilor stipulate în Planul de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică la nivel de ţară (2013 –2015), vor informa despre acţiunile întreprinse, trimisterial, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, Ministerul Economiei, care, la rîndul său, va raporta Guvernului despre executarea prezentei hotărîri.

3. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU 					IURIE LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 					  Valeriu  Lazăr

ministrul economiei

Anexă

la Hotărârea Guvernului

nr. _________ din ___________

Planul de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică la nivel de ţară

(2013 –2015)

I. Introducere

Autoritatea publică centrală, desemnata prin Legea nr.412 din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială responsabilă pentru statisticile naţionale oficiale din Republica Moldova (RM), este Biroul Naţional de Statistică (BNS).

Programul multianual de lucrări statistice, elaborat de BNS, stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de dezvoltare a statisticii oficiale pentru o perioadă de 3-5 ani. În continuare programele anuale de lucrări statistice ale BNS conţin măsurile care vizează asigurarea activităţii organelor statistice prevăzute în programul multianual şi stabilesc organele responsabile de producere a informaţiei statistice. Ambele programe sunt aprobate de către Guvernul Republicii Moldova. Lucrările efectuate de către BNS sunt finanţate de la bugetul de stat, iar organele de stat sunt obligate să participe la anchetele BNS.

BNS este un membru al Consiliului de Statistică, un organ consultativ, format din organizaţii publice şi private. Rolul său constă în analiza şi aprobarea responsabilităţilor în vederea asigurării caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor aplicate, indicatorilor şi clasificărilor utilizate.

O nouă organigramă a fost prezentată Guvernului Republicii Moldova pentru aprobare şi un nou plan strategic pe 3 ani al BNS (Programul de dezvoltare strategică al BNS pentru anii 2012-2014) a fost aprobat prin Hotărîrea Colegiului BNS.

În conformitate cu Programul de lucrări statistice, Direcţia statistică a industriei, construcţiilor şi energiei este responsabilă pentru statisticile energetice. În prezent, Direcţia dispune de 14 angajaţi, dintre care 2 persoane lucrează asupra statisticii energetice, inclusiv cu metodologiile, cadrul legal, colectarea datelor, compilaţii şi stocare.

În Programul de dezvoltare strategică al BNS pentru anii 2012-2014, BNS indică necesitatea de  a fortifica capacităţile şi abilităţile în vederea implementării planificate a cercetărilor statistice suplimentare şi analizelor statistice mai avansate, inclusiv în domeniul indicatorilor energetici.

Statistica energetică actuală este menţinută în sistemul MSDOS învechit. Formatul Balanţei Energetice (BE), în mare măsură, nu corespunde cerinţelor metodologiei Eurostat/AIE. Prin urmare, există necesitatea de a transforma această bază de date într-un format ce va corespunde cu cerinţele metodologiei EUROSTAT/AIE. Cu toate acestea, potrivit informaţiilor, în BNS nu există expert în tehnologii informaţionale (TI), care ar putea efectua această sarcină.

Este important de menţionat că, BNS acoperă cu lucrări statistice doar partea dreaptă a Moldovei, care este controlată de Guvernul Republicii Moldova, adică fără regiunea transnistreană.

Statistica comerţului (4 persoane angajate) este responsabilă de statistica comerţului extern cu bunuri şi servicii. Serviciul Vamal raportează la această unitate în mod electronic (timp de 25 de zile după luna de raportare).

Datele privind exporturile şi importurile de energie electrică şi gaze sunt raportate de agenţii economici direct la BNS. Ucraina furnizează date privind totalul exporturilor sale în Republica Moldova (inclusiv Transnistria) către Serviciul Vamal al Republicii Moldova, însă, conform acordului dintre cele două autorităţi vamale, aceste date sunt confidenţiale. Astfel, nici BNS, nici Ministerul Economiei (MEc) nu au acces la aceste date.

În februarie 2013, MEc a creat un grup de lucru (GL) în statistica energetică cu scopul de a lua deciziile strategice şi asigura progresul în domeniile prioritare ale statisticii energetice. Una din sarcinile GL este transpunerea acquis-ului privind statistica energetică în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice (TCE).

Planul de Acţiuni (PA) cu privire la crearea sistemului de statistică energetică la nivel de ţară reprezintă o viziune pe termen lung şi un concept de dezvoltare a ţării în acest domeniu.

Sistemul de statistică energetică (SSE) trebuie să fie suficient de cuprinzător şi să servească mai multor scopuri. PA include activităţi care vizează consolidarea structurii instituţionale, fortificarea capacităţilor umane, elaborarea procedurilor şi proceselor de lucru, dezvoltarea TI/sistemului bazelor de date şi de instruire, procedurilor de raportare naţionale şi internaţionale etc. Prin definiţie, SSE de acest gen este o sarcină în permanentă evoluţie, deoarece trebuie să răspundă cererii în continuă creştere pentru noi date, indicatori etc.

- Obiectivul general

Obiectivul general este de a crea un SSE, în bază de TI, la nivel de ţară în calitate de un sistem de referinţă menit să sprijine cele trei instituţii-cheie ale administraţiei publice centrale, care sunt responsabile de: (i) statistica energetică oficială – Biroul Naţional de Statistică (BNS); (ii) politica sectorului energetic – MEc şi (iii) implementarea, monitorizarea şi verificarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) şi Planului de Acţiuni Naţional în domeniul energiei regenerabile (PNAER), inclusiv producerea indicatorilor specifici de eficienţă energetică (EE) şi surse de energie regenerabile (SER) - Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE), în producerea statisticilor energetice de calitate înaltă pentru  raportare atât către părţile interesate la nivel de ţară, cât şi organizaţiile internaţionale (de exemplu, EUROSTAT, AIE etc.), în conformitate cu cele mai bune standarde europene.

- Configurarea sistemului de statistică energetică

SSE va fi un sistem unic, operat de doi operatori de bază: BNS şi MEc. Acesta va avea un singur administrator TI principal (BNS). SSE va avea legătură cu sistemele de baze de date în eficienţa energetică (EE) şi sursele regenerabile de energie (SRE) instalate la AEE, care vor fi operate în scopul de monitorizare şi verificare a PNAEE şi PNAER, inclusiv pentru producerea indicatorilor specifici de EE şi SRE.

SSE, inclusiv divizarea competenţelor de bază între BNS, MEc şi AEE, este schematic prezentat în Figura 1, iar principalele sale caracteristici sunt explicate în continuare.

SSE va avea trei componente principale:

- Componenta BNS: Balanţele energetice istorice pentru ultimii ani şi indicatorii consolidaţi ai sectorului energetic – reprezintă statistica energetică oficială pentru perioada din trecut (Raport anual emis de BNS);

- Componenta MEc: Balanţele energetice de perspectivă pentru următorii ani în baza chestionării directe a întreprinderilor energetice şi balanţele energetice pe termen mediu şi lung pentru perioada, de exemplu 2017-2020, 2025, 2030 – reprezintă prognozele oficiale menite să asigure securitatea naţională a aprovizionării cu energie (Raport anual emis de MEc după aprobare de Guvern);

- Componenta AEE: Baza de date EE şi SER pentru monitorizarea şi verificarea PNAEE şi PNAER, inclusiv calcularea indicatorilor EE şi SER (Raport anual emis de MEc/AEE).

Figura 1. Prezentarea schematică a SSE

- Părţile interesate şi rolul lor

Părţile interesate sunt părţile  direct implicate în subiectul statisticii energetice. Acestea sunt autorităţile administraţiei publice centrale, agenţiile, persoane juridice publice şi private, precum şi persoanele fizice, în special:

- Biroul Naţional de Statistică (BNS) şi oficiile raionale de statistică (ORS);

- Ministerele relevante:

  - Ministerul Economiei (MEc) – responsabil pentru energetică;

  - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) – responsabil pentru performanţa energetică a clădirilor;

  - Ministerul Mediului (MM) – responsabil pentru energia şi mediu (de exemplu, emisii de CO2);

  - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) – responsabil pentru producţia de biomasă;

  - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) – responsabil pentru datele privind energia în transport;

  - Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – responsabil pentru date privind vehiculele, utilizarea de combustibili şi kilometrajul parcurs;

- Agenţii şi organe publice:

  - Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) subordonată MEc – responsabilă pentru date privind eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabile;

  - Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE) – responsabilă pentru date privind preţurile şi tarifele la energie;

  - Agenţia Relaţii  Funciare şi Cadastru (ARFC) – responsabilă pentru date privind utilizarea terenurilor şi fondului locativ;

  - Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE) – responsabil pentru date referitor la proiecte şi indicatorii acestora în domeniul EE şi SER;

  - Serviciul Vamal (SV) – responsabil pentru date privind fluxurile de energie care traversează teritoriul Republicii Moldova;

  - Institutul de Energetică/Academia de Ştiinţe a Moldovei (IE/AŞM)  - responsabil pentru cercetările ştiinţifice în sectorul energetic;

  - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) – responsabil pentru date privind utilizarea biomasei lemnoase în calitate de combustibil;

- Persoane juridice publice, private sau mixte pe partea ofertei în lanţul energetic:

  - Întreprinderi energetice în toate subsectoarele din sfera energetică – deţinători ai licenţelor pentru activităţile energetice în conformitate cu legislaţia naţională /registrul  ANRE, care produc, stochează, transformă, transportă, transmit,  distribuie şi furnizează energia consumatorilor  finali;

- Persoane juridice publice, private sau mixte şi persoane fizice pe partea de cerere în lanţul energetic:

  - Persoane juridice din industrie, transport şi alte sectoare (servicii/comerţ, administraţie publică şi agricultură);

  - Persoane fizice (gospodării casnice);

- Alţii

  - Organizaţii internaţionale (Secretariatul Comunităţii Energetice, EUROSTAT);

  - Comunitatea donatorilor (UE, USAID, SIDA, INOGATE etc.)

Rolurile principale ale părţilor interesate menţionate sunt:

- BNS şi MEc au un rol cheie în instituirea, funcţionarea şi întreţinerea, precum şi raportarea în cadrul SSE. În afară de aceasta, AEE contribuie la SSE prin asigurarea accesului la o bază de date specializată pe aspecte ce ţin de EE şi SER, în conformitate cu prevederile Directivei transpuse 2006/32/CE privind eficienţa energetică a utilizatorilor finali şi serviciile energetice;

- Alte ministere (MDRC, MM, MTID, MAI) şi agenţiile şi organele publice (ANRE, ARFC, FEE, SV, IE/AŞM şi ICAS) au un rol secundar în cadrul SSE. Acestea pot fi folosite fie pentru obţinerea şi/sau validarea datelor în anumite segmente ale SSE (costurile şi tarifele la energie, locaţiile fizice ale clădirilor, schimbul de produse energetice în frontierele de stat, registrele vehiculelor, cercetări ştiinţifice etc.);

- Persoane juridice publice, private sau mixte implicate în sectorul energetic (fie pe partea ofertei sau pe partea cererii consumului de energie) sunt furnizori ţintă de date statistice pentru SSE. De regulă, datele sunt obţinute prin completarea unor chestionare specifice, care sunt colectate anual şi lunar;

- Gospodăriile casnice reprezintă sectorul neformal şi trebuie să fie invitate să participe în mod voluntar la anchetele statistice periodice, care vizează colectarea datelor cu privire la tendinţele de consum a energiei. Aceste date sunt deficitare fie din cauza lipsei unor linii de raportare periodică sau din cauza faptului că ar fi imposibil să-i contacteze pe toţi şi, prin urmare, eşantionarea, anchetele sau metodele statistice similare sunt singurele instrumente fezabile pentru obţinerea datelor cu privire la consumul de energie. Astfel de metode/acţiuni fac parte din planul anual sau pe termen mediu al anchetelor statistice ale BNS;

- Secretariatul Comunităţii Energetice joacă un rol de coordonare, deoarece Republica Moldova este parte contractantă în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice (TCE) din anul 2010, şi, prin urmare, are anumite obligaţii internaţionale în cadrul TCE, inclusiv în domeniul acquis-ului privind statisticile energetice. EUROSTAT şi AIE sunt recipienţii rapoartelor regulate ale ţărilor privind SSE, inclusiv a Chestionarelor AIE completate şi indicatorilor prescrişi;

- Comunitatea donatorilor are un interes strategic în îmbunătăţirea statisticii energetice, deoarece statistici mai bune înseamnă proiecte de asistenţă tehnică ce vizează sprijinirea reformelor ample în sectorul energetic.

BNS, MEc şi AEE sunt principalii actori, iar toate celelalte părţi interesate sunt asistenţi, parteneri şi/sau observatori interesaţi.

- Caracteristicile cheie ale SSE propus

Caracteristicile cheie ale SSE propus, precum şi indicatorii măsurabili de progres şi instituţiile responsabile, sunt următoarele:

- Obligaţiile RM în cadrul acquis-ului în statistica energetică a Tratatului Comunităţii Energetice (TCE) sunt realizate. Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 cu privire la statistica energetică şi Directiva 2008/92/EC cu privire la procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (reformulată), ambele din 22 octombrie  2008, sunt transpuse în cadrul legislativ şi normativ al RM. În consecinţă, RM începe implementarea prevederilor documentelor respective nu mai târziu de 31 decembrie  2013; indicator: regulamentul şi directiva sunt transpuse în legi şi legi modificate/completate, adoptate de Parlament, către data de 31 decembrie 2013 (MEc)

- Balanţa Energetică oficială anuală (BE) a RM este elaborată în deplină conformitate cu formatul EUROSTAT şi AIE:

  - BE istorice sunt elaborate până la un anumit termen limită, de exemplu, 15 aprilie a anului curent pentru anul precedent, pentru a fi adoptate de Guvern, şi gata pentru raportarea periodică către actorii locali şi organizaţiile internaţionale; indicator: BE istorice oficiale pentru anii 2013 şi 2014 devin disponibile către 15 aprilie 2014 şi 15 aprilie 2015, respectiv (BNS);

  - BE de perspectivă sunt pregătite până la un anumit termen limită, de exemplu, 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor pentru a fi aprobate de Guvern (MEc) şi gata pentru raportare periodică către actorii locali (MEc); indicator: BE de perspectivă pentru  anii 2014 şi 2015 sunt adoptate de Guvern până la 15 decembrie 2013 şi 15 decembrie 2014, respectiv (MEc);

  - BE  pe termen mediu şi/sau lung (de exemplu, 2015, 2020, 2030), care vor fi necesare pentru documentele de planificare strategică din sectorul energetic ca "Strategia Energetică a RM până în 2030" sau planurile de acţiuni (de exemplu, PNAEE, PNAER etc.). (MEc) Notă: MEc trebuie să fie coordonatorul acestei sarcini, deşi elaborarea trebuie să fie externalizată către instituţiile de cercetare relevante sau consultanţi, de exemplu, Academia de Ştiinţe/ Institutul de Energetică, experţi etc.; indicator: BE de perspectivă pentru  anii 2018-2035 sunt adoptate de Guvern către 2017 (MEc/Guvern);

- Standardul (5) Chestionarele AIE (anuale şi lunare) sunt completate regulat şi prezentate către AIE la timp – în conformitate cu termenii stabiliţi de AIE şi cu aplicarea metodologiilor actualizate în anul 2013; indicator: prezentarea regulată, începînd cu trimestrul III  al anului 2014 pentru anul 2013 şi trimestrele curente ale  anului 2014 (BNS);

- Indicatorii generali aferenţi sectorului energetic (pentru principalele agregate) sunt calculaţi pe baza BE oficiale şi altor date necesare disponibile la BNS  (de exemplu, populaţia, PIB/VA pe sector, emisii CO2 etc.) şi raportate către organizaţiile internaţionale (EUROSTAT şi AIE); indicator: indicatorii generali raportaţi începând din anul 2014 pentru 2013 (NBS);

- Indicatorii specifici de eficienţă energetică (pentru monitorizarea şi verificarea PNAEE) sunt calculaţi şi raportaţi către autorităţile publice naţionale şi organizaţiile internaţionale (EUROSTAT / AIE şi Secretariatul Comunităţii Energetice), indicator: indicatorii de EE sunt publicaţi în Raportul anual al AEE  şi, în special, în rapoartele de monitorizare şi verificare a PNAEE (AEE);

- Indicatorii specifici privind sursele regenerabile de energie (pentru monitorizarea şi verificarea PNAER) sunt calculaţi şi raportaţi către autorităţile publice naţionale şi organizaţiile internaţionale (EUROSTAT /AIE şi Secretariatul Comunităţii Energetice); indicator: indicatorii SRE sunt publicaţi în Raportul anual al AEE  şi, în special, în rapoartele de monitorizare şi verificare a PNAER (AEE);

- Părţile interesate au informaţii concise pe BE şi situaţia actuală din sectorul energetic prin intermediul surselor de informare bine direcţionate, de regulă, produse anual şi unele - lunar. Sursele de informare sunt în formă de rapoarte către Guvern şi diverse materiale informative disponibile fie electronic, fie în formă de broşuri şi/sau pliante pentru publicul larg; indicator: informaţiile sunt diseminate de BNS pentru BE istorice, de exemplu către finele trimestrului II al anului 2014 şi trimestrului II al anului 2015 pentru anii 2013 şi 2014, respectiv, şi de MEc pentru BE de perspectivă pentru anii 2014 şi 2015, de exemplu către finele anului 2013 şi 2014, respectiv;

- Secretariatul Comunităţii Energetice şi organele înfiinţate de către acesta (Consiliul Ministerial, diverse grupuri de lucru, Grupul de coordonare pe EE, etc.) sunt informaţi prompt şi competent, prin date credibile, despre evoluţiile relevante în RM; indicator: contribuţia RM este prezentată către Secretariat în cadrul termenelor stabiliţi (MEc sprijinit de alte părţi interesate);

- Datele de intrare SSE sunt colectate în cel mai eficient şi coerent mod posibil, în dependenţă de grupul-ţintă individual:

  - Tabelul de referinţă a fluxului de energie (TRFE) pentru Republica Moldova este pregătit, reflectând fluxurile tipice de energie în 2012, dar include, de asemenea, şi fluxurile viitoare posibile până în anul 2030. Strategia energetică a RM până în  anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.102 din 05.02.2013, va servi ca un document de ghidare. Chestionarele anuale şi lunare specifice pentru diferite activităţi energetice ale întreprinderilor autorizate din sectorul energetic sunt elaborate, testate şi utilizate; indicator: chestionare anuale şi lunare pentru partea de ofertă a energiei sunt pregătite în baza TRFE şi aprobate de un organ  autorizat (BNS);

  - Furnizorii de date au posibilitatea să completeze chestionarele printr-o aplicaţie web. Făcând aceasta, furnizorii de date au definite clar şi distinct autorizaţiile de utilizator, alocate de Administratorul TI SSE de la BNS. Notă: persoanele autorizate în întreprinderile energetice, care furnizează date, sunt înregistrate ca puncte de contact în organizaţia dată şi singurii responsabili pentru furnizarea la timp a datelor solicitate (întreprinderile energetice); indicator: aplicaţiile web pentru introducerea datelor sunt pe deplin operaţionale (BNS);

  - Furnizorii de date la întreprinderile energetice sunt instruiţi referitor la  modul de utilizare a chestionarelor, precum şi informaţi cu privire la modul de perfecţionare/adaptare a sistemelor de măsurare a fluxului de energie, pentru a completa chestionarele la un nivel înalt de calitate; indicator: peroanele instruite din întreprinderile energetice (BNS);

  - În afară de chestionare specifice adresate destinatarilor clar definiţi, anchetele actuale sunt modificate/revizuite şi anchetele de teren suplimentare, cu accent pe consumul de energie din partea utilizatorilor finali (industrie, transport, gospodării casnice şi servicii, agricultură) sunt elaborate, planificate şi implementate. Cercetările statistice şi anchetele anuale şi pe termen mediu fac parte din planurile BNS, aprobate de Guvern sau conducerea BNS. BNS deţine întreaga responsabilitate pentru executarea şi procesarea tuturor sondajelor în timp util şi, în acelaşi timp, BNS cooperează strâns cu MEc şi AEE în pregătirea chestionarelor pentru anchete, precum şi în definirea exactă a grupurilor ţintă; indicator: anchetele de teren sunt îmbunătăţite în ceea ce priveşte cuprinderea sectorială, planificarea şi calitatea implementării, interviatorii sunt instruiţi corespunzător (BNS în cooperare cu MEc şi AEE);

  - Sistemul european NACERev2 de clasificare a activităţilor economice este implementat către mijlocul 2014 cel târziu, bazat pe legea modificată şi/sau actele normative aprobate. Toate întreprinderile de furnizare a energiei au actualizat registrele clienţilor non-rezidenţiali şi au introdus codurile NACE Rev.2 în sistemele lor de facturare. Aceasta, eventual, va consolida distribuirea  consumului final de energie pe (sub)sectoare de utilizatorii finali, în conformitate cu standardele internaţionale; indicator: NACE Rev. 2 este introdus şi implementat de companiile de furnizare a energiei în sistemele lor de facturare către mijlocul anului  2014 cel târziu (ANRE sprijinit de MEc);

  - Pentru a perfecţiona datele din sectorul transporturilor, sunt elaborate modificări/completări la Legea privind vehiculele şi Regulamentul privind inspecţia tehnică a vehiculelor.  Aceasta va necesita date privind caracteristicile vehiculelor, tipul de combustibil, controlul emisiilor şi kilometrajul parcurs de la procesul de inspecţie tehnică; includerea vehiculelor agricole şi altor vehicule de teren  în acest proces este, de asemenea, necesară; indicator: legea şi regulamentul menţionate sunt modificate şi aplicate  (MTID);

- Rezultatele chestionarelor şi anchetelor sunt integrate în mod eficient în sistemul informaţional SSE. Sistemul permite validarea/verificarea eficientă a datelor şi verificări încrucişate în scopul îmbunătăţirii coerenţei BE şi credibilităţii indicatorilor finali calculaţi; indicator: datele obţinute sunt  validate şi devin o parte a SSE al BNS şi a sistemului de baze de date a AEE (BNS şi AEE);

- SSE este asistat de un sistem informaţional adecvat (echipamentul hardware -HW şi soft-urile - SW), în conformitate cu specificaţiile minime definite de specialiştii TI şi susţine funcţionalităţile definite de fiecare actor-cheie (în primul rând, BNS şi MEc). HW  a sistemului are la bază două servere instalate în 2 clădiri/organizaţii  diferite, care se susţin reciproc, în scopul de a asigura securitatea sistemului şi de comunicare (schimb de date). În mod ideal, un server este instalat fizic la BNS şi altul la MEc; indicator: sistem TI cu HW şi sistem de rezervă instalat pentru susţinerea SSE (BNS şi MEc);

- În loc de programul MSDOS folosit acum, aplicaţia SW uşor de utilizat este elaborată şi susţine funcţionalităţile determinate de BNS şi MEc, inclusiv colectarea şi verificarea datelor, întocmirea balanţelor energetice, sprijinirea funcţiilor de căutare a datelor, calcularea indicatorilor, elaborarea rapoartelor oficiale, completarea chestionarelor anuale şi lunare către EUROSTAT/AIE, elaborarea de rapoarte către Guvern şi pentru societatea civilă; pentru întreţinerea regulată a sistemului şi pentru înlăturarea problemelor fiind responsabil departamentul TI al BNS; indicator: SW care sprijină functionalităţile agreate este elaborat, prezentat, testat  şi utilizatorii instruiţi (BNS şi MEc);

- Fiecare actor-cheie are acces deplin la domeniul său de competenţă şi acces limitat la alte domenii de interes şi anume: BNS la partea cu BE istorice, MEc la partea cu BE de perspectivă şi AEE la sistemul de baze de date pentru EE şi SER. Sistemul SSE poate importa şi exporta date în câteva formate standard, inclusiv în format Excel. SSE este bine protejat împotriva oricăror utilizări neautorizate. BNS şi MEc  desemnează  propriul administrator TI pentru SSE, deşi administratorul principal de sistem este persoana de la BNS; indicator: funcţiile de securitate ale SSE (HW şi SW) sunt elaborate, lansate şi operaţionalizate, SW sprijină funcţiile de schimb a datelor (BNS);

- Metodologia de colectare a datelor, instrumentele aplicate (chestionare şi, eventual, aplicarea unui soft special) sunt pregătite de personalul Mec, instruit la locul de muncă pentru pregătirea unei balanţe energetice de perspectivă şi la elaborarea unui raport; indicator: metodologia şi instrumentele pregătite şi personalul MEc instruit (MEc);

- Metodologia pentru acordarea de sprijin la întrebările ridicate de MEc în domeniul balanţelor energetice de perspectivă pe termen mediu şi lung, prin aplicarea instrumentelor standard şi modelelor bazate pe tehnici de optimizare şi simulare, fie pentru cererea sau oferta de energie sau planificarea sistemului energetic în general, este propusă Ministerului Economiei; indicator: propuneri privind metodologiile aplicate, instrumentele şi aranjamentele de implementare oferite MEc (MEc);

- Balanţele energetice pentru perioada de până la anul 2012, disponibile la BNS, care se bazează pe vechile metodologii, sunt transformate în format compatibil cu formatul EUROSTAT/AIE. Făcând aceasta, sunt stabilite seriile de timp pentru principalele valori consolidate ale BE. Toate acestea sunt necesare pentru a asigura continuitatea şi comparabilitatea informaţiilor utilizate pentru analiza multiplă a sectorului; indicator: BE pentru perioada înainte de  anul 2012 sunt disponibile în format compatibil cu EUROSTAT/IEA (BNS);

- AEE deţine responsabilitatea şi controlul deplin asupra dezvoltării acelei părţi a SSE, care include datele privind EE şi SER şi indicatorii corespunzători. AEE va importa date privind valorile consolidate principale din BE din trecut din partea BNS şi BE de perspectivă din partea administrată de MEc, în scopul de a garanta coerenţa principalelor valori  consolidate ale BE în toate rapoartele şi la calcularea indicatorilor. Aceste date ţin de partea consumului de energie a BE, precum şi alte părţi ale statisticilor naţionale disponibile la BNS, care sunt necesare AEE pentru a calcula indicatorii aferenţi EE şi SRE; indicator: sistemul  de monitorizare şi verificare sprijinit de baza de date privind EE şi SER instalate cu succes la AEE, rapoartele produse de BNS, MEc şi AEE sunt consolidate şi armonizate (AEE);

- Trei persoane din BNS, două - de la Ministerul Economiei şi unul - de la AEE sunt instruiţi în statistică energetică atât la nivel teoretic (prin însuşirea Manualului de Statistică Energetică), precum şi la locul de muncă în elaborarea de chestionare, anchete şi în aplicarea sistemului TI al SSE; indicator: toţi actorii-cheie dispun de suficient personal instruit pentru a opera  SSE (BNS, MEc şi AEE);

- Un sistem informaţional al SSE dispune de compilări de date suplimentare, care nu au legătură directă cu responsabilităţile de bază ale MEc, cu toate acestea, sunt utile pentru "calcularea ad-hoc a impactului" sectorului energetic. De exemplu, pe baza BE detaliate realizate de SSE sunt calculate emisiile indicative de CO2. Acest lucru este foarte uşor dacă factorii de emisie CO2 specifici pe formă de energie sunt adăugaţi la SSE, apoi pot fi calculate emisiile totale anuale de CO2 pe sectorul energetic separat pentru partea "transformare" a BE, precum şi pentru partea de consum, inclusiv indicatorii relevanţi ce ţin de CO2, folosind "Referinţe" sau "Abordarea sectorială", în conformitate cu Ghidul IPCC. Cu toate acestea, aceste evaluări indicative pot fi utilizate doar în scopuri informative şi neoficiale, întrucât un alt minister (MM) este autoritatea responsabilă pentru producerea de cifre oficiale privind inventarele GES pentru Republica Moldova.

Deşi descrierea de mai sus expune exact cerinţele şi procedurile, BE, din momentul în care este aprobată de către Guvernul Republicii Moldova, este singurul document oficial din ţară, care descrie fluxurile de energie. Toate celelalte documente de legătură reciprocă, cum ar fi rapoarte privind EE, valorificarea SRE, emisiile de CO2 etc. trebuie să se bazeze pe datele oficiale ale BE. Instituţiile relevante (AEE, MM etc.) trebuie să contribuie la întocmirea unei BE exacte şi credibile, dar acestea nu pot modifica datele furnizate în BE​​ retroactiv, după aprobarea BE de către Guvern.

- Planul de lucru indicativ

Prin gruparea în pachete de lucru (PL) a celor 19 caracteristici descrise în Capitolul 5 se propune formarea a 8 PL, după cum urmează (Anexa 2):

- PL1:	Modificarea şi completarea cadrului legislativ şi normativ;

- PL2:	Consolidarea capacităţii instituţionale - perfecţionarea cadrului instituţional şi organizaţional;

- PL3:	Perfecţionarea sistemului TI necesar (hardware şi software);

- PL4:	Perfecţionarea metodologiilor şi procedurilor existente şi dezvoltarea celor noi (clasificarea sectoarelor, colectarea datelor şi sistemelor de validare, metodologiile balanţelor  energetice de perspectivă);

- PL5: Fortificarea / instruirea factorului uman: interne (BNS, MEc, AEE) şi externe (furnizori de date);

- PL6: Implementarea metodologiilor, procedurilor, metodelor şi instrumentelor perfecţionate, bazate pe cadrul normativ şi cel instituţional şi organizaţional;

- PL7:	Raportare: internaţională şi locală;

- PL8:	Altele.

Pachetele de lucru, precum şi sarcinile principale aferente acestora, indicatorii logici ale rezultatelor obţinute în cadrul fiecărei sarcini, divizarea responsabilităţilor pentru a atinge aceste rezultate şi  necesităţile de asistenţă tehnică externă sunt prezentate în Tabelul1.

Termenii propuşi pentru întregul proiect legat de SSE sunt prezentaţi în Tabelul 2.

Tabel 1: Activităţile principale, indicatorii ţintă, divizarea responsabilităţilor şi necesitatea în asistenţa donatorilor

Tabel 1 (Cont.): Activităţile principale, indicatorii ţintă, divizarea responsabilităţilor şi necesitatea în asistenţa donatorilor

Tabelul 2: Calendarul implementării proiectului SSE

Tabelul 2 (Cont.): Calendarul implementării proiectului SSE

Anexa 1

Sumarul  Planului de acţiuni  privind crearea sistemului de statistică energetică la nivel de ţară pentru anii 2013-2015

Pachetul de lucru 1: Modificarea şi completarea cadrului  legislativ şi normativ

T1.1	Transpunerea Regulamentului (CE) 1099/2008 şi a Directivei 2008/92/CE, care afectează mai multe legi în vigoare (de exemplu, Legea "Cu privire la statistica oficială" nr.412 din 09.12.2004, Legea "Cu privire la energia electrică" nr.124 din 23.12.2009, Legea "Cu privire la gazele naturale" nr.123 din 23.12.2009, Legea "Cu privire la energia regenerabilă" nr.160 din 12.07.2007, proiectul de lege "Cu privire la energia termică" (în curs de definitivare) şi solicită elaborarea de noi legi şi reglementări (de exemplu, proiectul de lege "Cu privire la procedura de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie" şi Regulamentul "Cu privire la statisticile energetice"); indicator: regulamentul şi directiva sunt transpuse în legi,  regulamente şi legi modificate/completate, adoptate de Parlament, către data de 31 decembrie 2013 (MEc,);

T1.2	Modificarea legii şi/sau a regulamentului, care reglementează implementarea NACE Europene Rev. 2 în sectoarele non-rezidenţiale; indicator: legea modificată şi /sau regulamentul aprobate (ANRE cu MEc);

T1.3	Modificarea Legii „Cu privire la vehicule” şi a „Regulamentului cu privire la inspecţia tehnică a vehiculelor”; indicator: legea şi regulamentul modificate şi aplicate (MTID);

Pachetul de lucru 2: Consolidarea capacităţii instituţionale – perfecţionarea cadrului instituţional şi organizaţional

T2.1	Crearea Grupului de Lucru în domeniul statisticii  energetice  în calitate de Consiliu de Coordonare pentru  implementarea Planului de Acţiuni  în cauză; indicator: GL condus de MEc creat  şi funcţional  (MEc şi alte părţi interesate);

T2.2	Organizarea a câteva (2-3) evenimente de sensibilizare privind statistica energetică pentru diferite  grupuri de părţi interesate; indicator: evenimente organizate pentru diferite grupuri-ţintă (BNS, MEc, AEE);

T2.3	Termenii de Referinţă cu proiectul Planului de lucru operaţional pentru implementarea PA sunt pregătite şi  adoptate de către Grupul de Lucru, resursele financiare şi umane sunt asigurate, AT a donatorilor este asigurată; indicator: instituţiile-membre ale GL cu Memorandumul de Înţelegere semnat din numele  organizaţiilor sale pentru a demonstra angajamentul (MEc/BNS cu donatorii );

T2.4	Elaborarea unui plan coordonat de participare a 36 de oficii teritoriale de statistică în SSE (în special a anchetelor de teren); indicator: cooperarea coordonată confirmată de BNS cu oficiile teritoriale de statistică  (BNS - oficii de statistică centrale şi teritoriale);

T2.5	Modificarea Programului pe termen  mediu al lucrărilor statistice (inclusiv anchete extinse, asigurarea cu resurse umane şi financiare în funcţie de necesităţi) şi aprobarea de către Guvern; indicator: Programul pe termen mediu aprobat de Guvern (BNS);

T2.6	Modificarea Programului anual de lucrări statistice (inclusiv anchete extinse, asigurarea cu resurse umane şi financiare în funcţie de necesităţi) şi aprobarea de către Guvern; indicator: Programul anual, inclusiv  activităţi în statistică energetică, aprobat de Guvern (BNS).

Pachetul de lucru 3: Perfecţionarea sistemului TI necesar (hardware şi software)

T3.1	Procurarea şi instalarea echipamentului nou şi a mijloacelor de comunicare între agenţii; indicator:  sistemul TI nou şi sistem de rezervă instalat la BNS şi ME (BNS şi MEc);

T3.2	Prezentarea / elaborarea SW specific nou şi adecvat (pentru procesarea şi validarea datelor, pregătirea balanţelor energetice, calcularea indicatorilor, raportarea către EUROSTAT/IEA şi părţile interesate locale); indicator: SW nou cu functionalităţile convenite elaborat, prezentat, testat şi utilizatorii instruiţi (BNS şi MEc);

T3.3	Asigurarea securităţii adecvate a sistemului TI SSE şi a ierarhiei administrării între actorii cheie  – BNS, MEc şi AEE; indicator: sistemul TI SSE (HW şi SW) securizat împotriva accesului neautorizat (BNS).

Pachetul de lucru 4: Perfecţionarea metodologiilor şi procedurilor existente şi dezvoltarea celor noi (clasificarea sectoarelor, colectarea datelor şi sistemelor de validare, metodologiile balanţelor energetice de perspectivă)

T4.1	Implementarea sistemului de clasificare a activităţii economice NACE Rev. 2 şi integrarea în sistemul de facturare a întreprinderilor de furnizare a energiei (BNS şi întreprinderile de furnizare a energiei); indicator: codurile NACE Rev. 2 parte integrală a sistemului de facturare a întreprinderilor de furnizare a energiei  (BNS şi întreprinderile de furnizare a energiei );

T4.2	Elaborarea chestionarelor specifice (individuale) anuale şi lunare pentru întreprinderile energetice licenţiate, care se bazează pe tabelul de referinţă a fluxului de energie (TRFE); indicator: chestionare  specifice anuale şi lunare  privind furnizarea de energie elaborate, aprobate şi implementate (BNS);

T4.3	Perfecţionarea anchetărilor în teren existente / elaborarea celor noi pe baza chestionarelor îmbunătăţite pentru sectoarele de utilizare finală: industrie, transport, gospodăriile casnice şi servicii, agricultură; indicator: metodologiile de anchetare îmbunătăţite în sensul acoperirii sectoriale, planificării şi calităţii implementării (BNS în cooperare cu MEc şi AEE);

T4.4	Elaborarea metodologiei de colectare a datelor şi producerii de balanţe energetice în perspectivă, inclusiv a indicatorilor, indicator: metodologia şi instrumentele  pregătite şi personalul MEc instruit (MEc);

T4.5	Metodologia pentru planificarea strategică în sectorul energetic şi balanţelor, inclusiv indicatorii; indicator: modele specifice energetice şi specialişti  instruiţi disponibili pentru  MEc (MEc în cooperare cu Academia de Ştiinţe).

Pachetul de lucru 5: Fortificarea / instruirea factorului  uman: internă (BNS, MEc, AEE) şi externă  (furnizorii de date)

T5.1	Formarea iniţială (3 zile) şi avansată comprehensivă (3 ore x 3 ori pe săptămână x 6 săptămâni) a personalului BNS (3 persoane din care 1 de la  USAID), MEc (2 persoane) şi AEE (1 persoană), care lucrează cu statistica energetică; indicator: toţi actorii-cheie cu  un număr suficient de personal instruit pentru a opera  SSE (BNS, MEc şi AEE);

T5.2	Serii de seminare de 1 zi pentru furnizorii de date (persoane desemnate drept puncte de contact din cadrul întreprinderilor energetice obligate să îndeplinească chestionare specifice) înainte de  testare-implementare; indicator: persoanele de  contact de la întreprinderile  energetice instruite  (BNS);

T5.3	Serii de seminare în continuare de 1 zi pentru furnizorii de date după testare-implementare; indicator: persoane de contact de la întreprinderile energetice instruite (BNS);

T5.4	Serii de seminare de 2-3-zile de instruire pentru inspectorii  implicaţi în diferite anchete de teren efectuate de BNS; indicator: număr suficient de inspectori instruiţi (BNS în cooperare cu MEc şi AEE);

T5.5	Participarea regulată a instituţiilor din Republica Moldova la numeroase  activităţi orizontale la nivel regional (conferinţe, întruniri, vizite de studii etc.); indicator: numărul participanţilor din Republica Moldova (BNS, MEc, AEE şi altele).

Pachetul de lucru 6: Implementarea metodologiilor, procedurilor, metodelor şi instrumentelor perfecţionate, bazate pe  cadrul normativ şi cel instituţional şi organizaţional

T6.1	Sistemul de colectare a datelor:

T6.1.1	Completarea chestionarelor specifice pentru  partea de ofertă prin aplicaţiile de pe portalul web a BNS, ca parte a sistemului TI SSE; indicator: web site-ul de introducere a datelor pe deplin  operaţional (întreprinderile de furnizare a energiei şi BNS);

T6.1.2	Efectuarea anchetelor de teren cu domeniu extins de către inspectori bine instruiţi; indicator: anchetele de teren efectuate şi rezultatele procesate la timp  (BNS – oficii de statistic centrale şi teritoriale);

T6.2	Integrarea şi validarea datelor:

T6.2.1	Integrarea datelor obţinute prin chestionare specifice şi anchetele de teren în sistemul SSE-TI, inclusiv verificarea încrucişată; indicator: datele primare sunt validate şi devin parte a SSE a BNS şi a bazei de date al AEE (BNS şi AEE);

T6.3	Formarea balanţelor energetice:

T6.3.1	Formarea balanţelor energetice istorice  pentru anul 2012 cu aplicarea  metodologiei EUROSTAT/IEA; indicator: BE istorice pentru a.2012 publicată de BNS în termen stabilit (BNS);

T6.3.2	Formarea balanţelor energetice istorice  şi calcularea indicatorilor consolidaţi principali pentru sectorul energetic; indicator: BE istorice oficiale pentru anii 2013 şi 2014 publicate de  instituţia responsabilă către  15 aprilie a anului curent pentru anul precedent, indicatorii consolidaţi principali calculaţi (BNS);

T6.3.3	Elaborarea BE de perspectivă şi  calcularea indicatorilor consolidaţi principali pentru sectorul energetic pentru anul următor; indicator: BE de perspectivă pentru  anii 2014 şi 2015 aprobate de Guvern până în 15 decembrie a anului curent pentru următorul an (MEc/Guvern);

T6.3.4	Elaborarea BE de perspectivă şi  calcularea indicatorilor consolidaţi principali pentru sectorul energetic pentru  termen mediu - termen lung; indicator: BE de perspectivă pentru  anii 2018-2035 adoptate de Guvern către anul 2017 (MEc/Guvern);

T6.4	Transformarea balanţelor energetice disponibile la BNS pentru perioada înainte de  anul 2012 (bazate pe metodologia veche) în format compatibil cu EUROSTAT/IEA, seriile de timp consolidate pentru principalele  BE consolidate sunt stabilite; indicator: BE pentru perioada înainte de anul 2012 disponibile în formatul compatibil  EUROSTAT/IEA (BNS);

T6.5	Menţinerea şi îmbunătăţirea/dezvoltarea permanentă  a  sistemului de baze de date  specifice EE şi SER pentru  monitorizarea şi verificarea PNAEE şi PNAER, instalate la  AEE, calcularea indicatorilor specifici EE şi SER; indicator: indicatorii EE şi SER publicaţi în Raportul anual al AEE (AEE).

Pachetul de lucru 7: Raportare: internaţională şi locală

T7.1	Raportare anuală (5 chestionare  IEA) şi trimestrială către EUROSTAT şi IEA; indicator: prezentare regulată începând cu trimestrul III al anului 2014 pentru 2013 şi chestionarele curente  pentru anul 2014(BNS);

T7.2	Elaborarea raportului anual pe BE istorice pentru anul trecut; indicator: raportul publicat de BNS pe site-ul web pentru BE istorice către finele trimestrului II al anului curent pentru anul precedent (BNS);

T7.3	Elaborarea unei broşuri anuale şi/sau  a pliantelor privind BE pentru anul trecut pentru  părţile interesate şi  societatea civilă; indicator: broşura şi /sau pliante produse şi diseminate către finele trimestrului II (BNS);

T7.4	Elaborarea raportului anual privind BE pentru anul viitor; indicator: după adoptarea de Guvern raportul anual privind BE de perspectivă publicat de MEc şi disponibil pe site-ul web al MEc către 31 decembrie anului curent pentru  următorul an (MEc);

T7.5	Elaborarea raportului anual privind performanţa sectorului energetic / de progres în ceea ce priveşte PNAEE şi PNAER; indicator: raportul anual,  împreună cu rapoartele speciale de monitorizare şi verificare privind PNAEE şi PNAER, publicate de AEE şi disponibile pe site-ul web al AEE către finele trimestrului II (AEE);

T7.6	Raportare regulată către Secretariatul Comunităţii Energetice şi diverse organe în cadrul TCE, la solicitare; indicator: contribuţia Republicii Moldova la secretariat prezentată în termenii stabiliţi (MEc şi alte părţi interesate).

Pachetul de lucru 8: Altele

T8.1	Calcularea indicativă a emisiilor de CO2 în baza balanţelor energetice elaborate şi calcularea indicatorilor aferenţi emisiilor de CO2; indicator: SSE suplimentat cu  factorii de emisie CO2 specifici combustibililor şi emisii indicative de CO2 şi  indicatorii aferenţi calculaţi în baza BE anuale (MM).

# Footnotes

Pe 25 octombrie 2012 UE a adoptat Directiva 2012/12/EU privind eficienţa energetică, de modificare a Directivei 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a directivelor privind cogenerarea (Directiva 2004/8/CE) şi directivei privind serviciile energetice (Directiva 2006/32/CE). Este posibil ca Directiva2012/12/EU va înlocui Directiva 2006/32/CE în anul 2014 ca o obligaţie nouă a Republicii Moldova în cadrul TCE.