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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE nr. ____
din ____________________ 2026
Chișinău

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 60, art. 76), Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse (se anexează).
2. Se împuternicesc agențiile de dezvoltare regională, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, instituții  subordonate Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să semneze documentele primare, actele de predare-primire a setului de documente care atestă valoarea costurilor investiționale și actele de constatare a costurilor investiționale formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse și să transmită setul de documente unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu – beneficiari ai proiectelor respective de dezvoltare regională și locală.
3. Transmiterea costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu se efectuează, cu titlu gratuit, în baza actelor Guvernului cu privire la Documentul unic de program pentru anii respectivi, deciziilor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind planul anual de finanțare a programelor și a proiectelor de dezvoltare regională și locală, contractelor de finanțare și demersului Agenției de Dezvoltare Regională sau a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală privind transmiterea costurilor investiționale formate unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu – beneficiari de finanțare ai proiectelor în cauză.
4. Transmiterea costurilor investiționale formate în urma procurării bunurilor, serviciilor, lucrărilor pentru proiectele din domeniul turistic, din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse, se efectuează cu avizul autorității publice centrale cu competențe în domeniul turismului, emis în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării Agenției de Dezvoltare Regională sau, după caz, a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală.
5. Agenția Servicii Publice, inclusiv subdiviziunile competente ale acesteia și alte organizații subordonate și autoritățile administrației publice locale vor efectua înregistrarea de stat, în registrele corespunzătoare, a bunurilor imobile achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse, al căror cost investițional format este transmis unităților administrativ-teritoriale, modificarea documentației cadastrale, precum și formarea dosarelor cadastrale ale bunurilor imobile, în conformitate cu legislația în vigoare și prezenta hotărâre.
6. Cheltuielile privind înregistrarea dreptului de proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor imobile al căror cost de investiții este transmis acestora în procesul executării proiectelor de dezvoltare regională și locală vor fi efectuate din contul bugetului local respectiv.
7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
8. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399–404, art. 1333), cu modificările ulterioare.
9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU	Vasile TOFAN

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale	Vladimir BOLEA
                           Aprobat
  prin Hotărârea Guvernului nr             /2026

REGULAMENT
privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

[bookmark: _GoBack]Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse (în continuare – Regulament) stabilește temeiurile și modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (în continuare – Fond) și din alte surse. Regulamentul prevede modul de desfășurare a procedurilor de predare-primire a setului de documente care atestă costul investițional total format în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări, aprobate prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale (în continuare – Consiliu), în conformitate cu Documentul unic de program pentru anii respectivi. 
2. Scopul prezentului Regulament este de a susține realizarea eficientă a sarcinilor, funcțiilor și drepturilor agențiilor de dezvoltare regională și Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin beneficiarilor, potrivit legii, privind administrarea finanțelor și contabilizarea lor în procesul implementării proiectelor finanțate din contul Fondului și din alte surse, inclusiv în procesul achiziționării, construirii sau îmbunătățirii și transmiterii costurilor investiționale formate în urma alocării resurselor financiare din Fond și administrate de către Agenția de Dezvoltare Regională (în continuare – Agenția) și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare – Oficiu), unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu – beneficiari ai proiectelor finanțate din Fond și din alte surse. 
3.  Contabilitatea mijloacelor financiare alocate din Fond Agenției și Oficiului în scopul finanțării proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii respectivi, precum și circulația acestora în procesul implementării proiectului, se efectuează în conformitate cu exigențele stabilite de actele normative care reglementează domeniul contabilității. 
4. Privatizarea, administrarea fiduciară, locațiunea, concesiunea etc. bunurilor finanțate din Fond și din alte surse, ale căror costuri investiționale în urma implementării proiectului sunt transmise unităților administrativ-teritoriale, în cazul în care acestea fac parte din domeniul privat, se efectuează în modul stabilit de legislația privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Capitolul II
MODUL  DE TRANSMITERE A COSTURILOR
INVESTIȚIONALE FORMATE ÎN URMA ACHIZIȚIONĂRII
DE BUNURI, SERVICII, LUCRĂRI DIN CONTUL MIJLOACELOR
FONDULUI ȘI DIN ALTE SURSE UNITĂȚILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE ȘI/SAU ASOCIAȚIILOR DE 
PROPRIETARI DIN CONDOMINIU
5. Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului și din alte surse unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu se efectuează în temeiul deciziei Agenției sau Oficiului privind transmiterea acestora, emise în baza actelor Guvernului cu privire la Documentul unic de program pentru anii respectivi, prezentului Regulament, deciziei Consiliului privind aprobarea finanțării proiectului de dezvoltare regională/locală, contractului de finanțare a proiectului respectiv și deciziei Consiliului unității administrativ-teritoriale/ hotărârii adunării generale a asociației de proprietari din condominiu cu privire la acceptarea costurilor respective.
6. Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului și din alte surse unităților administrativ-teritoriale/ asociațiilor de proprietari din condominiu se efectuează după recepția acestora. În cazul lucrărilor, transmiterea costurilor investiționale se efectuează în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în conformitate cu legislația în domeniul calității în construcții, la valoarea stabilită la această etapă în temeiul situațiilor de lucrări acceptate și a documentelor primare. Supraplățile identificate ulterior, în cadrul controlului volumului și costului lucrărilor prevăzut la art. 192 alin. (11) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, se recuperează de la executant, împreună cu penalitățile aferente, potrivit contractului și legislației privind disciplina financiară, fără a afecta valabilitatea transmiterii efectuate. 
7. Inventarierea se efectuează doar pentru bunuri, în expresie cantitativ-valorică, pentru fiecare categorie în parte, în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 60/2012. Lista (procesul-verbal) de inventariere a bunurilor servește drept temei pentru întocmirea și perfectarea actului care atestă formarea costurilor investiționale totale și asigură corectitudinea procesului de primire-predare a acestora. În baza actului de primire-predare a bunurilor se întocmește factura. Documentele primare (actul de predare-primire a bunurilor și factura) se semnează de conducător sau de persoana împuternicită, în conformitate cu actele normative care reglementează domeniul contabilității.
8. Pentru proiectele de dezvoltare locală, implementate din sursele Fondului sau din alte surse, în situațiile în care costurile investiționale se formează la autoritățile administrației publice locale beneficiare, se va aplica procedura de constatare a costurilor formate la beneficiar în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului. Procedura de constatare a costurilor formate la beneficiar se va aplica în mod similar procedurii descrise de transmitere a costurilor în prezentul Regulament. Actul de constatare a costurilor formate la beneficiar se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
9. Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului și din alte surse unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu se efectuează în baza actului de predare-primire/actului de constatare a costurilor investiționale, semnat de către directorul Agenției sau Oficiului și reprezentantul legal al autorității administrației publice locale și/sau asociației de proprietari din condominiu – beneficiari ai finanțării proiectului de dezvoltare regională/locală, întocmite potrivit modelelor indicate în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Regulament.
10. Agenția sau Oficiul prezintă actul de predare-primire a setului de documente/constatare care atestă formarea costurilor investiționale ale bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din sursele alocate din Fond și/sau din alte surse, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spre aprobare, în termen de cel mult 10 zile din data semnării acestora de către părți. 
11. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale aprobă sau își expune în scris dezacordul pe marginea actului de predare-primire a setului de documente care atestă formarea costurilor investiționale ale bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din sursele alocate din Fond și/sau din alte surse, în termen de cel mult 10 zile din data prezentării acestuia spre aprobare. 
12. Setul de documente transmis prin actul de predare-primire include toate actele ce formează costul total al investiției, inclusiv documentația tehnică de proiectare și deviz, documentele primare, contractele și alte documente aferente bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate în cadrul proiectului respectiv de dezvoltare regională. 
13. Dreptul de administrare al beneficiarilor finanțării asupra bunurilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din sursele alocate din Fond și din alte surse intervine la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în condițiile obligațiilor asumate în contractele de finanțare.
14. În funcție de particularitățile proiectului, actul de predare-primire va stipula angajamentul autorităților administrației publice locale și/sau asociației de proprietari din condominiu, în calitatea lor de beneficiari finali ai proiectului de dezvoltare regională/locală, inclusiv următoarele:
a)   asigurarea integrității bunurilor primite;
b) abținerea de la folosirea și/sau exploatarea contrar destinației și specificațiilor tehnice ale bunurilor primite până la transmiterea și darea în exploatare a acestora; 
c)  transmiterea către autoritatea administrației publice locale și/sau asociația de proprietari din condominiu a drepturilor și a obligațiilor prevăzute de legislația civilă și legislația de procedură civilă în vigoare, inclusiv a drepturilor de a înainta reclamații și acțiuni judiciare privind defectele bunurilor achiziționate;
d) trecerea riscurilor de pieire fortuită a bunurilor transmise către autoritatea administrației publice locale și/sau asociația de proprietari din condominiu – beneficiar al proiectului de dezvoltare regională/locală.
15. Beneficiarii bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din Fond și din alte surse țin contabilitatea bunurilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
16. După contabilizarea costului investițional al bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din Fond și din alte surse de către autoritatea administrației publice locale, prin decizia consiliului local respectiv, bunurile, serviciile, lucrările în cauză pot fi transmise în administrare, inclusiv fiduciară, în locațiune, în concesiune sau în alt mod prevăzut de lege operatorilor economici competenți, în modul stabilit de lege, cu păstrarea dreptului de proprietate al unității administrativ-teritoriale asupra bunurilor respective.
17. Unitățile administrativ-teritoriale și/sau asociațiile de proprietari din condominiu, în calitatea lor de beneficiari ai finanțării bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate  din Fond și din alte surse, își exercită dreptul de proprietate asupra acestora în condițiile stabilite de lege, cu respectarea angajamentelor asumate conform Documentului unic de program pentru anii respectivi, prin documentele depuse la etapa de aplicare pentru proiectul de dezvoltare regională/locală, contractul de finanțare a proiectului, actele de predare-primire a bunurilor și dare în exploatare a acestora. 
18.  Pe parcursul reconstrucției sau îmbunătățirii bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și/sau proprietate comună pe cote-părți a proprietarilor din condominiu, Agenția contabilizează bunurile achiziționate în conformitate cu Standardele de Contabilitate, aplicate conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, în secțiunea „Conturi extrabilanțiere”. 
19. Costurile investiționale formate în urma finalizării lucrărilor de reconstrucție sau îmbunătățire a bunurilor aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și/sau în proprietatea comună pe cote-părți a proprietarilor din condominiu, finanțate din contul mijloacelor Fondului și din alte surse, se transmit beneficiarului proiectului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
20. Transmiterea costurilor investiționale prevăzute la punctul 19 se inițiază în termen de cel mult 30 de zile de la data recepției la terminarea lucrărilor admisă, cu condiția că lucrările sunt facturate și achitate integral, iar plățile prevăzute în contractul de finanțare sunt efectuate integral. Agenția sau Oficiul și beneficiarul proiectului întocmesc și semnează actul și factura, conform cerințelor stabilite la punctele 9–13, în cel mult 30 de zile de la inițiere. În interiorul acestui termen, beneficiarul proiectului va contrasemna actele în cel mult 10 zile de la recepționare. În cazul refuzului de semnare, acesta va transmite o notificare motivată în scris. Setul de acte se prezintă spre validare și aprobare de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în condițiile punctelor 10 și 11. 
21. Beneficiarii bunurilor finanțate din Fond și din alte surse țin contabilitatea bunurilor reconstruite sau îmbunătățite, având în vedere plusvaloarea adusă indicată în actul de predare-primire, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

Capitolul III
ALTE ASPECTE PROCEDURALE
22. În scopul bunei administrări a bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din Fond, veridicitatea costului va fi atestată prin documentele financiare, care urmează a fi transmise către unitatea administrativ-teritorială și/sau asociația de proprietari din condominiu, la data întocmirii și perfectării documentelor primare. 
23. Contabilitatea bunurilor finanțate din Fond și din alte surse se ține de către unitățile administrativ-teritoriale și/sau asociațiile de proprietari din condominiu, conform prevederilor legislației în vigoare.
24. Decizia Agenției sau Oficiului privind transmiterea, inacțiunea Agenției sau Oficiului sau refuzul de a transmite actele de predare-primire pentru bunurile finanțate din Fond și din alte surse și/sau a unor obiecte aparte unității administrativ-teritoriale și/sau asociației de proprietari din condominiu – beneficiar al proiectului de dezvoltare regională/locală, pot fi atacate în instanța de contencios administrativ. 
25. Refuzul autorităților administrației publice locale și/sau asociației de proprietari din condominiu, precum și a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul acestora, de a semna actele primare ale bunurilor, serviciilor, lucrărilor finanțate din Fond și din alte surse, și de a intra în posesia și punerea acestora în uz, poate fi contestat în instanțele judecătorești abilitate. 
26. Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului și din alte surse unităților administrativ-teritoriale și/sau asociațiilor de proprietari din condominiu efectuată cu încălcarea legislației și prezentului Regulament poate fi recunoscută nulă printr-o hotărâre a instanței de judecată.
27. Setul de documente care atestă costul investițional total se păstrează de către beneficiarul proiectului în conformitate cu legislația privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova. În cazul reorganizării sau desființării beneficiarului, setul de documente se transmite succesorului de drept sau, după caz, serviciului teritorial al arhivei de stat.
28. Transmiterea ulterioară a setului de documente care atestă formarea costului investițional total al bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din contul mijloacelor Fondului și din alte surse, între unități administrativ-teritoriale, indiferent de nivel, se efectuează la inițiativa oricărei părți interesate, prin decizia consiliului unității administrativ-teritoriale în a cărei proprietate se află acest bun, cu acordul consiliului unității administrativ-teritoriale căreia i se transmite bunul respectiv, în cazul în care aceasta nu contravine Documentului unic de program pentru anii respectivi, deciziei Consiliului privind aprobarea finanțării obiectului respectiv din Fond și contractului de finanțare. 
29.  Agenția Servicii Publice, inclusiv subdiviziunile competente ale acesteia, și autoritățile administrației locale, în cazul bunurilor imobile al căror cost investițional format este transmis unităților administrativ-teritoriale, vor efectua înregistrarea de stat a acestora în Registrul bunurilor imobile în temeiul contractului de achiziție a bunului imobil/procesului-verbal de recepție a lucrărilor de construcții și actului de primire-predare, prevăzut în punctul 9 la prezentul Regulament.



Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de transmitere 
a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării 
de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului 
național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

    APROBAT:
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
_____________________________ 
  (funcția) 
_______________ _____________ 
                                                                                                     (numele și prenumele) 
_____________________________
(semnătura)
Ordinul nr. ___ din ___________________

ACT
de constatare a costurilor investiționale formate la Beneficiar în urma achiziționării, creării sau realizării de bunuri, servicii, lucrări sau îmbunătățiri din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și alte surse

Localitatea____________________________________ 
„____”____________________202_
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), reprezentat de ________________________________, directorul ONDRL, și autoritatea administrației publice locale și/sau asociația de proprietari din condominiu ___________________________, reprezentată de _____________________________________________________________________ 
    (primarul satului, comunei, orașului, municipiului, administratorul sau președintele asociației de proprietari din condominiu ori altă persoană cu funcții de răspundere)
în baza _______________________________________________________________,
(procură sau alt document de reprezentare)
(în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare privind următoarele:
1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/2022, cu Documentul unic de program pentru anii respectivi, aprobat prin actul Guvernului, decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fond și Contractul de finanțare a Proiectului _______________________________________________,         
ONDRL a administrat procesul de finanțare, iar la Beneficiar s-au format costuri investiționale în urma achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii, potrivit tabelului nr. 1 la prezentul Act, cu valoarea totală de  
_________________________ (________________________________________) lei
                   (cu cifre)                                                                      (cu litere) 
2. Documentele care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală menționate la punctul 1 din prezentul Act se transmite Beneficiarului _________________________________________________.
3. ONDRL transmite Beneficiarului ___________________ documentele aferente formării costurilor investiționale – conform tabelului nr. 2 la prezentul Act. 
4. Costul investițional al bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din contul mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului ______________, în corespundere cu cerințele actelor normative care reglementează domeniul contabilității.
5. Beneficiarul este obligat:
a) să păstreze documentele în conformitate cu pct. 28 din Regulament și să pună la dispoziția ONDRL, autorității administrației publice locale și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului;
b) să asigure integritatea bunurilor formate şi de a le folosi conform destinaţiei pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;
c) să emită, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;
d) să asigure durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;
e) să plaseze, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;
f) să desfășoare, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentaților ONDRL;
g) să prezinte către ONDRL, la solicitare, Rapoarte anuale și la expirarea perioadei de asigurare a durabilității, de prezentat raportul final.
6. În cazul desființării entității care reprezintă Beneficiarul, acesta va transmite setul de documente succesorului de drept sau serviciului teritorial al arhivei de stat, în conformitate cu pct. 28 din Regulament.

	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală:

	Beneficiarul:

	_________________ 
(semnătura) 
_________________
(semnătura) 
 

	_________________
(numele, prenumele)
_________________ 
(numele, prenumele)
	_________________
(semnătura) 
  _________________ 
(semnătura) 
 

	_________________
(numele, prenumele) 
_________________ 
(numele, prenumele) 




 			  Tabelul nr. 1 
la Actul de constatare a costului investițional 
nr. _____________din __________

Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile 
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 

	în cadrul proiectului:
	

	cod unic:
	

	formate la Beneficiarul:
	


1. Indicatori financiari:
	Nr. crt
	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile
	Valoarea totală
(lei)
	Inclusiv finanțat din FNDRL 
(lei)
	Inclusiv prin contribuția APL/APC (lei)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Total:
	
	
	


2. Indicatori de produse și rezultate:
	Nr. crt
	Indicatori
	Setați
	Realizați*

	
	Indicatori de produs
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Indicatori de rezultate
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	



* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
1) __________
2) __________

Oficiul Național de Dezvoltare              Beneficiarul:   
Regională și Locală: 

__________________________               _____________________________   
	                                      L.Ș                                                                   L.Ș

                                                                                                                                       Tabelul nr. 2
la Actul de constatare a costului investițional 
nr. _____________din __________

	
  
Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor, finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 

 în cadrul Proiectului __________________________________________________________
transmise Beneficiarului ______________________________________________________ 
 
	
	Descrierea documentului
	Numărul de pagini

	1.
	Contracte
	

	1.1.
	
	

	1.2.
	
	

	2. 
	Documentația tehnică, de proiectare și deviz
	

	2.1.
	
	

	2.2.
	
	

	3.
	Documentația de recepționare 
	

	3.1.
	
	

	3.2.
	
	

	4.
	Alte documente
	

	4.1.
	
	

	4.2.
	
	

	




	
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală:

	
Beneficiarul:

	___________________ 
(funcția, numele, prenumele în clar) 
_________________
                  (semnătura) 
 
L.Ș.
	___________________
(funcția, numele, prenumele în clar)
___________________ 
(funcția, numele, prenumele în clar)
	_________________
(semnătura) 
             _________________ 
(semnătura) 
 
L.Ș. 





Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modul de transmitere 
a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării 
de bunuri, servicii, lucrări din contul mijloacelor Fondului 
național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

    APROBAT:
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
_____________________________ 
 (funcția) 
_______________ _____________ 
                                                                                                     (numele și prenumele) 
_____________________________
(semnătura)
Ordinul nr. ___ din ___________________

ACT
de predare-primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate, create sau realizate din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și alte surse

Localitatea____________________________________ 
„____”____________________202_
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) ____________, reprezentată de ________________________________, directorul ADR ____, și autoritatea administrației publice locale și/sau asociația de proprietari din condominiu ___________________________, reprezentată de _____________________________________________________________________ 
                            (primarul satului, comunei, orașului, municipiului, administratorul sau președintele asociației de proprietari din condominiu ori altă persoană cu funcții de răspundere)
în baza _______________________________________________________________,
(procură sau alt document de reprezentare)
(în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de predare-primire privind următoarele:
1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/2022, cu Documentul unic de program pentru anii respectivi, aprobat prin actul Guvernului, decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fond și Contractului de finanțare a Proiectului _______________________________________________,         
ADR ___ a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit tabelului nr. 1 la prezentul Act, cu valoarea totală de  
_________________________ (________________________________________) lei
                   (cu cifre)                                                                      (cu litere) 
2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală menționate la punctul 1 din prezentul Act se transmite Beneficiarului _________________________________________________.
3. ADR ___ transmite Beneficiarului ___________________ copiile documentelor privind achizițiile publice efectuate conform tabelului nr. 2, iar documentele aferente formării costurilor investiționale – conform tabelului nr. 3 la prezentul Act. 
4. Costul investițional al bunurilor, serviciilor, lucrărilor achiziționate din contul mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului ______________, în corespundere cu cerințele actelor normative care reglementează domeniul contabilității.
5. Beneficiarul este obligat să păstreze setul de documente în conformitate cu pct. 28 din Regulament și să pună la dispoziția ADR ___, autorității administrației publice locale și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului. 
6. În cazul desființării entității care reprezintă Beneficiarul, acesta va transmite setul de documente succesorului de drept sau serviciului teritorial al arhivei de stat, în conformitate cu pct. 28 din Regulament.

	Agenția de Dezvoltare Regională:

	Beneficiarul:

	_________________ 
(semnătura) 
_________________
(semnătura) 
 

	_________________
(numele, prenumele)
_________________ 
(numele, prenumele)
	_________________
(semnătura) 
  _________________ 
(semnătura) 
 

	_________________
(numele, prenumele) 
_________________ 
(numele, prenumele) 




 			  Tabelul nr. 1 
la Actul de predare-primire 
nr. _____________din __________

Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile 
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 
Cod Program:
Cod Subprogram:
Cod Proiect:
	în cadrul proiectului:
	

	transmise Beneficiarului:
	


1. Indicatori financiari:
	Nr. crt
	Bunurile, serviciile și lucrările realizate în procesul de implementare a proiectului
	Valoarea totală
(lei)
	Inclusiv finanțat din FNDRL 
(lei)
	Inclusiv prin contribuția APL/APC (lei)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Total:
	
	
	


2. Indicatori de produse și rezultate:
	Nr. crt
	Indicatori
	Setați
	Realizați*

	
	Indicatori de produs
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Indicatori de rezultate
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	



* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
1) __________
2) __________

Agenția de Dezvoltare Regională:          Beneficiarul:   

__________________________               _____________________________   
	                                      L.Ș                                                                   L.Ș

                                                                                                               Tabelul nr. 2
la Actul de predare-primire nr. ___
din ___________________
	
Bunurile, lucrările, serviciile, finanțate din Fondul 
național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 

în cadrul Proiectului _______________________________________________________________
         Cod Proiect ______________________________________________________________________
 transmise gratuit Beneficiarului ______________________________________________________ 
 
	
	Bunurile, lucrările, serviciile
	Valoarea, lei

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	
	Total
	


 


	Agenția de Dezvoltare Regională:

	   Beneficiarul:

	_________________ 
(semnătura) 
_________________
(semnătura) 
 
L.Ș.
	_________________
(numele, prenumele)
_________________ 
(numele, prenumele)
	_________________
(semnătura) 
                _________________ 
(semnătura) 
 
       L.Ș. 




           Tabelul nr. 3
la Actul de predare-primire nr. ___
din ___________________
	
  
Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor, finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 

 în cadrul Proiectului __________________________________________________________
Cod Proiect _________________________________________________________________
transmise Beneficiarului ______________________________________________________ 
 
	
	Descrierea documentului
	Numărul de pagini

	1.
	Contracte
	

	1.1.
	
	

	1.2.
	
	

	2. 
	Documentația tehnică, de proiectare și deviz
	

	2.1.
	
	

	2.2.
	
	

	3.
	Documentația de recepționare 
	

	3.1.
	
	

	3.2.
	
	

	4.
	Alte documente
	

	4.1.
	
	

	4.2.
	
	

	




	
Agenția de Dezvoltare Regională:

	
Beneficiarul:

	___________________
(funcția, numele, prenumele în clar) 
___________________
           (semnătura) 
 
L.Ș.
	___________________
(funcția, numele, prenumele în clar)
___________________ 
(funcția, numele, prenumele în clar)
	             _________________
(semnătura) 
             _________________ 
(semnătura) 
 
    L.Ș. 
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