Anexă

la Hotărîrea Guvernului

Nr. \_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Planul de acţiuni pentru anii 2018-2028**

 **privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare**

| **Nr.****crt.** | **Activități** | **Acțiuni** | **Termenul de realizare** | **Responsabil** | **Parteneri** | **Indicatori de monitorizare** | **Surse de finanţare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Obiectivul *1):Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea acestor servicii asigurate populaţiei*** |
| 1.1. | Delimitarea clară a competenţelor între autorităţile administraţiei publice locale și centrale, inclusiv autoritatea de reglementare (ANRE) privind organizarea, funcționarea și gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. | * + 1. Revizuirea cadrului legislativ-normativ existent.
 | 2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Cancelaria de Stat, ONG, Parteneri de dezvoltare | Studiu elaborat | În limita bugetului alocat,Asistență externă |
| 1.2. | Asigurarea dreptului de proprietate asupra bunurilor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare  | 1.2.1. Dezvoltarea capacităţilor autorităților publice locale privind inventarierea, evaluarea, delimitarea, înregistrarea și transmiterea în gestiune a bunurilor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. | 2018  | CALM, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Ministerul Finanțelor,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Cursuri de instruire desfășurate | În limita bugetului alocat,Asistență externă |
| 1.2.2. Inventarierea și evaluarea bunurilor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. | 2018  | APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG, Parteneri de dezvoltare | Liste de inventariere și evaluare finalizate și aprobate prin decizia a consiliului local | Bugetul APL,Asistență externă  |
| 1.2.3. Delimitarea bunurilor aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în bunuri din domeniul public şi bunuri din domeniul privat. | 2018 | APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Lista bunurilor delimitate aprobată prin decizia consiliului local. | Bugetul APL, Asistență externă |
| 1.2.4. Preluarea în proprietate a infrastructurii construite de persoane fizice și/sau juridice pe domeniul public al unității administrativ-teritoriale, aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin modalitățile reglementate în legislația în vigoare(vânzare-cumpărare, schimb, donație etc.) | 2018 -2019 | APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Decizii ale consiliilor locale | Bugetul APL |
|  |  | 1.2.5. Înregistrarea infrastructurii aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, proprietatea unității administrativ-teritoriale în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. | 2019-2020 | APL | CALM;Cancelaria de Stat, ONG, Parteneri de dezvoltare | Înregistrăriîn Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară | Bugetul APL |
|  |  | 1.2.6. Transmiterea bunurilor: a) în administrare întreprinderilor municipale și în cazul gestiunii directe; b) în concesiune societăților comerciale. | 2018 - 2028 | APL | CALM;Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Decizii de dare în administrare și decizii de transmitere în concesiune | Bugetul APL |
| ***Obiectivul 2): Comunicarea, consolidarea capacităților autorităților publice locale privind politica de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare; cooperarea entităților implicate în procesul de regionalizare a serviciului*** |
| 2.1. | Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare privind politica națională de dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare  | 2.1.1. Seminare cu autoritățile publice locale și centrale, donatori, ANRE, AMAC, ONG, etc | 2017-2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALM,Cancelaria de Stat, ONG, Parteneri de dezvoltare | Seminare organizate cu autoritățile publice locale;Seminare organizare cu autoritățile publice centrale, ANRE, AMAC, ONG; etc | Asistenţă externă |
| 2.1.2. Elaborarea de pliante, ghiduri, materiale informative privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. | 2018-2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Pliante, Ghiduri,Materiale informative elaborate | Asistenţă externă |
| 2.1.3. Elaborarea unor note informative/articole științifice privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. | 2017-2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare, | Note informative/ articole științifice elaborate și publicate | Asistenţă externă |
| 2.2. | Consolidarea capacităților instituționale și profesionale la nivelul APL pentru implementarea eficientă a politicii de regionalizare. | 2.2.1. Ciclu de instruiri ale APL privind procedura de realizare a cadrului instituțional de regionalizare | 2018 -2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALMCancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Ciclu de instruiri realizat | Asistenţă externă |
| 2.2.2. Elaborarea unor norme metodologice privind cadrul instituțional de regionalizare | 2018 -2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALMCancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Norme metodologice elaborate  | Asistenţă externă |
| 2.2.3. Elaborarea pachetului de documente pentru implementarea cadrului instituțional | 2018 -2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALMCancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Pachet de documente elaborat | Asistenţă externă |
| 2.3. | Evaluarea proiectelor de regionalizare existente în Republica Moldova, activitate materializată în Ghiduri de bune practici  | 2.3.1. Vizite la operatorii care asigură furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ-teritoriale(S.A. „Apă-Canal Leova”, S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”, S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”, S.A. „Servicii Comunale Floreşti”, S.A. „Amen Ver” Hîncești, S.A. „Apă-Termo” Ceadîr-Lunga, S.A. „Apă-Canal” Cahul, S.A. „Apă-Canal” Nisporeni) și autoritățile publice locale care au delegat gestiunea serviciului către acești operatori. | 2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALM,Cancelaria de Stat, AMAC,ONG, Parteneri de dezvoltare | Vizite realizate  | Asistenţă externă |
|  |  | 2.3.2. Elaborarea Ghidului de bune practici. | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALMCancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare. | Ghid de bune practici elaborat | Asistenţă externă |
| 2.4. | Facilitarea dialogului și cooperarea autorităților publice și altor entități implicate în realizarea politicii naționale de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare | Informarea și consultarea, în timp util, a entităților implicate în procesul de planificare şi de luare a deciziilor, asupra oricăror aspecte privind procesul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. | 2018 - 2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALMCancelaria de Stat, APL,ANRE,ONG,Parteneri de dezvoltare | Şedinţe/ întrevederi/ consultări organizate | Asistenţă externă |
| ***Obiectivul 3). Modificarea cadrului legal și normativ existent în Republica Moldova*** |
| 3.1. | Elaborarea, modificarea, completarea sau abrogarea, după caz, a legislației primare și/sau secundare care reglementează regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare | 3.1.1. Examinarea cadrului legal în vederea reglementării Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, etc) | 2018 - 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALMCancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Studiu privind situaţia actuală a cadrului legal şi propuneri de actualizare elaborate | Asistenţă externă |
| 3.1.2. Modificarea cadrului legal și normativ în vederea asigurării realizării politicii de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. | 2018 - 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Acte modificate | Asistenţă externă |
| ***Obiectivul 4): Implementarea cadrului instituțional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare*** |
| 4.1. | Identificarea formei de gestiune directă /delegată) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  | Elaborarea Studiului în scopul selectării de date economico-financiare, pentru fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului. | 2018 -2028 | APL | CALM,Cancelaria de Stat,ONG,Parteneri de dezvoltare | Studiu elaborat și aprobat prin decizii ale consiliului local | Bugetul APL,Asistenţă externă |
| 4.2. | Înființarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară | 4.2.1. Sensibilizarea comunităților asupra formelor de cooperare intercomunitară prin organizarea unor seminare cu autoritățile publice locale. | 2018-2019 | Ministerul Agriculturi, Dezvoltării Regionale și Mediului,APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Seminare organizate și desfășurate | Bugetul APL,Asistenţă externă |
| 4.2.2. Crearea grupului/grupurilor de lucru în vederea stabilirii unităţilor administrativ-teritoriale, care vor participa la înfiinţarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară. | 2019 - 2020 | APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Donatori/ Parteneri de dezvoltare | Grupuri de lucru create | Bugetul APL |
| 4.2.3. Elaborarea, negocierea și aprobarea actelor constitutive ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară. | 2019 - 2020 | APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Acte constitutive elaborate și aprobate | Bugetul APL. Asistență externă |
| 4.2.4. Înregistrarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în Registrul de Stat al Organizațiilor necomerciale. | 2019 - 2020 | APL | CALM,Cancelaria de Stat | Asociații de Dezvoltare Intercomunitară înregistrate. | Bugetul APL |
| 4.3. | Reorganizarea și întărirea capacităților instituționale a operatorilor licențiați existenți | 4.3.1. Reorganizarea operatorilor licențiați existenți(întreprinderi municipale) în societăți comerciale(recomandabil – societăți pe acțiuni) | 2019 - 2020 | APL | CALM,Cancelaria de Stat,AMAC, ONG,Parteneri de dezvoltare | Operatori reorganizați în societăți comerciale | Bugetul APL |
| 4.3.2. Întărirea capacităților instituționale a operatorilor rezultați în urma reorganizării în scopul adaptării lor la provocări, eficientizarea şi flexibilitatea lor. | 2019 - 2020 | APL,Operatorii apă-canal | CALM,Cancelaria de Stat,AMAC, ONG,Parteneri de dezvoltare | Operatori noi creaţi | Bugetul APL,Asistență externă |
| 4.3.3. Extinderea ariei de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către alte unități administrativ-teritoriale. | 2019 -2028 | Operatorii apă canal | CALM,Cancelaria de Stat,AMAC, ONG,Parteneri de dezvoltare | Hotărîri a organului suprem de conducere a societății comerciale | Bugetul APL |
| 4.3.4. Dizolvarea operatorilor care înregistrează pierderi financiare sau nu pot asigura o calitate corespunzătoare a serviciilor pe care le prestează. | 2018-2020 | APL | CALM,Cancelaria de Stat,AMAC, ONG,Parteneri de dezvoltare | Operatori dizolvați | Bugetul APL |
| 4.3.5. Rezilierea contractelor cu operatorii mici, care nu dispun de licență de activitate, precum și a celor care nu pot asigura o calitate corespunzătoare a serviciilor pe care le prestează. | 2018 -2020 | APL | CALM,Cancelaria de Stat, AMAC,ONG,Parteneri de dezvoltare | Contracte reziliate, după caz | Bugetul APL |
| 4.4. | Optimizarea numărului de operatori, prin gruparea teritorială a acestora, în vederea creării unor operatori regionali viabili. | Reducerea numărului de operatori, prin crearea a 5 operatori regionali, după următorul criteriu administrativ – teritorial:Operatorul din nord-vest – raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Glodeni, Fălești;  | 2022 - 2025 | APL | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | 5 operatori creaţi | Bugetul APL,Asistență externă |
| Operatorul Acva-Nord – raioanele Rășcani, Dorchia, Sângerei, Telenești, Florești, Soroca, Șoldănești, Rezina și municipiul Bălți; Operatorul din centru – Municipiul Chișinău, raioanele Ungheni, Călărași, Strășeni, Orhei, Anenii Noi, Nisporeni, Ialoveni, Hâncești; Operatorul din sud-vest – raioanele Leova, Cimișlia, Căușeni, Ștefan-Vodă, Cantemir și Cahul; Operatorul din UAT Găgăuzia). |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare | 4.5.1. Negocierea, aprobarea și semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului. | 2018- 2028 | APL,Operatorii apă-canal | CALM,Cancelaria de Stat, AMAC,ONG,Parteneri de dezvoltare | Contract de delegare a gestiunii serviciului aprobat și semnat | Bugetul APL |
| 4.5.2. Transmiterea infrastructurii aferente furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, proprietate a unității administrativ-teritoriale, în concesiune operatorilor, în temeiul contractului de delegare a gestiunii serviciului. | 2018- 2028 | APL, Operatorii apă-canal | CALM,Cancelaria de Stat, ONG,Parteneri de dezvoltare | Inventarul bunurilor realizat și transmis în concesiune operatorilor | Bugetul APL,Asistență externă |