# Anexa nr. 2

# PROIECT

# v.1.4

# PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei militare

pentru anii 2018-2022

Prevederile Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022(în continuare, Planul) se bazează pe o viziune de transformare a Forţelor Armate pe termen lung, care va fi reflectată în Planul de dezvoltare a capabilităţilor militare pentru perioada 2018-2030. Asigurarea financiară a acestor acţiuni va fi realizată în baza prevederilor Strategiei naţionale de apărare şi a planului de implementare a acesteia. Conform previziunilor financiare indicate în acest document, resursele financiare planificate domeniului apărării naţionale pentru perioada respectivă vor permite menţinerea la un nivel acceptabil a capacităţii Forţelor Armate de executare a misiunilor stabilite, precum şi demararea activităţilor pe care se vor baza acţiunile viitoare de transformare a sistemului militar naţional.

În cazul schimbării (degradării) mediului de securitate şi/sau apariţia posibilităţii de creştere mai rapidă a alocaţiilor financiare pentru domeniul militar, Planul va fi ajustat conform noilor realităţi.

| Nr. d/o | Sarcini | Termeni de realizare | Instituţiile responsabile | Indicatori de progres | Costuri estimative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL MILITAR STRATEGIC 1: CAPACITATEA OPTIMĂ DE RĂSPUNS A FORŢELOR ARMATE LA PROVOCĂRILE MILITARE ŞI HIBRIDE ALE MEDIULUI DE SECURITATE ESTE CREATĂ |
| Obiectivul specific1.1: Dezvoltarea capacităţii de luptă ale Forţelor Armate |
| Sarcina1.1.1 Consolidarea cadrului legislativ şi normativ |
| 1.1.1.1 | Instituirea grupului de lucru a MAp pentru examinarea şi ajustarea cadrului legislativ, normativ şi politici de apărare. | Doi ani de la aprobarea SM | MAp MAI | Acte ajustate/armonizate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.1.2 | Elaborarea şi promovarea proiectelor de modificare a actelor identificate. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.1 | MAp MAI | Numărul proiectelor ajustate/armonizate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.1.3 | Punerea în aplicare a sistemului de planificare, programare şi evaluare a forţelor, a activităţilor şi a resurselor (din cadrul Forţelor Armate) şi a bugetării pe bază de programe (PPBES). | Trei ani de la aprobarea SM | MAp MAI | Sistem PPBES instituit, aplicat şi funcţional | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina1.1.2 Reorganizarea structurii de forţe a Forţelor Armate |
| 1.1.2.1 | Revizuirea structurii viitoare, rolul şi responsabilităţile Forţelor Armate. | În conexiune cu realizarea acţiunii 1.1.3.1 | MAp MAI | Structura, rolul şi responsabilităţile revizuite şi ajustate conform cerinţelor | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.2.2 | Reorganizarea, consolidarea şi dezvoltarea Forţelor Armate conform noii configuraţii de forţe. | 2018-2022 | MAp MAI | Forţele Armate configurate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina1.1.3 Dezvoltarea pe termen lung a Forţelor Armate |
| 1.1.3.1 | Elaborarea planului de dezvoltare a capabilităţilor Armatei Naţionale pe termen lung. | Semestrul II 2018 | MAp | Planul aprobat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3.2 | Implementarea strategiei de reformare a trupelor de carabinieri şi a planului de implementare. | 2017-2020 | MAI | Strategia şi planul sunt implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3.3 | Determinarea necesităţilor şi elaborarea opţiunilor de achiziţii şi modernizare a Forţelor Armate. | Semestrul II 2018 | MAp MAI | Numărul de programe identificare | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.3.4 | Iniţierea programelor şi planurilor de lungă durată privind achiziţionarea şi/sau modernizarea Forţelor Armate cu tehnică, armament şi echipamente moderne. | 2018-2022 | MAp MAI | Programele de lungă durată sunt implementate | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| Sarcina1.1.4 Dezvoltarea sistemului de asigurare logistică şi a infrastructurii militare |
| 1.1.4.1 | Elaborarea şi punerea în aplicare a concepţiei integrate de asigurare a sprijinului logistic. | Semestrul II 2018 | MAp | Concepţia aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.4.2 | Elaborarea planului de lungă durată de achiziţii şi/sau modernizare a armamentului, tehnicii şi echipamentelor militare. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.3.1 | MAp | Planul aprobat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.4.3 | Dotarea graduală/etapizată a Forţelor Armate cu echipament, bunuri tehnico-materiale şi modernizarea infrastructurii. | 2025- 2030 | MAp MAI MAEIE | Forţele Armate capabile să execute misiunile constituţionale | Începând cu alocarea a 0,5% din PIB şi creşterea graduală a alocărilor în baza structurii de forţă aprobate |
| Sarcina 1.1.5 Asigurarea stocurilor militare |
| 1.1.5.1 | Actualizarea algoritmului de calcul şi completarea stocurilor militare. | Doi ani după aprobarea SM | MAp MAI | Algoritm actualizat în conformitate cu necesităţile reale ale Forţelor Armate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.5.2 | Sporirea graduală de asigurare a stocurilor militare. | Permanent | MAp MAI | Volumul stocurilor militare asigură necesităţile Forţelor Armate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.5.3 | Eficientizarea mecanismelor de control, evidenţă şi pază a stocurilor militare. | Permanent | MAp MAI | Mecanisme de control şi evidenţă eficientizate. Numărul de controale efectuate şi rapoarte elaborate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.1.6 Dezvoltarea capabilităţilor de avertizare timpurie a Forţelor Armate |
| 1.1.6.1 | Elaborarea şi punerea în aplicare a concepţiei integrate de avertizare timpurie. | Permanent | SIS MAp MAI | Capacităţi de avertizare timpurie dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.6.2 | Elaborarea şi implementarea planului detaliat privind dezvoltarea capabilităţilor de avertizare timpurie. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.3.1 | SIS MAp MAI | Planul aprobat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.1.7 Dezvoltarea sistemului de comandă, control, comunicaţii şi informatică (C3I) a Forţelor Armate |
| 1.1.7.1 | Dezvoltarea capabilităţilor de comandă, control, comunicaţii şi informatică (C3I) al Armatei Naţionale | 2025- 2030 | MAp MF | Armata Naţională dotată şi echipată conform pct.1.3.1 | Începând cu alocarea a 0,5% din PIB şi creşterea graduală a alocărilor în baza structurii de forţă aprobate |
| 1.1.7.2 | Dotarea graduală/etapizată a Armatei Naţionale cu echipament şi infrastructură necesare pentru asigurarea funcţionării comandă şi control (C2). | 2025- 2030 | MAp MF | Armata Naţională dotată şi echipată conform pct.1.3.1 | Începând cu alocarea a 0,5% din PIB şi creşterea graduală a alocărilor în baza structurii de forţă aprobate |
| Sarcina 1.1.8 Dezvoltarea capabilităţilor de apărare cibernetică a Forţelor Armate |
| 1.1.8.1 | Asigurarea implementării cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică. | Permanent | MAp MAI SIS | Cerinţele minime de securitate cibernetică asigurate | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.8.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de apărare cibernetică. | Permanent | MAp MAI SIS | Cerinţele minime obligatorii de securitate cibernetică sunt implementate la toate nivelele | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.8.3 | Aderarea la platforme şi programe internaţionale în domeniul securităţii cibernetice. | Permanent | MAp MAI SIS | Forţele Armate beneficiază de serviciile minime de securitate cibernetică | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| Sarcina 1.1.9 Dezvoltarea capabilităţilor de operaţii informaţionale a Forţelor Armate |
| 1.1.9.1 | Elaborarea doctrinei privind desfăşurarea operaţiilor informaţionale. | Semestrul II 2020 | MAp MAI | Doctrina aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.1.10 Consolidarea capabilităţilor de supraveghere şi control a spaţiului aerian naţional |
| 1.1.10.1 | Menţinerea capacităţii existente şi consolidarea capabilităţilor de supraveghere şi control a spaţiului aerian. | Permanent | MAp MF | Capacitatea curentă de supraveghere şi control a spaţiului aerian este menţinută şi dezvoltată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.10.2 | Elaborarea şi punerea în aplicare a concepţiei de restructurare a componentei aeriene. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.1.3.1 | MAp MF | Concepţia aprobată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.1.11 Extinderea cooperării cu partenerii externi pentru dezvoltarea capabilităţilor de luptă a Forţelor Armate |
| 1.1.11.1 | Dezvoltarea cooperării militare şi evaluarea posibilităţilor/oportunităţilor de extindere a cooperării internaţionale, în domeniul militar. | Permanent | MAp MAI MAEIE | Numărul de acorduri semnate Numărul de activităţi desfăşurate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.1.11.2 | Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu NATO, în cadrul formatului PfP, inclusiv pe dimensiunea DCBI. | Permanent | MAp MAI MAEIE | Aprobarea proiectelor de asistenţă pentru MA în limitele formatului de cooperare PfP, în special celor ce ţin de DCBI şi a Programului Ştiinţă pentru Pace şi Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Obiectivul specific 1.2: Creşterea nivelului de profesionalizare a Forţelor Armate |
| Sarcina 1.2.1 Consolidarea sistemului de recrutare şi îmbunătăţirea procesului de selecţie în rândurile Forţelor Armate |
| 1.2.1.1 | Menţinerea sistemului mixt de completare (militari în termen si prin contract) cu creşterea graduală a ponderii militarilor prin contract pentru atingerea raportului de 70% la 30% în perspectivă lungă de timp. | 2018-2022 | MAp MAI | Sistem mixt de completare cu cadre menţinut Funcţiile militare vacante sunt completate Creşterea treptată a ponderii militarilor prin contract | În limitele alocaţiilor bugetare şi creşterii graduale a acestora |
| 1.2.1.2 | Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract în cadrul Forţelor Armate. | Permanent | MAp MAI | Serviciul militar prin contract este atractiv | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.1.3 | Asigurarea egalităţii de gen în cadrul politicilor de completarea a sistemului de securitate şi apărare cu resurse umane. | Permanent | MAp MAI | Coeficientul de încadrare a femeilor în serviciul militar identificat şi menţinut | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ în domeniul milităriei |
| 1.2.2.1 | Evaluarea şi ajustarea programelor în scopul perfecţionării sistemului de învăţământ în domeniul milităriei. | Anual | MAp | Sistemul de învăţământ militar evaluat şi perfecţionat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2.2 | Elaborarea, promovarea şi perfecţionarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul învăţământului în domeniul milităriei. | Sem. I 2019 | MAp | Numărul de documente elaborate şi aprobate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2.3 | Dezvoltarea şi consolidarea sistemului de învăţământ în domeniul milităriei bazat pe cercetări ştiinţifice în domeniul securităţii şi apărării naţionale. | Permanent | MAp | Proiecte naţionale de internaţionale de cercetări ştiinţifice în domeniul securităţii şi apărării dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.2.4 | Obţinerea acreditării programelor de studii în domeniul milităriei. | În conformitate cu cerinţele în vigoare | MAp | Programele de studii acreditate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.2.3 Perfecţionarea procesului de instrucţie |
| 1.2.3.1 | Evaluarea şi ajustarea cadrului normativ în scopul dezvoltării şi perfecţionării sistemului de instruire. | Anual | MAp | Cadrul normativ de instrucţie evaluat şi perfecţionat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.3.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de instrucţie. | Permanent | MAp | Capabilităţile de instrucţie corespund cerinţelor de pregătire a unităţilor | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.3.3 | Implementarea noilor cerinţe de instrucţie. | În funcţie de rezultatele acţiunii 1.2.3.1 | MAp | Cerinţele noi sunt implementate în procesul de instrucţie | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.2.4 Modernizarea infrastructurii de instruire a Forţelor Armate |
| 1.2.4.1 | Menţinerea şi dezvoltarea obiectelor principale de infrastructură militară, inclusiv celor de instruire. | Permanent | MAp MAI | Infrastructura de instruire este perfecţionată | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.2.5 Creşterea nivelului de interacţiune a componentelor Forţelor Armate |
| 1.2.5.1 | Ajustarea planurilor pe dimensiunea apărării şi securităţii naţionale. | Sem. I 2018 | MAp MAI | Planurile ajustate | În limitele alocaţiilor bugetare. |
| 1.2.5.2 | Consolidarea compatibilităţii între componentele Forţelor Armate. | 2018 -2020 | MAp MAI | Componentele Forţelor Armate sunt interoperabile | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.5.3 | Consolidarea capacităţii Trupelor de Carabinieri pe dimensiunea apărării naţionale. | 2017-2020 | MAI | Rolul şi misiunea Trupelor de Carabinieri în cadrul sistemului naţional de apărare definite şi instituţionalizate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 1.2.6 Implementarea conceptelor moderne de standardizare la nivelul Forţelor Armate |
| 1.2.6.1 | Elaborarea documentelor de conducere privind implementarea standardelor militare. | Permanent | MAp MAI | Concepţia privind standardizarea militară este elaborată. Numărul de ordine/directive de punere în aplicare a standardelor elaborate | În limitele alocaţiilor bugetare. |
| 1.2.6.2 | Analiza standardelor existente şi stabilirea necesităţilor în domeniul standardizării. | Permanent | MAp MAI | Numărul de militari instruiţi, activităţi desfăşurate şi durata acestora. Numărul de documente/ instrucţiuni studiate. | În limitele alocaţiilor bugetare. |
| 1.2.6.3 | Aprobarea şi implementarea standardelor întrebuinţate. | Permanent | MAp MAI | Numărul de standarde selectate. Numărul de ordine/directive de punere în aplicare a standardelor elaborate. Numărul de standarde implementate | În limitele alocaţiilor bugetare. |
| Sarcina 1.2.7 Îmbunătăţirea pachetului social acordat militarilor şi membrilor familiilor lor |
| 1.2.7.1 | Dezvoltarea politicilor de protecţie socială a personalului şi membrilor familiilor acestora. | Semestrul I 2018 | MAp MAI | Cadrul legal îmbunătăţit Politici de îmbunătăţire a condiţiilor sociale ale personalului elaborate şi implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 1.2.7.2 | Implementarea politicilor de protecţie socială. | Semestrul II 2018 | MAp MAI | Pachetul social îmbunătăţit | În limitele alocaţiilor bugetare |
| OBIECTIVUL MILITAR STRATEGIC 2: CREDIBILITATEA FORŢELOR ARMATE DE ÎNDEPLINIRE A OBLIGAŢIUNILOR ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOMENIUL PĂCII ŞI SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE ESTE CONSOLIDATĂ |
| Obiectivul specific 2.1: Dezvoltarea nivelului de interoperabilitate cu forţele armate ale altor state |
| Sarcina 2.1.1 Creşterea nivelului de cunoaştere a limbilor de circulaţie internaţională la toate nivelele ierarhice |
| 2.1.1.1 | Dezvoltarea politicilor de reformare a sistemului de învăţământ în domeniul milităriei în scopul pregătirii cadrelor militare şi creşterii calităţii instruirii lingvistice. | Permanent | MAp MAI | Numărul de documente/ instrucţiuni studiate. | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.1.2 | Ajustarea şi implementarea programelor de învăţământ militar de licenţă în vederea studierii lingvistice intensive. | Semestrul II 2018 | MAp MAI | Programele de învăţământ militar implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 2.1.2 Însuşirea doctrinelor, tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de acţiune în mediul multinaţional |
| 2.1.2.1 | Evaluarea şi ajustarea doctrinelor în scopul dezvoltării sistemului de instruire şi a procedurilor de acţiune în mediul multinaţional. | Permanent | MAp MAI | Procedurile de acţiune în mediul multinaţional evaluate şi perfecţionate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.2.2 | Dezvoltarea capabilităţilor de instruire. | Permanent | MAp | Capabilităţile de instruire corespund cerinţelor de pregătire a unităţilor | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.1.2.3 | Implementarea noilor cerinţe de instruire. | În funcţie de rezultatele acţiunii 2.1.2.1 | MAp | Cerinţele noi sunt implementate în procesul de instruire | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 2.1.3 Participarea activă la desfăşurarea exerciţiilor militare şi activităţilor internaţionale |
| 2.1.3.1. | Extinderea cooperării şi implementarea angajamentelor asumate cu partenerii externi în scopul participării la desfăşurarea exerciţiilor/activităţi în afara hotarelor ţării. | În conformitate cu planurile de cooperare | MAp MAI | Numărul de exerciţii multinaţionale la care am participat. | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 2.1.3.2 | Examinarea, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor/activităţilor militare cu participarea partenerilor externi pe teritoriul naţional. | În conformitate cu planurile de cooperare | MAp MAI | Numărul de exerciţii multinaţionale la care am participat. | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| Obiectivul specific 2.2: Creşterea nivelului de participare la misiuni şi operaţii internaţionale |
| Sarcina 2.2.1 Participarea la misiuni şi operaţii internaţionale |
| 2.2.1.1 | Examinarea şi promovarea posibilităţilor de participare în misiuni şi operaţii internaţionale. | Permanent | MAEIE MAp MAI | Numărul de efectiv, misiuni şi operaţii internaţionale identificate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.2 | Dezvoltarea capabilităţilor necesare a forţelor identificate pentru participare la misiuni şi operaţii internaţionale. | Permanent | MAp MAI | Capabilităţi necesare pentru participare la misiuni şi operaţii internaţionale dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.3 | Detaşarea în misiuni internaţionale. | Permanent | MAEIE MAp MAI | Numărul de efectiv detaşat | În limitele alocaţiilor bugetare şi susţinerii din partea partenerilor externi |
| 2.2.1.4 | Participarea împreună cu partenerii externi în procesele de dezvoltare şi promovare a proiectelor ce ţin de dezvoltarea unor unităţi militare multinaţionale permanente de menţinere a păcii | Permanent | MAp MAI | Numărul de procese la care am participat | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.5 | Întreprinderea măsurilor necesare în scopul sporirii participării la operaţii internaţionale sub egida ONU până la nivel de batalion. | În decurs de şase luni de la aprobarea SM | MAp MAI MAEIE | Intenţia Republicii Moldova privind sporirea participării la operaţii internaţionale declarată la ONU | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 2.2.1.6 | Obţinerea sprijinului partenerilor internaţionali în procesul de dezvoltarea a capacităţii declarate. | Permanent | MAp MAI MAEIE | Numărul de proiecte şi programe de asistenţă externă obţinute | În limitele alocaţiilor bugetare |
| OBIECTIVUL MILITAR STRATEGIC 3: PARTICIPAREA PROMPTĂ ŞI OPORTUNĂ A FORŢELOR ARMATE LA MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ |
| Obiectivul specific3.1: Dezvoltarea nivelului de interacţiune a Forţelor Armate la managementul situaţiilor de criză |
| Sarcina 3.1.1 Interacţiunea cu autorităţi publice centrale şi locale în situaţii de criză. |
| 3.1.1.1 | Desfăşurarea întrevederilor autorităţile publice centrale şi locale referitor la stabilirea relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial | Autorităţile publice centrale MAp | Numărul de întrevederi comune desfăşurate. Numărul de decizii primite. Deciziile implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.2 | Identificarea necesarului de capabilităţi pe domeniul îmbunătăţirii relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial după întrevedere | Autorităţile publice centrale MAI, MAp | Numărul de capabilităţi identificate Evaluarea stării resurselor de constituire de capabilităţi | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.3 | Crearea şi constituirea de capabilităţi pe domeniul managementului situaţiilor de criză. | Sem. II 2019-Sem. I 2020 | MAI MAp | Capabilităţi create sau constituite | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.4 | Testarea şi evaluarea de capabilităţi pe domeniul managementului situaţiilor de criză, prin desfăşurarea activităţilor de tip exerciţii. | Sem. I 2020, Sem. I 2021 | MAI MAp | Evaluarea de capabilităţi create Desfăşurarea antrenamentelor comune. Desfăşurarea exerciţiilor | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.5 | Dezvoltarea de capabilităţi de sprijin în situaţii de criză, în urma identificării lacunelor în capabilităţi. | Sem. II 2021 - Sem. I 2022 | MAI SIS MAp | Capabilităţile de sprijin dezvoltate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.1.6 | Consolidarea mecanismelor de conlucrare civil-militară. | Permanent | MAI SIS MAp | Domenii de activitate care necesită perfecţionarea şi/sau intensificarea mecanismelor de conlucrare civil-militară identificate şi raportate autorităţilor RM | În limitele alocaţiilor bugetare |
| Sarcina 3.1.2 Interacţiunea dintre autorităţile sistemului naţional de securitate şi apărare în situaţii de criză. |
| 3.1.2.1 | Desfăşurarea întrevederilor forţelor/structurilor sistemului naţional de securitate şi apărare referitor la stabilirea relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial | Forţele/structurile sistemului naţional de securitate şi apărare | Numărul de întrevederi comune desfăşurate. Numărul de decizii primite. Deciziile implementate | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.2 | Identificarea şi constituirea necesarului de capabilităţi pe domeniul îmbunătăţirii relaţiilor de interacţiune în situaţii de criză. | Semestrial după întrevedere | Forţele/structurile sistemului naţional de securitate şi apărare | Numărul de capabilităţi identificate. Evaluarea stării resurselor de constituire de capabilităţi | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.3 | Testarea şi evaluarea de capabilităţi pe domeniul managementului situaţiilor de criză, prin desfăşurarea activităţilor de tip exerciţii. | Sem. I 2020, Sem. I 2021 | MAI MAp | Evaluarea de capabilităţi create. Desfăşurarea antrenamentelor comune. Desfăşurarea exerciţiilor. | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.4 | Dezvoltarea de capabilităţi de sprijin în situaţii de criză, în urma identificării lacunelor în capabilităţi. | Sem. II 2021 - Sem. I 2022 | MAI SIS MAp | Capabilităţile de sprijin achiziţionate, dezvoltate. | În limitele alocaţiilor bugetare |
| 3.1.2.5 | Eficientizarea mecanismului de interacţiune dintre componentele Forţelor Armate. | Semestrul II 2022 | MAp MAI | Mecanismului de interacţiune actualizat. | În limitele alocaţiilor bugetare |